**Rapporto**

**7646 R** 6 giugno 2019 TERRITORIO

**della Commissione ambiente, territorio ed energia**

**sul messaggio 27 marzo 2019 concernente la richiesta di un credito aggiuntivo di 293'153 franchi per il sussidiamento di opere di canalizzazione e di depurazione delle acque**

# PREMESSA

Il presente messaggio riguarda i sorpassi riscontrati nell'esecuzione di opere i cui crediti sono stati oggetto di più decreti legislativi inerenti a canalizzazioni e impianti di depurazione comunali.

Il credito richiesto è molto contenuto e dei ben 1500 oggetti di opere sussidiate solo 400 hanno registrato leggeri sorpassi, opere che riguardano gli anni dal 1995 al 2018.

Di seguito le tabelle dei sussidi erogati ogni anno con minori costi e sorpassi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Opere con minori costi: 1140 |  | Opere con maggiori costi: 412 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anno |  | Preventivo | Consuntivo |  | Preventivo | Consuntivo |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1995 |  | 27'548'705 | 21'349'629 |  | 8'395'800 | 9'900'819 |
| 1996 |  | 35'912'603 | 29'174'843 |  | 12'955'125 | 14'973'499 |
| 1997 |  | 12'953'050 | 10'407'259 |  | 9'079'515 | 10'279'841 |
| 1998 |  | 15'402'597 | 11'800'076 |  | 5'934'020 | 6'905'020 |
| 1999 |  | 32'657'847 | 26'293'697 |  | 12'175'337 | 13'316'150 |
| 2000 |  | 29'370'354 | 21'994'939 |  | 10'208'055 | 13'161'394 |
| 2001 |  | 47'274'160 | 38'885'255 |  | 12'612'031 | 14'260'290 |
| 2002 |  | 19'404'128 | 16'237'433 |  | 9'108'940 | 10'337'348 |
| 2003 |  | 19'167'268 | 15'765'863 |  | 7'028'917 | 8'167'751 |
| 2004 |  | 23'499'085 | 19'857'343 |  | 12'527'720 | 13'859'255 |
| 2005 |  | 16'085’139 | 13'391’352 |  | 7'818’135 | 9'015’557 |
| 2006 |  | 11'580’380 | 9'887’077 |  | 5'853’122 | 6'705’953 |
| 2007 |  | 15'511’634 | 11'988’759 |  | 5'967’778 | 6'468’028 |
| 2008 |  | 11'727’775 | 10'269’531 |  | 4'484’700 | 5'283’411 |
| 2009 |  | 14'707’883 | 12'388’650 |  | 7'062’052 | 7'761’727 |
| 2010 |  | 14'897’934 | 12'249’909 |  | 3'216’400 | 3'494’795 |
| 2011 |  | 12'769’389 | 10'428’098 |  | 1'938’868 | 2'199’846 |
| 2012 |  | 17'137’311 | 14'435’496 |  | 4'001’420 | 4'760’858 |
| 2013 |  | 15'530’097 | 13'005’346 |  | 3'555’300 | 3'849’451 |
| 2014 |  | 17’564’464 | 14'380’418 |  | 3'774’300 | 4'629’060 |
| 2015 |  | 20'085’152 | 14'092’118 |  | 4'762’000 | 5'340’072 |
| 2016 |  | 18'832’066 | 14'756’789 |  | 3'533’625 | 3'543’097 |
| 2017 |  | 18'897’216 | 12'629'436 |  | 954’800 | 966’707 |
| 2018 |  | 24'083’633 | 19'001’644 |  | 9'482’238 | 10'231’060 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Totale** |  | **492'599’870** | **394'670’960** |  | **166'430’198** | **189'410’989** |

Le cause dei maggiori costi sono molteplici, anche se le principali, come per i messaggi precedenti, risultano essere :

- aumenti e indennità ricorrenti

- difficoltà d'esecuzione dei lavori

- cambiamenti (estensione) di progetto

# GIUSTIFICAZIONE MAGGIORI COSTI

Il messaggio elenca in modo esaustivo i maggiori costi e l’Ente esecutore ha prodotto le necessarie giustificazioni dettagliate.

Di seguito la tabella che riassume l’importo richiesto dal messaggio e i relativi beneficiari:

**Riepilogo costi e sussidi da ratificare**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SUSSIDI | | |  | No. WBS |
|  |  |  |  |  |  |  |
| DL | COMUNI | VERSATI | STANZIATI | DIFFER. |  | 731 52 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1997 – 30.11.1998 | Centovalli | 240’143 | 240’000 | 143 |  | 3582 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 – 20.06.2011 | Dalpe | 62’359 | 62’340 | 19 |  | 4269 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2011 – 07.05.2012 | Agno | 20’948 | 20’200 | 748 |  | 4302 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2012 – 14.10.2013 | Alto Malcantone | 24’412 | 23’520 | 892 |  | 4353 |
|  | Bellinzona | 278’615 | 276’000 | 2’615 |  | 4367 |
|  | Bellinzona | 405’624 | 356’000 | 49’624 |  | 4367 |
|  | Breggia | 462’038 | 282’000 | 180’038 |  | 4363 |
|  | Dalpe | 109’902 | 103’115 | 6’787 |  | 4371 |
|  | Novazzano | 55’402 | 54’000 | 1’402 |  | 4386 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 – 02.06.2014 | Ascona | 41’863 | 41’500 | 363 |  | 4404 |
|  | Gambarogno | 46’387 | 46’200 | 187 |  | 4420 |
|  | Gambarogno | 13’787 | 12’300 | 1’487 |  | 4420 |
|  | Monteceneri | 96’144 | 88’400 | 7’744 |  | 4426 |
|  | Riviera | 544’124 | 514’928 | 29’196 |  | 4429 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2014 – 22.06.2015 | Blenio | 1'247’268 | 1'242’800 | 4’468 |  | 4453 |
|  | Chiasso | 98’070 | 98’000 | 70 |  | 4458 |
|  | Dalpe | 93’239 | 90’090 | 3’149 |  | 4460 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 – 22.03.2016 | Neggio | 40’225 | 36’640 | 3’585 |  | 4524 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2016 – 06.11.2017 | Aranno | 51’418 | 51’000 | 418 |  | 4553 |
|  | Neggio | 19’818 | 19’600 | 218 |  | 4582 |

**Dalla tabella risulta che l’importo di sussidi da ratificare è di fr. 293’153.-**

# Conclusioni

La Commissione ambiente, territorio ed energia invita il Gran Consiglio ad approvare il credito richiesto dal messaggio governativo e a deliberare come da DL ad esso allegato.

Per la Commissione ambiente, territorio ed energia:

Fabio Badasci, relatore

Alberti - Bang - Battaglioni - Berardi - Buri -

Caroni - Cedraschi - Gaffuri - Garzoli -

Genini - Pinoja - Schnellmann - Schoenenberger -

Storni - Terraneo - Tonini