**Rapporto**

**7929 R** 25 febbraio 2021 FINANZE E ECONOMIA

**della Commissione ambiente, territorio ed energia**

**sul messaggio 18 novembre 2020 concernente l’approvazione del progetto e del preventivo per gli interventi di ripristino dei danni alluvionali dell’11 giugno 2019 a manufatti stradali con interessi agricoli nel Comune di Acquarossa e stanziamento del relativo contributo massimo di CHF 734'652.--**

# i danni e GLI INTERVENTI

Nella notte fra lunedì 10 giugno e martedì 11 giugno 2019 un’ondata di maltempo ha investito la Svizzera: grandi quantità di pioggia, frane e smottamenti hanno causato ingenti danni. Anche il Ticino è stato colpito. In territorio di Acquarossa l’aumento della portata dei corsi d’acqua ha danneggiato strade e ponti, in particolare nella zona dei monti di Marolta e Ponto Valentino.

Il Municipio di Acquarossa, il Consorzio arginature Alta Blenio e l’Ufficio forestale di zona, con l’accordo della Sezione dell’agricoltura e dell’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG), hanno provveduto immediatamente agli interventi più urgenti su manufatti e infrastrutture per garantire la sicurezza degli abitanti. Constatati i danni, il Comune ha poi incaricato uno studio di ingegneria di procedere alle valutazioni necessarie ad allestire un incarto di progetto con relativo preventivo di spesa da sottoporre alla Sezione dell’agricoltura. L’importante presenza nella zona di aziende agricole rende necessario intervenire il più rapidamente possibile, affinché gli agricoltori non siano oltremodo ostacolati nelle loro attività.

Dopo un’attenta valutazione della situazione, sono stati individuati 40 luoghi di intervento, indicando per ognuno le soluzioni migliori dal profilo tecnico-economico per il ripristino dei danni. Il progetto non ha contemplato il rifacimento e ampliamento del ponte stradale che attraversa il riale di Marolta in zona Taverna, avviato nell’ambito dei lavori di arginatura commissionati dal Consorzio arginature alta Blenio. Purtroppo le fasi progettuali hanno subito dei ritardi per problemi procedurali ed è stato possibile terminare il progetto definitivo del ponte solo durante l’estate 2020.

Il progetto per il ripristino dei danni alluvionali ha ottenuto la licenza edilizia il 31 marzo 2020, mentre il ponte è stato preavvisato dalla Divisione delle costruzioni il 18 settembre 2020.

L’autorizzazione all’inizio dei lavori è stata concessa dalla Sezione dell’agricoltura e dall’UFAG il 10 luglio 2020. Per il ponte in località Taverna, l’autorizzazione all’inizio anticipato è stata concessa dalla Sezione dell’agricoltura l’8 settembre 2020 e dall’UFAG il 3 settembre 2020.

Per i dettagli sui singoli interventi, si rimanda al capitolo 3 del messaggio.

# preventivi e finanziamenti

**Preventivo di spesa**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opere da impresario costruttore (vari danni alluvionali, DA) | CHF | 652'926.10 |
| Opere da impresario costruttore (ponte Taverna) | CHF | 384'847.88 |
| Opere di pavimentazione (vari DA) | CHF | 217'348.-- |
| Opere di pavimentazione (ponte Taverna) | CHF | 67'876.50 |
| Opere da metalcostruttore (vari DA) | CHF | 26'000.-- |
| Opere da metalcostruttore (ponte Taverna) | CHF | 12'000.-- |
| Opere da forestale (vari DA) | CHF | 36'000.-- |
| Opere da idraulico (ponte Taverna) | CHF | 31'000.-- |
| Progetto definitivo, esecutivo e DL (vari DA) | CHF | 100’000.-- |
| Progetto definitivo, esecutivo e DL (ponte Taverna) | CHF | 86'000.-- |
| Onorario consulente idrologia (ponte Taverna) | CHF | 3'000.-- |
| Onorario geometra (ponte Taverna) | CHF | 3'000.-- |
| Spese relative a progetto e DL (vari DA) | CHF | 5'009.52 |
| Spese relative a progetto e DL (ponte Taverna) | CHF | 1'650.-- |
| Interventi urgenti già eseguiti (vari DA) | CHF | 146'587.-- |
| Aumenti-imprevisti-arrotondamenti (vari DA) | CHF | 103'728.36 |
| Aumenti-imprevisti-arrotondamenti (ponte Taverna) | CHF | 51'294.15 |
| Oneri diversi (vari DA: pompieri, voli elicottero) | CHF | 9'071.85 |
| TOTALE parziale | CHF | 1'937'339.36 |
| IVA 7.7% | CHF | 149’175.13 |
| **Totale (inclusa IVA)** | **CHF** | **2'086'514.49** |

**Ripartizione dei costi**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Preventivo dell’opera (IVA inclusa) |  |  | CHF | 2'086'514.-- |
| Preventivo riconosciuto (IVA inclusa) |  |  | CHF | 1'632'560.-- |
| Contributo cantonale |  |  | CHF | 734’652.-- |
| Contributo federale |  |  | CHF | 636'698.-- |
| Costi residui a carico del Comune finanziati con il credito comunale approvato  |  |  | CHF | 715'164.-- |
| TOTALE  | CHF | 2'086'514.-- | CHF | 2'086'514.-- |

L’art. 6 della Legge sull’agricoltura (LA) stabilisce che «*il Cantone promuove il miglioramento strutturale dell’agricoltura attraverso la concessione di aiuti agli investimenti realizzati nel Cantone per i seguenti provvedimenti a condizione che gli interessati non possano già fare ragionevolmente capo o disporre di strutture analoghe*». Fra gli interventi sostenuti vi è «*il ripristino e la protezione di opere del genio rurale, di terreni coltivi (prati e campi), di pascoli e vigneti danneggiati da eventi naturali*» (art. 7 lett. m del regolamento della legge sull’agricoltura - RLA). Secondo l’art. 8 cpv. 4 RLA, l’aliquota di contributo cantonale per queste opere è del 45%, calcolata sul preventivo riconosciuto.Oltre agli aventi diritto stabiliti dal capitolo 1 dell’Ordinanza federale sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura (OMSt), la LA prevede che possono beneficiare degli aiuti agli investimenti anche «*le corporazioni di diritto pubblico*»– quindi i Comuni – «*gli enti di diritto privato aventi scopi di pubblica utilità e le cooperative agricole con sede nel Cantone a condizione che gli interventi rivestano un interesse agricolo generale o siano attuati nell’ambito di un’azienda potenzialmente vitale affittata o da affittare*» (art. 7 lett. a) e «*gruppi di persone costituitesi in società semplice oppure in società anonima, in società a garanzia limitata o in società in accomandita per azioni con sede in Svizzera che eseguono opere aventi anche interessi agricoli; per questi casi gli aiuti sono commisurati all’interesse agricolo dell’opera*» (art. 7 lett. b).

Secondo l’art. 8 OMSt «*la possibilità di finanziamento e la sopportabilità degli investimenti prospettati devono essere dimostrati prima della concessione dell’aiuto agli investimenti*» e tale dimostrazione deve avvenire «*con strumenti di pianificazione* adatti». Il principio è stato ripreso nell’art. 6a del RLA: «*Il piano finanziario comprova prima della decisione di concessione del contributo la copertura dei costi per i provvedimenti per cui è richiesto il contributo*» e «*per le corporazioni di diritto pubblico la copertura di cui al cpv. 1 è garantita prima del versamento del contributo*».

Il Comune di Acquarossa ha stanziato fr. 2'090'000.- di cui il 17 dicembre 2019 fr. 1'400'000.- per il ripristino dai danni alluvionali e il 16 giugno 2020 fr. 690'000.- per il rifacimento del ponte in località Taverna. Con lo stanziamento di questi crediti è ottemperato il requisito previsto dall’art. 8 OMSt. L’onere a carico del Comune, dedotti i sussidi cantonali e federali, è di fr. 715’164.-.

L’UFAG il 16 ottobre 2020 ha preavvisato favorevolmente la concessione di aiuti agli investimenti per il ripristino dei manufatti danneggiati dagli eventi alluvionali. È ipotizzabile un contributo federale pari a fr. 636'698.-, ossia il 39% circa del preventivo riconosciuto.

Secondo l’art. 31 cpv. 1 OMSt «*L’inizio dei lavori e gli acquisti possono essere effettuati soltanto quando l’aiuto agli investimenti risulta da una decisione passata in giudicato o da una convenzione e la competente autorità cantonale ha rilasciato la corrispondente autorizzazione*». A livello cantonale vige un principio analogo: «*possono beneficiare degli aiuti agli investimenti unicamente provvedimenti non ancora iniziati*» (art. 8 cpv. 5 LA).

Gli interventi più urgenti sono stati autorizzati tramite la deroga prevista dall’art. 8 cpv. 6 LA, ma l’inizio dei rimanenti lavori è subordinato all’approvazione del presente credito da parte del Gran Consiglio.

# Conclusioni

La Commissione preavvisa favorevolmente la concessione del contributo complessivo massimo di fr. 734’652 al Comune di Acquarossa affinché si provveda al più presto alla sistemazione dei tratti di strada e dei ponti che sono stati danneggiati dall'alluvione del 2019. La Commissione auspica che tali interventi di ripristino avvengano con un occhio di riguardo alla preservazione del paesaggio. La messa in sicurezza e la conservazione di queste strutture è imprescindibile per la vita delle aziende agricole della zona e per la prosecuzione della cura di coltivazioni e pascoli, a beneficio non solo dell’economia agricola, ma anche del paesaggio.

Il Gran Consiglio è invitato ad approvare il disegno di decreto legislativo annesso al messaggio governativo.

Per la Commissione ambiente, territorio ed energia:

Fabio Battaglioni, relatore

Alberti - Badasci - Bang - Berardi - Buri - Caroni - Gaffuri -

Garbani Nerini - Garzoli - Genini - Pinoja - Schnellmann -

Schoenenberger - Terraneo - Tonini