Rapporto

6405 R	16 novembre 2010	TERRITORIO

della Commissione della gestione e delle finanze

sul messaggio 12 ottobre 2010 concernente la richiesta di un credito suppletorio di fr. 378’221.- per il sussidiamento di opere di canalizzazione e di depurazione delle acque

# Premessa

Il messaggio in questione riguarda i sorpassi riscontrati nell'esecuzione di opere i cui crediti sono stati oggetto di più decreti legislativi inerenti canalizzazioni e impianti di depurazione comunali, già votati in precedenza.

La maggior parte di tali opere è stata realizzata in tempi relativamente brevi: ca. il 40% nei primi due anni dopo l'approvazione del DL e un ulteriore 30-35% nei due anni seguenti.

Nel biennio 2007-2008 sono stati versati sussidi per ca. 10.63 milioni di franchi per 92 opere comunali (liquidazioni finali). In 60 casi il consuntivo è risultato inferiore al preventivo e negli altri 32 si sono riscontrati dei maggiori costi.

Per quanto concerne le 60 canalizzazioni in cui si è riscontrato un minor costo, la tabella che segue ne riassume la situazione finanziaria.

|  | Preventivo | Consuntivo | Sussidi stanz. | Sussidi versati | Minor sussidio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007 | 15'511’634 | 11'988’759 | 4'373’104 | 3'500’545 | 872’559 |
| 2008 | 11'727’775 | 10'269’531 | 3'505’037 | 3'093’432 | 411’605 |
| Totale | 27'239’409 | 22'258’290 | 7'878’141 | 6'593’977 | 1'284’164 |

Nel periodo tra il 1995 e il 2008 sono state liquidate 966 opere per un valore complessivo di:

-	preventivo globale				fr.  442'243’920

-	consuntivo globale				fr.  399'937’372

-	minor costo rispetto al preventivo		fr.    42'306’548

Dunque una situazione favorevole che nel suo insieme ha portato ad un importante contenimento dei costi e ciò nonostante un’evoluzione importante riscontrata a livello generale relativamente all’incremento dei costi di costruzione.

# Motivi e giustificazione dei maggiori costi

Il presente messaggio prende in considerazione, come già evidenziato, 32 casi di cui:

-	10 casi con sorpassi inferiori al 10% rispettivamente i maggiori sussidi inferiori a 
5000.- fr.

-	22 casi con sorpassi più consistenti le cui cause sono illustrate in seguito.

In linea generale i maggiori costi sono imputabili ad aumenti e indennità ricorrenti, difficoltà particolari nell’esecuzione dei lavori e modifiche o estensioni del progetto iniziale.

Dei 22 comuni presi in considerazione ben 16 sono comuni delle valli o di montagna. In questi casi l’incremento dei costi è sostanzialmente giustificato da informazioni catastali vecchie e pertanto poco pertinenti, relative in particolare agli allacciamenti privati. Altre cause frequenti derivano dalla morfologia e dalla geologia del territorio.

Gli altri 6 casi riguardano la città e l’agglomerato di Lugano e due comuni di pianura che sono stati interessati da aumenti ricorrenti (indennità intemperie e aumenti salariali), o dalla necessita di ripavimentazione di una superficie più ampia dopo l’intervento nella sottostruttura.

# Conclusioni

La tabella sottostante riassume tutti i costi e i sussidi da ratificare: 22 + 10

|  |  | SUSSIDI |  | No.WBS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DL | COMUNI | VERSATI | STANZIATI | DIFFER. |  | 731.52 |

| 1985 - 10.06.1985 | Valcolla | 201’861 | 175’631 | 26’230 |  | 3785 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1997 - 30.11.1998 | Muggio | 47’255 | 35’000 | 12’255 |  | 3358 |

| 1998 - 28.02.2000 | Muggio | 346’690 | 339’264 | 7’426 |  | 3357 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2001 - 26.06.2002 | Bogno | 29’717 | 22’540 | 7’177 |  | 3088 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Porza | 5’726 | 4’680 | 1’046 |  | 3630 |
|  | Valcolla | 98’095 | 82’740 | 15’355 |  | 3782 |
| 2002 - 23.06.2003 | Chiasso | 56’333 | 54’000 | 2’333 |  | 3216 |
|  | Pianezzo | 882’017 | 855’600 | 26’417 |  | 3606 |
|  | Porza | 2’131 | 1’845 | 286 |  | 3631 |
| 2003 - 22.06.2004 | Avegno | 159’254 | 136’000 | 23’254 |  | 3029 |
|  | Bedano | 155’750 | 142’000 | 13’720 |  | 3044 |
|  | Bidogno | 23’132 | 22’000 | 1’132 |  | 3070 |
|  | Bidogno | 34’209 | 30’640 | 3’569 |  | 3070 |
|  | Carona | 44’880 | 32’400 | 12’480 |  | 3178 |
|  | Lugano | 192’015 | 138’000 | 54’015 |  | 3281 |
|  | Lugano | 128’695 | 100’800 | 27’895 |  | 3281 |
|  | Medeglia | 122’602 | 122’000 | 602 |  | 3470 |
|  | Meride | 37’298 | 30’000 | 7’298 |  | 3477 |
| 2004 - 22.06.2005 | Dalpe | 127’553 | 107’600 | 19’953 |  | 3278 |
|  | Lugano-Pregassona | 207’432 | 183’590 | 23’842 |  | 3950 |
|  | Lugano-Pregassona | 84’097 | 78’000 | 6’097 |  | 3950 |
|  | Origlio | 56’630 | 47’500 | 9’130 |  | 3572 |
|  | Pura | 48’197 | 31’500 | 16’697 |  | 3650 |
| 2005 - 17.10.2006 | Arogno | 94’000 | 89’100 | 4’900 |  | 4004 |
|  | Avegno | 39’827 | 20’000 | 19’827 |  | 4006 |
|  | Bellinzona | 43’746 | 42’600 | 1’146 |  | 4007 |
|  | Castel S. Pietro | 71’054 | 65’000 | 6’054 |  | 4015 |
|  | Cimadera | 339’411 | 285’925 | 53’486 |  | 4017 |
|  | Collina d’Oro | 18’826 | 18’200 | 626 |  | 4019 |
|  | Sonvico | 117’068 | 99’000 | 18’068 |  | 4037 |
| 2006 - 26.06.2007 | Croglio | 20’731 | 17’200 | 3’531 |  | 4066 |
|  | Ludiano | 201’049 | 183’350 | 17’699 |  | 4070 |

Tenuto conto delle considerazioni sopra esposte, la Commissione della gestione e delle finanze invita il parlamento ad approvare il Messaggio n. 6405 riguardante il credito suppletorio richiesto di Fr. 378’221.-  Trattasi della ratifica di una spesa sostenuta negli anni 2007 e 2008 nell'ambito dei preventivi dello Stato che non comporta nessun sorpasso dei limiti di credito iscritti a piano finanziario  2004 - 2007 e 2008 - 2011.

Per la Commissione gestione e finanze:

Saverio Lurati, relatore

Bacchetta-Cattori - Beltraminelli - Bertoli -

Bignasca A. - Brivio - Celio - Chiesa -

Foletti - Ghisletta R . - Gobbi N. - Jelmini -

Merlini - Orelli Vassere - Regazzi - Vitta