5079	30 gennaio 2001	ISTRUZIONE E CULTURA

Concessione di un credito di fr. 11'281'000.- per la ristrutturazione e l'ampliamento degli stabili della Scuola media di Gravesano

Signor Presidente,

signore e signori deputati,

con il presente Messaggio sottoponiamo al vostro esame la richiesta del credito complessivo di fr. 11'281'000.- per la ristrutturazione e l'ampliamento degli stabili della Scuola media di Gravesano, nell'ambito della risistemazione logistica di alcuni istituti scolastici del Luganese.

Il presente Messaggio dà seguito alle indicazioni di massima, contenute nei precedenti messaggi relativi alla logistica scolastica del Luganese e in particolare al Messaggio n. 4843 del 26 gennaio 1999  e relativo decreto legislativo del 9 marzo 1999 concernente la concessione di un credito complessivo di fr. 1'255'000.-- per la progettazione dei lavori di ristrutturazione e di ampliamento degli stabili della Scuola media di Gravesano e per l'acquisto del sedime necessario.

# 1.	SITUAZIONE GENERALE

## 1.1	Antefatti

L’attività scolastica nella sede della Scuola media di Gravesano ha preso avvio nel mese di settembre 1980.

Prima della costruzione della parte di proprietà cantonale, finanziata con il Messaggio del 15 agosto 1978, gli allievi delle Scuole maggiori svolgevano tutte le loro attività scolastiche negli stabili di proprietà della Fondazione Istituto Rusca.

Il Messaggio del 15 agosto 1978, che accordava un credito di fr. 3’100’000.-- per la costruzione della parte di proprietà cantonale della Scuola media di Gravesano, indicava che “sui 4 anni di Scuola media il totale degli allievi risulta vicino a 200, con formazione conseguente di 8-10 sezioni”.

Attualmente la Scuola conta 275 allievi e 14 sezioni.

## 1.2	La Fondazione Istituto Rusca

La Fondazione Istituto Rusca è stata istituita con atto pubblico del 28 febbraio 1911 sulla base delle volontà testamentarie del prof. Matteo Rusca e integrate dalle disposizioni lasciate dall’avv. Domenico Tognetti. Scopo iniziale della Fondazione “l’istruzione e l’educazione gratuita e in perpetuo a favore specialmente della gioventù dei comuni di Bedano, Gravesano, Manno e Arosio” nell’Istituto Rusca di Gravesano. Dopo l’istituzione, nel 1922, della Scuola maggiore consortile di Gravesano, vennero a decadere la funzione dell’Istituto e lo scopo principale della Fondazione. All’inizio degli anni ottanta veniva istituita la Scuola media unica con sede a Gravesano. Come conseguenza della modifica del comprensorio scolastico e nell’intento di rispettare le volontà del testatore, il Consiglio di Stato modificava, con decisione del 29 settembre 1987, lo scopo della Fondazione Istituto Rusca nel senso che la Fondazione, in via principale, avrebbe devoluto dei sussidi alla Scuola media unica a favore di tutti gli allievi dei comuni facenti parte del comprensorio scolastico, per attività parascolastiche e per incrementare la biblioteca scolastica.

Si osserva che la Fondazione Istituto Rusca è tuttora proprietaria, in territorio del Comune di Gravesano, di parte del mappale n. 168 ( mq. 3392) ceduto in diritto di superficie allo Stato, dopo gli acquisti proposti  e accettati dal Gran Consiglio sulla base del Messaggio n. 4843 del 26 gennaio 1999 e del decreto del 9 marzo 1999.

## 1.3	Situazione attuale

Nell’anno scolastico 2000-2001 (novembre 2000), la Scuola media di Gravesano è frequentata da 275 allievi distribuiti in 14 sezioni provenienti dai seguenti comuni:

11  da Arosio

40  da Bedano

10  da Breno

46  da Cadempino

5  da Fescoggia

42  da Gravesano

70  da Lamone

32  da Manno

7  da Mugena

12  da Vezio

Questa situazione conferma la previsione per l'anno scolastico 2000/2001 indicata al punto 1.4 del Messaggio n. 4843 del 26 gennaio 1999.

## 1.4	Prospettive

Secondo le ultime previsioni sulla frequenza della Scuola media di Gravesano, elaborate dalla direzione e dall’UIM, il numero degli allievi sarà ancora superiore a quello indicato nel Messaggio n. 4843 del 26 gennaio 1999.

| Situazione/previsione |  |  |
| --- | --- | --- |
| Anno di riferimento | Allievi | Sezioni |
| 2001/2002 | 299 | 15 |
| 2002/2003 | 297 | 14 |
| 2003/2004 | 321 | 14 |
| 2004/2005 | 333 | 16 |
| 2005/2006 | 321 | 17 |
| 2006/2007 | 330 | 17 |
| 2007/2008 | 316 | 16 |
| 2008/2009 | 323 | 16 |
| 2009/2010 | 326 | 16 |

Le cifre confermano le motivazioni a favore dell’ampliamento.

# 2.	DESCRIZIONE ARCHITETTONICA DEL PROGETTO

## 2.1	Ubicazione

Il nuovo fabbricato della Scuola media di Gravesano si trova in località Prada e completa l’attuale complesso scolastico, costituito dall’edificio della Fondazione Rusca e da quello della scuola media, edificato nel 1979-80.

## 2.2	Caratteristiche del sedime (mappali no. 167,168,171 RFD Gravesano)

Il sedime, di forma quadrangolare con una superficie limitata, sistemato a terrazze con una propaggine che si allunga verso sud, è in buona parte edificato e sistemato con piazzali e zone verdi alberate.

Attualmente sul sedime sono ubicati tre edifici:

-	il fabbricato della Fondazione Rusca ( mappale n. 168)

-	il fabbricato della scuola media (mappale n. 171) costruito nel 1979-80

-	il fabbricato della piccola palestra (mappale n. 168) che verrà demolito per far posto al nuovo edificio, destinato in particolare agli spazi aperti anche al pubblico (palestra, mensa polivalente, biblioteca).

## 2.3	Il progetto

Il programma prevede la costruzione di un nuovo fabbricato a monte di quello della Fondazione Rusca in contiguità con la scuola media situata sul mappale n. 171.

Ciò presuppone la demolizione della piccola palestra esistente, che non risponde più alle attuali esigenze.

L’edificio della scuola media sarà oggetto di ristrutturazione parziale e quello della Fondazione Rusca di piccoli interventi di miglioria e manutenzione.

### 2.3.1	Impostazione urbanistica

Il progetto intende caratterizzare in modo unitario il complesso scolastico, salvaguardando l’espressione architettonico-volumetrica del fabbricato originale della Fondazione Rusca.

Il nuovo fabbricato si sviluppa sull’asse nord-sud, parallelo all’attuale piazzale d’accesso che viene allargato verso montagna, e si estende dallo stabile della scuola media fino al filo nord di quello della Fondazione Rusca.

L’intero complesso scolastico assume così la forma di una U spezzata, organizzata attorno a un ampio spazio libero centrale.

Gli spazi liberi a nord e a est, in buona parte sistemati a verde e alberati, vengono salvaguardati; è pure mantenuta un’ampia fascia verde sul lato ovest confinante con la zona residenziale.

In sostituzione dei parcheggi sistemati attualmente all’entrata del cortile (in prossimità della palestra esistente) sono previsti posteggi interrati per auto, biciclette e motorini.

L’accesso veicolare è previsto dalla strada comunale che costeggia il lato sud del sedime.

Un accesso veicolare unicamente di servizio è mantenuto sul lato nord della proprietà, in corrispondenza con la strada cantonale per Arosio.

Gli accessi pedonali sono previsti dalla strada comunale a sud e dalla strada cantonale (lato nord) in combinazione con quello veicolare di servizio.

La disposizione volumetrica dei nuovi corpi tende a ridurre al minimo l’impatto ambientale verso le costruzioni della zona residenziale a monte della strada.

### 2.3.2	Distribuzione planimetrica

La distribuzione planimetrica parte dal concetto del raggruppamento degli spazi didattici riservati alla normale attività didattica e di quelli aperti anche al pubblico (palestra, aula polivalente e biblioteca).

Questi ultimi sono ubicati nel nuovo edificio mentre i primi trovano sistemazione negli edifici esistenti.

Questa soluzione permette una gestione razionale degli spazi e delle infrastrutture.

### 2.3.3	Nuovo edificio

Al piano terreno sono ubicati:

-	la palestra, dimensionata anche per incontri ufficiali di pallacanestro e i relativi locali annessi (docenti, pronto soccorso, arbitri, spogliatoi e depositi attrezzi)

-	i servizi igienici per la palestra, la mensa e il pubblico, raggruppati, ma separati funzionalmente (utenti della scuola-utenti esterni)

-	il locale mensa ad uso polivalente

-	i locali di ventilazione, dell’impianto elettrico e degli addetti alla pulizia.

Nella zona di collegamento con il fabbricato della scuola media esistente, parzialmente integrata nello stesso, è ubicata la cucina (servizio catering).

Un ampio porticato, combinato con una pensilina, funge da collegamento coperto fra i tre fabbricati del complesso scolastico.

Al primo piano sono ubicati:

-	la galleria sistemata a tribuna (ca. 130 posti)

-	la biblioteca e l’aula di educazione alimentare

-	i servizi del corpo docenti

### 2.3.4	Edificio esistente della scuola media

Con la ristrutturazione parziale dell’edificio si otterranno i seguenti spazi:

Al piano terreno:

-	deposito cucina, spogliatoio e servizi degli addetti, locale quadro computer, depositi vari (in sostituzione del locale serbatoi combustibile);

ampliamento dell’aula di musica. Saranno mantenute le 5 aule normali rivolte a est.

Al primo piano:

-	due aule d’informatica al posto dell’aula polivalente e un’aula normale al posto della biblioteca;

ampliamento dell’aula di scienze con l’eliminazione dello spazio dell’aula di educazione alimentare.

Gli altri spazi per l’insegnamento verranno mantenuti:

2 aule di geografia e relativo deposito;

2 aule normali (verso ovest).

### 2.3.5	Edificio della Fondazione Rusca

Nello stabile, che sarà oggetto di interventi di normale manutenzione e miglioria, saranno ubicati i seguenti locali:

Al piano terreno:

-	l’aula di disegno, l’aula di lavoro manuale, l’aula per la tecnica dell’abbigliamento, l’aula dei docenti, la segreteria, la direzione, la vicedirezione e i servizi igienici.

Al primo piano:

-	3 aule normali, 2 locali per il sostegno pedagogico, la camera oscura e i servizi igienici.

## 2.4	Struttura in calcestruzzo

Palestra:

La copertura della palestra (dalle dimensioni di ca. 30 m di lunghezza e 19 m di larghezza) è composta di una soletta nervata in calcestruzzo armato precompresso.

I muri perimetrali principali poggiano su banchine di fondazione, mentre il pavimento della palestra appoggia su una platea di fondazione.

Spogliatoi e servizi:

I locali sono totalmente interrati; a livello strutturale sono composti di solette semplici, muri e platea in calcestruzzo armato parzialmente in faccia a vista.

Refettorio / biblioteca:

I locali, con ampie campate, sono disposti su due livelli.

La copertura della biblioteca, che possiede una pianta quadrata di 14.5 m x 14.5 m, è composta di una struttura a cassettoni. Nelle travature sono disposti dei cavi di precompressione per impedire eccessive deformazioni. La fondazione è prevista con una platea in calcestruzzo.

Parcheggio sotterraneo:

Il progetto prevede la costruzione di un’autorimessa interrata con ca. 20 posti auto. Al di sopra dell’autorimessa si trova un campo sportivo in asfalto.

## 2.5	Materiali di finitura

### Isolazioni, impermeabilizzazioni e opere da lattoniere

Isolazioni termiche in pannelli di vetrocellulare, polistirolo con eventuale rivestimento di pannelli fonoassorbenti secondo le necessità.

Pavimenti in vetrocellulare e isolazioni anticalpestìo. Isolazione dei tetti con poliuretano espanso e vetrocellulare.

Impermeabilizzazioni: tetti, pareti contro terra e pavimenti con bitume elastomero.

Aggiunta di stuoia pesante di protezione per i tetti praticabili.

Lattoniere: scossaline, bande del sole, bande di dilatazione e accessori in acciaio inox.

### Serramenti esterni

Finestre, porte-finestra e porte in metallo con taglio termico e doppia vetratura isolante.

### Serramenti interni

Telai in metallo, ante in metallo e vetro con requisiti di sicurezza o ante in truciolare di legno impiallacciato.

### Pavimenti e soffitti

Pavimenti palestra in legno, biblioteca in legno, altri pavimenti e rivestimenti in grès e ceramica.

Soffitti ribassati fonoassorbenti in metallo e cartongesso.

### Elementi frangisole

Lamelle a pacchetto tipo NS in alluminio termolaccato.

### Opere da pittore

Superfici esterne in calcestruzzo a faccia a vista, tinteggio con velatura coprente.

Altre superfici, tinteggio alla dispersione.

### Canalizzazioni

Evacuazione delle acque luride con allacciamento al collettore comunale.

Evacuazione delle acque chiare meteoriche tetti e drenaggi mediante smaltimento con infiltrazione naturale tramite pozzi perdenti nei sedimi verdi.

## 2.6	Impianti

### 2.6.1	Impianto di ventilazione/riscaldamento

### Fornitura portatori di energia deposito

Quale vettore energetico verrà utilizzato il gas metano.

La posizione considera la condotta di alimentazione del gas con la relativa valvola di sicurezza elettromagnetica e gli organi di chiusura, a partire dall’armadietto AIL situato in prossimità dell’entrata principale.

### Produzione di calore

La produzione di calore è assicurata dal gas come vettore energetico, rispettivamente da due caldaie con bruciatore a soffiante.

Il medium termo-vettore è distribuito tramite batteria di settorizzazione, regolazione e pompe di circolazione ai seguenti consumatori:

- accumulatore per la produzione dell’acqua calda

- riscaldamento dei locali annessi palestra

- batteria monoblocchi ventilazione, spogliatoi, docce e cucina

- sottostazione esistente della scuola media.

La produzione di acqua calda a uso igienico-sanitario è assicurata da un accumulatore alimentato dalle caldaie del riscaldamento.

La temperatura massima di esercizio, considerata la presenza di impianti esistenti, è fissata in 75-65 ° C.

Distribuzione del calore: la sottostazione esistente nella scuola media viene completata con l’aggiunta di un gruppo per la batteria monoblocco di ventilazione della cucina e il gruppo per la Fondazione Rusca viene completato con l’aggiunta della pompa, regolazione degli organi di chiusura, taratura, controllo e scarico.

L’ emissione del calore nei singoli ambienti è assicurata da corpi riscaldanti.

Nell’edificio Fondazione Rusca verrà mantenuto l’impianto esistente con caldaia a olio combustibile.

### Impianti di ventilazione

Gli impianti di ventilazione per

- spogliatoi e docce

- cucina

sono previsti con monoblocchi di immissione, aspirazione e espulsione, provvisti di recupero del calore per il risparmio energetico.

### 2.6.2	Impianto sanitario

### Apparecchi sanitari

Sono previsti apparecchi sanitari usuali di solida esecuzione e di tipo sospeso per consentire un’agevole pulizia dei pavimenti.

### Apparecchi di alimentazione e scarico

La posizione considera:

- la fornitura e la posa di armadi antincendio

- la fornitura e la posa delle guarnizione di attacco e rubinetteria di regolazione per le attrezzature cucina fornite dalla stazione appaltante

- la fornitura e la posa degli scarichi da pavimento

- la fornitura e la posa di rubinetti di lavaggio interni ed esterni

### 2.6.3	Impianto elettrico

### Parte Palestra

Esecuzione dell’impianto di corrente forte e debole completo secondo le norme vigenti.

L’installazione prevede gli allacciamenti dello stabile alla rete di alimentazione, l’esecuzione di tutti gli apparati di distribuzione, messe a terra e impianti luce-forza.

L’impianto luce è previsto secondo i valori di illuminamento prescritti dalle norme con corpi illuminanti idonei; l’impianto forza prevede l’esecuzione degli impianti tecnici e di una cucina tipo catering.

La palestra sarà adattata di corpi illuminanti idonei alle competizioni sportive con impianto di amplificazione e apparecchi a cablaggio strutturato con impianto elettronico segnapunti.

L’impianto corrente debole prevede l’esecuzione del cablaggio strutturato, del centralino telefonico secondo le esigenze del committente concordate con il CSI, compreso l’impianto gong, orologio, e amplificazione.

### Parte Stabile Rusca

L’intervento all’impianto elettrico dello stabile Rusca è di tipo parziale.

Sono previste la messa in opera di una nuova aula, destinata all’insegnamento della tecnica dell'abbigliamento, la sistemazione della luce dei corridoi e la distribuzione del cablaggio strutturato.

Allo stabile Rusca è previsto l’allacciamento dell’impianto luce per il nuovo parcheggio interrato.

RIEPILOGO PREVENTIVO CCC DEL PROGETTO

Edificio fondazione Rusca:

| 1) Lavori preliminari | Fr. | 125'398.00 |
| --- | --- | --- |
| 2) Edificio | Fr. | 709'242.35 |
| 3) Attrezzature di esercizio | Fr. | -.- |
| 4) Lavori esterni | Fr. | 294'000.00 |
| 5) Costi secondari (compreso IVA 1/2/4/5) | Fr. | 252'739.30 |
| 9) Arredamento mobile | Fr. | 55'000.00 |
| TOTALE | Fr. | 1'436'379.65 |

Edificio scolastico esistente:

| 1) Lavori preliminari | Fr. | 50'000.00 |
| --- | --- | --- |
| 2) Edificio | Fr. | 268'149.50 |
| 3) Attrezzature di esercizio | Fr. | -.- |
| 4) Lavori esterni | Fr. | 20'000.00 |
| 5) Costi secondari (compreso IVA 1/2/4/5) | Fr. | 143'745.60 |
| 9) Arredamento mobile | Fr. | 70'000.00 |
| TOTALE | Fr. | 551'895.10 |

Nuovo edificio scolastico:

| 1) Lavori preliminari | Fr. | 450'000.00 |
| --- | --- | --- |
| 2) Edificio | Fr. | 5'074'696.50 |
| supplemento volume palestra Basket | Fr. | 150'000.00 |
| 3) Attrezzature di esercizio: cucina + ventilazione | Fr. | 180'000.00 |
| 4) Lavori esterni | Fr. | 294'000.00 |
| 5) Costi secondari (compreso IVA 1/2/3/4/5) | Fr. | 1'792'942.85 |
| 9) Arredamento mobile | Fr. | 165'000.00 |
| TOTALE | Fr. | 8'106'639.35 |

Sistemazione esterna:

| 1) Lavori preliminari | Fr. | 28'000.00 |
| --- | --- | --- |
| 2) Edificio | Fr. | 706'472.50 |
| 3) Attrezzature di esercizio | Fr. | -.- |
| 4) Lavori esterni | Fr. | 100'000.00 |
| 5) Costi secondari (compreso IVA 1/2/4/5) | Fr. | 252'281.00 |
| TOTALE | Fr. | 1'086'753.50 |

| Imprevisti | Fr. | 448'332.40 |
| --- | --- | --- |

| TOTALE | Fr. | 11'630'00 0.00 |
| --- | --- | --- |

A questo importo vanno aggiunti per aggiornamenti e nuove esigenze fr. 127'000.- per l'informatica, fr. 170'000.-- per la centrale approvvigionamenti, fr. 14'000.-- per pulizia e fr. 40'000-- per traslochi.

Pertanto l'investimento complessivo ammonta a fr. 11'981'000.- dai quali vanno dedotti fr. 700'000.-- del credito di progettazione approvato con Messaggio n. 4843 del 26 gennaio 1999.

Il credito richiesto con il presente messaggio è quindi di fr. 11'281'000-.

E' previsto un contributo di fr. 300'000.- da parte del Comune di Gravesano per la palestra.

# 3.	Corrispondenza con le LD e il PF

Il costo dei lavori di ristrutturazione e di ampliamento degli stabili della Scuola media di Gravesano è contemplato tra i provvedimenti operativi del Rapporto al Gran Consiglio sulle LD e sul PF 2000-2003 settore n. 421.342.002 "insegnamento" voce "scuole medie, medie superiori", e si estenderà anche alla prossima legislatura.

# 4.	Incidenza sulla gestione corrente

La sede è attualmente dotata di personale amministrativo e di custodia adeguato alla presente ed alla futura sistemazione logistica.

L'aumento di spazi richiederà un aumento del contingente in ore di pulizia e del relativo materiale.

Per la gestione corrente sono previsti fr. 25'000.-- per stipendi per personale di pulizia e varie e fr. 50'000.-- per la manutenzione ordinaria a medio termine.

L'intervento edilizio comporterà nuovi oneri per interessi e ammortamenti.

# 5.	Indicazioni finanziarie

La valutazione delle uscite per gli investimenti è stato effettuato dai competenti uffici dello Stato.

## 5.1	Partecipazione finanziaria del comune

Il Consiglio comunale di Gravesano il 3 aprile 2000 ha approvato un credito di fr. 300'000.- come contributo "una tantum" alle maggiori spese di costruzione causate dall'adattamento della nuova palestra alle esigenze dello svolgimento di partite ufficiali di pallacanestro. Al comune di Gravesano è attribuita la gestione della palestra, di sera, nei fine settimana o nei periodi di vacanza scolastica; sarà stipulata una speciale Convenzione, d'intesa con la Direzione della Scuola media.

# 6.	Tempi di attuazione

Trattandosi di un'esecuzione per corpo ad opera con la sede scolastica funzionante si prevedono le seguenti consegne:

giugno:	2002	inizio dei lavori di rinnovo dell’edificio

"	2004	inizio dei lavori Fondazione Rusca e nell'edificio esistente

"	2005	termine dei lavori

# 7.	CONCLUSIONI

La concessione del credito di costruzione, che trovava le sue motivazioni già nella precedente richiesta del credito di progettazione, è giustificata dall'accettazione da parte di codesto Parlamento del programma di risistemazione logistica di alcune sedi scolastiche del Luganese e dalle indicazioni esposte nel presente Messaggio.

In considerazione delle indicazioni date e delle argomentazioni addotte nel Messaggio, vi invitiamo ad approvare il disegno del Decreto legislativo allegato.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

La Presidente, M. Masoni

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la richiesta di un credito di fr. 11'281'000.- per la ristrutturazione e l'ampliamento degli stabili della Scuola media di Gravesano

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 30 gennaio 2001 no. 5079 del Consiglio di Stato;

decreta:

Articolo 1

E' concesso il credito complessivo di 11'281'000.- per la ristrutturazione e l'ampliamento degli stabili della Scuola media di Gravesano, così suddiviso:

a)	fr.	11'154'000.--	Sezione logistica e stabili erariali

b)	fr.	127'000.--	Centro sistemi informativi

I crediti sono iscritti al conto degli investimenti del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione della logistica e degli stabili erariali (costruzione, arredamento, mobilio, cablaggio e trasloco ,attrezzature didattiche), Centro sistemi informativi (attrezzature informatiche).

Articolo 2

Il contributo di 300'000.- fr. del Comune di Gravesano è iscritto nel conto entrate per investimenti del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione della logistica e degli stabili erariali.

Articolo 3

Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.