5103	10 aprile 2001	FINANZE E ECONOMIA

Approvazione del consuntivo finale del raggruppamento terreni (RT) a carattere generale nel Comune di Valcolla, (Consorzio RT Scareglia - Signôra e Consorzio RT Colla - Cozzo), stanziamento del sussidio suppletorio del I° periodo di lavori e del II° periodo

Signor Presidente,

signore e signori deputati,

con il presente messaggio ci pregiamo sottoporre al vostro esame l'approvazione del consuntivo finale del RT nel Comune di Valcolla (RT Scareglia - Signôra e RT Colla - Cozzo) e la richiesta di stanziamento del sussidio suppletorio del I° periodo e del II° periodo di lavori (nuovo).

# INTRODUZIONE

L'esecuzione di questa opera ha creato le premesse per un uso razionale del suolo in generale e in particolare per la continuazione dell'attività agricola, nel comprensorio interessato.

# 1.	Situazione dei sussidiamenti

| data | Preventivo approvato | Consuntivo finale | Importo già sussidiato I° periodo | Importo da sussidiare | % | Importo sussidio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.11. 94 | 2'860'000.- | 2'908'239.- | 2'300'000.- | 608'239.- | 40 | 243'246.- |

# 2.	Descrizione del progetto RT nel Comune di Valcolla (RT Scareglia - Signôra e RT Colla - Cozzo)

Il progetto generale del RT nel comune di Valcolla ha comportato l’esecuzione del riordino fondiario su un comprensorio di ha 255 di superficie e la costruzione di 2.1 km di strade agricole.

Per una descrizione più dettagliata del progetto vi rimandiamo al messaggio No. 4283 del 30 agosto 1994.

## 2.1	Situazione lavori

### 2.1.1	Lavori costruttivi

I lavori costruttivi previsti dal progetto generale sono terminati e liquidati.

### 2.1.2	Lavori geometrici

Con l'approvazione definitiva in data 20 gennaio 1999, del nuovo riparto dei fondi, anche i lavori geometrici sono praticamente terminati.

La conclusione dei lavori di questo RT può essere prospettata entro la fine dell'anno prossimo.

## 2.2	Consuntivo finale

|  | Preventivo approvato Fr. | Importo sussidiato Fr. | Consuntivo finale Fr. | Variazioni Fr. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a) Lavori costruttivi b) Lavori geometrici - I° Periodo vecchio stato, nuovo riparto, rilievo coltura, stime - II° Periodo (nuovo) picchettazione, terminazione, consegna fondi, evasione ricorsi | 1'340'000.- 980'000.- 540'000.- | 1'320'000.- 980'000.- | 1'490'145.- 915'544.- 502'950.- | + 170'145.- - 64'456.- - 37'050.- |
| Totale | 2'860'000.- | 2'300'000.- | 2'908'639.- | + 48'639.- |

Nonostante l'aumento dei costi registrato per i lavori costruttivi dovuto in massima parte agli aumenti ufficiali, all'introduzione dell'IVA e ai danni provocati dalle forti piogge della primavera 2000, l'importo suppletorio rispetto al preventivo iniziale è di soli fr. 48'639.- poiché la riduzione di alcuni parametri valutati nella tassazione dei lavori geometrici e la semplificazione dei lavori di picchettazione e terminazione hanno permesso di diminuire i costi preventivati per i lavori geometrici.

## 2.3	Periodi da sussidiare

a)	Suppletorio al primo periodo dei lavori costruttivi comprendente

gli aumenti ufficiali, l'IVA e il ripristino delle opere danneggiate

dall'alluvione dell'anno 2000, dedotto l'importo di fr. 64'456.- del

minor costo dei lavori geometrici del I° periodo	fr.	105'689.-

b)	II° periodo (nuovo) dei lavori geometrici comprendente la

picchettazione, terminazione, consegna fondi e evasione dei ricorsi	fr.	502'950.-

Con il presente messaggio si propone all'onorando Gran Consiglio di stanziare i seguenti sussidi:

Suppletorio	I°	periodo	40%	di fr.	105'689.-	ossia fr.	42'276.-

Nuovo		II°	periodo	40%	di fr.	502'950.-	ossia fr.	201'180.-

# 3.	Relazione con le linee direttive e il piano finanziario

La proposta di sussidiamento per il RT Valcolla corrisponde a quanto previsto dalle Linee direttive e dal piano finanziario e più precisamente

Oggetto: Valcolla	n. 500.561.2.900.11.

Essa non ha conseguenze di natura finanziaria sull'effettivo del personale.

# 4.	Conseguenze finanziarie per il Comune

L'opera è eseguita da Consorzi di proprietari privati i quali si assumono buona parte delle spese residue dopo deduzione dei sussidi federali e cantonali.

Secondo il piano provvisorio di finanziamento il contributo a carico del Comune di Valcolla è stato fissato in fr. 150'000.--.

Questo importo è già stato versato ai rispettivi consorzi RT.

Non è previsto un aumento di detto contributo.

# 5.	Considerazioni finali

Il sussidiamento finale proposto permette di terminare il RT nel Comune di Valcolla e creare le premesse per un uso razionale del territorio in generale e in particolare per la continuazione dell'attività agricola, come pure per l'esecuzione della misurazione ufficiale e successivamente l'introduzione del registro fondiario federale.

Sulla base delle considerazioni esposte, vi invitiamo a voler approvare l'allegato decreto legislativo.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

La Presidente, M. Masoni

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente l'approvazione del consuntivo finale del raggruppamento terreni (RT) nel Comune di Valcolla, (Consorzio RT Scareglia - Signôra e Consorzio RT Colla - Cozzo), stanziamento del sussidio suppletorio del I° periodo di lavori e del II° periodo

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 10 aprile 2001 no. 5103 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

Il consuntivo finale delle opere di raggruppamento terreni nel Comune di Valcolla (Consorzio RT Scareglia - Signôra e Consorzio RT Colla - Cozzo), il cui importo ammonta a fr. 2'908'639.-, è approvato.

Articolo 2

1A favore del progetto RT nel Comune di Valcolla, (Consorzio RT Scareglia - Signôra e Consorzio RT Colla - Cozzo), è stanziato un sussidio suppletorio per il I° periodo, pari al 40% di fr. 105'689.-, ossia fr. 42'276.- e un sussidio per il II° periodo, pari al 40% di fr. 502'950.-, ossia fr. 201'180.-.

2Il sussidio è iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione bonifiche e catasto.

Articolo 3

Sono richiamate le disposizioni della Legge cantonale sul raggruppamento e la permuta dei terreni del 23 novembre 1970 riguardo all'obbligo di coltivazione, il divieto di frazionamento, la sottrazione all'uso agricolo dei fondi raggruppati e il rimborso dei sussidi cantonali e federali.

Articolo 4

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.