5161	18 settembre 2001	ISTRUZIONE E CULTURA

Richiesta di un credito di progettazione di fr. 500'000.- per l'amplia-mento e la parziale ristrutturazione della Scuola media di Camignolo

Signor Presidente,

signore e signori deputati,

con questa richiesta vi chiediamo di approvare il finanziamento della progettazione di una palestra, di un’aula polivalente e di altri spazi scolastici di cui abbisogna la Scuola media di Camignolo.

# 1.	Premessa

La decisione di istituire una sede di scuola media per l’Alto Vedeggio a Camignolo venne preannunciata dal Messaggio governativo del 18 luglio 1973, concernente la concessione del credito per l’acquisto del relativo terreno ( DL. 20.11.1973: fr. 926'300.--).

Si procedette quindi alla costruzione della prima tappa dell’edificio, che avrebbe dovuto accogliere temporaneamente la scuola maggiore; il Consiglio di Stato decise però di subito utilizzare questa costruzione, istituendovi dal settembre 1978, la prima sede di scuola media del Luganese.

Il 9 giugno 1978 il Consiglio di Stato con un nuovo messaggio, richiese il credito per la costruzione completa della scuola media di Camignolo, consistente in un edificio progettato per accogliere circa 16-17 classi, che il Gran Consiglio concesse (DL 6.11.1978: fr. 7'900'000.--).

La realizzazione della costruzione avvenne in tre tappe:

- 	il primo corpo aule, nel 1979-80;

- 	il completamento del corpo scuola, nel 1981-82;

- 	una palestra, nel 1983-84.

10 anni dopo il Consiglio di Stato chiese un nuovo credito, col Messaggio del 26 ottobre 1988, da un lato per coprire un aumento dei costi per la costruzione e per l’arredamento rispetto a quelli preventivati, dall’altro per realizzare degli impianti sportivi esterni.(DL del 20.2.1989, 327'034 sorpasso di credito, 370'000 per impianti sportivi).

L’iniziale progetto presentato al Parlamento nel 1978, prevedeva invece la costruzione a tappe di un centro scolastico per 16/17 sezioni (cioè per circa 350 allievi), caratterizzato essenzialmente da due corpi:

a)	aule di insegnamento, biblioteca, amministrazione, servizi medico-sociali, locali tecnici e depositi;

b)	doppia palestra e servizi annessi.

Indicava inoltre la progettazione in un’ultima tappa dell’aula magna e della mensa.

Difficoltà finanziarie e la diminuzione della popolazione scolastica rispetto alle iniziali previsioni fecero sì che né la seconda palestra, né l'aula magna, né la mensa vennero mai edificate.

# 2.	La popolazione scolastica

Questa l'evoluzione delle sezioni della scuola media di Camignolo da quando ci sono tutte le classi, dalla I alla IV, e del numero totale di allievi.

|  | Anno scolastico | Numero sezioni | Numero allievi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1981-82 | 16 | 342 |
|  | 1982-83 | 16 | 332 |
|  | 1983-84 | 16 | 342 |
|  | 1984-85 | 16 | 341 |
|  | 1985-86 | 16 | 329 |
|  | 1986-87 | 15 | 305 |
|  | 1987-88 | 14 | 285 |
|  | 1988-89 | 14 | 295 |
|  | 1989-90 | 13 | 273 |
|  | 1990-91 | 14 | 296 |
|  | 1991-92 | 15 | 314 |
|  | 1992-93 | 14 | 290 |
|  | 1993-94 | 15 | 298 |
|  | 1994-95 | 14 | 297 |
|  | 1995-96 | 14 | 286 |
|  | 1996-97 | 15 | 310 |
|  | 1997-98 | 15 | 316 |
|  | 1998-99 | 16 | 335 |
|  | 1999-2000 | 17 | 350 |
|  | 2000-2001 | 17 | 346 |
|  | 2001-2002 | 17 | 346 |

Dopo il primo quinquennio con 16 sezioni si scese alle 13 del 1989-90, per poi raggiungere nel 1999-2000 le 17 sezioni.

Secondo le previsioni pubblicate dall’Ufficio dell’insegnamento medio si prospetta la presenza di 17 sezioni fino all’anno scolastico 2002-2003 e di 16 sezioni fino al 2007-2008 (cfr. statistiche sui comprensori delle scuole medie, Bellinzona, UIM, dicembre 2000).

Si rende perciò indispensabile completare la scuola media di Camignolo, con un ampliamento che realizzerebbe – pur con le dovute modifiche dettate dalle nuove esigenze – il  progetto iniziale di una sede per 16-17 sezioni.

# 3.	Il comprensorio della scuola media di Camignolo

Si consideri inoltre il particolare contesto territoriale che è l’alto Vedeggio.

Una regione che negli anni ’90 - secondo una breve analisi dell’Ufficio cantonale di statistica - è stata caratterizzata da

-	una maggior stabilità della crescita demografica rispetto al resto del Ticino;

-	una bassa presenza di cittadini stranieri;

-	un baricentro spostato nella prima metà delle classi di età della popolazione rispetto al Cantone.

Tale comprensorio potrebbe dunque rimanere una zona attrattiva di tipo residenziale, soprattutto per i cittadini svizzeri, cioè per una popolazione meno sensibile alle variabili migratorie.

Si intravede dunque un possibile futuro di crescita, grazie agli apporti migratori di giovani famiglie che lasciano i nuclei urbani.

Va inoltre ricordato il ruolo che potrebbe assumere l’apertura del cantiere dell’Alp-transit.

# 4.	Esigenze e lacune

Rispetto alle attuali esigenze, la situazione degli spazi disponibili permette di evidenziare le seguenti problematiche:

-	la mancanza di un'aula magna polivalente;

-	la mancanza di una seconda palestra;

-	le dimensioni ridotte dell'attuale biblioteca, che non comprende uno spazio per lo studio e la lettura, né in grado di accogliere l'intero materiale librario, documentaristico e di non-books;

-	la perdita di due aule di classe, dovuta alla realizzazione di due aule di informatica;

-	l'opportunità di ampliare e di collocare in modo più adeguato gli spazi amministrativi e l'aula docenti;

-	il bisogno d'interventi con opere di miglioria e di risanamento dell'attuale struttura, colpita in due occasioni da importanti allagamenti.

Il progetto di fattibilità risolverebbe tutti questi problemi permettendo anche alla sede di Camignolo di disporre di una struttura in grado di far fronte alle esigenze scolastiche attuali.

Gli spazi dove opererebbero alunni e docenti inciderebbero positivamente sulla qualità del lavoro.

# 5.	Caratteristiche del progetto

La realizzazione di una seconda palestra, con relativi deposito attrezzi spogliatoi e docce, permetterebbe agli alunni di Camignolo di svolgere le lezioni di educazione fisica senza più ricorrere a strutture in affitto e a spostamenti in autobus, ottimizzando tempi di lavoro e semplificando l'organizzazione amministrativa.

Lo studio di fattibilità prevede l'edificazione di un nuovo corpo, che accoglierebbe gli spazi per attività "speciali" e che goderebbe  della necessaria autonomia anche per permettere eventuali attività extrascolastiche, quali corsi per adulti, riunioni di enti e associazioni, in un'ottica di area pubblica a disposizione dell'alto Vedeggio.

L'aula magna (mq 309,60) colmerebbe l'attuale mancanza di un luogo per riunioni plenarie del corpo docenti, di allievi e genitori, per lo svolgimento di attività didattiche, culturali, informative, ricreative.

Attualmente gli allievi vengono riuniti nell'atrio.

Il Collegio dei docenti si raduna nell'aula di educazione visiva e l'Assemblea dei genitori fa capo al Centro Diurno del comune di Rivera.

Considerata la particolare ubicazione di Camignolo, assai centrale e facilmente accessibile tramite l'autostrada A2, risulterebbe luogo ideale per gli incontri degli organi della scuola media, di altri organismi dello Stato, di enti e associazioni locali.

L'aula magna sarà perciò attrezzata per fungere anche da aula di educazione musicale, sfruttandone al meglio il grado di occupazione.

Il nuovo corpo accoglierebbe anche i seguenti spazi:

-	due aule di informatica (2 x mq 80);

-	un'aula di educazione tecnica (mq 110);

-	un'aula di tecnica dell'abbigliamento (mq 80);

-	un locale per l'educazione alimentare (mq 100);

-	due aule (mq 80).

Verrebbero così liberati degli spazi dall'attuale edificio, permettendo di disporre di locali più ampi e funzionali per i servizi amministrativi, la biblioteca, l'aula docenti e le aule di classe.

L'attuale palestra di 15m x 26m, sarebbe affiancata da una nuova palestra con le misure standard di 16m x 28m.

Anche le superfici esterne e l'area di sosta degli autopostali verrebbero risistemate.

Sono da prevedere inoltre lavori di contenimento delle acque del riale Leguna e di quelle che scendono dal pendio boscoso della vicina montagna.

Infatti, a causa di piogge torrenziali, in due occasioni, il 4 settembre 1998 e il 4 ottobre 1999, l'acqua ha invaso i pozzi-luce, allagando tutti i locali del seminterrato (deposito nafta, lift, locale tecnico) ed è penetrata anche a pianterreno, danneggiando i locali, il loro mobilio, le apparecchiature informatiche.

Le lezioni dovettero essere sospese per due giorni.

Da uno studio preliminare commissionato dalla Sezione della Logistica e degli Stabili Erariali si prospettano i seguenti interventi:

a)	per il riale Leguna

-	una nuova vasca di trattenuta del materiale a monte della strada comunale;

-	il potenziamento del tratto intubato sotto la strada comunale;

-	l'innalzamento delle sponde del riale;

b)	per lo smaltimento del deflusso del bosco: lavori di incanalamento e creazione di un bacino di accumulo;

c)	per gli stabili: predisposizione di un sistema di ritenzione mediante tetti piani con riduzione del deflusso dell'acqua piovana.

Per preservare lo stabile scolastico dai pericoli alluvionali, la progettazione è pertanto vincolata a provvedimenti costruttivi quali:

-	tetti piani;

-	stabili nuovi a quota superiore (salvo la palestra);

-	superficie di ritenzione quale elemento paesaggistico.

# 6.	Costi di costruzione

Sulla base del preventivo di massima, con una volumetria globale di 14'200 mc, allestito dalla Sezione Logistica e degli Stabili Erariali, la spesa per l'ampliamento del centro scolastico, per la manutenzione straordinaria degli edifici esistenti e per la sistemazione delle aree circostanti ammonta a fr. 11'370'000 che rientra nei parametri usuali per costruzioni analoghe.

1.Lavori preliminari / sistemazione riale		Fr.	650'000.--

2.	Nuovo edificio		Fr.	3'950'000.--

Nuova palestra		Fr.	2'700'000.--

Edificio esistente		Fr.	1'600'000.--

3.	Attrezzature d'esercizio		Fr.	360'000.--

4.	Sistemazione esterna		Fr.	730'000.--

5.	Costi secondari		Fr.	800'000.--

9.	Arredamento / Economato / Pulizia		Fr.	580'000.--

TOTALE			Fr.	11'370'000.--

N.B. Sono esclusi i costi di apparecchiature informatiche

Dovranno essere oggetto di ulteriori approfondimenti l'onere preventivato per la sistemazione del riale, l'ente a cui spetta tale onere e la possibilità di ottenere un sussidio federale.

# 7.	Costi d'esercizio

La realizzazione delle infrastrutture non implica l'assunzione di nuovo personale.

Le spese di manutenzione, pulizia, consumo d'energia, acqua e riscaldamento aumenteranno proporzionalmente alla maggior volumetria dello stabile. Di conseguenza è previsto un incremento del budget di gestione corrente della Divisione delle risorse - Sezione logistica.

# 8.	Corrispondenza con le LD e il PF

Le proposte avanzate in questo messaggio sono considerate nelle LD e nel PF; in particolare l'onere per la progettazione è indicato nel settore  421.156.1.

# 9.	I tempi

-	2002/03: progettazione e preparazione del messaggio per la richiesta di credito di costruzione;

-	2003: progettazione esecutiva e delibere

-	2004: inizio dei lavori.

-	2006: conclusione dei lavori.

# 10.	Conclusione

Per le considerazioni sopra esposte ci pregiamo raccomandarvi l'approvazione del disegno di decreto legislativo allegato.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, L. Pedrazzini

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la richiesta di un credito di progettazione di fr. 500'000.- per l'ampliamento e la parziale ristrutturazione della scuola media di Camignolo

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 18 settembre 2001 no. 5161 del Consiglio di Stato.

d e c r e t a :

Articolo 1

E' concesso un credito di progettazione di fr. 500'000.- per l'ampliamento e la parziale ristrutturazione della Scuola media di Camignolo.

Articolo 2

Il credito di fr. 500'000.- è iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione logistica e degli stabili erariali.

Articolo 3

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.