5182	11 dicembre 2001	ISTRUZIONE E CULTURA

Richiesta di un credito di fr. 9'676'792.-- per l’ampliamento e la parziale ristrutturazione della Scuola media di Cevio

Signor Presidente,

signore e signori deputati,

con il presente messaggio sottoponiamo al Gran Consiglio la richiesta del  credito destinato all'ampliamento e alla parziale ristrutturazione della SM di Cevio.

Durante l'anno scolastico 2001-2002 la sede di Cevio è frequentata da 231 allievi distribuiti in 12 sezioni (3 sezioni per ogni classe).

Le previsioni pubblicate dall'Ufficio dell'insegnamento medio del DIC  indicano per i prossimi anni scolastici la seguente probabile organizzazione della sede:

2002-2003	262 allievi	12 sezioni

2003-2004	279 allievi	13 sezioni

2004-2005	287 allievi	14 sezioni

2005-2006	287 allievi	14 sezioni

2006-2007	288 allievi	13 sezioni

2007-2008	298 allievi	14 sezioni

2008-2009	286 allievi	15 sezioni

2009-2010	263 allievi	13 sezioni

2010-2011	253 allievi	12 sezioni

Con la realizzazione degli spazi proposti e tenuto conto delle sezioni previste, la sede sarà ben organizzata e attrezzata anche in futuro secondo le attuali esigenze scolastiche.

# 1.	DESCRIZIONE ARCHITETTONICA DEL PROGETTO

Per la richiesta del credito di progettazione era stato allestito uno studio di fattibilità da parte della Sezione della logistica. Questo prevedeva la creazione di nuove aule speciali a Est dell'edificio esistente (sopra l'attuale pensilina) e il conseguente collegamento coperto di tutto il primo piano.

Con l'elaborazione del progetto di dettaglio, l'architetto . incaricato ha abbandonato questa proposta, prevedendo la creazione di nuovi spazi didattici sfruttando l'altezza dell'attuale palestra (inserimento di una soletta con conseguente raddoppio della superficie disponibile).

L’intervento previsto comprende  quindi :

-	la formazione di un nuovo stabile contenente la palestra e locali annessi;

-	la trasformazione dell’attuale palestra in mensa al piano terreno, rispettivamente in aule di insegnamento al primo piano;

-	il rifacimento e ampliamento su 2 piani del corpo di collegamento tra lo stabile principale esistente, la nuova palestra e lo stabile con la nuova mensa;

-	l’aggiunta laterale alla ex palestra della centrale di riscaldamento e di locali a uso ufficio;

-	la formazione della biblioteca  e delle aule di informatica al posto dell’attuale mensa e aule tecniche speciali;

-	lavori di adattamento nello stabile principale esistente: aggiunta di un'aula di scienze, riorganizzazione dei locali amministrativi e dei percorsi (compreso settore scuola elementare);

-	interventi su parti di strutture esistenti che necessitano di risanamento: ventilazione piscina, rifacimento coperture, risanamento facciate;

-	risistemazioni e migliorie esterne: posteggi, area per autopostali, strutture sportive, ridefinizioni entrate e spazi ricreativi.

La richiesta del credito di costruzione fa seguito al Messaggio n. 4713 del 14 gennaio 1998 con la domanda del credito di progettazione di Fr. 450'000.- accordato dal Gran Consiglio con il Decreto legislativo del 20 aprile 1998.

## 1.1	Impostazione del progetto

Aspetti principali nell’elaborazione del progetto sono il rispetto delle necessità educative contenute nel messaggio governativo e nel relativo rapporto commissionale.

I contenuti e la loro organizzazione sono stati perfezionati con la collaborazione della Sezione logistica e degli stabili erariali; degli uffici cantonali preposti ai servizi scolastici in particolare per la palestra e la mensa-cucina; della sezione dei trasporti (accessi e movimento autopostali); dell’ufficio forestale (sistemazioni esterne verso il bosco); dei progettisti tecnici specialisti per gli impianti termoclimatici, elettrici e d’ingegneria; della direzione e del corpo insegnanti della sede di Cevio; dell’autorità comunale di Cevio;

L’istituto scolastico sorge nella campagna sottostante il nucleo vecchio di Cevio.

L’impostazione architettonica del progetto riprende il principio tipologico originale che presenta una struttura a raggiera che parte dalla zona centrale di accesso e si apre verso l’ampia campagna, con un orientamento principale sull’asse che segue il rilievo morfologico come il percorso stradale e il canale.

## 1.2	Organizzazione

Nella disposizione dei locali e nei percorsi il progetto presenta un ordine a settori :

-	il settore con prevalenza di aule scolastiche e comparto amministrativo, con l’attuale entrata principale centrale;

-	il settore con la palestra, la piscina, la mensa, la biblioteca, le aule di informatica e le aule tecniche speciali, con la possibilità di un’apposita entrata (attività quale doposcuola e di carattere pubblico regionale);

-	la biblioteca: disposta e organizzata come punto di raccordo tra i settori;

-	il settore riservato alle sezioni di scuola elementare con una propria entrata, ma sempre collegato alle attività in comune del centro scolastico.

I percorsi interni specialmente tra la palestra e la mensa al piano terreno e verso la biblioteca diventano anche spazi ricreativi sfruttando la necessità statica di costruire i nuovi volumi a una maggior distanza dall’esistente.

La compartimentazione dei settori permette all’occasione di accedere a singoli gruppi di locali con i relativi servizi indipendentemente dall’edificio principale.

# 2.	DESCRIZIONE  TECNICA

L’aggiunta in continuazione della ex palestra contiene la prevista nuova centrale di riscaldamento a truciolato di legno. In questo settore al primo piano sono pure previsti locali con servizi a uso ufficio e deposito (possibilità di inserire gli uffici forestali).

La nuova mensa comprende:

-	il locale principale per la refezione con il settore per i docenti: la buona illuminazione su due lati, il previsto risanamento termico-acustico, la ventilazione e la relazione con gli altri spazi di attività e servizi, ne permettono anche un uso diversificato;

-	il settore con la cucina (comprendente la zona preparazione, cottura, lavaggio, deposito, celle frigo, con entrata indipendente per i fornitori e il personale), il servisol e l’atrio mensa.

La nuova palestra presenta, a differenza dell’edificio principale a due livelli con tetto piano, un tipo di copertura a volta che ne precisa il maggior volume con una carpenteria in legno.

Il corpo annesso al locale palestra è organizzato su 2 piani:

-	al piano terra locale deposito attrezzi mobili e materiale didattico, locali docenti ed infermeria, blocco servizi e pulizia;

-	al primo piano 2 gruppi con spogliatoi e docce, servizi e locali tecnici.

Nella palestra è pure previsto l’inserimento di una tribuna laterale e la possibilità di realizzare sul lato senza aperture una parete d’arrampicata.

## 2.1	La biblioteca

-	quale punto di ritrovo, è posizionata centralmente ed accessibile sia dal settore prettamente scolastico sia dal settore con le attività multiple;

-	comprende: la ricezione al centro, 2 settori depositi libri (uno aperto tra le zone di lettura e uno più separato), la zona lettura individuale e a gruppo.

Nel blocco piscina esistente è previsto il risanamento dell’impianto di ventilazione e una risistemazione parziale dei servizi annessi.

Nella parte alta della ex palestra (primo piano sopra la nuova mensa) sono inserite le nuove aule di educazione alimentare  (con i blocchi cucina), di tecnica dell’abbigliamento e due aule destinate ad uso diversificato. Con questo spostamento lo spazio lasciato libero permette l'inserimento  delle due aule di informatica con il locale deposito.

Nel settore esistente con le aule scolastiche è previsto:

-	l’inserimento di una seconda aula di scienze;

-	la ridisposizione più razionale della direzione e amministrazione accanto all’entrata principale;

-	la ridisposizione della sala docenti e della sala riunioni al piano terra;

-	il riordino dei locali di servizio al primo piano (orientamento professionale, sostegno pedagogico, audiovisivi, loc. medico, lavori di gruppo).

Con il riordino previsto, è possibile ottenere e organizzare il settore per la scuola elementare comprendente le 2 aule scolastiche, il locale docenti, i servizi e l’apposita entrata indipendente all'istituto.

# 3.	ESTERNO

## 3.1	Aree verdi e per le attività sportive

Nella sistemazione esterna il progetto prevede di liberare le zone di accesso principali dagli attuali posteggi e spazio di circolazione veicolare; i nuovi posteggi sono posizionati sul lato nord ed inseriti tra le alberature così da attenuarne l'impatto visivo. La sistemazione parziale a verde della zona centrale riequilibria a livello pedonale lo spazio liberato dalle automobili; in questo contesto non é preclusa la possibilità di rivedere l'attuale fontana scultura: rimessa in funzione - inserimento nel verde - rimozione.

Nel progetto é pure previsto un riordino per le attività sportive esterne quali il rettangolo di gioco asfaltato retrostante l'edificio, la nuova posizione della pista di corsa, posizionata d'intesa con l'ufficio forestale per garantire il rispetto del bosco e il percorso di accesso allo stesso, il deposito per attrezzi esterni.

## 3.2 	Accesso all'area scolastica, piazzale d'attesa bus e posteggi

L'attuale accesso all'area scolastica presenta importanti lacune a livello di sicurezza e funzionalità. In particolare la visibilità in uscita é molto compromessa dall'andamento altimetrico della strada cantonale e da alcuni stabili ubicati proprio ai lati. La fermata dei bus di linea sul campo stradale, la mancanza di cabine d'attesa e di un percorso protetto fino all'area scolastica rappresentano un pericolo non trascurabile.

D'intesa con il comune e con gli addetti alla progettazione stradale del Dipartimento del Territorio, é stato elaborato un progetto di massima che permette di sistemare in modo adeguato questo accesso. La sua realizzazione richiede però la modifica del PR di Cevio, già avviata.

Non potendo vincolare la realizzazione dell'ampliamento e della ristrutturazione scolastica alle procedure pianificatorie, si é deciso di operare in due fasi.

### 3.2.1 	Soluzione transitoria

La piazza di giro degli autopostali sarà ubicata provvisoriamente sul sedime a cavallo tra la proprietà scolastica ed il vicino centro sportivo (sedimi di proprietà Patriziale).

### 3.2.2 	Soluzione definitiva

La modifica del PR comunale permetterà di spostare l'attuale accesso all'area scolastica di circa un'ottantina di metri verso Locarno, in modo da garantire la necessaria visibilità e di disporre dello spazio necessario per realizzare delle corsie di preselezione e delle fermate bus al di fuori del campo stradale.

Questa sistemazione permetterà inoltre di realizzare ulteriori posteggi in vicinanza del nuovo accesso, in modo da evitare la circolazione di veicoli all'interno dell'area scolastica, e di creare dei nuovi collegamenti pedonale e ciclabile protetti.

Il finanziamento di questa spesa verrà suddivisa tra gli Enti interessati sulla base di un prossimo Messaggio allestito dal Dipartimento del territorio.

# 4.	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARI

Il progetto prevede, accanto alle nuove aggiunte e agli interventi di ridistribuzione dei locali, quei lavori di manutenzione straordinari necessari per una sufficiente gestione dell'attività prevista.

# 5.	LAVORI DI MIGLIORIA

Sia nelle parti nuove e parzialmente nelle parti esistenti si sono tenute in considerazione le prescrizioni di sicurezza e di prevenzione incendio come pure le migliorie nelle tecnologie dell’impiantistica e della fisica della costruzione (igiene, acustica, isolazioni).

# 6.	PROGRAMMA DI LAVORO

La realizzazione è prevista a tappe per non precludere la continuità dell’insegnamento:

a)	nuova palestra con i relativi locali annessi;

b)	nuova mensa e cucina con sovrastanti aule tecniche speciali;

c)	biblioteca e aule di informatica;

d)	risanamento parti esistenti (aule scienze e amministrazione).

# 7.	CALCOLO  CUBATURA  SIA		16'200  mc

Settore 1: nuova costruzione		10'600  mc

Palestra e annessi	8'200  mc

Settore atrio P.T. e 1° P	1'400  mc

Settore centrale riscaldamento	700  mc

Passaggi 1° P	300  mc

Settore 2: riattazione completa		3'800  mc

Mensa e cucina P.T.	2'400  mc

Aule 1° P sopra mensa	1'400  mc

Settore 3: riassetto interno		1'800  mc

biblioteca + informatica 1°P	1'800  mc

# 8.	ASPETTI FINANZIARI

## 8.1	Preventivo dei costi

Il preventivo, calcolato in base ai costi di costruzione CRB dallo studio di architettura incaricato, nonché dagli specialisti e, per quel che riguarda l’arredamento parzialmente dai preposti uffici governativi, contempla gli importi seguenti (IVA esclusa), riportati dal preventivo generale corrispondente ai piani di progetto allestiti per la domanda di costruzione.

Ricapitolazione per gruppi

| 1. | Lavori preliminari |  |  |  | Fr. | 41'000.-- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Edificio |  |  |  | Fr. | 6'759'000.-- |
| 20. | Fossa | Fr. | 56'000.-- |  |  |  |
| 21. | Costruzione grezza 1 | Fr. | 1'962'000.-- |  |  |  |
| 22. | Costruzione grezza 2 | Fr. | 1'097'000.-- |  |  |  |
| 23. | Impianti elettrici | Fr. | 542'000.-- |  |  |  |
| 24. | Impianti di riscaldamento | Fr. | 825'000.-- |  |  |  |
| 25. | Impianti sanitari | Fr. | 263'000.-- |  |  |  |
| 27. | Finiture 1 | Fr. | 254'000.-- |  |  |  |
| 28. | Finiture 2 | Fr. | 584'000.-- |  |  |  |
| 29. | Onorari | Fr. | 1'176'000.-- |  |  |  |
| 3. | Attrezzature d'esercizio |  |  |  | Fr. | 775'000.-- |
| 4. | Lavori esterni |  |  |  | Fr. | 668'000.-- |
| 5. | Costi secondari |  |  |  | Fr. | 187'000.-- |
| 9. | Arredamenti |  |  |  | Fr. | 712'000.-- |
| Totale |  |  |  |  | Fr. | 9'142'000.-- |
|  |  | IVA 7,6 % |  |  | Fr. | 694'792.-- |
| Totale (IVA compresa) |  |  |  |  | Fr. | 9'836'792.-- |

Rispetto a quanto annunciato sul Messaggio Governativa per la progettazione (costi stimati) l'aumento dell'investimento verte essenzialmente a modifiche del programma di spazio:

-	ingrandimento palestra per consentire manifestazioni a livello regionale;

-	aumento di un'aula dovuto a esigenze didattiche;

-	creazione di ca. 150 mq per spazi amministrativi cantonali;

-	modifica del vettore energetico: da olio combustibile a legna.

Oltre a quanto sopraccitato vanno aggiunti i rincari intercorsi dal periodo 1997 (elaborazione studio di fattibilità) al 2001.

A questo importo vanno aggiunti per aggiornamenti e nuove esigenze fr. 140'000.-- per l'informatica, fr. 40'000.-- per le forniture da parte della centrale approvvigionamenti, fr. 40'000.-- per pulizia e fr. 70'000.-- per traslochi.

Pertanto l'investimento complessivo ammonta a fr. 10'126'792.-- dai quali vanno dedotti               fr. 450'000.-- del credito di progettazione approvato con il Messaggio no. 4713 del 14 gennaio 1998.

Il credito richiesto con il presente Messaggio è quindi di fr. 9'676'792.--

# 9.	RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE ED IL PIANO FINANZIARIO

La proposta che vi sottoponiamo è conforme a quanto previsto nel piano finanziario degli investimenti, il credito di fr. 9'676'792.-- è inserito nel settore 400 alla posizione 421 219  1  e ripartito negli anni 2002-2005.

# 10.	INCIDENZA SULLA GESTIONE CORRENTE

La sede è attualmente dotata di personale amministrativo e di custodia adeguato alla presente ed alla futura sistemazione logistica.

L'aumento di spazi richiederà un aumento del contingente in ore di pulizia e del relativo materiale.

Per la gestione corrente le spese per la manutenzione, il consumo di energia, acqua, riscaldamento e la pulizia aumenteranno proporzionalmente alla maggior volumetria dello stabile.

# 11.	TEMPI DI ATTUAZIONE

Trattandosi di un'esecuzione per corpo ad opera con la sede scolastica funzionante si prevedono le seguenti consegne:

settembre	2003	realizzazione nuovo edificio (palestra e servizi)

settembre	2004	ristrutturazione ed ampliamento ex palestra (nuova mensa e spazi didattici

dicembre 	2005	ristrutturazione edificio esistente e termine lavori

# 12.	CONCLUSIONI

La concessione del credito di costruzione trovava le sue motivazioni già nella precedente richiesta del credito di progettazione. Le ragioni a sostegno di questo investimento  sono qui confermate e precisate  con l'elaborazione del progetto definitivo.

In considerazione delle indicazioni date e delle argomentazioni addotte nel Messaggio, vi invitiamo ad approvare il disegno del Decreto legislativo allegato.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, L. Pedrazzini

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la richiesta di un credito di fr. 9'676'792.-- per l'ampliamento e la parziale ristrutturazione della Scuola media di Cevio

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 11 dicembre 2001 no. 5182 del Consiglio di Stato;

d e c r e t a :

Articolo 1

È concesso il credito complessivo di fr. 9'676'792.-- per l'ampliamento e la parziale ristrutturazione della Scuola media di Cevio, così suddiviso:

a)	fr. 9'536'792.--  Sezione della logistica

b)	fr.    140'000.--  Centro sistemi informativi

Articolo 2

I crediti sono iscritti al conto degli investimenti del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione della logistica (costruzione, arredamento, mobilio, cablaggio (parte passiva), trasloco, attrezzature didattiche), Centro sistemi informativi (attrezzature informatiche, telefonia e parti attive).

Articolo 3

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.