5193	18 dicembre 2001	TERRITORIO

Piano regionale dei trasporti del Bellinzonese (PTB): stanziamento di un credito complessivo di fr. 10'000'000.00 per interventi di sistemazione stradale lungo l'asse centrale principale in territorio di Giubiasco (Piazza Grande) e di Arbedo / Bellinzona (Molinazzo)

Signor Presidente,

signore e signori deputati,

Vi sottoponiamo, per approvazione, la richiesta di stanziamento di crediti a favore della sistemazione stradale lungo l'asse centrale principale (A2) -Arbedo/Castione - Bellinzona - Giubiasco - Camorino (A2) - con particolare riguardo alle due tratte d'accesso da sud Giubiasco / Piazza Grande e da nord Arbedo / Bellinzona (Molinazzo).

Questo messaggio si inserisce nel quadro operativo a favore del Piano regionale dei trasporti del Bellinzonese. Con Messaggio no. 4913 del 01.09.99 e rispettivo DL del 13.12.99 il Gran Consiglio approvava l'impostazione del PTB e dava i primi necessari crediti di progettazione. Con Messaggio no. 5145 del 10.07.01 e rispettivo DL del 09.10.01 il Gran Consiglio approvava la riorganizzazione dei trasporti pubblici postulata dal Piano regionale dei trasporti del Bellinzonese e stanziava un credito di fr. 3'270'000.- per gli interventi volti a garantire la sicurezza e l'efficienza dei servizi.

La presente richiesta rappresenta una tappa importante verso l'attuazione del Piano stesso proponendo come sforzo principale la sistemazione degli "accessi" da nord e da sud all'asse centrale urbano del Bellinzonese. Si tratta di sistemare i tratti:

-	accesso sud: rotonda di Camorino, ponte sul fiume Morobbia fino e compresa Piazza Grande a Giubiasco;

-	accesso nord: rotonda Paris ad Arbedo fino a Via del Carmagnola a Bellinzona 
(Molinazzo).

Queste realizzazioni permettono una miglior organizzazione del traffico motorizzato - p.e. rotonde - abbinate a una moderazione dello stesso allo scopo di ottenere, complessivamente, maggior sicurezza.

Queste opere vengono abbinate agli interventi a favore della gestione del mezzo pubblico (messaggio no. 5145).

Il PTB, per permettere di completare la viabilità a livello cantonale, oltre alla costruzione del semisvincolo autostradale, prevede pure il rifacimento del ponte sul fiume Ticino tra Sementina e Giubiasco (limitazione attuale: 3.5 t.). Questo manufatto, oggetto recentemente di un concorso per la definizione del progetto e la designazione del progettista, non assolve più i requisiti minimi per garantire la circolazione e la sicurezza (pedoni). La relativa domanda di credito - ca. 10.0 mio di franchi (+/- 20%) sarà oggetto di un apposito ulteriore Messaggio nell'ambito del Piano regionale dei trasporti del Bellinzonese. L'aggiornamento del PF con RG no. 4032 del 04.09.01 tiene già conto dei mezzi finanziari necessari.

# 1.	ACCESSO SUD: GIUBIASCO

La sistemazione comprende gli interventi seguenti:

-	sistemazione definitiva di Piazza Grande, limitatamente alle opere di competenza e di interesse cantonale;

-	sistemazione della soprastruttura di Via Monte Ceneri da Piazza Grande fino alla rotonda esistente di Camorino;

-	risanamento del manufatto sul fiume Morobbia.

Nell'ambito delle opere di soprastruttura di Via Monte Ceneri vengono realizzati e coordinati importanti interventi infrastrutturali comunali; ciò permette un'opportuna gestione del traffico in fase realizzativa minimizzando gli inconvenienti per l'utenza.

L'investimento previsto si articola come segue:

-	Piazza Grande	fr.	3'300'000.00

-	Via Monte Ceneri	fr.	2'000'000.00

-	Ponte sulla Morobbia	fr.	600'000.00

TOTALE	fr.	5'900'000.00

# 2.	ACCESSO NORD: MOLINAZZO

La sistemazione comprende gli interventi seguenti:

-	sistemazione della soprastruttura tra la rotonda esistente in zona Paris e l'accesso a Gorduno;

-	formazione di una nuova rotonda d'accesso a Gorduno;

-	sistemazione della soprastruttura tra la nuova rotonda per Gorduno, attraverso il nucleo di Molinazzo fino a Via del Carmagnola in territorio di Bellinzona;

-	risanamento dei ponti sopra la linea FFS e sulla Traversagna, interessati dalle sistemazioni stradali citate.

L'investimento previsto si articola come segue:

-	sistemazioni stradali e rotonda	fr.	2'500'000.00

-	risanamento manufatti	fr.	1'600'000.00

TOTALE	fr.	4'100'000.00

Le opere proposte richiedono il rispetto dei seguenti aspetti procedurali:

-	per la sistemazione di Piazza Grande a Giubiasco, il Comune ha concluso l'iter necessario per conferire all'opera la pubblica utilità, con una variante di PR;

-	i PR di Bellinzona e Arbedo contemplano già le opere previste per la formazione della rotonda d'accesso a Gorduno;

-	una volta stanziato il credito, sarà possibile procedere con la pubblicazione dei progetti definitivi, per il tramite del T.E.

I termini realizzativi sono previsti per il periodo 2002-4(5) con precedenza alla sistemazione di Piazza Grande a Giubiasco per eliminare l'attuale situazione provvisoria.

Allo scopo di disporre tempestivamente della necessaria base legale si chiede lo stanziamento di due crediti d'opera:

-	Accesso sud: Giubiasco	fr.	5'900'000.-

-	Accesso nord: Molinazzo	fr.	4'100'000.-

(PF no. 622.04.02, W 781.59.2728/2759)

Gli interventi di sistemazione stradale sono parte integrante del Piano regionale dei trasporti del Bellinzonese. Il loro finanziamento è assicurato secondo la chiave di riparto sugli investimenti proposta in 75% Cantone e 25% Comuni. Essa, previa approvazione da parte della CRTB dei contenuti della lettera dipartimentale DT del 28.11.2001, sarà oggetto di una risoluzione governativia. I risanamenti dei manufatti sono a totale carico del Cantone. A livello di PF si tiene conto di un'entrata annua di fr. 1'900'000.- a partire dal 2003.

# Relazione con le linee direttive e il Piano finanziario

Il Piano finanziario aggiornato tiene conto delle proposte di questo messaggio; gli impegni esposti hanno richiesto una maggior dotazione per il settore 620 (RG 4032 del 04.09.01).

Le partecipazioni federali e comunali sono state richieste in modo prudenziale; esse saranno concretizzate con il proseguimento delle procedure.

Le realizzazioni proposte non comportano alcuna modifica a livello di personale.

Nell’invitarvi cortesemente ad approvare il disegno di decreto legislativo allegato, vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, L. Pedrazzini

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente lo stanziamento di un credito complessivo di fr. 10'000'000.- per la sistemazione stradale nell'ambito del Piano regionale dei trasporti del Bellinzonese

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 18 dicembre 2001 n. 5193 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

È approvato lo stanziamento di un credito complessivo di fr. 10'000'000.- per la sistemazione stradale nell'ambito del Piano regionale dei trasporti del Bellinzonese.

Articolo 2

Il credito di fr. 10'000'000.- è iscritto al conto investimenti del Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni, suddiviso come segue:

fr.	5'900'000.-	:	PTB - Accesso sud, Giubiasco

fr.	4'100'000.-	:	PTB - Accesso nord, Molinazzo

Articolo 3

I contributi degli Enti coinvolti nella realizzazione delle opere saranno accreditati alle corrispondenti voci d'entrata.

Articolo 4

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, questo decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.