5202	5 febbraio 2002	TERRITORIO

Stanziamento di un credito di fr. 3'088'174.51 per i lavori di costruzione, di fr. 6'963'178.75 per le opere di conservazione delle strade nazionali fino alla fine del 2000 (parte cantonale)

Signor Presidente,

signore e signori Consiglieri,

con questo messaggio viene presentata la richiesta di ratifica dei crediti relativi alla partecipazione cantonale a favore della costruzione e della conservazione delle strade nazionali motivati fino al 31 dicembre 2000. L'ultima richiesta era stata formulata con messaggio no. 4927 del 5 ottobre 1999 (Decreto legge 13.12.99).

Il rapporto della Commissione della gestione del 9 febbraio 1995 fissava il modo di procedere, accettando la nozione di ratifica e fissandone la scadenza biennale per la periodica presentazione. Il leggero ritardo nella stesura del presente atto è dovuto all'impegno a favore del ripristino della viabilità della galleria autostradale del San Gottardo dopo l'evento del 24 ottobre 2001.

Il Gran Consiglio ha, a favore del precedente periodo fino al 31 dicembre 1998, stanziato crediti cantonali per la costruzione di ca. 352.421 mio di franchi su un investimento globale di 4'397.374 mio di franchi.

Analogamente, per la conservazione gli investimenti lordi ammontano a 349.192 mio di franchi con una quota cantonale approvata di 29.282 mio di franchi.

(     (     (     (     (

# 1.	COSTRUZIONE STRADE NAZIONALI

Come già indicato nei messaggi precedenti sono proseguiti i lavori di completazione con sforzi principali a favore delle protezioni foniche, rispettando la seguente tipologia degli interventi:

-	completazione della rete autostradale

-	protezioni foniche

-	premunizioni contro danni della natura

-	interventi a favore dell'esercizio dell'autostrada

Riassumendo le opere principali eseguite sono:

a)	Completazione della rete autostradale

-	Sistemazione svincolo di Mendrisio (2a. tappa)

-	Sistemazione svincolo di Lugano - Nord (Povrò)

-	Sistemazione svincolo di Melide (in corso)

-	Completazione delle sistemazioni delle strade cantonali in Leventina e Riviera

-	Completazione di sicurezza galleria del San Gottardo

b)	Protezioni foniche

-	Ripari fonici a Chiasso - Viale Galli (1a. + 2a. tappa) (in corso)

-	Ripari fonici a Gentilino - Muzzano

-	Ripari fonici a Gorduno Sud

-	Ripari fonici a Mezzovico (in corso)

c)	Premunizioni contro danni della natura

-	Premunizione Ove di Capolago (1a., 2a. e 3a. tappa)

-	Opere di premunizione per la strada del San Gottardo (in corso)

-	Contributo per opere di arginatura

d)	Interventi a favore dell'esercizio dell'autostrada

-	Completazioni Centri di manutenzione di Noranco, Camorino, Faido e Airolo

-	Aree di sosta Coldrerio e Viglio

-	Completazioni: rete radio, fibra ottica / tracciato cavi, allarmi "ghiaccio"

-	Centro soccorso chimico, nuove attrezzature di sicurezza, Airolo

Guardando al futuro restano integralmente valide le preoccupazioni espresse nell'ultimo messaggio del 5 ottobre 1999 e l' attuale programma a lunga scadenza né è la conferma. Esse riguardavano il contesto giuridico con un indirizzo centralistico e con prolungati tempi procedurali (approvazione progetti 6-12 mesi), le proposte attinenti alla perequazione finanziaria e gli effetti degli accordi bilaterali Svizzera / Unione Europea per ciò che concerne il mantenimento della funzione dell'autostrada sul nostro territorio (garanzia di gestione e di sicurezza) con particolare attenzione al traffico pesante.

Le richieste formulate dal Cantone tramite scritti, incontri e atti parlamentari non hanno praticamente avuto alcun successo.

In particolare quelle legate a un riconoscimento a strada nazionale (attuale classificazione: strada principale) della A394, Stabio Est - Gaggiolo, e della A399 Galleria Vedeggio - Cassarate, sono elementi essenziali dei rispettivi Piani di trasporti regionali del Mendrisiotto e del Luganese. Il finanziamento di questi Piani dei trasporti dipende in larga misura da tali decisioni a livello federale (ev. necessità di azioni parlamentari).

Per gli interventi futuri si pone l'accento sulle opere principali di protezione fonica e di interesse per i Piani regionali dei trasporti; seguendo la metodologia già indicata si tratta delle seguenti realizzazioni:

a)	Completazione della rete autostradale

-	Riorganizzazione dello svincolo di Mendrisio, diramazione da e verso Stabio / Gaggiolo (1a. tappa) (progetto esecutivo in corso)

-	Sistemazione svincolo di Lugano Nord / Manno (appalto 2002)

-	Sistemazione svincolo di Lugano Nord / galleria Vedeggio - Cassarate (PTL) (progetto esecutivo e procedura d'approvazione della ristrutturazione dello svincolo di Lugano Nord)

-	Sistemazione svincolo di Lugano Sud (1a. tappa Noranco - Pambio)

-	Semisvincolo di Bellinzona (procedura d'approvazione in corso)

-	Completazione della A13 tra lo svincolo di Bellinzona Nord e il confine Ticino / Grigioni (adattamento del profilo normale)

-	Completazione a favore della sicurezza per le gallerie del San Gottardo e di Grancia

b)	Protezioni foniche

- Ripari fonici a Bissone / Melide (concorso concluso)

- Ripari fonici a Lugano Sud - Paradiso (progetto in consultazione)

- Interventi minori a: Coldrerio, Balerna, Capolago - Melano - Maroggia (integrato nel progetto "Generoso"), Mulini di Bioggio, Vezia (Alptransit), Quinto

- Interventi sulle entrate e uscite delle gallerie

c)	Premunizioni contro danni della natura

-	Opere di premunizione per la strada del Passo del San Gottardo (continuazione)

-	Opere di sicurezza in zona Forca di San Martino (tracciato alternativo per i lavori di conservazione della galleria Melide - Grancia)

-	Contributo sistemazione del fiume Vedeggio

d)	Interventi a favore dell'esercizio dell'autostrada

-	Centro di competenza a Sigirino (S-N) (controllo veicoli pesanti)

-	Sistemi di gestione per il traffico pesante (S-N e N-S)

-	Ristrutturazione doganale a Chiasso - Brogeda (merci)

-	Telecomunicazioni: rete radio, tracciati fibre ottiche

# 2.	ConSERVAZIOne strade nazionali

Le preoccupazioni di ordine tecnico già espresse nel precedente Messaggio, si sono confermate e tendenzialmente accentuate:

-	aumento del traffico, in particolare quello pesante

-	ripercussioni degli accordi bilaterali sullo sviluppo del traffico pesante

-	dimensionamento delle strutture di sicurezza

-	programmazione degli interventi (inconvenienti per gli utenti)

Gli interventi di conservazione sono così suddivisi:

-	opere di pavimentazione

-	interventi sui manufatti

-	lavori per le gallerie (genio civile e impiantistica con particolare riguardo agli aspetti di sicurezza)

-	interventi sul tracciato autostradale: protezioni, cinte e barriere, segnaletica, piantagioni, ecc.

Le opere principali in futuro dovranno essere eseguite rispettando il criterio "d'intervento coordinato" (pavimentazione + manufatti + interventi tecnici di sistemazione e di conservazione); per la tratta autostradale del Canton Ticino si possono individuare i seguenti interventi coordinati (in ordine di priorità):

-	Maroggia - Melano - Capolago (progetto Generoso) (ca. fr. 100 mio) (appalto, delibera pendente)

-	Piottino da Faido a Varenzo (indagini e progettazione in corso)

-	Monte Ceneri da Camorino a Rivera

-	Biaschina da Giornico a Lavorgo

Particolare preoccupazione desta la conservazione necessaria per la galleria Melide - Grancia (oltre 30 anni) in rispetto delle condizioni di traffico che escludono prolungate chiusure anche di un solo tubo. Non si esclude la necessità di realizzare una terza galleria. Tale soluzione è allo studio ed è analoga a quanto si sta eseguendo per la galleria del Baregg (AG), si sta studiando per il Gubrist (ZH) e per altre galleria particolarmente trafficate.

Dopo l'evento del 24 ottobre 2001 per la galleria autostradale del San Gottardo sono accelerati i già previsti interventi a favore della sicurezza e completati sulla base dell'esperienza fatta in fase d'intervento d'emergenza (spegnimento incendio, estrazione fumi, sistemi di comunicazione con l'utente, ecc.).

# 3.	RIASSUNTO FINANZIARIO

Le seguenti tabelle, concernenti la costruzione rispettivamente la conservazione di opere autostradali, danno il quadro finanziario fino a fine 2000. Esse evidenziano la quota cantonale, oggetto di questo messaggio.

Per il futuro si può calcolare che i mezzi finanziari accordati per la costruzione e per la conservazione possono essere stimati a ca. 80 - 100 mio di franchi p.a. (2002: 85 - 100 mio a dipendenza delle procedure ricorsuali in corso).

| Tabella n. 1 "Costruzione" | (vedi diagramma-allegati 1 e 2) (suddivisione per tratti e tipo, per 31.12.2000) |
| --- | --- |
| Totale investimenti per 31.12.00 | mio fr. | 4'435.202 |
| Totale quota cantonale | mio fr. | 355.509 |
| Totale crediti concessi | mio fr. | 352.421 |
| Ratifica credito per 31.12.00 | mio fr. | 3.088 |

| Tabella n. 2 "Conservazione" | (vedi diagramma-allegato 3) (suddivisione per tratti e tipo, per 31.12.2000) |
| --- | --- |
| Totale investimenti per 31.12.00 | mio fr. | 427.107 |
| Totale quota cantonale | mio fr. | 36.245 |
| Totale crediti concessi | mio fr. | 29.283 |
| Ratifica credito per 31.12.00 | mio fr. | 6.963 |

# 4.	RELAZIONI CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO

La spesa complessiva da ratificare di franchi 10'051'359.26 (costruzione e conservazione) è già stata contabilizzata negli anni precedenti e non ha alcun effetto sul piano finanziario (settore 610-strade nazionali).

Vi invitiamo quindi cortesemente ad approvare il disegno di Decreto legislativo allegato e vi preghiamo di gradire, signor Presidente, signore e signori Consiglieri, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, L. Pedrazzini

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente lo stanziamento di un credito di fr. 3’088’174.51 per i lavori di costruzione e di fr. 6'963'178.75 per le opere di conservazione delle strade nazionali fino alla fine del 2000 (parte cantonale)

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 5 febbraio 2002 n. 5202 del Consiglio di Stato,

decreta:

Articolo 1

Per la copertura della quota cantonale delle spese di costruzione delle strade nazionali A2 e A13 fino alla fine del 2000 è stanziato un credito di fr. 3'088'174.51.

Articolo 2

Per la copertura della quota cantonale delle spese di conservazione delle strade nazionali A2 e A13 fino alla fine del 2000 è stanziato un credito di fr. 6'963'178.75.

Articolo 3

I crediti saranno iscritti al conto investimenti del Dipartimento del territorio.

Articolo 4

Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, questo decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.