5255	21 maggio 2002	TERRITORIO

Stanziamento di un credito di fr. 900'000.- per un'opera di prevenzione in caso di alluvione: risanamento del sistema di evacuazione acque del sottopasso FFS a Quartino

Signor Presidente,

signore e signori deputati,

vi sottoponiamo, per approvazione, la richiesta di un primo stanziamento di credito per opere di premunizione in caso di alluvione, concernente il Locarnese e il Gambarogno sulla base dell'analisi dell'evento "alluvione ottobre 2000 - esondazioni del Lago Verbano"; il primo intervento concerne il risanamento del sistema di evacuazione acque del sottopasso FFS a Quartino in territorio di Magadino.

Dopo l'evento citato si è dato inizio a uno studio per definire delle quote sicure da esondazioni / allagamenti in modo tale da garantire i collegamenti viari verso il Gambarogno e il Locarnese.

Si tratta in tale ambito di stabilire il grado d'accessibilità (p.e.: mezzi leggeri, mezzi pesanti) a qualsiasi quota, considerando un accettabile rapporto costi - benefici.

L'indirizzo operativo di premunizione può essere così riassunto:

-	Per il Locarnese	:	-	garanzia d'accesso per tutti i mezzi di trasporto fino a quota 197.50 senza restrizioni e senza particolare gestione dei flussi di traffico (ev. limitazioni locali),

-	garanzia d'accesso (traffico regolato, situazione d'emergenza) per tutti i mezzi di trasporto a partire da una quota di esondazione del lago di 197.50 m.s.m.

-	Per il Gambarogno	:	-	garanzia d'accesso per tutti i mezzi di trasporto fino a quota 196.90 senza restrizioni e senza particolare gestione dei flussi di traffico (ev. limitazioni locali),

-	garanzia d'accesso (traffico regolato, situazione d'emergenza) per tutti i veicoli a 2 assi a partire da una quota di esondazione del lago di 196.90 m.s.m..

Per raggiungere questi obiettivi s'impongono i seguenti interventi:

## a)	Locarnese

-	La completazione e l'innalzamento di un collegamento (locale) esistente ai piedi della collina tra Lavertezzo Piano e Gordola deve permettere di garantire un traffico regolato in caso d'emergenza a tutti i veicoli fino almeno a quota 198.40. Ciò evita di usufruire di tracciati alternativi esistenti, più in quota, ma di difficile gestione e parzialmente con caratteristiche geometriche insufficienti (vedi alluvione 2000).

-	Il risanamento dell'evacuazione delle acque del sottopasso FFS a Quartino, in territorio di Magadino, permette di garantire l'agibilità del collegamento della strada principale A13 tra Quartino e la rotonda Stradonino per poi usufruire della nuova strada agibile almeno fino a quota 197.50 senza limitazioni, rispettivamente di proseguire fino alla futura rotonda di Riazzino per improntare la strada cantonale attraverso Gordola / Tenero in direzione del Locarnese con una quota utile disponibile di 197.30 m.s.m.

-	Il rifacimento del sottopasso FFS a Riazzino, in territorio di Locarno / Lavertezzo Piano, permette di garantire l'agibilità del collegamento della strada principale A13 tra Riazzino e la rotonda Stradonino, rispettivamente di proseguire fino al sottopasso / rotonda di Quartino fino alla quota di 197.30.

## b)	Gambarogno

-	La sistemazione della strada principale tra Quartino - Magadino - Vira è stata progettata e realizzata (Ia. tappa: abitato di Magadino) rispettando una quota di 196.90 m.s.m. Questo limite è dettato dagli insediamenti / edifici esistenti (p.e.: accessi) e viene mantenuto valido pure per la sistemazione delle tratte Magadino - Vira (in corso) e Magadino - Quartino (progetto). Il collegamento con il Gambarogno risulta pertanto limitato in caso di esondazione e la quota indicata può essere raggiunta con una certa frequenza.

-	La completazione di un collegamento di tipo forestale, parzialmente esistente, tra Quartino - Orgnana - Vira Gambarogno deve dunque garantire la raggiungibilità per tutti i veicoli a 2 assi in casi più gravi - oltre la quota di 196.90 m.s.m. - all'interno e dall'esterno del Gambarogno. L'accesso sarà però limitato e gestito.

Il presente Messaggio propone un primo intervento, relativamente di facile attuazione tecnica e senza particolari procedure a favore del sottopasso FFS a Quartino (preventivo 
fr. 900'000.-). Pure il rapporto costo - beneficio risulta favorevole; infatti l'opera di risanamento del sistema d'evacuazione delle acque permette di garantire, in un primo tempo, il collegamento verso il Locarnese (A13 / galleria) almeno fino alla quota di 197.50. Si fa notare che, attualmente, il livello del lago problematico per l'evacuazione delle acque è di 196.00 m.s.m. Integrando questo intervento con quello molto più oneroso - tecnicamente, proceduralmente (PG) e finanziariamente - del sottopasso FFS a Riazzino si otterrà una garanzia di collegamento ancor più elevata e flessibile (197.30).

Si prevede di eseguire l'intervento tra ottobre / novembre 2002 e marzo 2003, in un periodo favorevole di falda bassa e di minor traffico (turismo). L'incarto di progetto è a disposizione per maggiori dettagli tecnici ed economici. Un sussidiamento federale è all'esame anche se poco probabile vista l'entità minore della spesa.

# Relazione con le linee direttive e il Piano finanziario

## 1.	Relazione con le linee direttive

La tematica sicurezza è uno degli indirizzi principali della presente legislatura, valido per tutti i settori.

## 2.	Relazione con il Piano finanziario

Il Piano finanziario tiene conto delle proposte di questo Messaggio; l'importo esposto non ha richiesto una maggiore dotazione per il settore 62 "Strade cantonali - sistemazione".

La realizzazione proposta non ha particolari conseguenze sui conti di gestione corrente dello Stato, né sul personale né per il Comune di Magadino.

La spesa è prevista sul PFI al settore 62, posizione 621.01.06 (CRB 783, WBS 783 59 3175).

Sottolineando l'importanza economica e sociale nel garantire l'accessibilità a intere regioni in caso d'alluvioni vi invitiamo cortesemente ad approvare il disegno di Decreto legislativo allegato e vi preghiamo di gradire, signor Presidente, signore e signori Consiglieri, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

La Presidente, P. Pesenti

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente lo stanziamento di un credito di fr. 900'000.- per un'opera di prevenzione in caso di alluvione: risanamento del sistema di evacuazione acque del sottopasso FFS a Quartino.

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 21 maggio 2002 n. 5255 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

È approvato lo stanziamento di un credito di fr. 900'000.- per un'opera di prevenzione in caso di alluvione: risanamento del sistema di evacuazione acque del sottopasso FFS a Quartino.

Articolo 2

Il credito di fr. 900'000.- è iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni.

Articolo 3

I contributi degli enti coinvolti nella realizzazione delle opere saranno accreditati alle corrispondenti voci d'entrata.

Articolo 4

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.