5256	21 maggio 2002	TERRITORIO

Stanziamento di un credito di fr. 700'000.- per i primi interventi a favore della sicurezza nell'ambito della gestione della galleria stradale Mappo-Morettina (PVLocarnese)

Signor Presidente,

signore e signori deputati,

vi sottoponiamo, per approvazione, la richiesta di un primo stanziamento di credito per interventi a favore della sicurezza nell'ambito della gestione della galleria stradale Mappo-Morettina (PVLocarnese) in caso di incidente o incendio.

I tragici eventi nelle gallerie del Monte Bianco (I / F) e del Tauro (A) avevano già indotto i responsabili della gestione delle gallerie stradali e autostradali a riesaminare le dottrine d'intervento formulate negli anni '80 e '90 con i rispettivi dispositivi di sicurezza. Parallelamente a verifiche a livello internazionale e nazionale (p.e.: rapporto 5/2000 dell'Ufficio federale delle strade) si era pure proceduto a un esame della galleria Mappo-Morettina formulando prime proposte di migliorie (novembre 2000).

La loro messa in opera non era stata attuata in attesa di indirizzi tecnici più completi e convalidati dalle autorità superiori.

L'evento del 24 ottobre 2001 nella galleria stradale del S. Gottardo ha messo definitivamente in evidenza l'importanza capitale delle possibilità di auto-salvataggio, oltre a ulteriori accorgimenti a favore di una maggiore sicurezza: in primis un'aspirazione più potente ed efficace dei fumi in caso d'incendio.

Facendo tesoro delle esperienze autostradali, nel corso dell'inverno 2001/2 si è riattivato lo studio intrapreso nel 2000, completandolo con un'analisi effettuata dall'Istituto di sicurezza antincendio di Lugano (9/10.2001), e aggiornandolo con le più recenti direttive e indirizzi operativi.

Per migliorare la sicurezza in caso d'incendio o d'incidente si intende procedere ad almeno 2 fasi:

- Fase I	:	misure d'urgenza per creare nuove vie di fuga con i necessari adattamenti della segnaletica (auto-salvataggio),

- Fase II	:	aggiornamento del sistema di ventilazione (serrande per l'estrazione rapida dei fumi in caso d'incendio) e ulteriori accorgimenti tecnici (p.e.: dialogo utente - gestore, segnaletica ecc.) sulla base delle esperienze e indicazioni che scaturiranno a favore della galleria stradale del S. Gottardo.

Con risoluzione governativa no. 984 del 5 marzo 2002 il Consiglio di Stato ha conferito il carattere d'urgenza alla prima fase con una spesa di fr. 700'000.-. Si è ritenuto che, una volta conosciuti i termini tecnici esecutivi ed economici della prima fase, non fosse ammissibile di attendere per la messa in funzione di queste prime misure di sicurezza un qualsiasi ulteriore termine amministrativo. La presentazione del presente Messaggio avviene dunque a ratifica di un investimento già maturato; la prima fase è terminata a fine aprile 2002 ed è stata presentata al pubblico in data 6 maggio 2002.

Per capire gli interventi di prima fase rivolti a migliorare le possibilità di auto-salvataggio dell'utente in galleria va' ricordato che finora il soccorso avveniva essenzialmente dai portali. Solo i soccorritori potevano usufruire del canale tecnico e del rispettivo accesso della galleria attraversando i locali tecnici disposti ogni 650/700 ml. Il nuovo indirizzo rende agibile il locale e il canale tecnico trasformandoli in rifugio e via di fuga. Il salvataggio degli utenti avverrà nel modo seguente:

- Gli utenti entrano nel locale tecnico (rifugio) e chiedono soccorso / informazioni mediante il telefono esistente. Il rifugio è sotto video sorveglianza e contiene i primi mezzi di soccorso,

- La centrale d'allarme decide se aprire subito il cancello verso il cunicolo tecnico (serratura elettrificata) o se provvedere mediante il personale di pronto intervento,

- In caso estremo è possibile lasciare il rifugio e raggiungere il cunicolo tecnico utilizzando la chiave d'emergenza posta sotto vetro a lato della porta.

La messa in funzione di questo dispositivo è abbinata a differenti interventi di segnaletica, di elettromeccanica e di gestione.

Terminata la 1a. fase sono già in corso gli studi / progetti per la 2a. fase più complessa, impegnativa ed economicamente onerosa.

I tempi ipotizzabili sono 2003-4/5 e l'impegno finanziario è di svariati milioni di franchi. Risulta pertanto indispensabile il coinvolgimento tecnico - finanziario della Confederazione, integrando nei futuri sussidi gli impegni presi in questa prima fase.

In merito alla tematica di questo Messaggio si segnala la risposta all'interrogazione 28 gennaio 2002 no. 13.02 "Mappo-Morettina: galleria più sicura della Svizzera? …forse!" del Deputato Silvano Bergonzoli in data 26 marzo 2002.

# Relazione con le linee direttive e il Piano finanziario

## 1.	Relazione con le Linee direttive

La tematica della sicurezza è uno degli indirizzi principali, valida per tutti i settori operativi dello Stato.

## 2.	Relazione con il Piano finanziario

Il Piano finanziario tiene conto delle proposte di questo Messaggio; l'importo esposto non richiede maggiori dotazioni per il settore 62 "Strade cantonali - sistemazione".

La realizzazione proposta non ha conseguenze particolari sui conti di gestione corrente dello Stato, né sul personale né per i Comuni interessati.

La spesa è prevista sul PFI al settore 62, posizione 622.08.01.03 (CRB 781,
WBS 781.59.2762).

Sottolineando l'importanza e la priorità per interventi volti a migliorare la sicurezza in caso d'incendio e di incidenti nelle nostre gallerie vi invitiamo cortesemente ad approvare il disegno di Decreto legislativo allegato e vi preghiamo di gradire, signor Presidente, signore e signori Consiglieri, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

La Presidente, P. Pesenti

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente lo stanziamento di un credito di fr. 700'000.- per interventi a favore della sicurezza nell'ambito della gestione della galleria stradale Mappo-Morettina (PVLocarnese)

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 21 maggio 2002 n. 5256 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

È approvato lo stanziamento di un credito di fr. 700'000.- per interventi a favore della sicurezza nell'ambito della gestione della galleria stradale Mappo-Morettina (PVLocarnese).

Articolo 2

Il credito di fr. 700'000.- è iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni.

Articolo 3

I contributi degli enti coinvolti nella realizzazione delle opere saranno accreditati alle corrispondenti voci d'entrata.

Articolo 4

Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, questo decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.