5271	18 giugno 2002	TERRITORIO

Stanziamento di un credito quadro di fr. 750'000.-- quale contributo a favore di progetti per il recupero di ecosistemi acquatici compromessi

Signor Presidente,

signore e signori deputati,

con il presente Messaggio vi sottoponiamo per approvazione e stanziamento del relativo credito quadro, un primo pacchetto di progetti di opere mirate al recupero di ecosistemi acquatici compromessi, allestito su richiesta di enti pubblici (consorzi, comuni, associazioni d'interesse pubblico).

Su iniziativa del Deputato Tullio Righinetti, il Gran Consiglio ha deciso in data 23 aprile 2001 di stanziare annualmente (a partire dal 2002) un credito equivalente al minimo al 2% dei proventi dei canoni d'acqua (introiti nel 2001 ( ca. fr. 40'000'000 ( 2% = fr. 800'000.-).

Attualmente è in preparazione una specifica base legale per dar seguito a questa decisione del Gran Consiglio. Il presente Messaggio costituisce uno strumento transitorio per la destinazione dei fondi per gli anni 2002 / 2003.

Di principio i contributi vengono attribuiti a favore di studi di base, progettazioni, realizzazioni e accompagnamento di opere lungo corsi d'acqua e rive lacustri. Essi sono destinati a completare il piano di finanziamento di questi progetti, esaurite le fonti di contribuzione e sussidio.

La valutazione delle proposte inoltrate avviene attraverso un gruppo di lavoro cantonale ad hoc, costituito da: Ufficio dei corsi d'acqua (capofila), Ufficio caccia e pesca, Ufficio protezione natura, Sezione protezione aria acque e suolo e Sezione forestale. Le seguenti basi legali servono da guida.

- Legge federale sulla protezione delle acque, del 24 gennaio 1991,

- Legge federale e cantonale sulla pesca, del 21 giugno 1991 e 26 giugno 1996 (e relative ordinanze),

- Legge federale e cantonale sulla protezione della natura, del 1° luglio 1966 e del 12 dicembre 2001 (e relativa ordinanza federale).

Ogni oggetto è illustrato nel rispettivo incarto, corredato dei necessari dettagli, descrizione delle tipologie d'intervento e relativo preventivo di spesa con piano finanziario. (vedi allegato n. 1). A garanzia del rispetto delle leggi vigenti in materia di uso parsimonioso del territorio ognuno viene preliminarmente valutato dal gruppo di lavoro cantonale citato e viene successivamente posto in consultazione presso tutti i competenti servizi cantonali.

L'analisi dei progetti presentati e valutati, porta alla seguente proposta di aiuti, che per quest'anno (in assenza di altri progetti con un piano finanziario completo) si avvicina alla cifra presumibilmente a disposizione annualmente secondo la decisione del Gran Consiglio. L'importo di domanda di credito è stato arrotondato e i singoli contributi rappresentano una prima attribuzione indicativa.

La tabella che segue riporta l'elenco degli interventi con i rispettivi contributi da attribuire e il loro relativo piano finanziario.

-	rivitalizzazione Laveggio, pra da fond/prati Maggi	fr.	130'000.--

-	Cassarate - rampa alla foce	fr.	49'490.--

-	rivitalizzazione Breggia, ansa del Ghitello	fr.	104'500.--

-	lago Ceresio, Canneti	fr.	49'900.--

-	affluente lago Muzzano, rimessa a cielo aperto	fr.	35'236.--

-	ripristino Verzasca, Gordola	fr.	60'000.--

-	riale Ribone, messa a cielo aperto a Sessa	fr.	50'000.--

-	banca dati corsi d'acqua - rilievi + coordinamento	fr.	200'000.--

-	pianificazione tutela corsi d'acqua	fr.	30'000.--

TOTALE INTERMEDIO	fr.	709'126.--

Imprevisti e arrotondamenti	fr.	40'874.--

TOTALE DOMANDA DI CREDITO QUADRO (CONTRIBUTI)	fr.	750'000.--

# Relazione con le linee direttive e il Piano finanziario

## 1.	Relazione con le Linee direttive

Si rimanda all'atto parlamentare citato: iniziativa Tullio Righinetti e decisione del Gran Consiglio (24.03.2001)

## 2.	Relazione con il Piano finanziario

Il Piano finanziario tiene conto delle proposte di questo Messaggio.

I contributi proposti non hanno conseguenze né su conti di gestione corrente dello Stato né sul personale.

La spesa è prevista nel PFI al settore 54 "Economia delle acque", posizione 545 "Rivitalizzazione corsi d'acqua", WBS 788.53.1001 "Contributi decisi 2002".

Nell'invitarvi cortesemente ad approvare il disegno di decreto legislativo allegato, vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori Deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

La Presidente, P. Pesenti

Il Cancelliere, G. Gianella

Lista dei progetti di rivitalizzazione

| No | Progetto | Committente | Costo | Fondo | Altri contributi o sussidi | Tempi | Osservazioni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Laveggio (Pra di Fond-Prati Maggi) | Consorzio manut. arginature Mendrisiotto (gruppo rinaturazione Mendrisiotto + FTAP) | frs. 800'000 | frs. 130'000.-- | 210'000 (ZH-FP) 100'000 (TI: Sezione forestale) 100'000 (FSP) 30'000(Comuni) 230'000 (TI: Div. Costruzioni) | fine 2004 | Contributo della SC da confermare (Laurent) Chiesto preventivo per progettazione e direzione lavori alla Comal e Associati SA |
| 2 | Cassarate (rampa alla foce) | FTAP | frs. 78'600 | frs. 49'490.-- | 27'510 (CH, Sezione pesca) 1'600 (FTAP) | fine 2002/ inizio 2003 |  |
| 3 | Breggia (ansa del Ghitello) | Fondazione Gole della Breggia | frs. 330'000 | frs. 104'500.-- | 110'000 (Fondazione) 115'500 (CH, Sezione pesca) |  | Partecipazione da parte della fondazione da confermare |
| 4 | Lago Ceresio: (canneti) | FTAP | frs. 70'000 | frs. 49'900.-- | 16'100 (CH) 4'000 (FTAP-ASSORETI) | 2002-2003 |  |
| 5 | Affluente del laghetto di Muzzano | Consorzio Depurazione Acque Laghetto di Muzzano | frs. 352'355 | frs. 35'236.-- | 35'236 (10%, SPAAS) 281'883 (Consorzio) | 2002 | Spedito progetto a Laurent per preavviso, far passare anche a Max e a Tiziano!!! Dare risposta a consorzio |
| 6 | Verzasca: (Gordola) | Comune di Gordola | frs. 272'000 | frs. 60'000.-- | 212'000 (Comune) | 2002-2003 | Nuova versione del progetto deve ancora essere preavvisata dal gruppo (in circolazione) |
| 7 | Riale Ribone – rimessa a cielo aperto | Comune di Sessa | frs. 293‘000 | frs. 50'000.-- | 61‘530 (CH) 41'020 (TI UPN) 140'450 (Comune) | Già eseguito | Costi supplementari al preventivo per un ammontare di frs. 95'000.-- |
|  |  |  | Totale intermedio | frs. 479'126.-- |  |  |  |

Altro

- Banca dati corsi d'acqua (rilievi + coordinamento) + piccoli progetti: 	fr.	200'000.--

- Pianificazione per la tutela dei corsi d'acqua (applicazione direttive federali): 	fr.	30'000.--

Totale contributi: fr. 709'126.--

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente lo stanziamento di un credito quadro di fr. 750'000.-- quale contributo a favore di progetti per il recupero di ecosistemi acquatici compromessi

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 18 giugno 2002 n. 5271 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

## Articolo 1

È approvato lo stanziamento di un credito quadro di fr. 750'000.-- quale contributo a favore di progetti per il recupero di ecosistemi acquatici compromessi.

## Articolo 2

È data competenza al Consiglio di Stato di suddividere il credito quadro in singoli crediti d'impegno.

## Articolo 3

Il credito quadro di fr. 750'000.-- è iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni.

## Articolo 4

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.