5354	14 gennaio 2003	TERRITORIO

Approvazione del progetto di premunizione torrentizia a protezione dell'abitato di Giornico, preventivato in fr. 4'900'000.-- e richiesta di stanziamento di un sussidio di fr. 1'470'000.-- per l'esecuzione dei lavori.

Signor Presidente,

signore e signori deputati,

con il presente messaggio ci pregiamo sottoporvi per esame, approvazione e stanziamento dei relativi sussidi, il progetto di premunizione torrentizia "camera di ritenuta in zona Maradenca" a protezione dell'abitato di Giornico.

# I.	INTRODUZIONE

Il paese di Giornico si è sviluppato principalmente sulla conoide del riale Mulino, detto anche riale S. Anna. Questo torrente attraversa l'abitato e la strada cantonale del San Gottardo in un alveo arginato e confluisce poi nel Fiume Ticino. Il suo bacino imbrifero si estende fino al crinale Leventina-Blenio ed è soprattutto noto per la presenza del movimento franoso denominato "Pian della Cascina".

La storia del Comune è stata più volte segnata dai processi d'attivazione della frana e dalle successive colate di materiale lungo il torrente: ciò è avvenuto in occasione della catastrofica alluvione del 1868, durante il maltempo del 1978 e, di recente, con le alluvioni del 1993 e del 2000.

La pericolosità del riale e della frana sono stati valutati in particolare nel rapporto dell'Istituto di scienze della terra e negli studi preliminari elaborati dal Comune di Giornico in stretta collaborazione con la Sezione forestale. Riassumendo, da queste indagini si evince quanto segue.

-	La frana del Pian della Cascina è una deformazione gravitativa che si estende fra i 1'300   ed i 2'100 m s.m., su un'area di 1.5 kmq e con profondità fra gli 8 e i 30 m. Essa si attiva   dopo piogge prolungate di una certa intensità. Al fronte troviamo la zona ad alto rischio   di dissesto (ca. 150'000 mc); il settore può staccarsi in blocco ma più frequentemente,   come avvenuto nel 1993 e nel 2000, a "pacchetti" di alcune migliaia di mc.

-	Il riale Mulino, in seguito a precipitazioni intense, può sviluppare importanti deflussi   d'acqua, che nella zona bassa possono raggiungere -in caso di eventi centenari- anche i 30 metri cubi al secondo. Nel caso di depositi di materiale lungo l'alveo, soprattutto sotto la frana del Pian della Cascina, possono formarsi vere e proprie colate di detriti in grado di raggiungere il paese. La capacità di trasporto nel caso di una singola colata può raggiungere i 6'000 mc; nel caso di trasporto "regolare" di materiale il volume mobilizzato può avvicinarsi ai 15'000 mc.

-	In base al piano delle zone di pericolo una tale evenienza comporterebbe la messa in   pericolo di ca. 700 persone, di beni materiali per un valore di ca. 36 mio di fr, della strada cantonale del San Gottardo e di quella fra Cavagnago e Sobrio.

Le prime misure di protezione sono state realizzate dal Comune di Giornico a partire dal 1993, con la costruzione di una piccola camera di contenimento al "Tagliamento" (in territorio di Cavagnago) e la creazione di un sistema di monitoraggio e di allarme. In seguito è stato elaborato il progetto per la camera di ritenuta a Maradenca.

Da rilevare, infine, che gli interventi di premunizione lungo il riale Mulino (S. Anna) sono previsti nel Piano cantonale premunizione e risanamento (PCPR), approvato dal Consiglio di Stato il 15.3.1995, come opere di 1° priorità.

# II. 	DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il progetto prevede l'esecuzione di una camera di ritenuta in località Maradenca, a circa 900 m s.m. di quota, nella giurisdizione del Comune di Cavagnago.

Lo scopo è di proteggere il paese di Giornico e la strada cantonale del San Gottardo, trattenendo il materiale che può essere trasportato durante le piene del riale Mulino.

La camera si sviluppa su ca. 150 m di lunghezza e misura fino a 12 m di altezza. La capienza teorica è di circa 26'000 mc.

Una diga di calcestruzzo a gravità ne forma la struttura principale, in particolare nella parte frontale. Sulle sponde questa diga viene completata e in parte sostituita con terrapieni debitamente rinforzati. Il dimensionamento è stato eseguito in base alle regole generali di costruzione delle dighe.

L'accesso a quest'opera verrà garantito con la costruzione a nuovo di una strada d'aggiramento del paese di Cavagnago per ca. 250 m, dalle sistemazioni puntuali della strada RT esistente e dalla realizzazione di una nuova strada fino alla camera, avente una lunghezza di 260 ml.

La modifica dell'imbocco superiore alla camera, prevista con una correzione dell'alveo del riale per indirizzare acque e materiale, completa gli interventi.

Il preventivo di spesa del progetto di massima ammonta complessivamente a 
fr. 4'900'000.--, così suddivisi:

A)	Camera di ritenuta

- opere costruttive	fr. 2'957'140.--

- indennizzi d'esproprio	fr.      45'000.--

- onorari	fr.    543'000.--

- monitoraggi	fr.      50'000.--

- imprevisti e diversi	fr.    308'206.--

- IVA	fr.    296'654.--

Totale camera di ritenuta	fr. 4'200'000.--

B)	Accessi e modifica dell'alveo a monte della camera

- opere costruttive	fr.    516'920.--

- indennizzi d'esproprio	fr.      10'000.--

- onorari	fr.      70'000.--

- imprevisti e diversi	fr.      53'638.--

- IVA	fr.      49'442.--

Totale accessi e imbocco	fr.    700'000.--

TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO	fr.  4'900'000.--

Il programma dei lavori, che dovrebbero iniziare nel 2003, prevede:

-	anno 2003	costruzione e sistemazione degli accessi

-	anni 2003 - 2006	costruzione della camera di ritenuta

-	anni 2005 - 2006	modifica dell'alveo a monte della camera

Il programma potrà variare in base alla disponibilità effettiva degli enti sussidianti.

# III. 	FINANZIAMENTO

Il finanziamento sarà garantito:

-	da sussidi federali nella misura del 55 % di fr. 4'900'000.--, pari a fr. 2'695'000.--;

-	da sussidi cantonali nella misura del 30 % di fr. 4'900'000.--, vale a dire  fr. 1'470'000.--;

-	dalla partecipazione ai costi residui del Comune di Giornico nella misura del 15% di 
 fr. 4'900'000.--, ossia fr. 735'000.--.

Il previsto investimento è compatibile con i limiti di credito stabiliti dal Piano finanziario 2000-2003 e 2004-2007.

La spesa è prevista al settore 55 "Economia forestale", posizione 552 2 1 ed è collegata all'elemento WBS 741 51 2200.

# IV. 	CONCLUSIONI

Nell'intento di proteggere il paese di Giornico e le relative infrastrutture viarie dalle piene del riale Mulino, vi invitiamo a voler approvare l'annesso disegno di decreto legislativo.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

La Presidente, P. Pesenti

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente l’approvazione del progetto di premunizione torrentizia a protezione dell'abitato di Giornico, preventivato in fr. 4'900'000.-- e lo stanziamento di un sussidio di fr. 1'470'000.-- per l'esecuzione dei lavori

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 14 gennaio 2003 n. 5354 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a:

Articolo 1

È approvata l'esecuzione del progetto di premunizione torrentizia a protezione dell'abitato di Giornico, preventivata in fr. 4'900'000.--.

Articolo 2

A favore del Comune di Giornico è stanziato un sussidio cantonale pari al 30% di 
fr. 4'900'000.--, al massimo fr. 1'470'000.--. Il credito viene iscritto al conto investimenti del Dipartimento del Territorio, Sezione forestale.

Articolo 3

I lavori saranno eseguiti sotto la direzione del Dipartimento del Territorio, per il tramite della Sezione forestale.

Articolo 4

I sussidi saranno versati in base alle liquidazioni debitamente approvate dalla Sezione forestale e saldate.

Articolo 5

Il Comune di Giornico si impegna alla realizzazione completa del progetto e a garantire la buona manutenzione e il corretto funzionamento dell'opera.

Articolo 6

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.