5384	1° aprile 2003	TERRITORIO

Richiesta di un credito suppletorio di fr. 1'054'533.- per il sussidiamento di opere di canalizzazione e di depurazione delle acque

Signor Presidente,

signore e signori deputati,

con il presente messaggio si sottopone al vostro legislativo la ratifica di crediti suppletori per il sussidiamento di opere di canalizzazione e di depurazione delle acque, versati negli anni 2001 e 2002, per un importo complessivo di fr. 1'054'533.-, così suddiviso:

- Consorzio Sponda sin. del Vedeggio	fr.	37'197.-

- Comuni diversi	fr.	1'017'336.-

# 1.	PREMESSA

A scadenze annuali, il vostro Consiglio è chiamato a pronunciarsi sullo stanziamento di crediti di sussidiamento destinati al finanziamento delle opere comunali di evacuazione e di depurazione delle acque, i cui progetti sono stati approvati dal Dipartimento del territorio nell'anno precedente.

La realizzazione di tali opere si protrae di solito su un arco di tempo relativamente breve; il 40% nei primi due anni dalla loro approvazione, il 30% tre o quattro anni dopo l'approvazione e il rimanente scaglionato negli anni successivi. In più casi, ciò comporta, per il solo adattamento all'evoluzione del rincaro, il superamento dei costi preventivati.

Nella tabella che segue sono indicati i dati relativi al confronto preventivo-consuntivo per le opere comunali sussidiate dal 1995 al  2002. Si tratta di 731 oggetti complessivi, in 196 casi è stato registrato un sorpasso.

|  | Opere con minori costi : 535 |  | Opere con maggiori costi : 196 |
| --- | --- | --- | --- |

| Anno |  | Preventivo | Consuntivo |  | Preventivo | Consuntivo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1995 |  | 27'548'705 | 21'349'629 |  | 8'395'800 | 9'900'819 |
| 1996 |  | 35'912'603 | 29'174'843 |  | 12'955'125 | 14'973'499 |
| 1997 |  | 12'953'050 | 10'407'259 |  | 9'079'515 | 10'279'841 |
| 1998 |  | 15'402'597 | 11'800'076 |  | 5'934'020 | 6'905'020 |
| 1999 |  | 32'657'847 | 26'293'697 |  | 12'175'337 | 13'316'150 |
| 2000 |  | 29'370'354 | 21'994'939 |  | 10'208'055 | 13'161'394 |
| 2001 |  | 47'274'160 | 38'885'255 |  | 12'612'031 | 14'260'290 |
| 2002 |  | 19'404'128 | 16'237'433 |  | 9'108'940 | 10'337'348 |
| Totale |  | 220'523'444 | 176'143'131 |  | 80'468'823 | 93'134'361 |

Riassumendo, per le 731 opere liquidate nel periodo 1995-2002 si hanno i seguenti importi:

- preventivo complessivo	fr.	300'992'262

- consuntivo complessivo	fr.	269'277'492

- minor costo rispetto al preventivo	fr.	31'714'770

Nel biennio 2001-2002 sono stati versati sussidi per ca. 19.6 milioni di franchi per 201 opere comunali (liquidazioni finali). In 135 casi il consuntivo è stato inferiore al preventivo e negli altri 66 si sono riscontrati dei maggiori costi. Quest'ultimi rappresentano il 33% del totale.

Per quanto concerne le 135 canalizzazioni in cui si è riscontrato un minor costo, la tabella che segue ne riassume la situazione.

|  | Preventivo | Consuntivo | Sussidi stanz. | Sussidi versati | Minor sussidio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2001 | 47'274'160 | 38'885'255 | 13'151'246 | 10'849'832 | 2'301'414 |
| 2002 | 19'404'128 | 16'237'433 | 5'799'227 | 4'845'294 | 953'933 |
| Totale | 66'678'288 | 55'122'688 | 18'950'473 | 15'695'126 | 3'255'347 |

Le cause dei maggiori costi nei 66 casi riscontrati nel biennio 2001-2002, possono così essere riassunte:

- aumenti e indennità ricorrenti	14	casi

- difficoltà riscontrate duranti i lavori	22	casi

- cambiamenti di progetto	13	casi

(estensione delle opere, lavori non previsti)

- esigenze particolari	8	casi

(oneri di pavimentazione)

- altri	9	casi

Dal profilo dell'entità dei sorpassi abbiamo seguente situazione:

- in 36 casi i sorpassi sono inferiori al 10% o a importi di maggior sussidio inferiori a fr. 5000.-;

- in 30 casi i sorpassi sono più consistenti e le loro cause sono illustrate in seguito.

Come è prassi da alcuni anni, con il presente messaggio (questo è il decimo) si richiede in sostanza al Gran Consiglio di ratificare il versamento già avvenuto di sussidi suppletori riguardanti opere che sono state oggetto di più decreti legislativi

Per le considerazioni già espresse nel messaggio del 4642 del 14 maggio 1997, condivise dalla Commissione della gestione e delle finanze, al capitolo 2. sono riportate le giustificazioni solo per quelle opere i cui sussidi suppletori sono superiori a fr. 5’000.- Le opere i cui sorpassi di sussidio sono inferiori a tale importo sono in ogni modo riportate nella tabella ricapitolativa alla fine del capitolo.

Mediante questo messaggio la situazione relativa ai sussidi suppletori versati viene aggiornata al 31 dicembre 2002.

# 2.	GIUSTIFICAZIONE MAGGIORI COSTI

Qui di seguito sono elencate le opere, con una breve descrizione dei motivi che hanno causato i maggiori costi.

Le giustificazioni dettagliate presentate dall'ente esecutore sono a disposizione presso la Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo.

## 2.1	DL 84 Comuni - 8.2.1982 - Messaggio n. 2544 dell' 8.9.1981

VAGLIO

- tratte 2-SP1, 5-7, 4-6

- tratte 1-10, 24-25,8-10

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 551'092 | 40/44.5 | 230'765 |
| preventivo | 410'000 | 40/44.5 | 166'475 |
| maggior costo | 141'092 |  | 64'290 |

Esecuzione passerella per attraversamento riale, formazione di una nuova pista per il cantiere, aumenti e indennità ricorrenti, adeguamento onorari.

## 2.2	DL 1989 (70 Comuni) - 25.9.1990- Messaggio n. 3622 del 9.5.1990

SALA CAPRIASCA

- Lotto 11

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 1'035'476 | 40/42.5 | 416'030 |
| preventivo | 894'000 | 40/42.5 | 359'725 |
| maggior costo | 141'476 |  | 56'305 |

Importo di delibera maggiore rispetto al preventivo, adeguamento onorari.

## 2.3	DL 1994 (59 Comuni) - 4.10.1995 - Messaggio n. 4424 del 5.7.1995

CARONA

Ciona I fase

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 257'585 | 20 | 51'517 |
| preventivo | 175'000 | 20 | 35'000 |
| maggior costo | 82'585 |  | 16'517 |

Maggior oneri per la pavimentazione, cambiamento di tracciato, oneri per spostamento acqua potabile, adeguamento onorari.

LODANO

Allacciamento al collettore consortile

della Vallemaggia

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 695'302 | 44 | 305'933 |
| preventivo | 523'000 | 44 | 230'120 |
| maggior costo | 172'302 |  | 75'813 |

Rincaro intervenuto tra la data del preventivo e quella delle offerte, maggiori costi per le apparecchiature elettromeccaniche e di pulizia del bacino di chiarificazione e della stazione di pompaggio, differenza IVA-ICA, adeguamento onorari.

## 2.4	DL 1995 (63 Comuni) - 25.6.1996 - Messaggio n. 4528 del 14.5.1996

GORDEVIO

Frazione Brieé zona B  3 -11

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 382'391 | 40 | 152'956 |
| preventivo | 300'000 | 40 | 120'000 |
| maggior costo | 82'391 |  | 32'956 |

Esecuzione di una tratta supplementare di canalizzazione e di un pozzo perdente non previsti nel progetto.

## 2.5	DL 1996 (59 Comuni) - 23.6.1997 - Messaggio n. 4641 del 14.5.1997

SESSA

Lotto 2 S. Maria - Cimitero

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 1'158'369 | 40/35 | 449'198 |
| preventivo | 1'038'000 | 40/35 | 377'900 |
| maggior costo | 120'369 |  | 71'298 |

Maggior oneri per scavo in presenza di acqua di falda e per la pavimentazione, indennità e spese diverse, adeguamento onorari, maggiori sussidi per aumento costi non sussidiati dalla Confederazione.

## 2.6	DL 1997 (67 Comuni) - 30.11.1998 - Messaggio n. 4785 del 2.9.1998

AVEGNO

Tratta 50 - 56 acque meteoriche

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 147'432 | 40 | 58'973 |
| preventivo | 115'000 | 40 | 46'000 |
| maggior costo | 32'432 |  | 12'973 |

Maggiori oneri di scavo per la presenza di trovanti e per la modifica di tracciato sulla base di accordi con i proprietari privati.

CANEGGIO

Vecchia strada cantonale

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 253'625 | 60 | 152'175 |
| preventivo | 190'000 | 60 | 114'000 |
| maggior costo | 63'625 |  | 38'175 |

Maggior importo di delibera rispetto al preventivo, maggiori oneri di pavimentazione .

CAVIGLIANO

Lotto 3

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 642'818 | 30 | 192'845 |
| preventivo | 540'000 | 30 | 162'000 |
| maggior costo | 102'818 |  | 30'845 |

Anticipo tratta di canalizzazione, aumenti salariali, opere supplementari, aumento IVA, adeguamento onorari.

CEVIO

Lotto 6 parziale Visletto

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 324'335 | 40 | 129'734 |
| preventivo | 291'700 | 40 | 116'680 |
| maggior costo | 32'635 |  | 13'054 |

Maggior oneri per scavo in roccia, per opere da idraulico e da elettricista, esecuzione muratura per spostamento canalizzazione, ripristino termini catastali, adeguamento onorari.

CORZONESO

Zona Boscero, tratta 210 - 5.50 cc

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 377'776 | 40/35 | 147'559 |
| preventivo | 286'000 | 40/35 | 110'900 |
| maggior costo | 91'776 |  | 36'659 |

Importo di delibera maggiore rispetto al preventivo, posa di una tratta di canalizzazione non prevista, maggiori oneri di pavimentazione, adeguamento onorari.

Zona Pozzo

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 314'534 | 40/35 | 116'442 |
| preventivo | 275'000 | 40/35 | 102'500 |
| maggior costo | 39'534 |  | 13'942 |

Importo di delibera maggiore rispetto al preventivo, rifacimento parziale di una tratta di canalizzazione inizialmente non previsto, maggiori oneri di pavimentazione, adeguamento onorari.

CRESCIANO

Tratta 73 - 350 cc

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 147'462 | 40 | 58'985 |
| preventivo | 104'000 | 40 | 41'600 |
| maggior costo | 43'462 |  | 17'385 |

Maggiori regie dovute allo spostamento di tracciato della canalizzazione, aumenti e indennità ricorrenti, adeguamento onorari.

LIGORNETTO

Risanamento riale Bresce

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 294'120 | 35 | 102'942 |
| preventivo | 249'900 | 35 | 87'465 |
| maggior costo | 44'220 |  | 15'477 |

Importo di delibera maggiore rispetto al preventivo, maggiori quantitativi di movimento di materiali, adeguamento onorari.

OSOGNA

Zona Vivei

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 117'619 | 30 | 35'286 |
| preventivo | 80'000 | 30 | 24'000 |
| maggior costo | 37'619 |  | 11'286 |

Maggior oneri per la pavimentazione, esecuzione di una tratta di canalizzazione non prevista, aumenti ricorrenti.

TEGNA

Lotto 2, Predasco - Vignola

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 893'554 | 10/15 | 143'048 |
| preventivo | 625'000 | 10/15 | 98'856 |
| maggior costo | 268'554 |  | 44'192 |

Maggiori costi di scavo, di sbadacchiature e di reinterro dovuti alla modifica, in sede di esecuzione, del sistema previsto per lo scavo e la posa della canalizzazione. Tale modifica si è resa necessaria per la ristrettezza del campo stradale, per evitare danni ai manufatti privati esistenti e per la notevole profondità di posa. Sostituzione del materiale non idoneo della fondazione stradale, maggiori regie per sistemazione terreni, adeguamento onorari.

## 2.7	DL 1998 (71 Comuni) - 28.2.2000 - Messaggio n. 4933 del 9.11.1999

CONS. SPONDA SINISTRA DEL VEDEGGIO

Risanam. collettore consortile (lotti 8-9-14/1)

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 4'111'408 | 19/23.4 | 789'736 |
| preventivo | 3'915'000 | 19/23.4 | 752'539 |
| maggior costo | 196'408 |  | 37'197 |

Maggior oneri per lo sgombero e il trasporto in discarica del materiale depositato nel cunicolo. Rifacimento di pozzetti d'ispezione non previsto inizialmente.

BIASCA

Via alla Riva

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 544'613 | 40 | 217'845 |
| preventivo | 530'000 | 40 | 212'000 |
| maggior costo | 14'613 |  | 5'845 |

Ripristino termini e poligonale non considerati nel preventivo.

BODIO

Tratta 1 - 27 SP esistente

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 1'131'960 | 20 | 226'392 |
| preventivo | 990'000 | 20 | 198'000 |
| maggior costo | 141'960 |  | 28'392 |

Maggiori oneri per mantenimento e regolazione del traffico della strada cantonale e degli  accessi privati, esecuzione pavimentazione provvisoria periodo invernale 2000-2001, aumenti e indennità ricorrenti, adeguamento onorari.

BRIONE VERZASCA

Frazione Motta canalizzazione e camera di chiarificazione

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 658'593 | 70 | 461'015 |
| preventivo | 570'000 | 70 | 399'000 |
| maggior costo | 88'593 |  | 62'015 |

Esecuzione di una tratta di canalizzazione non prevista nel progetto di dettaglio, sistemazione terreni e indennità ai privati, maggiori oneri per la sistemazione dei sentieri interessati dalla posa della canalizzazione.

CRESCIANO

Niro Ceramica, tratta  29 - 340 cc

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 82'621 | 40 | 33'048 |
| preventivo | 70'000 | 40 | 28'000 |
| maggior costo | 12'621 |  | 5'048 |

Maggiori oneri per l'impianto di cantiere, per la sostituzione del materiale non idoneo, per la pavimentazione e per le regie, adeguamento onorari.

PREONZO

Lotto 3  -  Zona sud del paese

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 1'406'567 | 30 | 421'970 |
| preventivo | 1'318'700 | 30 | 395'610 |
| maggior costo | 87'867 |  | 26'360 |

Prolungamento canalizzazione acque luride e meteoriche, demolizione e ripristino caditoie strada cantonale, modifiche stazione di pompaggio e posa clappa sullo scarico d'emergenza.

QUINTO

Abitato di Quinto

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 878'409 | 40 | 351'364 |
| preventivo | 830'000 | 40 | 332'000 |
| maggior costo | 48'409 |  | 19'364 |

Esecuzione anticipata e rifacimento non previsto di due tratte di canalizzazione, maggior  oneri di pavimentazione.

SONOGNO

- Tratta 14 - camera di chiarificazione

- Camera di chiarificazione + trincea filtrante

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 757'857 | 60 | 454'714 |
| preventivo | 611'000 | 60 | 366'600 |
| maggior costo | 146'857 |  | 88'114 |

Maggiori oneri di scavo e trasporto del materiale e per la pavimentazione. Esecuzione di un tronco supplementare di canalizzazione. Lavori diversi non previsti dovuti al progetto di sistemazione della Piazza. Aumenti e indennità ricorrenti, aumento IVA, adeguamento onorari.

## 2.8	DL 1999 (44 Comuni) - 4.12.2000 - Messaggio n. 5031 del 29.8.2000

BRUZELLA

Serbatoio - Fabbrica

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 382'249 | 40 | 152'900 |
| preventivo | 360'000 | 40 | 144'000 |
| maggior costo | 22'249 |  | 8'900 |

Prolungamento della canalizzazione, rimozione e ricostruzione di un muro di sostegno della strada comunale necessario per la posa della nuova fognatura.

CADEMARIO

Strada Quadrella

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 381'068 | 20 | 76'214 |
| preventivo | 356'000 | 20 | 71'200 |
| maggior costo | 25'068 |  | 5'014 |

Maggior quantitativo di scavo in roccia, maggiori oneri di pavimentazione e per lo spostamento di condotte dell'acqua potabile.

GNOSCA

Lotto  7

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 1'082'094 | 40 | 432'837 |
| preventivo | 952'000 | 40 | 380'800 |
| maggior costo | 130'094 |  | 52'037 |

Maggior scavo in presenza di roccia e trovanti, prolungo tubazione acque meteoriche, maggiori oneri di pavimentazione, indennità e aumenti ricorrenti, prove a futura memoria, adeguamento onorari.

LOCO

Zona nucleo

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 108'698 | 40 | 43'479 |
| preventivo | 96'000 | 40 | 38'400 |
| maggior costo | 12'698 |  | 5'079 |

Prolungo della tubazione per acque chiare e meteoriche, allestimento documentazione per prove a futura memoria.

NOVAZZANO

Via ai Dossi, tratta 27 - 29 PGS

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 256'698 | 20 | 51'340 |
| preventivo | 228'000 | 20 | 45'600 |
| maggior costo | 28'698 |  | 5'740 |

Maggiori oneri per passaggio della canalizzazione su sedimi privati compresa indennità per fermo cantiere, esecuzione anticipata di un pozzetto d'ispezione, aumenti e indennità ricorrenti.

PREGASSONA

Rifacimento via al Fiume

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 364'058 | 20 | 72'812 |
| preventivo | 281'000 | 20 | 56'200 |
| maggior costo | 83'058 |  | 16'612 |

Importo di delibera maggiore rispetto al preventivo, maggiori oneri di scavo e di puntellazione in presenza di materiale di riporto, costi per la pavimentazione non compresi nel preventivo.

QUINTO

Allacciamento Baracche militari a Varenzo

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 55'618 | 40 | 22'247 |
| preventivo | 30'700 | 40 | 12'280 |
| maggior costo | 24'918 |  | 9'967 |

Maggiori oneri di scavo e di sistemazione dei terreni, esecuzione di una camera speciale (by-pass) per le acque chiare.

Zona artigianale Ambrì sotto

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 210'663 | 40 | 84'265 |
| preventivo | 179'200 | 40 | 71'680 |
| maggior costo | 31'463 |  | 12'585 |

Importo di delibera maggiore rispetto al preventivo, maggiori oneri per scavo in presenza di acqua di falda, maggiori quantitativi di calcestruzzo per stabilizzare il piano di posa della canalizzazione.

## 2.9	DL 2000 (55 Comuni) - 9.10.2001 - Messaggio n. 5129 del 12.6.2001

LOPAGNO

Zona Garampera

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 201'668 | 40 | 80'667 |
| preventivo | 183'600 | 40 | 73'440 |
| maggior costo | 18'068 |  | 7'227 |

Importo di delibera maggiore rispetto al preventivo.

ROBASACCO

Località S. Leonardo

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 231'325 | 60 | 138'795 |
| preventivo | 200'000 | 60 | 120'000 |
| maggior costo | 31'325 |  | 18'795 |

Importo di delibera maggiore rispetto al preventivo.

SESSA

La Costa, tratta 170 - 13

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 124'064 | 40 | 49'626 |
| preventivo | 100'000 | 40 | 40'000 |
| maggior costo | 24'064 |  | 9'626 |

Maggiori oneri per l'installazione di cantiere, per scavo e puntellazione delle pareti (materiale franoso), esecuzione di due pozzetti supplementari.

## 2.10	DL 2001 (42 Comuni) - 26.6.2002 - Messaggio n. 5248 del 7.5.2002

CASLANO

Via S. Michele - Via Miera

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 512'791 | 30 | 153'837 |
| preventivo | 450'000 | 30 | 135'000 |
| maggior costo | 62'791 |  | 18'837 |

Ripristino di una tubazione demolita per la posa della canalizzazione, maggiori oneri per la pavimentazione, aumenti e indennità ricorrenti, adeguamento onorari.

## 2.11	Riepilogo costi e sussidi

|  |  | SUSSIDI |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| DL | COMUNI - CONSORZI | VERSATI | STANZIATI | DIFFER. |  | No. WBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 84 Comuni - 8.2.1982 | Vaglio | 230'765 | 166'475 | 64'290 |  | 731.52.3778 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1989 - 25.9.1990 | Sala Capriasca | 416'030 | 359'725 | 56'305 |  | 731.52.3700 |
| 1992 - 10.11.1993 | Minusio | 16'584 | 14'500 | 2'084 |  | 731.52.3490 |
| 1993 - 3.10.1984 | Meride | 36'120 | 36'000 | 120 |  | 731.52.3483 |
| 1994 - 4.10.1995 | Carona | 51'517 | 35'000 | 16'517 |  | 731.52.3176 |
|  | Lodano | 305'933 | 230'120 | 75'813 |  | 731.52.3405 |
| 1995 - 25.6.1996 | Gordevio | 152'956 | 120'000 | 32'956 |  | 731.52.3330 |
|  | Lugano | 18'438 | 18'105 | 333 |  | 731.52.3428 |
|  | Lugano | 11'180 | 6'390 | 4'790 |  | 731.52.3428 |
|  | Lugano | 18'541 | 14'633 | 3'908 |  | 731.52.3428 |
|  | Melide | 7'082 | 5'920 | 1'162 |  | 731.52.3474 |
|  | Ponte Capriasca | 6'555 | 6'100 | 455 |  | 731.52.3619 |
| 1996 - 23.6.1997 | Brione Verzasca | 40'239 | 37'100 | 3'139 |  | 731.52.3114 |
|  | Gordevio | 42'853 | 41'200 | 1'653 |  | 731.52.3332 |
|  | Lugano | 118'572 | 115'400 | 3'172 |  | 731.52.3429 |
|  | Sessa | 449'198 | 377'900 | 71'298 |  | 731.52.3721 |
| 1997 - 30.11.1998 | Avegno | 58'973 | 46'000 | 12'973 |  | 731.52.3034 |
|  | Caneggio | 152'175 | 114'000 | 38'175 |  | 731.52.3161 |
|  | Cavigliano | 192'845 | 162'000 | 30'845 |  | 731.52.3200 |
|  | Cevio | 129'734 | 116'680 | 13'054 |  | 731.52.3211 |
| DL | COMUNI - CONSORZI | VERSATI | STANZIATI | DIFFER. |  | No. WBS |

|  | Claro | 100'309 | 100'000 | 309 |  | 731.52.3231 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Corzoneso | 147'559 | 110'900 | 36'659 |  | 731.52.3257 |
|  | Corzoneso | 116'442 | 102'500 | 13'942 |  | 731.52.3257 |
|  | Cresciano | 58'985 | 41'600 | 17'385 |  | 731.52.3261 |
|  | Ligornetto | 102'942 | 87'465 | 15'477 |  | 731.52.3387 |
|  | Osogna | 35'286 | 24'000 | 11'286 |  | 731.52.3579 |
|  | Tegna | 143'048 | 98'856 | 44'192 |  | 731.52.3756 |
| 1998 - 28.2.2000 | Cons. Sp. Sin. Vedeggio | 789'736 | 752'539 | 37'197 |  | 731.52.1802 |
|  | Biasca | 217'845 | 212'000 | 5'845 |  | 731.52.3066 |
|  | Bodio | 226'392 | 198'000 | 28'392 |  | 731.52.3083 |
|  | Brione Verzasca | 461'015 | 399'000 | 62'015 |  | 731.52.3093 |
|  | Cimadera | 33'236 | 29'400 | 3'836 |  | 731.52.3223 |
|  | Cresciano | 33'048 | 28'000 | 5'048 |  | 731.52.3262 |
|  | Preonzo | 421'970 | 395'610 | 26'360 |  | 731.52.3643 |
|  | Quinto | 351'364 | 332'000 | 19'364 |  | 731.52.3657 |
|  | Sonogno | 454'714 | 366'600 | 88'114 |  | 731.52.3740 |
|  | Sonvico | 71'735 | 70'800 | 935 |  | 731.52.3744 |
|  | Valcolla | 13'278 | 10'860 | 2'418 |  | 731.52.3787 |
| 1999 - 4.12.2000 | Bruzella | 152'900 | 144'000 | 8'900 |  | 731.52.3119 |
|  | Cademario | 76'214 | 71'200 | 5'014 |  | 731.52.3126 |
|  | Castel S.Pietro | 7'467 | 6'900 | 567 |  | 731.52.3189 |
|  | Gnosca | 432'837 | 380'800 | 52'037 |  | 731.52.3325 |
|  | Loco | 43'479 | 38'400 | 5'079 |  | 731.52.3400 |
|  | Losone | 16'485 | 14'000 | 2'485 |  | 731.52.3415 |
|  | Lugano | 23'558 | 22'685 | 873 |  | 731.52.3430 |
|  | Novazzano | 51'340 | 45'600 | 5'740 |  | 731.52.3560 |
|  | Pregassona | 11'393 | 10'000 | 1'393 |  | 731.52.3639 |
|  | Pregassona | 48'962 | 48'000 | 962 |  | 731.52.3639 |
|  | Pregassona | 72'812 | 56'200 | 16'612 |  | 731.52.3639 |
|  | Quinto | 22'247 | 12'280 | 9'967 |  | 731.52.3656 |
|  | Quinto | 84'265 | 71'680 | 12'585 |  | 731.52.3656 |
|  | Sagno | 63'294 | 61'800 | 1'494 |  | 731.52.3688 |
|  | Torricella Taverne | 266'935 | 262'500 | 4'435 |  | 731.52.3770 |
| 2000 - 9.10.2001 | Airolo | 90'644 | 89'515 | 1'129 |  | 731.52.3007 |
|  | Bodio | 10'374 | 9'520 | 854 |  | 731.52.3081 |
|  | Caneggio | 73'036 | 72'500 | 536 |  | 731.52.3160 |
|  | Comano | 36'593 | 34'750 | 1'843 |  | 731.52.3243 |
|  | Lopagno | 80'667 | 73'440 | 7'227 |  | 731.52.3411 |
|  | Minusio | 53'920 | 51'000 | 2'920 |  | 731.52.3491 |
|  | Moleno | 482'389 | 478'000 | 4'389 |  | 731.52.3506 |
|  | Pregassona | 11'225 | 7'700 | 3'525 |  | 731.52.3637 |
|  | Rivera | 68'479 | 64'500 | 3'979 |  | 731.52.3675 |
|  | Robasacco | 138'795 | 120'000 | 18'795 |  | 731.52.3679 |
|  | Sessa | 49'626 | 40'000 | 9'626 |  | 731.52.3722 |
| 2001 - 26.6.2002 | Caslano | 153'837 | 135'000 | 18'837 |  | 731.52.3182 |
|  | Chironico | 18'663 | 18'000 | 663 |  | 731.52.3233 |
|  | Dalpe | 29'423 | 29'172 | 251 |  | 731.52.3279 |
|  | Totale | 8'907'053 | 7'852'520 | 1'054'533 |  |  |

Dalla tabella risulta che l'importo di sussidi da ratificare è di fr. 1'054'533.-.

# 3.	CONSIDERAZIONI FINALI

Il credito suppletorio richiesto di fr. 1'054'533.- è la ratifica di una spesa sostenuta negli anni 2001 e 2002 nell'ambito dei preventivi dello Stato e non comporta alcun sorpasso dei limiti di credito iscritti a Piano finanziario 2000 - 2003.

Visto quanto sopra ed in applicazione dell'art. 25 della legge 20 gennaio 1986 sulla gestione finanziaria dello Stato e sulla base delle considerazioni esposte, vi invitiamo a voler approvare l'allegato disegno di decreto legislativo.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

La Presidente, P. Pesenti

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno

DECRETO LEGISLATIVO

concernente lo stanziamento di un credito suppletorio di fr. 1'054'533.- per il sussidiamento di opere di canalizzazione e di depurazione delle acque

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 1° aprile 2003  n. 5384 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a:

Articolo 1

È concesso un credito suppletorio di fr. 1'054'533.- per il sussidiamento delle opere di canalizzazione e di depurazione delle acque eseguite nei seguenti Consorzi e Comuni:

|  | DL 84 Comuni - 8.2.21982 |  | Vaglio | fr. | 64'290 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DL 1989 (70 Comuni) - 25.9.1990 |  | Sala Capriasca | fr. | 56'305 |
|  | DL 1992 (59 Comuni) - 10.11.1993 |  | Minusio | fr. | 2'084 |
|  | DL 1993 (59 Comuni) - 3.10.1994 |  | Meride | fr. | 120 |
|  | DL 1994 (59 Comuni) - 4.10.1995 |  | Carona | fr. | 16'517 |
|  |  |  | Lodano | fr. | 75'813 |
|  | DL 1995 (63 Comuni) - 25.6.1996 |  | Gordevio | fr. | 32'956 |
|  |  |  | Lugano | fr. | 333 |
|  |  |  | Lugano | fr. | 4'790 |
|  |  |  | Lugano | fr. | 3'908 |
|  |  |  | Melide | fr. | 1'162 |
|  |  |  | Ponte Capriasca | fr. | 455 |
|  | DL 1996 (59 Comuni) - 23.6.1997 |  | Brione Verzasca | fr. | 3'139 |
|  |  |  | Gordevio | fr. | 1'653 |
|  |  |  | Lugano | fr. | 3'172 |
|  |  |  | Sessa | fr. | 71'298 |
|  | DL 1997 (67 Comuni) - 30.11.1998 |  | Avegno | fr. | 12'973 |
|  |  |  | Caneggio | fr. | 38'175 |
|  |  |  | Cavigliano | fr. | 30'845 |
|  |  |  | Cevio | fr. | 13'054 |
|  |  |  | Claro | fr. | 309 |
|  |  |  | Corzoneso | fr. | 36'659 |
|  |  |  | Corzoneso | fr. | 13'942 |
|  |  |  | Cresciano | fr. | 17'385 |
|  |  |  | Ligornetto | fr. | 15'477 |
|  |  |  | Osogna | fr. | 11'286 |
|  |  |  | Tegna | fr. | 44'192 |
|  | DL 1998 (71 Comuni) - 28.2.2000 |  | Cons. sp. sin. Ved. | fr. | 37'197 |
|  |  |  | Biasca | fr. | 5'845 |
|  |  |  | Bodio | fr. | 28'392 |
|  |  |  | Brione Verzasca | fr. | 62'015 |
|  |  |  | Cimadera | fr. | 3'836 |
|  |  |  | Cresciano | fr. | 5'048 |
|  |  |  | Preonzo | fr. | 26'360 |
|  |  |  | Quinto | fr. | 19'364 |
|  |  |  | Sonogno | fr. | 88'114 |
|  |  |  | Sonvico | fr. | 935 |
|  |  |  | Valcolla | fr. | 2'418 |
|  | DL 1999 (44 Comuni) - 4.12.2000 |  | Bruzella | fr. | 8'900 |
|  |  |  | Cademario | fr. | 5'014 |
|  |  |  | Castel S.Pietro | fr. | 567 |
|  |  |  | Gnosca | fr. | 52'037 |
|  |  |  | Loco | fr. | 5'079 |
|  |  |  | Losone | fr. | 2'485 |
|  |  |  | Lugano | fr. | 873 |
|  |  |  | Novazzano | fr. | 5'740 |
|  |  |  | Pregassona | fr. | 1'393 |
|  |  |  | Pregassona | fr. | 962 |
|  |  |  | Pregassona | fr. | 16'612 |
|  |  |  | Quinto | fr. | 9'967 |
|  |  |  | Quinto | fr. | 12'585 |
|  |  |  | Sagno | fr. | 1'494 |
|  |  |  | Torricella Taverne | fr. | 4'435 |
|  | DL 2000 (55 Comuni) - 9.10.2001 |  | Airolo | fr. | 1'129 |
|  |  |  | Bodio | fr. | 854 |
|  |  |  | Caneggio | fr. | 536 |
|  |  |  | Comano | fr. | 1'843 |
|  |  |  | Lopagno | fr. | 7'227 |
|  |  |  | Minusio | fr. | 2'920 |
|  |  |  | Moleno | fr. | 4'389 |
|  |  |  | Pregassona | fr. | 3'525 |
|  |  |  | Rivera | fr. | 3'979 |
|  |  |  | Robasacco | fr. | 18'795 |
|  |  |  | Sessa | fr. | 9'626 |
|  | DL 2001 (42 Comuni) - 26.6.2002 |  | Caslano | fr. | 18'837 |
|  |  |  | Chironico | fr. | 663 |
|  |  |  | Dalpe | fr. | 251 |
|  | Totale complessivo |  |  |  | 1'054'533 |

Articolo 2

Il credito di cui all'art. 1 è iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento del territorio, Sezione protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo.

Articolo 3

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.