5404	10 luglio 2003	TERRITORIO

Stanziamento di un credito complessivo di fr. 19'100'000.00 per opere di premunizione stradale (fr. 1'000'000.00) e di ripristino da danni della natura (fr. 18'100'000.00)

Signor Presidente,

signore e signori Consiglieri,

vi sottoponiamo per approvazione la richiesta di stanziamento di crediti a favore di opere di premunizione stradale e di ripristino dei danni della natura sulle strade cantonali, i quali evidenziano un comune denominatore che è la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

Questo messaggio non propone alcun particolare indirizzo in materia di mobilità stradale; esso conferma decisioni operative già indicate da codesto Gran Consiglio.

In merito si richiama il messaggio più recente in materia, no. 5169 del 24 ottobre 2001 con il rispettivo decreto legislativo del 10 dicembre 2001.

Si pongono gli accenti sui temi seguenti:

-	opere di premunizione stradale,

-	opere di ripristino da danni della natura.

# 1.	OPERE DI PREMUNIZIONE STRADALE

## 1.1	Contributi stradali a opere di arginatura e di evacuazione delle acque a favore della sicurezza stradale (tab. 783.59-4008)

Gli eventi alluvionali dal 2000 ad oggi hanno evidenziato la carenza infrastrutturale di diversi passaggi strada / corso d'acqua rispettivamente dell'esaurimento delle acque.

Eventi naturali più frequenti e di maggiore intensità come pure un'urbanizzazione sempre più intensa obbligano gli enti pubblici a intervenire a titolo di premunizione.

Nei casi elencati in seguito il Cantone contribuisce a tali interventi senza essere, di regola, il committente e in questo modo promuove l'opera e sottolinea la sua interessenza.

Si tratta dei seguenti interventi / contributi:

-	Comune di Intragna	:	riali diversi a Golino	fr.	500'000.00

-	Comune di Maggia	:	riali ai Ronchini	fr.	180'000.00

-	Comune di Torre / Leontica	:	riale Crenn	fr.	250'000.00

-	Riserva / arrotondamento (ca. 10%)	fr.	70'000.00

TOTALE CONTRIBUTI	fr.	1'000'000.00

Gli importi hanno ancora valore indicativo, ragion per cui si chiede di stanziare il credito con la cifra complessiva e di lasciar facoltà al Consiglio di Stato di suddividerlo nei singoli crediti d'opera.

Allo scopo di disporre tempestivamente della necessaria base legale, si chiede lo stanziamento di un credito quadro di franchi 1'000'000.00 (PF no. 621.01.01 CRB 783 WBS 783.59-4008).

## 1.2	Collegamenti in caso di alluvione: Locarnese / Gambarogno

Le più frequenti e più importanti esondazioni del Lago Maggiore, in particolare quella dell'ottobre 2000, hanno messo in evidenzia la fragilità dei collegamenti per il Locarnese e Gambarogno a partire da una quota del lago di ca. 197.00 m.s.m.

In proposito si richiama il recente messaggio no. 5255 del 21 maggio 2002 per un'opera di prevenzione in caso di alluvione: risanamento del sistema di evacuazione acque del sottopasso FFS a Quartino (nel frattempo eseguito). Tale atto fissa l'indirizzo operativo e i rispettivi interventi.

La priorità viene posta nel garantire il collegamento per il Locarnese con:

-	la completazione e l'innalzamento di un collegamento locale esistente ai piedi della collina tra Lavertezzo Piano e Gordola,

-	il rifacimento del sottopasso FFS a Riazzino in territorio di Locarno / Lavertezzo (messaggio PG no. 5286 del 20.08.02, Dleg del 04.11.02).

I due interventi necessitano di basi pianificatorie aggiornate (PG/PR), attualmente in corso. Gli investimenti prevedibili per gli anni 2004-2007 si aggirano tra i 15-20 mio di franchi; la loro approvazione e stanziamento credito verrà presentata tra il 2003 e l'inizio 2004 (PF 621.01.01 CRB 783 WBS 783.59-3176, collegamento d'emergenza; PF 622.08 CRB 781 WBS 781.59-2760, Sottopasso Riazzino).

# 2.	OPERE DI RIPRISTINO DA DANNI DELLA NATURA

## 2.1	Cureggia, strada cantonale d'accesso, franamento (tab. 783.59-3178)

In data 27/28 maggio 2002 è avvenuto un franamento su una lunghezza di ca. 50 ml, che ha interrotto l'unica via d'accesso al Comune di Cureggia (strada cantonale Pregassona - Cureggia). Con la posa di un ponte militare il collegamento è già stato ripristinato; la situazione con il maltempo del novembre 2002 si è ulteriormente aggravata e richiede un intervento più ampio e oneroso.

Con risoluzione governativa no. 3376 del 9 luglio 2002, richiamata la procedura d'urgenza, si è dovuto attribuire un primo importo lordo di franchi 1'200'000.00.

Con i recenti eventi -novembre 2002- la spesa prevedibile è aumentata a ca. franchi 2'200'000.00.

A fine dicembre 2002 la spesa ammonta a ca. franchi 580'000.00.

Allo scopo di consolidare la base legale dell'intervento d'urgenza si chiede lo stanziamento di un primo credito d'opera di franchi 2'200'000.00 (PF no. 621.01.01 CRB 783 WBS 783.59-3178).

L'opera non usufruisce di alcun sussidio federale; il Comune di Cureggia non è chiamato ad alcuna partecipazione finanziaria. L'onere è totalmente a carico del Cantone.

## 2.2	Valcolla, zona Malpensata e Maglio di Colla, danni alluvionali (tab. 783.59-3174)

In data 15/16 luglio 2001 un evento alluvionale ha provocato ingenti danni in particolare nelle Valli del Luganese. La situazione si è ulteriormente aggravata nel corso del mese di novembre 2001, imponendo delle misure d'arginatura, opere di consolidamento e di ripristino per assicurare la stabilità e la sicurezza della strada cantonale. I lavori sono tuttora in corso.

Con risoluzione governativa no. 540 del 5 febbraio 2002, richiamata la procedura d'urgenza, si è dovuto attribuire un primo importo lordo di franchi 2'400'000.00.

Si tratta di una stima dei costi.

Allo scopo di consolidare la base legale dell'intervento d'urgenza si chiede lo stanziamento di un primo credito d'opera di franchi 2'400'000.00 (PF no. 621.01.01 CRB 783 WBS 783.59-3174) (situazione a fine dicembre 2002: spesa ca. franchi 1'070'000.00; nel corso dell'inverno 2001/2 tutti i lavori necessari sono stati iniziati).

La Confederazione, tramite l'Ufficio federale delle acque e della geologia, contribuisce con ca. il 30% (pari a ca. franchi 700-720'000.00).

Gli enti locali -Consorzio depurazione acque-, contribuiscono pure con una quota di ca. il 30% (pari a ca. franchi 700-720'000.00).

Complessivamente le entrate a PF vengono iscritte con franchi 1'400'000.00.

## 2.3	Precipitazioni nelle Valli del Luganese (maggio 2002) (tab. 783.59-4006)

La rete delle strade cantonali ha subito notevoli danni da eventi alluvionali straordinari avvenuti in Ticino tra il 2 e il 5 maggio 2002 con precipitazioni di eccezionale entità.Con risoluzione governativa no. 3375 del 9 luglio 2002, richiamata la procedura d'urgenza, si è dovuto attribuire un primo importo lordo di franchi 2'000'000.00.

Con risoluzione governativa no. 6131 del 17 dicembre 2002 si è attribuito un ulteriore importo di franchi 1'400'000.00.

I lavori di sgombero e in particolare di ripristino sono tuttora in corso e si protrarranno fino a primavera 2003. A fine anno 2002 la spesa ammonta a ca. franchi 3'300'000.00.

Allo scopo di consolidare la base legale dell'intervento d'urgenza si chiede lo stanziamento di un primo credito di franchi 3'400'000.00 (PF no. 621.01.01 CRB 783 WBS 783.59-4006).

L'onere è totalmente a carico del Cantone.

## 2.4	Precipitazioni Sottoceneri del novembre 2002 (tab. 783.59-4007)

Gli eventi alluvionali del novembre 2002 hanno danneggiato in particolare la rete delle strade cantonali nel Sottoceneri (Valcolla e Malcantone) come pure nel Sopraceneri in Valle Morobbia e Valle di Blenio.

Al momento attuale è ancora prematuro poter allestire un bilancio definitivo di tutte le spese necessarie di ripristino, essendo tali lavori ancora in corso.

Con risoluzione governativa no. 5823 del 3 dicembre 2002, richiamata la procedura d'urgenza si è dovuto attribuire un primo importo lordo di franchi 3'400'000.00. Con Risoluzione governativa no. 407 del 28 gennaio 2003 l'importo è stato aggiornato a franchi 6'000'000.00. A fine anno 2002 la spesa è di ca. franchi 800'000.00 (primi sgomberi e ripristini).

Nel frattempo alcune situazioni nuove si sono presentate e altri danni già riconosciuti in precedenza si sono rivelati più onerosi nel ripristino (consolidamenti di scarpate più profondi ecc.). L'attuale stima dei danni ammonta a franchi 8'200'000.00.

In questo importo sono pure comprese le valutazioni di alcune partecipazioni finanziarie per opere di ripristino di altri committenti con un'interessenza delle strade cantonali, in proposito le trattative sono in corso e andranno consolidate successivamente.

Allo scopo di consolidare la base legale dell'intervento d'urgenza si chiede lo stanziamento di un primo credito di franchi 8'200'000.00 (PF no. 621.01.01 CRB 783 WBS 783.59-4007).

L'onere è totalmente a carico del Cantone.

## 2.5	Centovalli, franamento in zona Corcapolo (tab. 783.59-3166)

In zona Corcapolo si è verificato in data 17 giugno 2000 un franamento che ha coinvolto il tracciato ferroviario della FART e il sedime della strada cantonale sottostante. L'intervento d'urgenza per ristabilire l'esercizio e la viabilità è concluso con una spesa a carico del Cantone di franchi 188'673.00 per la quale è stato votato un credito di franchi 190'000.00 con Decreto legislativo del 10 dicembre 2001.

La presente richiesta di credito concerne ulteriori interventi di risanamento e premunizione in zona Corcapolo limitatamente alla quota a carico della strada cantonale. Il relativo preventivo ammonta a franchi 1'600'000.00, incluso un anticipo a favore delle FART di franchi 200'000.00.

La Confederazione, tramite i contributi forestali, partecipa alla spesa nell'ordine di ca. franchi 600'000.00 (ca. 50% dell'onere sussidiabile di franchi 1'350'000.00).

Allo scopo di consolidare la base legale dell'intervento si chiede lo stanziamento di un credito di franchi 1'600'000.00 (PF no. 621.01.01 CRB 783 WBS 783.59-3166).

## 2.6	Brissago, zona Dogana, franamento (tab. 783.59-3170)

Con decreto legislativo del 10 dicembre 2001 è stato stanziato un primo credito di franchi 1'100'000.00. L'inoltro delle offerte ha palesato un aumento dei costi di ca. franchi 270'000.00 dovuto all'oggettiva difficoltà di operare in una zona stretta e sotto traffico (accresciute misure di sicurezza).

Con il presente messaggio si chiede un tempestivo aggiornamento con l'approvazione di un credito suppletorio di franchi 300'000.00 (PF no. 621.01.01 CRB 783 WBS 789.59-3170).

La Confederazione, tramite i contributi forestali, partecipa adattando il loro sussidio nell'ordine di ca. franchi 150'000.00 (50/60% sussidiabile di franchi 300'000.00).

Ricapitolando l'impegno per opere di ripristino da danni della natura è il seguente (in parentesi contributi/entrate):

-	Cureggia, franamento	fr.	2'200'000.00	(0.00)

-	Valcolla, danni alluvionali	fr.	2'400'000.00	(1'000'000.00)

-	Valli del Luganese, alluvione maggio 2002	fr.	3'400'000.00	(0.00)

-	Sottoceneri, alluvione novembre 2002	fr.	8'200'000.00	(0.00)

-	Centovalli, premunizioni	fr.	1'600'000.00	(600'000.00)

-	Brissago, caduta sassi	fr.	300'000.00	(150'000.00)

TOTALE	fr.	18'100'000.00	(1'750'000.00)

A fine dicembre 2002 la spesa complessiva è di ca. franchi 5'950'000.00.

# 3.	LINEE DIRETTIVE, PIANO FINANZIARIO E PIANO DIRETTORE

Gli interventi proposti sono in sintonia con le linee direttive e il Piano direttore ponendo l'accento su opere di salvaguardia del territorio e delle sue infrastrutture.

I crediti proposti interessano il PF 2003 in misura di fr. 15'200'000.00 (ripristini franamento e alluvioni Cureggia, Valcolla, maggio 2002, novembre 2002) e il PF 2004 - 2007 in misura di fr. 2'900'000.00 (residui alluvione novembre 2002, Centovalli e Brissago). I necessari aggiornamenti sono già stati introdotti.

La partecipazione finanziaria (Confederazione e Comuni) è già stata inclusa.

A livello organizzativo non si richiede alcun adattamento dell'organico del personale.

Nell'invitarvi ad approvare l'annesso disegno di decreto legislativo vi preghiamo di gradire, signor Presidente, signore e signori Consiglieri, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, M. Borradori

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente lo stanziamento di un credito di fr. 19'100'000.00 per opere di premunizione stradale (fr. 1'000'000.00) e di ripristino da danni della natura (fr. 18'100'000.00)

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 10 luglio 2003 n. 5404 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a:

Articolo 1

È approvato lo stanziamento di un credito complessivo di franchi 19'100'000.00 per opere di premunizione e di ripristino.

Articolo 2

Il credito di franchi 19'100'000.00 è iscritto al conto investimenti del Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni, suddiviso come segue:

fr.	1'000'000.00:	opere di premunizione (evacuazione acque) (credito quadro)

fr.	2'200'000.00:	sistemazione accesso a Cureggia

fr.	2'400'000.00:	interventi stradali in Valcolla, zona Malpensata

fr.	3'400'000.00:	interventi di ripristino, alluvione maggio 2002 (credito quadro)

fr.	8'200'000.00:	interventi di ripristino, alluvione novembre 2002 (credito quadro)

fr.	1'600'000.00:	Centovalli, zona Corcapolo, ripristino finanziamento

fr.	300'000.00:	Brissago, zona dogana, aggiornamento credito

Articolo 3

I contributi degli enti coinvolti nella realizzazione delle opere saranno accreditati alle corrispondenti voci d'entrata.

Articolo 4

Per i crediti quadro è data competenza al Consiglio di Stato di suddividerli nei singoli crediti d'opera.

Articolo 5

Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.