5458	13 gennaio 2004	FINANZE E ECONOMIA

Approvazione del consuntivo finale del raggruppamento terreni (RT) a carattere generale nel Comune di Rivera e sussidiamento del II° periodo dei lavori geometrici

Signor Presidente,

signore e signori deputati,

con il presente messaggio vi proponiamo l'approvazione del consuntivo finale del RT a carattere generale nel Comune di Rivera e il sussidiamento del II° periodo dei lavori geometrici.

# 1.	Introduzione

Il progetto generale del RT Rivera (superficie ha 659) è stato approvato con DL del 30.11.1998 (Messaggio no. 4778) sulla base di un preventivo globale di fr. 2'600'000.-.

# 2.	Situazione dei lavori

## 2.1	Lavori costruttivi

I lavori costruttivi previsti dal progetto sono ultimati e liquidati.

## 2.2	Lavori geometrici

Il nuovo riparto dei fondi (NR) è stato approvato definitivamente con risoluzione del 2 dicembre 2003.

# 3.	Situazione dei sussidiamenti

| Preventivo Approvato fr. | Consuntivo finale fr. | Importo già sussidiato fr. | Importo da sussidiare fr. | % | Importo sussidio fr. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2'600'000 | 1'933'000 | 1'450'000 | 483'000 | 40 | 193'200 |

Sinora a favore del Consorzio RT Rivera sono stati concessi i seguenti sussidi:

| Data | Lavori costruttivi fr. | Lavori geometrici fr. | Totale fr. | % | Sussidio fr. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30.11.98 | 200'000.- | 1'250'000.- | 1'450'000.- | 40 | 580'000.- |

## 3.1	Consuntivo finale

Sulla base delle liquidazioni finali, il consuntivo finale del RT di Rivera può essere così riassunto:

|  | Importo sussidiato fr. | Consuntivo finale fr. | Variazioni fr. |
| --- | --- | --- | --- |
| a) Lavori costruttivi | 200'000.- | 187'600.- | - 12'400.- |
| b) Lavori geometrici - I° Periodo lavori preliminari, stima, vecchio stato, nuovo riparto | 1'250'000.- | 1'140'800.- | - 109'200.- |
| - II° Periodo (nuovo) picchettazione, terminazione, lavori di chiusura, consegna fondi, evasione ricorsi |  | 604'600.- | 604'600.- |
| TOTALE | 1'450'000.- | 1'933'000.- | 483'000.- |

Rispetto al preventivo approvato di fr. 2'600'000.-, abbiamo pertanto una diminuzione dei costo globale di ben fr. 667'000.-.

Per i lavori costruttivi si registra un minor costo di fr.12'400.-, dovuto alla congiuntura particolarmente favorevole al momento dell'appalto delle opere da impresario costruttore.

Il consuntivo del primo periodo dei lavori geometrici è inferiore di fr. 109'200.- all'importo già sussidiato di fr. 1'250'000.-. Questo risultato è stato possibile grazie ad una commassazione dei fondi più incisiva, rispetto a quanto preventivato, che ha ridotto notevolmente il numero degli elementi di nuovo riparto. Di conseguenza anche i costi del nuovo periodo di lavori, che inizialmente erano valutati in fr. 1'000'000.-, hanno potuto essere ridotti a soli fr. 604'600.-

## 3.2	Periodo da sussidiare

II° periodo (nuovo) dei lavori geometrici comprendente la picchettazione,

terminazione, consegna fondi ed evasione dei ricorsi, dedotto l'importo

di fr. 121'600.-- del minor costo dei lavori costruttivi e geometrici del

I° periodo	fr.	483'000.-

Con il presente messaggio si propone all'onorando Gran Consiglio di approvare il consuntivo aggiornato del RT di Rivera ammontante a fr. 1'933'000.-- e di stanziare il seguente sussidio :

II° periodo	40 %  di  fr. 483'000.-	ossia  fr.  193'200.-

# 4.	Relazione con le linee direttive e il piano finanziario

La proposta di sussidiamento menzionata al punto 3.3, corrisponde nel presente messaggio a quanto previsto nelle linee direttive e nel piano finanziario 2004-2007 e più precisamente:

Oggetto:	Rivera, settore 56, Economia fondiaria e agricoltura,

Pos.561 2 WBS  815.50

Il decreto legislativo annesso al presente messaggio, non provoca aumenti né di personale né delle spese per la gestione corrente.

# 5.	Conseguenze finanziarie per il Comune

Le opere sono eseguite dal Consorzio di proprietari privati i quali si assumono buona parte delle spese residue dopo deduzione dei sussidi cantonali e federali.

Secondo il relativo piano di finanziamento il contributo a carico del Comune di Rivera è di fr. 500'000.-

Non è previsto un ulteriore contributo da parte del Comune.

# 6.	Considerazioni finali

Il sussidiamento finale proposto permette di terminare il RT nel Comune di Rivera, e creare le premesse per un uso razionale del territorio e per l'esecuzione della misurazione ufficiale e successivamente l'introduzione del registro fondiario federale.

Sulla base delle considerazioni esposte, vi invitiamo a voler approvare l'allegato decreto legislativo.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, M. Borradori

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente l'approvazione del consuntivo finale del raggruppamento terreni (RT) a carattere generale nel Comune di Rivera e il sussidiamento del II° periodo dei lavori geometrici

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 13 gennaio 2004 n. 5458 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

Il consuntivo finale delle opere di raggruppamento terreni nel Comune di Rivera, il cui importo ammonta a fr. 1'933'000.- è approvato.

Articolo 2

1A favore del Consorzio RT Rivera è stanziato un sussidio cantonale per il II° periodo, pari al 40% di fr. 483'000.-, ossia fr. 193'200.-.

2I sussidi sono iscritti al conto degli investimenti del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione bonifiche e catasto.

Articolo 3

Sono richiamate le disposizioni della Legge cantonale sul raggruppamento e la permuta dei terreni del 23 novembre 1970 riguardo l'obbligo di coltivazione, il divieto di frazionamento, la sottrazione all'uso agricolo dei fondi raggruppati e il rimborso dei sussidi cantonali e federali.

Articolo 4

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.