Messaggio

5471	3 febbraio 2004	TERRITORIO

Concessione di un credito quadro di fr. 16'000'000.-- a favore delle opere di piano di pronto intervento (PPI) a favore del Mendrisiotto e Basso Ceresio

Signor Presidente,

signore e signori deputati,

il presente Messaggio ripropone la richiesta di un credito quadro di fr. 16'000'000.-- per opere di Piano di pronto intervento (PPI n. 3) a seguito della mancata approvazione del Decreto legislativo relativo annesso al Messaggio n. 5316 del 5 novembre 2002 (vedi referendum e votazione popolare del 14 settembre 2003).

È importante rilevare che l'unica opera contestata, che de facto ha poi avuto quale conseguenza la bocciatura di tutto il credito quadro di fr. 16'000'000, era la circonvallazione di Rancate (detta anche Strada della Montagna), per la quale si era richiesto un credito di fr. 4'400'000.--.

Oltre ai fr. 16'000'000.-- per le opere di PPI, il Messaggio n. 5316 contemplava inoltre la richiesta di un credito di fr. 2'040'000.-- per la progettazione delle opere prioritarie del Piano regionale dei trasporti del Mendrisiotto e Basso Ceresio (PTM) e l'approvazione del trasporto pubblico urbano d'importanza cantonale postulato dal PTM: il relativo decreto legislativo è stato approvato e cresciuto in giudicato.

Il Messaggio n. 5316 del 5 novembre 2002 illustrava in maniera dettagliata ed esaustiva principalmente i seguenti temi:

-	la politica cantonale della mobilità - indicando gli indirizzi di metodo (Piani regionali dei trasporti), tecnici (interdisciplinarietà ed integrazione tra i diversi mezzi di trasporto) e organizzativi (Commissioni regionali dei trasporti);

-	gli interventi già attuati e avviati per la soluzione dei problemi della mobilità nel Mendrisiotto;

-	la strategia, gli obiettivi e gli indirizzi d'intervento che caratterizzano il PTM, come pure la descrizione dei 7 gruppi funzionali (gruppi di oggetti e relative misure fiancheggiatrici) che lo compongono;

-	la definizione delle priorità nell'ambito della realizzazione del PTM;

-	l'organizzazione del progetto;

-	indicazioni sul Piano Direttore cantonale e sul Piano di risanamento dell'aria del Mendrisiotto;

-	il metodo di finanziamento del PTM.

Tutti i punti sopraelencati mantengono integralmente la loro validità e sono da ritenersi acquisiti (eventuali specifiche di dettaglio sono contenute nel Messaggio no. 5316); di riflesso la presente richiesta di credito si concentra esclusivamente sulle opere di piano di pronto intervento (PPI n. 3).

Il Messaggio è strutturato con il seguente indice:

1.	INTERVENTI GIÀ ATTUATI E AVVIATI PER LA SOLUZIONE DEI PROBLEMI DELLA MOBILITÀ NEL MENDRISIOTTO	3

1.1	Le prime realizzazioni: i piani di pronto intervento (ppi)	3

2.	INTERVENTI DA ATTUARE A FAVORE DELLA MOBILITÀ NEL MENDRISIOTTO	3

2.1	Descrizione delle tre opere specifiche	4

3.	LA RICHIESTA DI CREDITO	5

3.1	La definizione dei crediti già concessi e il loro stato (PPI n. 1 e 2)	5

3.2	la richiesta di credito per un nuovo ppi (n. 3)	6

4.	RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO	6

# 1.	INTERVENTI GIÀ ATTUATI E AVVIATI PER LA SOLUZIONE DEI PROBLEMI DELLA MOBILITÀ NEL MENDRISIOTTO

## 1.1	Le prime realizzazioni: i piani di pronto intervento (PPI)

### 1.1.1	PPI 1: Messaggio n. 4024 del 17 novembre 1992

Con Messaggio del 17 novembre 1992 veniva presentato un progetto di riorganizzazione e di potenziamento dei servizi di trasporto pubblico nel Mendrisiotto; lo stesso veniva approvato con decreto legislativo del 15 febbraio 1993.

In tale contesto si proponevano anche degli interventi stradali atti ad assicurare una circolazione regolare e rapida dei mezzi pubblici e quindi a garantire l'affidabilità del servizio. L'insieme delle sistemazioni necessarie era stato stimato a franchi 6'500'000.-.

### 1.1.2	PPI 2: Messaggio n. 4531 del 22 maggio 1996

Con Messaggio del 22 maggio 1996 il Consiglio di Stato richiedeva lo stanziamento di un credito quadro per un importo di franchi 15'500'000.- per opere di sistemazione stradale nel Mendrisiotto. Il messaggio è stato approvato con decreto legislativo del 27 giugno 1996.

Si proponevano i seguenti interventi:

- Pian Faloppia:

- sistemazione accesso N2 Sottobisio, via Passeggiata in territorio di Balerna;

- migliorie agli incroci su via Passeggiata, in territorio di Novazzano.

- Accessi alla Valle di Muggio:

- completazione del collegamento N2 Polenta Ghitello-S.Lucia-S.Giorgio-Fontanelle in territorio di Morbio-Inferiore;

- completazione del raccordo dal ponte di Castello a Morbio Superiore.

- Sistemazioni viarie:

- completamento degli interventi a favore del traffico pubblico o atti a favorire la moderazione del traffico su tutto il comprensorio del Mendrisiotto.

# 2.	INTERVENTI DA ATTUARE A FAVORE DELLA MOBILITÀ NEL MENDRISIOTTO

Con il presente Messaggio si richiedono in sostanza i mezzi finanziari necessari per la realizzazione di 3 opere specifiche e di un primo pacchetto di opere di sistemazioni puntuali e moderazioni del traffico di rilevanza locale, giudicate come le più urgenti tra la sessantina di interventi prioritari indicati nel rapporto finale del PTM del giugno 2001 della Commissione regionale dei trasporti.

Per le tre opere principali si dispone già di un progetto definitivo con preventivo dei costi dettagliato e quindi si richiederà un importo preciso.

Per gli altri interventi, non disponendo di progetti sufficientemente dettagliati, si propone di richiedere un credito quadro.

I Comuni interessati dalle opere principali sono stati interpellati sia per quanto concerne gli aspetti tecnici che finanziari (contributi comunali). Il responso è stato positivo e la disponibilità dimostrata permette di asserire che in sede esecutiva gli accordi potranno essere definiti senza particolari problemi.

Per quanto attiene le opere inserite nel primo pacchetto di opere di sistemazioni puntuali e moderazione del traffico va detto che la maggior parte dei Comuni interessati dagli interventi hanno manifestato per iscritto il proprio interesse per una realizzazione a breve di quanto previsto.

## 2.1	Descrizione delle tre opere specifiche

### 2.1.1	Strada cantonale Via S. Gottardo a Coldrerio (seconda fase)

Attualmente la strada cantonale (Via S. Gottardo) che attraversa l'abitato di Coldrerio non garantisce la sicurezza degli utenti più deboli (pedoni, ciclisti, trasporto pubblico). Infatti, i marciapiedi sono presenti solo in parte, se non addirittura assenti; non esistono né attraversamenti pedonali protetti né corsie di preselezione.

La larghezza attuale del campo stradale favorisce il transito dei veicoli a velocità elevata, quindi anche i sorpassi, e di conseguenza gli accessi comunali e privati risultano fortemente penalizzati.

Gli obiettivi dell'intervento sono i seguenti:

- completazione dei marciapiedi,

- creazione di attraversamenti pedonali protetti,

- miglioramento delle fermate del trasporto pubblico,

- creazione di una fascia centrale protetta con funzione di preselezione per la svolta a sinistra,

- riduzione della velocità e impedimento delle manovre di sorpasso.

Con questo intervento si vuole quindi ridurre sensibilmente la cesura dell'abitato, dovuta alla morfologia attuale della strada, entro il quale gli spostamenti o gli scambi sia pedonali che motorizzati sono penalizzati.

### 2.1.2	Sistemazione stradale tra Santa Lucia e San Giorgio a Morbio Inferiore

Il completamento del collegamento stradale tra la rotonda Santa Lucia e la rotonda San Giorgio si inserisce nella progettazione globale del settore che prevede di uniformare il tratto stradale A2-Polenta-Ghitello-Fontanelle.

La strada cantonale esistente presenta un larghezza variabile da ca. 4.50 m a 5.00 m che rende difficoltoso l'incrocio dei veicoli in alcuni punti, in particolare pensando ai mezzi pubblici.

L'assenza di un marciapiede, come pure di passaggi pedonali protetti, non garantiscono la sicurezza alle categorie di utenti più deboli.

Gli obiettivi dell'intervento sono i seguenti:

- formazione di una strada con larghezza regolare.

- completazione del marciapiede,

- creazione di attraversamenti pedonali protetti,

- esecuzione di una moderazione del traffico con l'utilizzo di una pavimentazione diversificata con materiale plastico strutturato.

L'intervento permetterà quindi di eliminare quegli ostacoli presenti attualmente, realizzando un nuovo tratto di strada conforme alle esigenze dell'utenza e migliorando la sicurezza globale.

### 2.1.3	Sistemazione stradale e formazione marciapiede strada cantonale Via Segeno a S. Pietro

Il tratto di strada cantonale in oggetto (Via Segeno) è un'arteria che collega Stabio con il valico di Clivio con un flusso di traffico importante specialmente in particolari momenti della giornata.

La mancanza di un marciapiede rappresenta una situazione di grave disagio per il traffico pedonale e ciclabile che fa capo a un'estesa zona abitativa. Infatti, l'area che gravita attorno a questa strada è densamente edificata con una parte del vecchio nucleo e la zona residenziale.

Gli obiettivi dell'intervento sono i seguenti:

- formazione di una strada con larghezza regolare,

- formazione di un nuovo marciapiede,

- esecuzione di un nuovo sistema di evacuazione delle acque chiare.

Con questo intervento si vuole quindi realizzare un percorso sicuro e senza interruzioni, su una strada molto sollecitata dal traffico, adeguando il calibro stradale alle esigenze attuali e aumentando la sicurezza reciproca pedone-veicolo.

# 3.	LA RICHIESTA DI CREDITO

## 3.1	La definizione dei crediti già concessi e il loro stato (PPI n. 1 e 2)

Lo stato dei crediti concessi, consumati e il residuo, è riportato nella tabella allegata, aggiornata al 31.10.2003. La tabella si riferisce ai seguenti due messaggi.

| Messaggio | Data | Descrizione | Data DL | Credito accordato (mio fr.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| no. 4024 | 17.11.92 | PPI n. 1 | 15.02.93 | 6.50 |
| no. 4531 | 22.05.96 | PPI n. 2 | 27.06.96 | 15.50 |

La previsione sui costi finali per le diverse opere ancora in corso non richiede un aggiornamento dei crediti concessi con i sopraccitati decreti legislativi.

Nel Messaggio n. 5316 si indicava che per completare le diverse opere in corso, sulla base delle previsioni di consuntivo finale, era necessario un aggiornamento di ca 1,2 mio CHF, corrispondente a ca. il 5% sulla somma complessiva dei crediti accordati. Per la realizzazione della rotonda della Pobbia in territorio di Novazzano (coerentemente al M4531) si intendeva infatti far capo al residuo dei PPI n. 1+2 e agli 1.2 mio CHF richiesti per il PPI n. 3 per completarla. Per motivi pianificatori la stessa non ha ancora potuto essere realizzata.

Per i motivi sovraesposti si ritiene di non richiedere un aggiornamento dei crediti già concessi ma di inglobare interamente anche la realizzazione della Rotonda della Pobbia nella richiesta di credito per il PPI n. 3.

## 3.2	La richiesta di credito per un nuovo ppi (n. 3)

Questa richiesta si articola nei seguenti tipi d'ntervento:

| - Investimenti per specifiche opere stradali: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ( L.1b Strada cantonale Via S. Gottardo (sistemazione+arredi) Comune di Coldrerio (seconda fase) | fr. | 2'100'000.-- |  |  |
| ( L.48 Sistemazione stradale tra Santa Lucia e San Giorgio Comune di Morbio Inferiore | fr. | 1'600'000.-- |  |  |
| ( L.26 Sistemazione stradale e formazione marciapiede strada cantonale Via Segeno a S. Pietro | fr. | 1'800'000.-- |  |  |
|  | fr. | 5'500'000.-- | fr. | 5'500'000.-- |
| - Investimenti per sistemazioni puntuali e moderazioni del traffico di rilevanza locale |  |  | fr. | 10'500.000.-- |
| Totale richiesta di credito quadro |  |  | fr. | 16'000'000.-- |

Per gli interventi specifici elencati, i progetti definitivi sono de facto già pronti (preventivi dei costi con precisione ( 10% e prezzi base dicembre 2003).

Sulla base del rapporto finale giugno 2001 della Commissione regionale dei trasporti, in particolare dall'elenco delle misure "sistemazioni puntuali e moderazioni del traffico di rilevanza locale" dove vengono elencati ca. una sessantina di interventi, si chiede uno stanziamento di un credito quadro per la progettazione e per la realizzazione di un primo pacchetto di opere per un importo complessivo di fr. 10'500'000.--.

Questo primo pacchetto comprende di principio gli interventi elencati nella tabella in Allegato 2.

Per le opere oggetto della presente richiesta di credito, essendo le stesse di rilevanza locale, sarà applicata la prassi vigente sulla base della Legge sulle strade. Prudenzialmente gli introiti complessivi sono stimati in fr. 5.0 mio (settore 62).

La completazione del marciapiede Bissone-Campione, per il cui finanziamento è inoltre stata stipulata una convenzione italo-svizzera, è oggetto di una richiesta di credito separata.

# 4.	RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO

La spesa è iscritta nel Piano finanziario 2004-2007 al settore 62, posizioni dal 622.19.01 al 622.19.04, e prevede uscite lorde per 11.6 mio di fr. ed entrate per 4.0 mio di fr. Lo slittamento delle opere, dovuto anche all'accettazione popolare del referendum sul credito, ha fatto si che una parte dei crediti di cui al presente messaggio impegni il piano finanziario 2008-2011 in misura di 4.4 mio di fr. lordi.

Come già detto in precedenza le entrate totali sono stimate, in modo prudenziale, a 5.0 mio di fr. (di cui 4.0 mio di fr. nel quadriennio 2004-2007).

Il credito quadro corrisponde a quanto previsto nell'obiettivo numero 7, scheda 1, delle Linee direttive 2004-2007 del dicembre 2003.

# Non si prevedono conseguenze a livello di personale.

Nell’invitarvi cortesemente ad approvare il disegno di Decreto Legislativo allegato vi porgiamo, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, M. Borradori

Il Cancelliere, G. Gianella

Allegati

- Allegato n. 1 "Riepilogo PPI 1 e PPI 2"

- Allegato n. 2 "Primo pacchetto sistemazioni puntuali e moderazioni del traffico di rilevanza locale"

# Disegno di

# DECRETO LEGISLATIVO

concernente la concessione di un credito quadro di fr. 16'000'000 a favore delle opere del Piano di pronto intervento n. 3 (PPI) del Mendrisiotto e Basso Ceresio

# Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 3 febbraio 2004 n. 5471 del Consiglio di Stato,

decreta:

Articolo 1

È stanziato un credito quadro di fr. 16'000'000.-- a favore delle opere del Piano di pronto intervento no. 3 (PPI) del Mendrisiotto e Basso Ceresio.

Articolo 2

1Il credito viene iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni.

2La partecipazione dei Comuni sarà accreditata alle corrispondenti voci delle entrate.

Articolo 3

Il Consiglio di Stato è competente per la suddivisione dell'importo in singoli crediti d'impegno.

Articolo 4

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, questo decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

SISTEMAZIONI PUNTUALI E MODERAZIONI DEL TRAFFICO

DI RILEVANZA LOCALE PREVISTE NEL CREDITO QUADRO

| Scheda PTM | Nome oggetto | Comune |
| --- | --- | --- |
| L.7 | Restringimento della strada a 4.50 m mediante paracarri, per ovviare alla mancanza di spazio per i pedoni e risolvere la problematica dei posteggi abusivi e ai problemi di transito dei mezzi pubblici. | Arogno |
| L.33 | Completazione del marciapiede al bivio Tremona-Arzo e messa in sicurezza davanti al Municipio | Besazio |
| I.9 | Rotonda incrocio strada funivia per Serpiano | Brusino Arsizio |
| L.39 | Misure per la sicurezza nel nucleo, marciapiedi e moderazioni. | Caneggio |
| L.41 | Completazioni del marciapiede dall'incrocio per Loverciano e in uscita da Mendrisio. Rotonda all'incrocio Loverciano | Mendrisio - Castel S. Pietro |
| L.65 | Moderazioni del traffico all'interno del Nucleo (Via Campagnadorna, Via Laveggio) | Genestrerio |
| I.29 | Interventi urgenti di messa in sicurezza del nucleo (Via Lavizzari, Piazza del Ponte, Largo Soldini) | Mendrisio |
| L.75 | Attraversamento protetto della strada cantonale e percorso pedonale su Via Canova presso la frazione di Canova | Novazzano, Genestrerio |
| L.22 L.22b | Interventi urgenti di moderazione del traffico alle entrate del nucleo (Via ai Grotti e Via Vela) | Rancate |
| L.23 | Messa in sicurezza nel nucleo (Via Franscini e Via dell'Indipendenza) | Riva S. Vitale |
| L.24 | Sistemazione degli imbocchi e misure di moderazione del traffico in entrata al nucleo da Melano e demarcazione di corsia pedonale | Rovio |
| L.25 | Moderazioni del traffico e marciapiedi sulla cantonale, sistemazione del nucleo e della piazza | Salorino |
| L.63 | Completazione marciapiede in Via Fontanella e rotonda incrocio Via Guisan/Via Franscini | Vacallo, Morbio Inferiore |
| L.64 | Collegamento pedonale e ciclabile con la Scuola media di Morbio Inferiore | Vacallo, Morbio Inferiore |
| L.1b | Via S Gottardo terza fase | Balerna |
|  | Rotonda Pobbia | Novazzano |
|  | Interventi di risanamento, moderazione e messa in sicurezza dell'attuale strada d'accesso alla Montagna in territorio di Rancate | Rancate |

| SUDDIVISIONE CREDITO QUADRO |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tab. 781.59/5004 - Interventi stradali Mendrisiotto |
|  |  |  | TOTALE | SALDO | NO | CUMULATO | UTILIZZO | CUMULATO | RESIDUO |
|  | DATA | DESCRIZIONE OPERA | CREDITO | RESIDUO | TAB. | 31.12.2002 | al 31.10.03 | al 31.10.03 | al 31.10.03 |
| DL | 15.02.1993 |  |  | 6'500'000 |  |  |  |  |  |
| DL | 27.06.1996 |  |  | 15'500'000 |  |  |  |  |  |
| RG 9867 | 16.11.1993 | INCROCIO S.LUCIA A MORBIO INF. | 450'000 | 21'550'000 | 2515 |  |  |  |  |
| RG 6067 | 13.11.1995 | ROTONDA SANTA LUCIA MORBIO INF. | 1'400'000 | 20'150'000 | 2515 |  |  |  |  |
| RG 5377 | 15.10.1997 | Ch. ROTONDA SANTA LUCIA MORBIO INF. | 300'000 | 19'850'000 | 2515 | 2'078'946 |  | 2'078'946 | 71'054 |
| RG 9866 | 16.11.1993 | INCR. BANCHETTE A MENDRISIO | 400'000 | 19'450'000 | 2524 |  |  |  |  |
| RG 3756 | 16.07.1996 | Ch INCR. VIA MOTTA A MENDRISIO | -35'000 | 19'485'000 | 2524 | 364'957 |  | 364'957 | 43 |
| RG 9866 | 16.11.1993 | Ch INCR. VIA MOTTA A MENDRISIO | 55'000 | 19'430'000 | 2525 | 54'917 |  | 54'917 | 83 |
| RG 9866 | 16.11.1993 | SIST.PZA STAZIONE A MENDRISIO | 200'000 | 19'230'000 | 2526 |  |  |  |  |
| RG 3756 | 16.07.1996 | Ch SIST.PZA STAZIONE A MENDRISIO | -58'000 | 19'288'000 | 2526 | 141'159 |  | 141'159 | 841 |
| RG 9866 | 16.11.1993 | ROT.MACELLO SUP. MENDRISIO | 350'000 | 18'938'000 | 2527 |  |  |  |  |
| RG 3756 | 16.07.1996 | Ch ROT.MACELLO SUP. MENDRISIO | -84'000 | 19'022'000 | 2527 | 265'377 |  | 265'377 | 623 |
| RG 9866 | 16.11.1993 | SIST. VIA BAROFFIO A MENDRISIO | 20'000 | 19'002'000 | 2528 |  |  |  |  |
| RG 3756 | 16.07.1996 | Ch SIST. VIA BAROFFIO A MENDRISIO | -3'000 | 19'005'000 | 2528 | 16'096 |  | 16'096 | 904 |
| RG 9866 | 16.11.1993 | TERMIN.BUS CANTINE A MENDRISIO | 25'000 | 18'980'000 | 2529 |  |  |  |  |
| RG 3756 | 16.07.1996 | Ch TERMIN.BUS CANTINE A MENDRISIO | -3'000 | 18'983'000 | 2529 | 21'640 |  | 21'640 | 360 |
| RG 9866 | 16.11.1993 | Ch SEMAF.SOTTOP.CERCERA A MENDRISIO | 40'000 | 18'943'000 | 2530 | 39'339 |  | 39'339 | 661 |
| RG 9866 | 16.11.1993 | Ch CONDUZIONE TRAFFICO E DIV. PTM | 15'000 | 18'928'000 | 2531 | 14'010 |  | 14'010 | 990 |
| RG 9867 | 16.11.1993 | INCROCIO S.GIORGIO A MORBIO INF. | 600'000 | 18'328'000 | 2532 |  |  |  |  |
| RG 3756 | 16.07.1996 | Ch INCROCIO S.GIORGIO A MORBIO INF. | -107'000 | 18'435'000 | 2532 | 492'197 |  | 492'197 | 803 |
| RG 9865 | 16.11.1993 | SIST.CORSO S.GOTTARDO A CHIASSO | 110'000 | 18'325'000 | 2533 |  |  |  |  |
| RG 3756 | 16.07.1996 | Ch SIST.CORSO S.GOTTARDO A CHIASSO | -20'000 | 18'345'000 | 2533 | 90'000 |  | 90'000 | 0 |
| RG 10113 | 24.11.1993 | ROTONDA ONC MENDRISIO | 490'000 | 17'855'000 | 2534 |  |  |  |  |
| RG 1563 | 12.04.2000 | Ch ROTONDA ONC MENDRISIO | -128'648 | 17'983'648 | 2534 | 361'351 |  | 361'351 | 0 |
| RG 1232 | 12.03.1997 | PROG. VIA SOTTOBISIO A BALERNA | 143'000 | 17'840'648 | 2549 |  |  |  |  |
| RG 4586 | 09.09.1997 | SIST. VIA SOTTOBISIO A BALERNA | 5'700'000 | 12'140'648 | 2549 |  |  |  |  |
| RG 4373 | 23.09.1998 | PAV. VIA SOTTOBISIO A BALERNA | 810'000 | 11'330'648 | 2549 |  |  |  |  |
| RG 541 | 05.02.2002 | PAV. VIA SOTTOBISIO A BALERNA | 600'000 | 10'730'648 | 2549 | 6'739'563 | 171'926 | 6'911'489 | 341'512 |
| RG 973 | 14.02.1995 | SIST.DEFINIT.ROTONDE LARGO KENNEDY CHIASSO | 1'270'000 | 9'460'648 | 2608 |  |  |  |  |
| RG 1563 | 12.04.2000 | Ch SIST.DEFINIT.ROTONDE LARGO KENNEDY CHIASSO | -162'887 | 9'623'535 | 2608 | 1'107'113 |  | 1'107'113 | 0 |
| RG 6195 | 15.11.1995 | RISTRUTT. CROCE GRANDE GENESTRERIO | 130'000 | 9'493'535 | 2623 |  |  |  |  |
| RG 6279 | 27.11.1996 | RISTRUTT. CROCE GRANDE GENESTRERIO | 25'000 | 9'468'535 | 2623 |  |  |  |  |
| RG 1563 | 12.04.2000 | Ch RISTRUTT. CROCE GRANDE GENESTRERIO | -2'680 | 9'471'215 | 2623 | 152'320 |  | 152'320 | 0 |
| RG 6440 | 28.11.1995 | ROTONDE BISIO E PONTEGANA | 500'000 | 8'971'215 | 2625 |  |  |  |  |
| RG1563 | 12.04.2000 | Ch ROTONDE BISIO E PONTEGANA | -17'534 | 8'988'749 | 2625 | 482'466 |  | 482'466 | 0 |
| RG 6277 | 27.11.1996 | RISTRUTT. ZONA CROCIONE CHIASSO | 640'000 | 8'348'749 | 2644 |  |  |  |  |
| RG 1563 | 12.04.2000 | Ch RISTRUTT. ZONA CROCIONE CHIASSO | -85'694 | 8'434'443 | 2644 | 554'305 |  | 554'305 | 0 |
| RG 731 | 18.02.1997 | RACCORDI PONTE BREGGIA | 1'600'000 | 6'834'443 | 2649 |  |  |  |  |
| RG1563 | 12.04.2000 | Ch RACCORDI PONTE BREGGIA | -27 | 6'834'470 | 2649 | 1'599'973 |  | 1'599'973 | 0 |
| RG 5066 | 30.09.1997 | SIST. PONTE SUL BREGGIA II TAPPA | 1'700'000 | 5'134'470 | 2653 |  |  |  |  |
| RG1563 | 12.04.2000 | Ch SIST. PONTE SUL BREGGIA II TAPPA | -317'688 | 5'452'158 | 2653 | 1'382'311 |  | 1'382'311 | 0 |
| RG 2504 | 21.05.1997 | STUDI PROG.MODERAZIONE TRAFFICO COLDRERIO | 22'000 | 5'430'158 | 2668 |  |  |  |  |
| RG 4889 | 23.09.1997 | PROG.MODERAZIONE TRAFFICO COLDRERIO | 42'000 | 5'388'158 | 2668 |  |  |  |  |
| RG 1733 | 13.04.1999 | PROG.MODERAZIONE TRAFFICO COLDRERIO | 70'000 | 5'318'158 | 2668 |  |  |  |  |
| RG 4602 | 17.10.2000 | MODERAZIONE TRAFFICO COLDRERIO | 1'830'000 | 3'488'158 | 2668 |  |  |  |  |
| RG 3714 | 22.08.2001 | PROG.MODERAZIONE TRAFFICO COLDRERIO | 67'000 | 3'421'158 | 2668 | 1'738'732 | 36'563 | 1'775'295 | 255'705 |
| RG 5378 | 15.10.1997 | PROG.SIST.MARCIAPIEDE BISSONE-CAMP.D'ITALIA | 24'000 | 3'397'158 | 2672 |  |  |  |  |
| RG 5341 | 07.12.1999 | PROG.DEF.SIST.MARCIAPIEDE BISSONE-CAMP.ITALIA | 55'000 | 3'342'158 | 2672 |  |  |  |  |
| RG 2052 | 16.05.2000 | PROG.DEF.SIST.MARCIAPIEDE BISSONE-CAMP.ITALIA | 55'000 | 3'287'158 | 2672 |  |  |  |  |
| RG 4145 | 26.09.2000 | PROG.DEF.SIST.MARCIAPIEDE BISSONE-CAMP.ITALIA | 81'000 | 3'206'158 | 2672 |  |  |  |  |
| RG 1573 | 03.04.2001 | PROG.DEF.SIST.MARCIAPIEDE BISSONE-CAMP.ITALIA | 15'000 | 3'191'158 | 2672 |  |  |  |  |
| RG 3246 | 04.07.2001 | PROG.DEF.SIST.MARCIAPIEDE BISSONE-CAMP.ITALIA | 27'000 | 3'164'158 | 2672 | 250'883 | 245 | 251'128 | 5'873 |
| RG 5493 | 25.11.1998 | Ch PREINV. ACQUEDOTTO LAGO PTE BREGGIA | 60'000 | 3'104'158 | 2686 | 59'958 |  | 59'958 | 42 |
| RG 5613 | 01.12.1998 | PROG. MODERAZ.TRAFF. MELANO | 14'000 | 3'090'158 | 2689 |  |  |  |  |
| RG 3003 | 11.07.2000 | PROG. MODERAZ.TRAFF. MELANO | 30'000 | 3'060'158 | 2689 |  |  |  |  |
| RG 2307 | 15.05.2001 | PROG. MODERAZ.TRAFF. MELANO | 39'000 | 3'021'158 | 2689 | 69'672 |  | 69'672 | 13'328 |
| RG 1129 | 10.03.1999 | PROG. FORMAZ. MARCIAPIEDE STABIO | 50'000 | 2'971'158 | 2690 |  |  |  |  |
| RG 5655 | 26.11.2002 | PROG. FORMAZ. MARCIAPIEDE STABIO | 21'000 | 2'950'158 | 2690 | 69'495 |  | 69'495 | 1'505 |
| RG 3714 | 22.08.2001 | PROG.STR.ROTONDE S.TA LUCIA-S.GIORGIO | 90'000 | 2'860'158 | 2725 | 70'844 | 10'682 | 81'526 | 8'474 |
| RG 4603 | 17.10.2000 | COMPLET.MARCIAPIEDI+MOD.TRAFFICO COLDRERIO | 685'000 | 2'175'158 | 2729 |  |  |  |  |
| RG 3714 | 22.08.2001 | PROG.SIST.VIA MOLA COLDRERIO | 11'000 | 2'164'158 | 2729 |  |  |  |  |
| RG 1786 | 29.04.2003 | COMPLET.MARCIAPIEDI+MOD.TRAFFICO COLDRERIO | 67'000 | 2'097'158 | 2729 | 738'778 |  | 738'778 | 24'222 |
| RG 4850 | 16.10.2001 | PROG.SIST.DEF.INCROCIO C.GRANDE GENESTRERIO | 39'000 | 2'058'158 | 2757 |  |  |  |  |
| RG 2392 | 21.05.2002 | SIST.DEF.INCROCIO C.GRANDE GENESTRERIO | 290'000 | 1'768'158 | 2757 | 241'811 | 38'756 | 280'568 | 48'433 |
| RG 5106 | 05.11.2002 | SIST.VIA SAN GOTTARDO A BALERNA | 1'750'000 | 18'158 | 2771 | 0 | 918'827 | 918'827 | 831'173 |
|  |  | TOTALE CREDITO RIPARTITO | 21'981'842 |  |  | 19'198'212 | 1'176'999 | 20'375'211 | 1'606'628 |
|  |  | TOTALE CREDITO RESIDUO |  | 18'158 |  |  |  |  | 1'624'789 |
|  |  | opere eseguite |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | opere in corso |  |  |  |  |  |  |  |