5629	1° marzo 2005	TERRITORIO

Credito di fr. 560’000.- per la ripresa e la completazione della progettazione e delle procedure del Piano generale (PG) della circonvallazione di Agno e Bioggio, opera prioritaria del Piano dei trasporti del Luganese, nell’ambito del credito quadro di 
fr. 905'000'000.- concesso a favore delle opere di prima fase del Piano dei trasporti del Luganese con decreto legislativo del 12.03.2003

Signor Presidente,

signore e signori deputati,

con il presente messaggio è fatta richiesta di stanziare un credito di progettazione di 
fr. 560’000.- per la ripresa e la completazione della progettazione e della procedura del Piano generale della circonvallazione di Agno - Bioggio nell’ambito del PTL, nell’ambito del credito quadro di fr. 905'000'000.- a favore del Piano dei trasporti del Luganese.

Il messaggio è strutturato con il seguente indice :

1.	PremessA - scopo del messaggio	2

2.	Circonvallazione di Agno - Bioggio	3

2.1	Stato del progetto	3

2.2	Procedure	4

2.2.1	Riassunto procedura di PD	4

2.2.2	Riassunto della procedura di Piano generale (PG)	5

2.3	Piano generale (PG)	5

2.3.1	Base legale e scopo	5

2.3.2	Tracciato della nuova strada di circonvallazione Agno - Bioggio	6

2.3.3	Scopo del Coordinamento	7

2.3.4	Tempi, modalità e attuazione del coordinamento	7

2.3.5	Metodologia e organizzazione del progetto	8

2.4	Richiesta di credito	10

3.	Linee Direttive, PiANO FINANZIARIO, PIANO DIRETTORE	11

4.	Conclusioni	11

DECRETO LEGISLATIVO	13

ALLEGATI	14

# 1.	PremessA - scopo del messaggio

Il PTL è stato oggetto di vari precedenti messaggi relativi alle progettazioni, alle acquisizioni di fondi ed a crediti d’opera nell’ambito del credito quadro di 905 mio di fr. (decreto legge del 08.01.2003).

Per semplicità e concisione del messaggio non si riportano ulteriormente la descrizione e i contenuti del PTL ma si rimanda ai messaggi precedenti che informano esaustivamente sui concetti e sui contenuti del PTL nel suo complesso. In particolare si fa riferimento ai seguenti messaggi e atti legislativi.

Crediti concessi

| Messaggio no. | Data mess. | Descrizione | Data DL | Credito accordato (mio fr.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4223 | 02.03.1994 | Progettazione opere prioritarie del PTL | 21.06.1994 | 14.1 |
| 4343 | 21.12.1994 | Preinvestimenti opere prioritarie | 06.03.1995 | 108.9 |
| 4664 | 08.07.1997 | Credito quadro ristrutturazione trasporti pubblici | 10.03.1998 | 10.5 |
| 4839+4839A | 14.01.1999 10.02.1999 | Credito quadro opere di prima fase | 11.03.1999 | 800 (+10 PPI V fase) |
| 5108 | 13.04.2001 | Credito progettazione opere prioritarie | 18.09.2001 | 18.57 |
| 5350 | 08.01.2003 | Complemento al credito quadro 800 mio. | 12.03.2003 | 105.00 |
| 5350 | 08.01.2003 | Aggiornamento destinazione del credito d’opera FLP | 12.03.2003 | 42.50 |
| 5350 | 08.01.2003 | Credito d’opera per la realizzazione della galleria Vedeggio - Cassarate | 12.03.2003 | 355.00 |

Con messaggio no. 5350 dell’8 gennaio 2003 e relativo al Decreto legislativo (Dleg) del 12 marzo 2003, (con il quale si richiedeva lo stanziamento di un credito suppletorio di 105 mio di fr. a complemento del credito quadro di 800 mio di fr.) si informava codesto Gran Consiglio sullo stato delle procedure di adozione della scheda di Piano direttore (PD) cantonale n. 12.23 PTL. Per la scheda oggetto no. 12.23.2.5 relativa alla circonvallazione di Agno - Bioggio non era stata richiesta la procedura di approvazione federale in quanto l’approvazione cantonale era ancora in corso in ragione del ricorso del Comune di Muzzano. Allora si specificava che “a tempo debito il Cantone inoltrerà all’autorità federale una richiesta in tal senso.”

A conclusione della procedura di approvazione cantonale il Dipartimento del territorio l’11 settembre 2003 ha inoltrato al DATEC la richiesta di approvazione della scheda oggetto 12.23.2.5 “Nuova strada di circonvallazione Agno - Bioggio del PTL”.

Il 9 agosto 2004 l’ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) conclude il suo rapporto d’esame con la proposta di decisione della scheda di PD, il 23 agosto 2004 il DATEC ha infine approvato la scheda di PD 12.23.2.5.

Con il presente messaggio si chiede pertanto il credito di progettazione per continuare la progettazione e concludere la fase pianificatoria del Piano generale (PG).

Il periodo intercorso ha permesso di concretizzare le approvazioni e di dare inizio alla realizzazione per alcune opere prioritarie del PTL.

Lo stato attuale della progettazione e delle procedure di tutti i Gruppi funzionali del PTL è illustrato nell’allegato A1.

# 2.	Circonvallazione di Agno - Bioggio

## 2.1	Stato del progetto

Nel 1994 il Dipartimento del territorio ha indetto un concorso di progettazione per la circonvallazione di Agno - Bioggio opera prioritaria prevista nel PTL. Nel gennaio 1996 conseguentemente all’esito del concorso con risoluzione del Consiglio di Stato no. 2148 del 30 aprile 1996 si assegnava al Consorzio ICAB di Viganello, vincitore del concorso, il mandato per la progettazione di massima di pubblicazione del Piano generale (PG) così come previsto dalla legge sulle strade. Si iniziava pertanto la progettazione e la procedura di PG che prevede una prima pubblicazione per osservazione, la rielaborazione e l’adozione del PG da parte del Gran Consiglio e la successiva pubblicazione (deposito dei progetti presso le cancellerie dei Comuni interessati) con possibilità di inoltrare ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio TPT) e in seconda istanza al Tribunale federale.

L’esame delle osservazioni inoltrate da enti pubblici e da privati, con particolare riferimento alla segnalazione del Municipio di Lugano relativa all’allungamento della pista dell’aeroporto per soddisfare, alle condizioni poste dalle nuove normative internazioni JAR-OPS1, che richiedevano la possibilità di allungare la pista a 1600 metri, e della forte opposizione di Muzzano su tutto il tracciato ha condotto alla decisone di rivedere il progetto. Per la rivisitazione del progetto e per la scelta del tracciato, vista la necessità di ottenere il massimo consenso possibile, si è deciso di considerare una serie di tracciati alternativi, concordati soprattutto con i Comuni interessati e di condurre un confronto fra gli stessi adottando la metodica dell’analisi multicriteria con il coinvolgimento diretto nel processo decisionale della Commissione Regionale dei trasporti del Luganese (CRTL), dei rappresentanti dei Municipi di Agno, Bioggio, Muzzano, Lugano e del Dipartimento del territorio. Alla fine di questa procedura progettuale e decisionale la scelta cadeva sul tracciato denominato ALFA1 (vedi allegato). Il Dipartimento del territorio prima e il Consiglio di Stato poi, facevano propria questa scelta e sottoponevano il relativo messaggio di adozione della scheda di PD al Gran Consiglio.

Nell’ambito della procedura di adozione, il Municipio del Comune di Muzzano ha fatto uso di tutte le possibilità ricorsali fino al Tribunale federale, ultima istanza di ricorso. Il Tribunale federale (TF), con sentenza del 15 aprile 2003, ha dichiarato inammissibile il ricorso di Muzzano e la scheda-oggetto 12.23.5 risultava pertanto cresciuta in giudicato.

Successivamente (11 settembre 2003) è stata inoltrata la richiesta di approvazione di questa scheda all’autorità federale competente (DATEC).

Nell’agosto del 2004 l’ARE emetteva il rapporto d’esame con proposta di decisione per approvare la scheda di PD.

Sono stati ripresi i contatti con i comuni di Agno, Muzzano e Bioggio direttamente interessati da quest’opera al fine di concordare il proseguimento delle fasi procedurali per raggiungere l’approvazione definitiva del progetto concordando i seguenti termini di grande massima:

2005 - 2006		allestimento del PG

2006 - 2007		procedure di pubblicazione e di approvazione

La realizzazione dell’opera presuppone lo stanziamento del credito d’opera da parte del legislativo cantonale, dei contributi federali e l’allestimento, pubblicazione ed approvazione del progetto definitivo accompagnato dalle procedure di acquisizione dei fondi.

Si specifica che nel frattempo, a complemento del progetto della circonvallazione, è stato conferito un mandato per lo studio sulla viabilità e sulla capacità del tratto stradale che conduce dall'attestamento della circonvallazione a Bioggio (zona Cinque Vie) fino al raccordo alla strada cantonale di sponda sinistra a Lamone, compreso l'aggancio alla A2 a Manno. Si tratta di verificare sulla base delle previsioni elaborate con il modello di traffico del PTL, le condizioni di circolazione del tratto stradale considerando, oltre al traffico regionale, anche il traffico delle zone industriali.

Lo studio della viabilità sulla tratta Bioggio - Manno - Lamone è in corso con la denominazione “Piano della viabilità del Vedeggio”. Dopo una prima fase preliminare che ha permesso di raccogliere le osservazioni e raccomandazioni dei Comuni, attraverso la Delegazione delle Autorità, è ora in corso la successiva fase comprensiva di proposte sulla viabilità, accompagnata anche da un'analisi e valutazione riferita all'organizzazione territoriale del comparto in questione.

La conclusione di questa seconda fase è programmata entro settembre 2005.

## 2.2	Procedure

### 2.2.1	Riassunto procedura di PD

-  10.12.1993	Adozione da parte CRTL del PTL. La circonvallazione Agno - Bioggio è opera prioritaria, grado di priorità 1-2.

-  31.05.1994	Adozione da parte del Consiglio di Stato della scheda di PD 12.23 sul PTL.

-  19.12.1997	Adozione da parte del Consiglio di Stato della scheda di PD 12.23 sul PTL (1° aggiornamento).

-  01.1998 – 02.1998	Pubblicazione della scheda – oggetto di PD 12.23.2.5 (circonvallazione Agno - Bioggio) ai sensi dell’articolo 15 della LALPT (1° aggiornamento).

-  25.11.1998	Adozione della scheda – oggetto di PD 12.23.2.5 da parte del Consiglio di Stato (1°aggiornamento).

-  12.1998 – 01.1999	Pubblicazione della scheda di PD 12.23.2.5 ai sensi dell’art. 18 LALPT. Ricorso contro la scheda di PD 12.23.2.5 del Comune di Muzzano (1° aggiornamento).

-  15.09.1999	Messaggio M4921 concernente il ricorso inoltrato dal Comune di Muzzano.

-  14.03.2001	II° aggiornamento del PD sul PTL (schede 12.23.1-5 e 10.4). La scheda - oggetto 12.23.2.5 non ha subito alcuna modifica a carattere sostanziale nell’ambito del II° aggiornamento. L’insieme del pacchetto di schede 12.23.1-5 è stato adottato dal Consiglio di Stato il 14 marzo 2001, quindi anche la scheda - oggetto 12.23.2.5 in vigore porta la data del II° aggiornamento.

-  10.1999	Nuovo studio di varianti (analisi multicriteria).

Costituzione della Delegazione delle Autorità che si è dapprima (10.1999–10.2000) chinata sulla tematica dell’allungamento della pista (cfr. doc. DT 21.12.2000) e poi sul tracciato della circonvallazione.

-  08.2001	Proposta di tracciato della Delegazione delle Autorità alla CRTL.

-  05.11.2001	Proposta di tracciato dalla CRTL al Consiglio di Stato.

-  03.12.2002	Il Gran Consiglio respinge i ricorsi e adotta la scheda di PD.

Il Consiglio di Stato, sulla base di tale decisione del Gran Consiglio, ha proceduto ai necessari adattamenti della scheda - oggetto 12.23.2.5.

-  27.01.2003	Muzzano ricorre al TF contro la decisione del Gran Consiglio del 12.12.2002.

-  15.04.2003	Sentenza del TF: il ricorso è inammissibile.

-  09.08.2004	ARE (Ufficio federale dello sviluppo territoriale) rapporto d’esame e proposta di decisione di approvazione della scheda di PD.

-  23.08.2004	Il DATEC approva la scheda di PD 12.23.2.5.

Estratto scheda di PD 12.23.2.5: vedi allegato A4

### 2.2.2	Riassunto della procedura di Piano generale (PG)

Riassunto procedura di PG

12.1994–05.1995	Concorso di progettazione con procedura di selezione

gennaio 1996	Mandato di progetto di massima e parziale definitivo con allestimento del PG completo per la pubblicazione al Consorzio ICAB.

05.05.1998	Rapporto preliminare UFAC e BUWAL (preavviso sull’indagine preliminare).

03.1999–04.1999	Pubblicazione del PG per osservazioni.

La procedura di PG viene sospesa, si elabora l’analisi multicriteria e si propone il nuovo tracciato nella scheda di PD.

## 2.3	Piano generale (PG)

### 2.3.1	Base legale e scopo

Il PG rappresenta, in materia stradale, la pianificazione di carattere operativo. Scopo di questo strumento è quello di conferire la pubblica utilità e di riservare il terreno necessario per le opere da realizzare.

Esso è nella sostanza un piano regolatore di emanazione cantonale (Scolari, Commentario II edizione ad art. 44 N. 404 e segg.).

Il Piano generale, che deve essere coordinato con il PD, rappresenta nel contesto della pianificazione stradale la fase della “pianificazione particolare di carattere operativo” (Vinicio Malfanti, Considerazioni sulle principali modifiche della Legge cantonale sulle strade, in RDAT I-1995, pagg. 269 segg., N. 2.2, pag. 271). Con altre parole, il piano generale è un piano di utilizzazione cantonale (Malfanti, ibidem, pag. 272). La fase successiva di detta pianificazione è quella dell’allestimento dei progetti definitivi (precedentemente denominati esecutivi): essa corrisponde a quella di rilascio della licenza edilizia.

Con l’approvazione del PG è pertanto sancito il diritto d’espropriazione che i proprietari eventualmente toccati non possono più contestare nella susseguente fase di adozione del piano esecutivo e relativa procedura di espropriazione (DTF 116 lb 421).

Giusta l’art. 11 cpv. 2 della Legge sulle strade (LStr), il Piano generale indica in particolare:

-	il tracciato delle strade con le opere principali, comprese quelle di protezione esterna, gli allacciamenti e, se del caso, gli accessi ai fondi;

-	le linee di arretramento o di allineamento delle costruzioni;

-	le attrezzature d’importanza cantonale o regionale destinate al traffico veicolare, quali posteggi, aree di servizio, centro di manutenzione e di polizia, posti doganali e centri per il traffico pesante.

La procedura di adozione del PG è retta dagli articoli 46 e segg. LALPT su rinvio dell’art. 13 LStr.

Il PG è stato elaborato fino alla fase della pubblicazione per osservazione avvenuta in marzo/aprile 1999. Lo stesso era accompagnato dal rapporto preliminare sull’impatto ambientale (EIA preliminare) e dal relativo preavviso sull’indagine preliminare a cura dell’UFAFP.

### 2.3.2	Tracciato della nuova strada di circonvallazione Agno - Bioggio

(Scheda - oggetto 12.23.2.5, PD 2002)

La nuova strada di circonvallazione si sviluppa dall’incrocio delle Cinque Vie di Bioggio, al Vallone di Agno.

Il tracciato, a partire dalle Cinque Vie di Bioggio, continua con un andamento diagonale fino a Molinazzo (Bioggio), sottopassa il fiume Vedeggio, si accosta alla A2 ai piedi della scarpata dai Mulini di Bioggio alla Piodella, prosegue con un passante rettilineo interrato sotto il fiume Vedeggio verso la zona Chiodenda dove emerge in superficie per poi congiungersi alla cantonale esistente in località Vallone, con una tratta nuovamente interrata.

Gli allacciamenti con la rete viaria principale sono assicurati unicamente mediante un numero contenuto di svincoli nei seguenti incroci:

-	rotonda Cinque Vie Bioggio:	si tratta del raccordo in direzione Crespera, Manno e Bioggio paese, accesso nord alla zona aeroportuale ed alle zone industriali di Bioggio e di Agno;

-	rotonda Molinazzo:	si tratta del raccordo a nord dell’aeroporto (in superficie con corsie accostate al tracciato della circonvallazione tra Molinazzo e Sudacciai); questo raccordo prevede una rotonda che smista il traffico da e per le zone contigue dei Mulini di Bioggio, un sottopasso alla FLP verso la zona industriale di Bioggio e il raccordo alla zona di Molinazzo dove è previsto il nodo intermodale di Molinazzo (scheda di PD 12.23.3.3);

-	rotonda Piodella:	allacciamento alla rete delle strade di collegamento principali esistenti per Viglio-Sorengo e per Figino, e alle strade di servizio delle zone industriali e miste della Piodella (Comune di Muzzano);

-	rotonda Agno:	allacciamento alla rotonda delle Bollette che funge da perno per il raccordo con il Comune di Agno (Via Lugano) e con l’aeroporto da sud (Via F. Coppi).

I raccordi all’aeroporto da nord e da sud così come contemplati nel Masterplan, sono assicurati dal tracciato della circonvallazione.

In località Vallone di Agno non è previsto un raccordo diretto tra la nuova circonvallazione e la Contrada S. Marco. E’ mantenuta la possibilità di un raccordo solo in caso di emergenza (incidenti).

L’opera, essendo un impianto fisso nuovo, deve essere dotata di misure di protezione fonica in modo che i valori di pianificazione fissati nell’Ordinanza federale contro l’inquinamento fonico (OIF) non siano superati (art. 7).

Sono previste misure di accompagnamento sulla rete viaria locale (moderazione del traffico, arredo urbano, ecc.).

### 2.3.3	Scopo del Coordinamento

Assicurare la realizzazione della strada di circonvallazione Agno - Bioggio, nel rispetto degli obiettivi del PTL, descritti nella scheda di coordinamento 12.23, 12.23.1 e 12.23.2 e nel rispetto della concessione federale per l’aeroporto di Lugano - Agno; in particolare liberare dal traffico di transito il centro dei Comuni di Agno e Bioggio creando nel contempo le premesse per una riqualifica ambientale e urbanistica di questi comuni.

### 2.3.4	Tempi, modalità e attuazione del coordinamento

Il Dipartimento del territorio allestisce il PG in ossequio alla LStr e assicura il coordinamento con le altre leggi settoriali. Al tempo stesso promuove e coordina l’integrazione urbanistica delle opere previste dal PG nel territorio direttamente interessato, attraverso un sostegno finanziario ai singoli comuni, in funzione di studi pianificatori di dettaglio da integrare nei PR comunali.

Il progetto tiene conto del Modello di organizzazione territoriale dell’agglomerato del Luganese (scheda 10.4).

Le misure d’integrazione del sistema dei trasporti, dette anche misure fiancheggiatrici, costituiscono la componente trasportistica e ambientale del Modello di organizzazione territoriale dell’agglomerato; esse rappresentano il necessario corollario per la tutela ambientale nel contesto più generale del PTL e sono state integrate nel PD con il II° aggiornamento. Esse riguardano principalmente una nuova regolamentazione dei posteggi pubblici e privati, l’organizzazione e la moderazione del traffico nelle zone residenziali e nel centro dell’agglomerato, le misure di tipo urbanistico (descritte nella scheda 10.4) e il potenziamento mirato del sistema dei trasporti pubblici. Queste misure saranno attuate entro la prima fase del PTL e più in particolare secondo le modalità di coordinamento definite per ogni singola misura nella rispettiva scheda settoriale. La scheda settoriale 12.23.5 contiene un elenco di tali misure con l’indicazione della loro collocazione all’interno del pacchetto di schede di PD sul PTL.

Il progetto è inoltre coordinato con i progetti di premunizione contro i pericoli naturali, in particolare con quelli relativi alla sistemazione del Vedeggio e con le esigenze tecniche (zona di sicurezza) definite dalla concessione federale per l’aeroporto di Lugano - Agno.

Il tracciato approvato con il Piano direttore della nuova strada di circonvallazione Agno - Bioggio si differenzia rispetto alla prima versione del PG soprattutto nel tratto Vallone d’Agno - Piodella per una lunghezza di ca. 1,8 km pari a ca. 1/2 della lunghezza totale del tracciato originale (ca. 4 km). Nel nuovo tratto sono inseriti manufatti di sopra e soprastruttura importanti fra i quali citiamo l’attraversamento del fiume Vedeggio in sotterraneo, la messa in sotterraneo del fronte lungo la pista dell’aeroporto e la rotonda di raccordo ad Agno a cielo aperto ma interrata. Nel tratto Piodella - Cinque Vie di Bioggio sono necessari approfondimenti di carattere ambientale e paesaggistico, di urbanistica e progettuali relativi alla fasi esecutive. Il tracciato nella sua parte a lago giace in falda. I sottopassi sono completamente sotto il livello di falda.

### 2.3.5	Metodologia e organizzazione del progetto

Il progetto della circonvallazione di Agno e di Bioggio va adeguato, rispetto al PG pubblicato nell'anno 1998, alla luce degli studi di varianti successivi con la scelta del tracciato Alfa 1 e della presentazione della scheda di coordinamento 12.23.2.5 del 14.03.2001, approvata dal DATEC il 23.08.2004.

Lo studio vero e proprio del PG va preceduto da una fase di riesame, aggiornamento ed ottimizzazione. Inoltre tutto il tracciato, con le misure di protezione, va rivisto alla luce delle osservazioni fatte al PG di prima pubblicazione.

a)  Fase preliminare

Aspetti da chiarire e temi principali da affrontare nella fase preparatoria per l’allestimento del nuovo PG sono:

- Riesame del dimensionamento stradale e degli snodi dal profilo traffico

Acquisizione degli scenari di traffico aggiornati (attuali e futuri), riesame del dimensionamento stradale e della fIuidità dei nodi (rotonde Bioggio, Molinazzo, Piodella, Agno e sbocco Vallone).

- Condizioni quadro attualizzate dell'aeroporto

Scenari di prolungamento pista, ingombri geometrici, angoli d'incidenza di volo e di sicurezza, impianti elettronici di guida (ILS). Attualizzazione in riferimento agli scenari odierni di potenziamento dell’aeroporto e alle nuove disposizioni d’utilizzo potenziamento dell'aeroporto e alle nuove disposizioni d'utilizzo.

- Aspetti pianificatori ed urbanistici

Elementi di servizio delle zone industriali (ZI) di Bioggio e Agno, in merito sia all'accesso funzionale dalla circonvallazione sia alla rivalutazione degli abitati, ad esempio esclusione del traffico parassitario dalle strade attuali previsto nell’ambito delle misure fiancheggiatrici. Elemento di servizio della zona artigianale - commerciale, abitativa dei Mulini di Bioggio. Elementi puntuali (Accesso Centro Coop, esigenze attualizzate Sudacciai, ecc).

Integrazione nel concetto d'organizzazione territoriale in cui è inserita la circonvallazione con conseguenze sulle scelte definitive del tracciato.

- Nodo intermodale di Molinazzo

Raccordo al Park & Ride, tracciato FLP, ecc.

- Sulla base delle osservazioni di PG, prima pubblicazione

Riesame con presa di posizione interna circa l’accoglimento o meno delle osservazioni formulate al PG, prima pubblicazione (1998).

b)  Allestimento del Piano generale (PG)

I contenuti del PG da elaborare sono la relazione tecnica e il rapporto d’impatto ambientale di 1° fase, il preventivo di massima con grado di approssimazione ± 20%, il programma di finanziamento e di attuazione, le planimetrie ed i profili longitudinali di tutto il tracciato in scala 1:1000 / 1:100, le sezioni caratteristiche nonché tutta una serie d’impianti particolari per le opere ed i manufatti sulle tratte Vallone - Bollette, Bollette - Piodella, Piodella - Mulini di Bioggio, Mulini di Bioggio – Cinque Vie accompagnati dai piani relativi agli accessi, allo smaltimento delle acque, ecc.

c)  Rapporti con le autorità locali

La conduzione del progetto è affidata alla Divisione delle costruzioni affiancata da un gruppo di accompagnamento del Dipartimento del territorio con rappresentanti della Sezione della pianificazione urbanistica, della Sezione dei trasporti e della Sezione della protezione delle acque, dell’aria e del suolo. La CRTL costituisce la delegazione delle autorità locali con i rappresentanti dei municipi dei comuni di Agno, Bioggio, Muzzano e Lugano.

d)  Procedura

Si riprende la procedura di PG secondo la legge cantonale in vigore. La ponderazione degli interessi, condotta con i servizi giuridici del Dipartimento del territorio, ha consigliato, poiché il progetto generale del 1999 viene modificato per circa metà percorso di riprendere la procedura di PG dall’inizio, con la ripubblicazione del nuovo PG per le osservazioni. I passi procedurali previsti sono i seguenti :

- Rielaborazione del PG coerentemente con la scheda di PD;

- Pubblicazione del PG per osservazioni;

- Valutazione delle osservazioni e allestimento dell’incarto finale di PG;

- Messaggio al Gran Consiglio per adozione del PG;

- Pubblicazione del PG con possibilità di inoltrare ricorso al TPT;

- Evasione dei ricorsi e approvazione del PG (competenza TPT);

- Eventuale ricorso al TF contro la decisone del TPT.

Con la conclusione della procedura di piano generale viene così attribuita la pubblica utilità all’opera.

Le fasi successive che conducono alla realizzazione dell’opera sono quelle del progetto definitivo accompagnato dai piani di espropriazione, pubblicato dal TE previa concessione del credito d’opera del Gran Consiglio (l’approvazione del progetto definitivo del TE equivale alla licenza di costruzione). Segue l’allestimento del progetto esecutivo e la messa in appalto. La fase esecutiva dovrà essere coordinata con l’assicurazione della concessione del contributo della Confederazione poiché trattasi di una strada principale.

## 2.4	Richiesta di credito

Il riesame e la nuova stesura del PG del 1999 comporta i seguenti oneri di progettazione e di procedura :

| Fase preliminare | fr. | 50'000.00 |
| --- | --- | --- |
| Prestazioni da ingegnere civile, urbanista, ingegnere del traffico |  |  |
| Progetto generale | fr. | 620'000.00 |
| Prestazioni da ingegnere civile |  |  |
| Pianificatore urbanista,specialista del traffico |  |  |
| Specialista impatto ambientale, geologo e idrogeologo |  |  |
| Spese accessorie | fr. | 20’000.00 |
| Misure fiancheggiatrici1 | fr. | 90’000.00 |
| Studio delle misure fiancheggiatrici |  |  |
| Procedure | fr. | 20’000.00 |
| Totale costi, IVA esclusa | fr. | 800’000.00 |
| IVA 7.6% ca. | fr. | 60’000.00 |
| Totale costi di progettazione e procedure, IVA inclusa | fr. | 860’000.00 |
| Deduzione credito già concesso (DL 18.09.2001) parte residua 2 | fr. | - 300'000.00 |
| RICHIESTA DI CREDITO | fr. | 560’000.00 |

1L’ARE nel rapporto di approvazione della scheda di PD specifica: “Gli obiettivi e le misure fiancheggiatrici della scheda 12.23.2.5 devono garantire, attraverso la realizzazione di misure fiancheggiatrici adeguate, che l’impatto del traffico all’interno degli abitati di Agno e Bioggio diminuisca in maniera importante e che i centri abitati dei due comuni siano rivalutati dal punto di vista urbanistico.

Di principio per raggiungere questi obbiettivi si intende accordare un sostegno finanziario, relativo alla pianificazione di alcuni comparti, ai comuni direttamente toccati da questo intervento.

2Fr. 300'000.00 sono ancora disponibili e si intende utilizzarli per lo studio del nuovo PG.

Per quanto concerne l’assegnazione del mandato di progettazione si specifica che si tratta di un mandato in corso, assegnato nel gennaio 1996 sulla base dell’esito del concorso di progettazione bandito dal Dipartimento del territorio. Il mandato non si è concluso in considerazione dei ricorsi che hanno condotto alla rielaborazione del PD. La rielaborazione del nuovo PG sarà affidata al Consorzio di progettisti che già aveva elaborato la prima fase del PG il cui mandato era stato sospeso e integrato dall’analisi multicriteria per confermare il di tracciato oggetto della scheda di PD.

Con il decreto legislativo del 18 settembre 2001 il Gran Consiglio concedeva un credito di fr. 18'570'000 per la progettazione delle opere prioritarie di prima fase del PTL nell’ambito del credito quadro di fr. 800 mio (messaggio no. 4839A, rispettivamente decreto legislativo dell’11 marzo 1999). Nell’ambito di questo messaggio al § 6.3.2 “GF2 Circonvallazione Agno – Bioggio” si concedeva un credito di fr. 400'000.00 per lo studio della variante di Piano direttore.

Nella fase progettuale questi studi sono però stati condotti nell’ambito dei precedenti oneri relativi all’elaborazione del PG del 1999 (analisi multicriteria).

Questo credito di fr. 400'000.00 è stato utilizzato solo in parte.

Con il presente messaggio si chiede:

di stanziare un credito integrativo di fr. 560’000.00 per la rielaborazione del PG;

e si informa che:

il credito residuo di fr. 300'000.00 per lo studio della variante di Piano direttore già concesso con il messaggio no. 6350 sarà attribuito alla progettazione del nuovo Piano generale (rielaborazione) a complemento delle nuova richiesta di credito di fr. 560’000.00 del paragrafo precedente.

Questi crediti di progettazione sono stanziati nell’ambito del credito quadro di 
fr. 905'000'000.00 concesso con decreti legislativi dell’11 marzo 1999 (messaggio no. 4339) e del 12 marzo 2003 (messaggio no. 5350).

# 3.	Linee Direttive, PiANO FINANZIARIO, PIANO DIRETTORE

La concretizzazione del PTL è in sintonia con le Linee direttive 2004-2007, aggiornamento del dicembre 2004, obiettivo no. 7, schede 1 e 3.

Il credito proposto è previsto a Piano finanziario 2004-2007 del settore 62 strade cantonali, posizione 622.11.05.02 collegata all’elemento WBS 781.59.0221.

L’elaborazione del PTL avviene sostanzialmente tramite Uffici privati; lo Stato svolge preponderantemente il ruolo di promotore e coordinatore in particolare alle complesse fasi procedurali.

Gli studi, progettazioni e realizzazioni, oggetto della richiesta di credito del presente messaggio, si riferiscono a opere e interventi conformi a quanto indicato nelle schede di coordinamento 12.23.1-5 e 10.4 del Piano direttore.

# 4.	Conclusioni

Con questo messaggio si intende concludere la fase pianificatoria che alla fine dell’iter procedurale attribuisce la pubblica utilità alle seguenti opere ed interventi prioritari del PTL:

- Nuova strada di circonvallazione di Agno - Bioggio

Con la richiesta di credito del messaggio no. 5108 dell’aprile 2001 (Dleg 18.09.2001) già si riportavano i risultati delle analisi e delle valutazioni tecniche relative alle seguenti opere prioritarie del PTL:

- Galleria Vedeggio - Cassavate

- Orario cadenzato a 15’ FLP + interventi a Ponte Tresa

- Area stazione FFS Lugano

- Circonvallazione Agno – Bioggio

- Nodo intermodale di Molinazzo

- I collegamenti veloci tra Piazzale Besso e il Centro Città così come tra Scuole di Trevano e Cornaredo + nodi intermodali delle Fornaci e di Pradone - Vezia + nuova stazione FLP Molinazzo e parcheggi interscambio FLP di Agno, Magliaso e Caslano e FFS di Lamone - Cadempino

- Nuova stazione FLP a Lugano - Besso e prolungamento della FLP al Madonnone

Come menzionato nell’allegato A1 - GF1 e GF2, la galleria Vedeggio - Cassarate è nella fase di appalto ed i cantieri saranno aperti nel corso del 2005, i cantieri per realizzare il potenziamento della FLP - orario cadenzato a 15’ sono aperti, il P&R provvisorio alle Fornaci – misure fiancheggiatrici e di integrazione del gruppo funzionale GF1 – è stato realizzato e messo in esercizio. Si intende ora continuare e concludere la fase di pianificazione per la circonvallazione Agno - Bioggio

Gli interventi in esame interessano opere che concretizzano il concetto del PTL volto all’integrazione dei mezzi di trasporto, al risanamento ambientale ed in particolare al risanamento dell’aria così come voluto dal Piano di risanamento dell’aria del Luganese (PRAL) come pure al ridisegno territoriale.

Nell’invitarvi cortesemente ad approvare il disegno di Decreto legislativo allegato vi porgiamo, signor Presidente, signore e signori deputati, l’espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, G. Gendotti

Il Cancelliere, G. Gianella

- Disegno di decreto legislativo

- Allegati

Disegno di

# DECRETO LEGISLATIVO

concernente la concessione di un credito di fr. 560’000.- per la ripresa e la completazione della progettazione e delle procedure del Piano generale (PG) della circonvallazione di Agno e Bioggio, opera prioritaria del Piano dei trasporti del Luganese (PTL), nell’ambito del credito quadro di fr. 905'000'000.- concesso a favore delle opere di prima fase del PTL, con decreto legislativo del 12.03.2003

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 1° marzo 2005 n. 5629 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

È approvata la concessione di un credito di fr. 560'000.00 per la ripresa e il completamento della progettazione e delle procedure del Piano generale (PG) della circonvallazione di Agno e Bioggio nell’ambito del credito quadro di 905'000'000.00 (Dleg 12.03.2003)

Articolo 2

I crediti saranno iscritti al conto investimenti del Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni. I contributi degli enti coinvolti nella realizzazione delle opere saranno accreditati alle corrispondenti voci d’entrata.

Articolo 3

Il presente Decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

# ALLEGATI

A1 Stato dei gruppi funzionali (GF)

A2 Gruppi funzionali – Stato finanziario al 31.12.2004

A3 Riepilogo dei crediti in mio fr. al 31.12.2004

A4 Estratto scheda di PD 12.23.2.5

A5 Tracciato indicativo nuova strada di circonvallazione Agno - Bioggio

ALLEGATI

A1	Stato dei gruppi funzionali (GF)

A2	Gruppi funzionali – Stato finanziario al 31.12.2004

A3	Riepilogo dei crediti in mio fr. al 31.12.2004

A4	Estratto scheda di PD 12.23.2.5

A5	Tracciato indicativo nuova strada di circonvallazione Agno - Bioggio

A1	Stato dei gruppi funzionali (GF)

| Stato d’avanzamento al 31.12.2004 Gruppi funzionali PTL |  | STUDIO PRELIMINARE | FASE DI PIANIFICAZIONE | PROGETTO DEFINITIVO | RESPONSABILE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Galleria stradale Vedeggio-Cassarate |  |  |  |  |  |
| Galleria Vedeggio-Cassarate |  |  |  |  | DC |
| Via Sonvico + Nodo intermodale Cornaredo |  |  |  |  | DC/DPT |
| Piano della Viabilità Polo PVP |  |  |  |  | DPT |
| Piano dei Posteggi del Polo - PPP |  |  |  |  | DPT |
| 2 Circonvallazione di Agno e Bioggio |  |  |  |  |  |
| Circonvallazione |  |  |  |  | DPT |
| Misure accompagnamento + Viabilità Vedeggio |  |  |  |  | DPT/DC |
| 3 Sistemazione stradale del tratto Vallone di Agno-Ponte Tresa |  |  |  |  |  |
| Attraversamento viario Magliaso e Caslano |  |  |  |  | DPT/DC |
| Passeggiata/ciclopista Agno-Magliaso |  |  |  |  | DC |
| 4 Stazione FFS di Lugano |  |  |  |  | DPT |
| 5 Collegamento veloce tra Piazzale Besso e il centro città |  |  |  |  | DPT |
| 6 Nuova stazione FLP di Lugano Besso |  |  |  |  | DPT |
| 7 Collegamento veloce tra le Scuole di Trevano e Cornaredo |  |  |  |  | DPT |
| 8 Nodo intermodale di Molinazzo |  |  |  |  | DPT |
| 9 Nodo intermodale delle Fornaci (Lugano Sud) |  |  |  |  | DPT |
| 10 Nodo intermodale di Pradone-Vezia |  |  |  |  | DPT |
| 11 Cadenzamento della FLP a 15 minuti |  |  |  |  | DC |
| Magliaso - Caslano (Raddoppio binari) |  |  |  |  | DC |
| Serocca - Bioggio (Raddoppio binari) |  |  |  |  | DC |
| Cappella Agnuzzo (Raddoppio binari) |  |  |  |  | DC |
| 12 Interventi a Ponte Tresa |  |  |  |  |  |
| 13 Prolungamento della FLP al Madonnone |  |  |  |  |  |
| 14 Nuova stazione FLP di Molinazzo |  |  |  |  |  |
| 15 Parcheggi d'interscambio FLP di Agno, Magliaso e Caslano |  |  |  |  |  |
| P + R Agno |  |  |  |  | DPT |
| P + R Magliaso |  |  |  |  | DC |
| P + R Caslano |  |  |  |  | DC |
| 16 Parcheggi d'intescambio alla Stazione di Lamone |  |  |  |  |  |
| 17 Parch.d'intesc. alla Stazione di Taverne-Torricella e Rivera |  |  |  |  |  |
| CONCLUSO |  |  |  |  |  |
| IN CORSO |  |  |  |  |  |
| Legenda: NON AVVIATO |  |  |  |  |  |

GF1:	Galleria Vedeggio - Cassarate

Galleria Vedeggio - Cassarate

Le opere oggetto di questo gruppo funzionale sono già state descritte nel messaggio no. 5350 dell’8 gennaio 2003, si rimanda allo stesso per conoscenza dettagliata dei contenuti.

Con decreto legislativo del 12 marzo 2003 il Gran Consiglio ha approvato la concessione del credito di fr. 355'000'000.00 per la realizzazione della galleria Vedeggio - Cassarate, i relativi raccordi alla rete viaria locale e i necessari accompagnamenti pianificatori.

Secondo quanto richiesto dalle procedure in materia di approvazione dei piani, il Dipartimento del territorio ha successivamente aperto le procedure di pubblicazione e di approvazione del progetto definitivo per la parte d’opera sorretta dal diritto cantonale (galleria e comparto Cassarate), la pubblicazione e l’approvazione del progetto esecutivo per la parte d’opera soggetta al diritto federale (riorganizzazione dello svincolo della A2 di Lugano nord).

Diritto cantonale (Legge cantonale sulle strade LStr.)

Con decisone del 26 agosto 2004 il Tribunale cantonale delle espropriazioni (TE) ha integralmente respinto le opposizioni al progetto definitivo, le opposizioni all’espropriazione, le domande di modifica dei piani, le opposizioni all’occupazione temporanea (29 opposizioni) e ha approvato il progetto definitivo concernente la realizzazione della galleria stradale Vedeggio - Cassarate. Contro questa decisione non sono stati inoltrati ricorsi all’istanza superiore (TF). La decisione è cresciuta in giudicato e il progetto è definitivamente approvato.

Diritto federale (Legge federale sulle strade nazionali LSN)

Il progetto esecutivo della riorganizzazione dello svincolo di Lugano nord della A2 secondo la Legge sulle strade nazionali è stato pubblicato dal 27 giugno al 29 agosto 2003 e dal 20 aprile al 19 maggio 2004 compresi (pubblicazione complementare chiesta dall’UFAFP). Contro questo progetto sono state inoltrate 14 opposizioni o domande di indennità. Con decisione del 15 ottobre 2004, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) ha approvato i piani. Contro questa decisione sono stati inoltrati 7 ricorsi all’istanza di secondo grado (Commissione federale di ricorso in materia d’infrastrutture e ambiente). Questi ricorsi hanno effetto sospensivo. Con istanza del 25 novembre 2004 il Dipartimento del territorio chiede la revoca dell’effetto sospensivo. La Commissione federale di ricorso con decisione del 23 dicembre 2004 accoglie l’istanza del Dipartimento e revoca l’effetto sospensivo.

Si può pertanto passare alla fase di realizzazione del progetto della galleria Vedeggio - Cassarate.

Fase della realizzazione

Sono in corso le procedure di acquisizione e di immissione in possesso dei fondi interessati dall’opera.

Sono stati assegnati i mandati per la progettazione esecutiva, é in corso la delibera del mandato per la direzione locale dei lavori del comparto galleria. Sono iniziate le procedure di appalto delle opere. Le opere preliminari (disboscamenti, demolizioni, preparazione aree di cantiere, ecc.) sono già state appaltate. Allo stato attuale è in corso l’appalto per la realizzazione del cunicolo di sicurezza. Il programma di messa in appalto della Divisione delle costruzioni contempla ca. 90 lotti da mettere in appalto. La messa in appalto dello scavo della galleria in roccia è programmato per il mese di marzo 2005.

La messa in cantiere dello scavo del cunicolo è programmata (salvo restando eventuali ricorsi contro la delibera) per il mese di giugno 2005.

Via Sonvico

Prestazioni

Nel comparto del Cassarate interessato dall’uscita della Galleria è stato indetto il “Concorso internazionale di idee di urbanistica per il Nuovo Quartiere di Cornaredo (NQC)“. L’ente banditore del concorso era costituito dai Comuni di Lugano, Porza, Canobbio, Pregassona e lo Stato (Dipartimento del territorio).

Il concorso è stato bandito il 24 febbraio 2004, la giuria ha emesso il suo giudizio il 6 settembre 2004 proponendo all’Ente banditore l’assegnazione del primo premio al gruppo [NQC]2 capeggiato dal Prof. Federico Oliva e proponendo l’assegnazione, al gruppo vincitore stesso, di un mandato di studio per il consolidamento del progetto (Masterplan) secondo le indicazioni della giuria.

Sull’esito del concorso è stato inoltrato ricorso al TRAM, parzialmente accolto con richiesta di condurre la valutazione di due progetti ottemperando ai criteri formali del bando di concorso.

La giuria riunitasi in seduta il 13.01.2005 ha così ottemperato alla decisone del TRAM riconfermando la proposta di assegnare il mandato per l’approfondimento del progetto [NQC]2 al gruppo già dichiarato vincitore in prima istanza.

L’impostazione dell’assetto viario definitivo di via Sonvico ed i limiti operativi del Piano generale saranno esaminati e concordati con i Comuni direttamente interessati a questa parte d’opera che rientra nella sistemazione del comparto Cassarate all’uscita della galleria Vedeggio – Cassarate.

Si rileva che la sistemazione proposta è coerente con le proposte preliminari relative alla gestione della viabilità all’interno del Polo, definite nel Piano della viabilità del Polo (PVP fase A) messo in consultazione nel settembre 2002 presso i 23 Comuni interessati.

Tempi

Attualmente sono in corso le verifiche preliminari di fattibilità sulla proposta scaturita dal concorso per poi procedere all’attribuzione del mandato di progettazione del progetto stradale.

Per quanto concerne le procedure si intende applicare la nuova legge sulle strade attualmente all’esame del legislativo cantonale e di cui si prevede l’adozione e l’entrata in vigore nel corso del 2005.

Si prevede di allestire il progetto stradale entro giugno 2006, richiedere il credito d’opera al Gran Consiglio e iniziare le procedure di pubblicazione. L'esecuzione potrà essere programmata, a conclusione della procedura di approvazione del progetto stradale (espropri compresi), nel corso del 2007/2008.

| Attività | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Studi e pianificazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Progettazione e procedure |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Esecuzione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Costi

Il concorso è stato finanziato con crediti già a disposizione per l’accompagnamento della pianificazione.

Per l’allestimento del progetto stradale si provvederà alla richiesta del relativo credito dopo l’esame preliminare delle opere contemplate dal progetto vincitore del concorso NQC e l’allestimento del Masterplan.

Nodo intermodale di Cornaredo

Prestazioni

Presso la zona di uscita est della Galleria Vedeggio - Cassarate è prevista nella prima fase del PTL la realizzazione del “Nodo intermodale” con posteggi di lunga durata (Park & Ride) per il traffico pendolare destinato al centro dell’agglomerato.

Nel PG e nel progetto definitivo cresciuti in giudicato con le decisioni del Tribunale e del TE nel progetto definitivo della Galleria Vedeggio - Cassarate è prevista la realizzazione di un posteggio provvisorio di ca. 350 posti nelle immediate vicinanze del portale d’uscita. In conformità con le schede 12.23.3.5b e 10.4.2.3 (quartiere di Cornaredo) come pure con quanto convenuto in sede di trattative presso il Tribunale della pianificazione del territorio con i comuni direttamente interessati, il Dipartimento del territorio si è impegnato a procedere agli studi e alla progettazione del nodo intermodale definitivo, la cui ubicazione è prevista nella zona di Cornaredo.

Il nodo intermodale di Cornaredo è uno degli oggetti del concorso di idee di urbanistica del Nuovo quartiere di Cornaredo (NQC) promosso e condotto dai Comuni interessati, con l’accompagnamento del Dipartimento del territorio (vedi paragrafo precedente “Via Sonvico”).

Ritenuta l’importanza dell’inserimento del nodo nello sviluppo pianificatorio del quartiere di Cornaredo e per garantire la sua attrattività e funzionalità, sono stati forniti ai concorrenti i requisiti tecnici necessari. Con queste indicazioni si assicura inoltre il coordinamento con la progettazione di via Sonvico, che deve pure essere coordinata con la progettazione del nodo intermodale.

Lo studio per la realizzazione del nodo di Cornaredo sarà condotto in parallelo alla progettazione dell’assetto definitivo della nuova via Sonvico ed all'implementazione nei PR comunali degli indirizzi pianificatori definiti dalla scheda 10.4.2.3 del PD, approfonditi con il concorso internazionale di idee di urbanistica per il Nuovo Quartiere di Cornaredo (NQC)“ ed oggetto di un consolidamento in un Masterplan con l'assegnazione di un mandato al gruppo vincitore Il consolidamento pianificatorio in un Piano delle utilizzazioni, finalizzato a conferire al nodo i vincoli di pubblica utilità, è previsto entro il 2006-2007.

Tempi

La realizzazione del nodo definitivo deve ancora essere dibattuta e verificata con i Comuni. Il programma per la progettazione e la realizzazione del nodo intermodale sarà definita in dettaglio solo dopo l’allestimento del Masterplan elaborato dal vincitore del concorso NQC.

In generale il programma di lavoro, al fine di coordinare la realizzazione della via Sonvico del nodo intermodale e della galleria Vedeggio – Cassarate, è il seguente:

| Attività | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Studi e pianificazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Progettazione e procedure |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Esecuzione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Costi

Sulla base degli elementi finora conosciuti non si richiedono ulteriori crediti rispetto a quanto già accordato con il Dleg del 18.09.2001.

Riorganizzazione e gestione della viabilità

Prestazioni

La riorganizzazione e gestione della viabilità dell’area centrale dell’agglomerato è affrontata nell’ambito dell’elaborazione del Piano della viabilità del Polo (PVP) che comprende pure le proposte operative relative al sistema semaforico e informativo sui posteggi, l’adattamento dei servizi di trasporto pubblico urbano e regionale e sistema di informazione agli utenti.

La rete stradale interna all'agglomerato, con la messa in esercizio della galleria, deve essere modificata sia nella sua struttura (nuovi collegamenti, chiusure di collegamenti) che nella sua gestione (calibri, sensi unici, canalizzazione del traffico, percorsi).

L'obiettivo è quello di eliminare il traffico di transito dalla città e dai quartieri, in sintonia con il principio di "mobilità a spicchi" definito nel Modello di organizzazione territoriale dell'agglomerato luganese (scaturito dagli studi COTAL e PTA), ripreso nelle schede di Piano direttore 12.23.5 e 10.4.

Questa misura contribuisce in modo importante al miglioramento della qualità di vita e alla riqualifica urbanistica nei quartieri.

I principi generali per la riorganizzazione della viabilità sono definiti nel Modello di organizzazione territoriale dell'agglomerato luganese (scaturito dagli studi COTAL e PTA). Lo stesso PTA è stato adottato dalla CRTL ed è già stato messo in consultazione e informazione secondo art. 15 LALPT. Le stesse indicazioni sono riprese nel secondo aggiornamento del PD sul PTL (schede 12.23.1-5 e 10.4) adottato dal Consiglio di Stato il 14 marzo 2001, cresciuto in giudicato a livello cantonale il 3 giugno 2002 e approvato dal Consiglio federale il 27 settembre 2003.

La gerarchia stradale proposta nel Modello di organizzazione territoriale dell'agglomerato luganese deve essere verificata e completata attraverso l'analisi dei flussi di traffico e delle condizioni di circolazione del traffico privato e pubblico, come pure la definizione delle modalità di gestione della rete.

A tale proposito è in corso il Piano della viabilità del Polo che è stato suddiviso in due fasi distinte di elaborazione.

La fase A si è svolta nel corso del 2002-03 e ha portato alla pubblicazione di un rapporto messo in consultazione ed approvato a livello comunale (Delegazione delle Autorità), regionale (Commissione regionale dei trasporti del Luganese) e cantonale (Dipartimento del territorio).

La fase A del PVP si è conclusa con l’approvazione della Delegazione delle Autorità, come pure del Consiglio Comunale di Lugano (14.07.03).

La CRTL ha approvato il documento nel maggio 2003, mentre che con Risoluzione del 19.08.03 il Consiglio di Stato affidava al Dipartimento del territorio il compito di procedere alla Fase B.

Nel corso del 2004 è stata messa a punto l’organizzazione della fase B del PVP che prevede in particolare l’elaborazione di 9 schede settoriali/tematiche:

S1 	Accompagnamento urbanistico

S2	Organismo di gestione della mobilità

S3	Viabilità stradale - modello del traffico

S4	OTPLu2 (Offerta di trasporto pubblico del Luganese)

S5	Mobilità lenta

S6	PPP - Piano dei posteggi del Polo

S7	GIT - Gestione informatizzata del traffico (semafori, info posteggi, info viabilità)

S8	SIGE (Sistema di informazione e gestione dei TP)

S9	Sicurezza

e 5 schede comprensoriali (settori geografici):

C1	Centro Città

C2	Accessibilità da Cornaredo - Cassarate

C3	Accessibilità da Lugano Sud

C4	Accessibilità da Lugano Nord

C5	Accessibilità da Malcantone e Collina d’Oro

che hanno l’obiettivo di affrontare ognuna un tema specifico della mobilità rispettivamente di combinare i diversi aspetti della mobilità in un comprensorio territoriale delimitato e dettagliato. In questa fase si è voluto coinvolgere direttamente e attivamente nell’elaborazione delle soluzioni e dei progetti i Municipi dei diversi Comuni del Polo.

Lo scopo della fase B è quello di consolidare le scelte e definire fattibilità, tempi e costi di attuazione delle misure.

Tempi

Le schede della fase B del PVP hanno tempi di studio differenziati a dipendenza della complessità dei singoli temi. L’attuazione delle misure principali è prevista entro l’apertura della galleria Vedeggio - Cassarate.

| Attività | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Studi e pianificazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Progettazione e procedure |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Esecuzione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Costi

I crediti concessi con il Dleg del 18.09.2001 sono sufficienti per svolgere gli studi previsti fino allo stadio di concetto generale. I crediti per la progettazione di massima e definitiva, che dipenderanno dal tipo di intervento necessario, saranno richiesti con un messaggio successivo.

Sistema semaforico e informativo posteggi

Prestazioni

Il sistema semaforico e informativo sui posteggi è inglobato nello studio PVP (vedi Riorganizzazione e gestione della viabilità).

Tempi

Il sistema semaforico è studiato e verrà realizzato negli stessi tempi come le altre opere del PVP. Il sistema informativo sui posteggi è, per contro, un intervento che si ritiene di poter anticipare e per il quale è pronto un progetto, la cui realizzazione è ipotizzata tra il 2005 e il 2006. Sono attualmente in corso trattative con tutti i partner coinvolti per definirne le modalità.

Costi

I crediti concessi con il Dleg del 18.09.2001 sono sufficienti per svolgere gli studi previsti fino al progetto di massima. I crediti necessari per la progettazione definitiva saranno richiesti in un prossimo messaggio.

P&R provvisorio Lugano sud (Fornaci)

Prestazioni

I tempi necessari per gli approfondimenti tecnici del nodo definitivo di Lugano Sud hanno portato a ricercare una soluzione transitoria che garantisca, al momento della messa in esercizio della galleria Vedeggio - Cassarate, un posteggio di attestamento di lunga durata per i pendolari (Park&Ride) anche per il traffico proveniente dallo svincolo autostradale di Lugano sud e dalla parte sud del Luganese.

L’obiettivo è quello di assicurare una corretta distribuzione dei posteggi esterni lungo la tangenziale “Omega”.

Grazie ai crediti anticipati, come pure alla disponibilità al co-finanziamento della navetta bus, da parte della Città di Lugano, si è potuto procedere in modo estremamente celere alla realizzazione del P&R.

Il P&R alle Fornaci è stato realizzato e messo in esercizio l’11 settembre 2004.

In concomitanza con l’apertura del P&R è stata messa in esercizio anche la nuova navetta di trasporto pubblico - linea F della TPL - che collega il P&R alla città ogni 15 minuti nelle ore di punta. Alla stessa impresa di trasporto è stata affidata la gestione del posteggio, i cui introiti vanno a coprire in parte i costi d’esercizio del servizio bus navetta.

Il posteggio è gratuito per i possessori dell’abbonamento Arcobaleno, altrimenti è necessario dotarsi di un titolo di trasporto, che permette comunque la libera circolazione giornaliera su tutta la rete TPL.

L’occupazione del P&R è progressivamente aumentata. A sei mesi dalla messa in esercizio il P&R presenta attualmente un’occupazione media durante la settimana che supera già il 50% della capacità totale.

Adattamento dei servizi di trasporto pubblico urbano e regionale e sistema info utenti

Prestazioni

La riorganizzazione dei servizi di trasporto pubblico regionale, è avvenuta per comparti e a tappe dal 1996 al 2001. Nel 2001 si è proceduto alla riorganizzazione delle linee del Vedeggio che ruotano attorno al nodo d'interscambio di Lamone. Sono pure stati potenziati i punti di interscambio di Lamone - Cadempino, Molinazzo FLP e Lugano Stazione FFS.

La nuova offerta sulle linee urbane (OTPLu) è pure in vigore dal 1. gennaio 2002. Nel corso del 2001 sono stati attuati gli interventi infrastrutturali che comprendono:

la già citata sistemazione dell'area della stazione FFS;

la creazione di una nuova fermata centrale in Città;

la nuova stazione d'interscambio a Cornaredo, dove è peraltro già stato aumentato il numero dei posteggi per gli utenti dei servizi pubblici;

l'adattamento semaforico e la creazione delle nuove fermate.

Per quanto concerne il miglioramento dell’informazione all’utenza, nel 2005/2006 la TPL si doterà di un sistema (SiGe) con il quale sarà possibile l’annuncio automatico delle fermate a bordo dei veicoli, come pure l’indicazione dei tempi di attesa alle fermate. Successivamente è prevista l’estensione del sistema alle altre imprese operanti nel Luganese.

Tempi

Il successivo adattamento dei servizi, che coinciderà con la messa in esercizio della galleria Vedeggio - Cassarate e dei nodi intermodali (OTPLu2), è definito nell’ambito del PVP. I tempi di consolidamento dei concetti generali dell'OTPLu2 corrispondono quindi a quelli del PVP (vedi più sopra, Riorganizzazione e gestione della viabilità).

Costi

I crediti concessi con il Dleg del 18.09.2001 sono sufficienti per svolgere gli studi previsti.

Moderazione del traffico e zone 30 nei quartieri, percorsi ciclabili e pedonali

Prestazioni

Con la messa in esercizio della Galleria Vedeggio - Cassarate, come pure con l'adeguamento della rete stradale interna all'agglomerato si creano le premesse per l'introduzione di misure all'interno dei quartieri residenziali, quali misure di moderazione del traffico e zone 30, percorsi pedonali e ciclabili. Anche queste misure sono parte integrante del già citato Piano della viabilità del Polo. La progettazione di questi interventi e le rispettive procedure sono di regola di competenza dei Comuni.

Il Cantone, in collaborazione con la CRTL, svolge unicamente un ruolo di coordinamento e allestimento di documenti per percorsi di interesse intercomunale o regionale. Gli indirizzi generali che assicurano il coordinamento degli interventi sono contenuti nel Piano della viabilità del Polo - PVP.

Tempi

Si ritiene che buona parte delle misure possano essere programmate e realizzate dai Comuni entro l'apertura della Galleria Vedeggio - Cassarate, secondo gli indirizzi generali del PVP. Interventi in questo senso sono comunque già stati progettati, approvati e in alcuni casi realizzati da diversi Comuni, quali ad esempio Lugano, Paradiso, Sorengo, Massagno, Porza, Vezia.

| Attività | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Studi e pianificazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Progettazione e procedure |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Esecuzione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Costi

Si tratta di un compito di competenza dei Comuni interessati.

I crediti concessi con il Dleg del 18.09.2001 sono sufficienti per svolgere i compiti di accompagnamento e coordinamento nell’ambito del PVP.

Piano e gestione dei posteggi pubblici

Prestazioni

La politica dei posteggi all'interno del Polo di Lugano deve essere coordinata secondo gli indirizzi già consolidati nel Piano direttore cantonale e nel Piano di risanamento dell'aria del Luganese (PRAL).

Questa politica è definita dal Piano dei posteggi pubblici del Polo (PPP) e dal Regolamento cantonale sui posteggi privati (RCPP). Il Piano dei posteggi pubblici del Polo poggia sui seguenti principi:

- Park & Ride (P&R) - nodi intermodali;

- Riduzione di posteggi per i pendolari all'interno dell'Omega;

- Regolamentazione e tariffe dei posteggi pubblici;

- Realizzazione condizionata di nuovi posteggi pubblici;

- Regolamento cantonale sui posteggi privati.

La pianificazione definita dalla Città di Lugano basata sulla progressiva trasformazione dei posteggi di lunga durata in posteggi a pagamento e in zone blu per residenti, come pure sulla posa delle barriere per il controllo centralizzato sono in linea con le misure sui posteggi definite nel PTL e nel Piano dei posteggi del Polo, attualmente in elaborazione. Anche in altri Comuni, così come nei nuovi quartieri della Città, si sta in parte procedendo con gli stessi intendimenti. Questa strategia dovrà essere generalizzata a tutti i Comuni della zona urbana in tempi brevi. Il Piano dei posteggi pubblici del Polo definisce l'insieme delle misure coordinate da adottare anche per questi Comuni dell'area centrale dell'agglomerato.

Tempi

Il Regolamento cantonale sui posteggi privati (RCPP) è stato posto in consultazione nell'autunno 2001 ed in seguito adattato nel corso del 2002. Il Gran Consiglio ha già approvato con Dleg del 15.09.03 il messaggio per la modifica della LALPT necessaria per l'adozione del RCPP da parte del Consiglio di Stato ed ha altresì richiesto l’esame da parte di una Commissione consultiva, nominata con decisione Consiglio di Stato del maggio 2004. Quest’ultima ha proceduto all’esame del RCPP nel corso del 2004 ed ha programmato di rassegnare il proprio rapporto all’intenzione del Consiglio di Stato entro fine marzo 2005, seguirà l’adozione del RCPP da parte del Consiglio di Stato.

La fase A del Piano dei posteggi pubblici del Polo, come quella del PVP, si è conclusa con l’approvazione della Delegazione delle Autorità, come pure del Consiglio Comunale di Lugano (14.07.03).

La CRTL ha approvato il documento nel maggio 2003, mentre che con Risoluzione del 19.08.03 il Consiglio di Stato affidava al Dipartimento del territorio il compito di procedere alla Fase B.

È quindi in corso la fase di approfondimento, coordinata con la procedura del PVP, dove sono precisate le scelte operative e definito un piano di intervento.

L'attuazione delle principali misure sui posteggi è da coordinare con la realizzazione delle misure di gestione definite dal PVP e con la creazione dei Park&Ride realizzati entro l’apertura della galleria o entro la prima fase di attuazione del PTL.

| Attività | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Studi e pianificazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Progettazione e procedure |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Esecuzione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Costi

I crediti concessi con il Dleg del 18.09.2001 sono sufficienti per svolgere gli studi previsti fino alla definizione del Concetto generale.

Organizzazione territoriale

Prestazioni

L'attuazione del Modello di organizzazione territoriale dell'agglomerato Luganese, che inquadra le misure del PTL e che è stato integrato nelle schede 10.4 e 12.23.5 del Piano direttore presuppone un accompagnamento da parte del Cantone, in collaborazione con la CRTL, quale coordinatore degli studi pianificatori necessari alla concretizzazione degli indirizzi contenuti nel PD.

In questo senso è stata dapprima verificata la congruenza dei Piani regolatori con i principi e gli indirizzi definiti nel Piano direttore relativi alla caratterizzazione dei singoli quartieri interessati dalle misure e dai provvedimenti delle prestazioni suelencate .

Sulla base di questi risultati potranno essere fornite delle indicazioni adeguate ai Comuni per l'adattamento dei loro Piani regolatori.

In alcuni casi, quali il Pian Scairolo, il Cantone, in collaborazione con la CRTL e coinvolgendo i Comuni interessati, sta promuovendo uno Studio di indirizzo pianificatorio.

L'accompagnamento pianificatorio alle opere viene effettuato ed integrato con lo svolgimento dello studio relativo ai provvedimenti sopraelencati del quale costituisce una componente indispensabile. Ciò presuppone che gli aspetti legati all'ordinamento territoriale siano analizzati e conclusi congiuntamente a quelli del provvedimento stesso.

Attualmente è in corso l'accompagnamento pianificatorio allo studio del Piano della viabilità del Polo che si concluderà nei tempi previsti per lo svolgimento dello stesso (vedi Riorganizzazione e gestione della viabilità).

GF 2:	Circonvallazione Agno – Bioggio

Prestazioni

Si rimanda al §2 del presente messaggio ed alla relativa richiesta di credito per l’allestimento del PG.

GF 3:	Sistemazione stradale del tratto Vallone di Agno - Ponte Tresa

Attraversamento viario di Magliaso e Caslano

Prestazioni

La Delegazione delle Autorità, che rappresenta gli enti politici territorialmente interessati, ha raggiunto un accordo sulle varianti, sui criteri di giudizio, sulle valutazioni e sulla scelta finale. Nella sua riunione del 16 ottobre 2001 la Delegazione delle Autorità ha deciso, con l'astensione del Comune di Caslano, di proporre alla CRTL la realizzazione della variante A2. La Delegazione delle Autorità invitava pure a far inserire nel PD anche la possibilità di completare l'opera mediante la realizzazione di una galleria di circonvallazione anche a Caslano (variante B2). La CRTL ha adottato la proposta della Delegazione delle Autorità nella sua seduta del 25 ottobre 2001 ed ha chiesto al Consiglio di Stato di ancorare tale decisione nel PD con lettera del 5 novembre 2001.

Il Consiglio di Stato, accogliendo le proposte della CRTL, ha quindi aggiornato il PD cantonale adottando il 23 aprile 2002 le schede 12.23.1.15b di categoria Dato acquisito e 12.23.1.15c di categoria Risultato intermedio.

Contro le schede in oggetto, pubblicate dal 13 maggio al 12 giugno 2002 sono stati inoltrati 7 ricorsi.

Il Consiglio di Stato ha trasmesso codesto Gran Consiglio, mediante il messaggio no. 5392 del 13 maggio 2003, i ricorsi per la decisione di sua competenza. L'istruttoria con l'audizione dei ricorrenti si è nel frattempo tenuta nel corso del 2003, mentre la decisione del Gran Consiglio non è ancora stata presa.

Passeggiata/ciclopista Agno - Magliaso

Prestazioni

In questo comparto è in corso la revisione del PR di Magliaso. In questa fase si è preferito attendere gli sviluppi pianificatori comunali alfine di eliminare alcuni oneri particolarmente impegnativi per la zona del collegamento della ciclopista alla rete viaria locale di Magliaso in zona Vigotti. Gli studi pianificatori e le decisioni dell'autorità pianificatrice sono attualmente indirizzati nella giusta direzione per consolidare coerentemente il tracciato della passeggiata/ciclopista Agno - Magliaso con la sistemazione della riva lago prevista nel PR di Magliaso.

Per questo progetto è iniziata la procedura di PG con la pubblicazione dei piani per osservazione dal 21.09.2000 al 20.10.2000. Il progetto è stato rivisto tenendo conto delle osservazioni pervenute. Conseguentemente al consolidamento pianificatorio sarà ripresa la procedura di Piano generale oppure quella di piano stradale secondo la nuova legge di prossima adozione eventualmente quella del progetto definitivo dopo l’approvazione delle varianti di PR di Magliaso e di Agno. Il progetto è pronto per le procedure di pubblicazione e di approvazione.

Tempi

La ripresa delle procedure è fortemente condizionata dalla scelta procedurale che sarà adottata in funzione dell’entrata in vigore della nuova legge sulle strade.

Costi

Si rimanda ai crediti già votati nei precedenti messaggi.

GF 4:  Stazione FFS di Lugano

Prestazioni

Il nodo della stazione FFS di Lugano costituisce un punto fondamentale per la gestione della mobilità nel Luganese.

L’area della stazione FFS di Lugano è oggetto della scheda di PD 12.23.4.8 dato acquisito, approvata dal Consiglio di Stato il 25 novembre 1998 che riprende integralmente gli elementi chiave del Piano di indirizzo 1997, allestito su mandato della Commissione regionale dei trasporti del Luganese.

Con la risoluzione del Consiglio di Stato del 4.5.1999 si è dato avvio al progetto di massima della sistemazione dell’area della stazione FFS di Lugano (StazLu). Sotto la direzione della Commissione regionale dei trasporti del Luganese è stata costituita la Delegazione delle Autorità (composta dal Dipartimento del territorio, dalle Ferrovie federali svizzere e dai Municipi di Lugano, Massagno e Sorengo) la quale ha condotto il progetto, che si è configurato come un approfondimento del piano di indirizzo 1997. Il progetto StazLu è stato approvato all'unanimità dalla Delegazione delle Autorità del 7 maggio 2003 che ha anche deciso di avviare, parallelamente e in modo coordinato, anche lo studio sulla trincea ferroviaria di Massagno. Il progetto approvato costituisce il Piano di indirizzo per il coordinamento e lo sviluppo dei progetti sull'area della stazione, ossia:

- L’area della stazione di Lugano costituisce uno dei principali poli di sviluppo dell’agglomerato urbano luganese

- L’accessibilità è organizzata mediante anello viario a senso unico

- L’area della stazione unisce il quartiere di Besso - Massagno al Centro città

- L’asse strutturante del progetto è il sottopassaggio pedonale di Besso

- L’area del piazzale di Besso è adibita a stazione terminale delle autolinee regionali ed urbane in superficie con un parcheggio sotteraneo di uso pubblico

- Lo sviluppo insediativo avviene sui due lati dei binari

Il 6 febbraio 2004 la Delegazione delle Autorità ha approvato il programma di lavoro dei progetti sull’area della stazione di Lugano. La Delegazione delle Autorità ha deciso di suddividere gli interventi in tre elementi:

- StazLu1, (prima fase) concernente le infrastrutture della mobilità nell’area della stazione;

- StazLu2, (seconda fase) concernente le edificazioni nell’area della stazione;

- TriMa, progetto volto a ottenere il riassetto urbanistico dell’area della trincea di Massagno.

La Delegazione delle Autorità ha invitato la committenza di StazLu1, costituita dal Consiglio di Stato e per esso dal Dipartimento del territorio, dal Comune di Lugano e dalle FFS SA a dare avvio all’elaborazione del progetto definitivo per la pubblicazione secondo la Lferr. La direzione del progetto è stata affidata al Dipartimento del territorio.

Per quanto concerne il progetto TriMa, i Comuni di Lugano e di Massagno hanno costituito la Committenza per una prima fase dei lavori, avviando così nel corso del 2005 una procedura di progettazione test.

I contenuti relativi a StazLu2 rientrano nel campo di competenza dei Comuni e saranno in particolare consolidati nei PR comunali in maniera conforme e coerente con i progetti di StazLu1 e TriMa.

Tempi

StazLu1

Il Cantone, le Ferrovie federali svizzere (Divisione Infrastrutture e Divisione Immobili) e il Comune di Lugano hanno costituito nel maggio 2004 la committenza del progetto. Nel corso dei mesi successivi hanno fatto verificare il progetto, per ridurlo all’essenziale e minimizzarne i costi. Al momento sono in corso i lavori preparatori per l'assegnazione dei mandati di progettazione definitiva e per la richiesta dei relativi crediti. La progettazione definitiva avrà inizio nel 2006, in modo da approntare entro il 2007 l'incarto per la procedura ordinaria d'approvazione dei piani secondo Lferr.

StazLu2

Essendo i contenuti di questa componente del progetto di precipua competenza del Comune di Lugano, anche la tempistica per la definizione dell'assetto pianificatorio legato alle edificazioni nel comparto è di competenza del Comune.

TriMa

La prima fase legata alla procedura di progettazione test ha una durata programmata sino all'estate del 2005. A dipendenza dell'esito dei lavori la Delegazione della autorità concorderà modalità ed il programma per le successive fasi.

Costi

A fine 2004 sono stati spesi 5.26 mio di franchi per la prima fase di sistemazione del piazzale nord (zona ex-Latteria) e l’acquisizione di terreni, come pure 1.27 mio per gli studi e progettazioni fin qui eseguiti.

I crediti necessari alla progettazione di StazLu1 saranno richiesti in un prossimo Messaggio.

GF 5:	Collegamento veloce tra Piazzale di Besso e il centro città

Prestazioni

Nell'ambito del progetto preliminare dell'area della stazione FFS di Lugano è stata esplorata, con risultato positivo, la possibilità di realizzare una nuova funicolare tra il Piazzale di Besso e il centro città.

Unitamente allo studio del nodo intermodale di Molinazzo e del rispettivo collegamento diretto con il centro città si procederà alla valutazione tecnica della soluzione, e definire un preventivo preliminare dei suoi costi di realizzazione.

Tempi

Integrazione nello studio per il GF 8.

Costi

Sulla base degli elementi finora conosciuti, i crediti concessi con il Dleg del 18.09.2001 sono sufficienti per svolgere le verifiche preliminari previste.

GF 6:	Nuova stazione FLP di Lugano - Besso

Prestazioni

Nel progetto preliminare dell'area della stazione FFS di Lugano si è valutata la possibilità di spostare sotto il Piazzale di Besso l'ubicazione della stazione FLP così da permettere la continuazione della linea verso Cornaredo.

Al momento non è previsto un approfondimento del progetto, in considerazione anche di un rapporto costi-benefici molto sfavorevole scaturito nell’ambito della definizione delle priorità.

GF 7:	Collegamento veloce Trevano – Cornaredo

Prestazioni

Il PTL prevede, nella sua prima fase d'attuazione, la realizzazione di un collegamento tra il nodo intermodale di Cornaredo ed il centro studi di Trevano.

L’obiettivo è quello di aumentare l’attrattività del nodo intermodale e soprattutto dei mezzi di trasporto pubblico che garantiscono il collegamento del nodo intermodale con il centro dell'agglomerato.

Per ora esistono solo alcune ipotesi di tracciato a livello di studio pianificatorio; un collegamento indicativo é contenuto nella relativa scheda di Piano direttore.

Si tratta di coordinare questo possibile collegamento con gli studi in corso relativi al nuovo comparto di Cornaredo (NQC) ed al nodo di Cornaredo.

Tempi

Lo studio sul collegamento veloce devono essere coordinati con quelli relativi al nodo intermodale di Cornaredo (vedi capitolo GF 1)

Costi

I crediti necessari sono da integrare nei costi per la progettazione del Nodo intermodale, come pure nello sviluppo del concetto pianificatorio dell’NQC.

GF 8:	Nodo intermodale di Molinazzo

Prestazioni

Il PTA ha identificato nell'area di Molinazzo, nel Piano del Vedeggio, un ruolo potenzialmente strategico per la gestione della mobilità e dello sviluppo urbano dell'agglomerato luganese.

Il nodo intermodale, qui previsto nella prima fase del PTL, dovrebbe essere allacciato in modo diretto e veloce all'autostrada, alle strade principali, alla ferrovia FLP, al Centro città e alla stazione FFS di Lugano. I principi concettuali, sono contenuti nella scheda di PD no. 12-23.3.3b.

Alfine di verificare la fattibilità tecnica, economica e sociale dell’intervento si è decisa, d’intesa con la CRTL e la Città di Lugano l’elaborazione di uno studio specialistico, che è stato riconosciuto dall’Ufficio federale dello sviluppo territoriale (USTE – ARE) quale progetto pilota nell’ambito dei programmi d’agglomerato della Confederazione.

Tempi

Lo studio di fattibilità tecnica/urbanistica e sostenibilità economica è in corso. Tra settembre 2004 e gennaio 2005 si è svolta la consultazione dei Comuni coinvolti tramite la Delegazione delle Autorità.

Lo studio dovrebbe concludersi entro settembre 2005.

A seconda dell’esito di questo studio si potranno decidere eventuali approfondimenti successivi.

La realizzazione potrebbe avvenire a tappe; una prima tappa entro la prima fase del PTL e una successiva dopo il 2015.

| Attività | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Studi e pianificazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Progettazione e procedure |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Esecuzione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Costi

I crediti concessi con il Dleg del 18.09.2001, sommato al credito di 150'000.- votato da Lugano, come pure alla partecipazione di 10'000.- della Confederazione, sono sufficienti per svolgere lo studio di fattibilità in corso.

GF 9:	Nodo intermodale Fornaci (Lugano sud)

Prestazioni

Presso lo svincolo di Lugano Sud è prevista la realizzazione di un nodo intermodale accessibile dall’autostrada, situato prima del filtro semaforico di Paradiso.

L’ubicazione del nodo intermodale di Lugano Sud ha fatto oggetto di una verifica nell’ambito degli studi pianificatori COTAL e PTA e successivamente con uno studio di fattibilità.

La conferma dell’ubicazione definitiva del nodo è strettamente legata alle decisioni relative al Piano della viabilità del Polo - PVP.

Tempi

La progettazione di massima potrà partire solo dopo il consolidamento delle scelte di PVP; previa conferma dell'ubicazione proposta dal Comune di Paradiso. Nel frattempo si è proceduto alla realizzazione di un P&R provvisorio in zona Fornaci.

| Attività | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Studi e pianificazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Progettazione e procedure |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Esecuzione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Costi

I crediti concessi con il Dleg del 18.09.2001 sono sufficienti per svolgere gli studi previsti.

GF 10:	Nodo intermodale Pradone – Vezia

Prestazioni

Nella zona Pradone - Vezia il PTL prevede la realizzazione di un nodo intermodale accessibile sia dall’autostrada A2 che dalla strada cantonale, allacciato alla rete ferroviaria FFS. Questa impostazione ha fatto oggetto di una verifica nell’ambito degli studi pianificatori COTAL e PTA che ha condotto a proporre due strutture di Park&Ride separate, di cui una a diretto contatto con la strada cantonale all’entrata di Vezia.

Questa impostazione è codificata nel PD cantonale nella scheda 12.23.3.4 cresciuta in giudicato ed approvata nell'ambito del secondo aggiornamento del PTL dal Consiglio federale nel settembre del 2003.

Tempi

Nel corso del 2003 è stato allestito uno studio di varianti inteso ad approfondire l'ubicazione del nodo di Vezia a diretto contatto con la strada cantonale (posteggio filtro di 300-400 posti ai sensi della scheda di PD 12.23.4a). Il risultato di tale studio che confermava l'ubicazione più idonea nel comparto a nord della Manor SA, è stato adottato nel novembre del 2003 dalla DA in cui erano rappresentati i Comuni interessati, la CRTL ed il Dipartimento del territorio. Tale decisione è stata fatta propria dalla CRTL nel gennaio del 2004.

Nel settembre del 2004 il Dipartimento del territorio, la CRTL, il Municipio di Vezia, il Municipio di Lugano e la Manor SA hanno convenuto, mediante una dichiarazione di impegno, di affrontare in maniera congiunta un'azione volta ad identificare un concetto di sistemazione urbanistica e di sviluppo del comparto di Villa Negroni/nodo intermodale PTL.

Si prevede di iniziare i lavori per identificare tale concetto d'assieme nel corso dell'estate del 2005. Sulla base di tali risultati, attesi per la fine del 2005, potrà essere avviata la procedura più consona per istituire il vincolo di pubblica utilità del nodo e per la sua progettazione definitiva. L'esecuzione dell'opera è prevista entro l'apertura della galleria Vedeggio - Cassarate (GF1).

| Attività | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Studi e Pianificazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Progettazione e procedure |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Esecuzione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Costi

I crediti concessi con il Dleg del 18.09.2001 e con quelli successivi del marzo 2003 sono sufficienti per svolgere lo studio del concetto urbanistico.

I crediti necessari alla progettazione saranno richiesti in un prossimo messaggio.

GF 11:	Cadenzamento FLP a 15 minuti

Le opere oggetto di questo gruppo funzionale sono già state descritte nel messaggio no. 5350 dell’8 gennaio 2003, si rimanda allo stesso per conoscenza dettagliata dei contenuti.

Si evidenzia l’inizio dei cantieri avvenuto in agosto 2004 per la realizzazione delle opere di potenziamento della FLP per i tratti Magliaso – Caslano (lotto MAG), Serocca - Bioggio (SER) e Cappella di Agnuzzo (AGU).

Raddoppio dei binari: tratta Magliaso - Caslano

L’Ufficio federale dei trasporti ha concluso la procedura di esame ed approvazione dei progetti di dettaglio. In agosto 2004 è stato aperto il cantiere per la realizzazione di quest’opera.

Raddoppio dei binari: tratta Serocca d’Agno – Bioggio

L’ufficio federale sta completando l’esame e l’approvazione dei progetti di dettaglio. Sono in corso le procedure di appalto. L’apertura del cantiere è prevista per luglio 2005.

Sistemazione della fermata FLP Cappella di Aguzzo

L’ufficio federale dei trasporti ha concluso l’esame e l’approvazione dei progetti di dettaglio. Sono state appaltate le opere principali. L’apertura del cantiere è prevista per maggio 2005.

La conclusione delle opere è programmata per la fine del 2006.

Per queste tre opere l’Ufficio federale dei trasporti ha redatto le bozze delle convenzioni di finanziamento, approvate dal Cantone e dall’Azienda concessionaria (Società Ferrovie Luganesi SA). Per il raddoppio Magliaso - Caslano è stata approvata e siglata la convenzione definitiva di finanziamento. Le convenzioni di finanziamento definitive per Serocca - Bioggio e Cappella di Agnuzzo sono state stipulate nel corso del mese di febbraio 2005.

Globalmente il contributo della Confederazione sull’investimento di 47.5 mio ammonta a ca. il 27.4% pari a 13.0 mio di franchi.

GF 12:	Interventi a Ponte Tresa

La procedura di PG per il tratto stradale che conduce da Ponte Tresa al valico del Madonnone è conclusa. Il TPT ha evaso tutti i ricorsi, non sono stati inoltrati ricorsi al TF.

Per quanto concerne gli interventi a Ponte Tresa con particolare riferimento al nuovo assetto stradale internazionale – nuovo valico del Madonnone, ev. demolizione del ponte doganale viste le forti opposizioni sollevate da parte italiana il Dipartimento del territorio ha costituito nel gennaio 2004 un gruppo di lavoro transfrontaliero per l’area di Ponte Tresa e per il nuovo valico del Madonnone, composto da rappresentanti del Dipartimento del territorio, della Regione Lombardia, della Provincia di Varese, dell’Agenzia delle dogane italiane, delle Dogane Svizzere, dei Comuni di Lavena Ponte Tresa, di Cadegliano Viconago, di Ponte Tresa, di Croglio, della Comunità Montana della Val Ganna, dell’associazione dei Comuni della Regione Malcantone e della CRTL.

Il Gruppo di lavoro transfrontaliero si è riunito il 16.02.2005 al fine di esaminare il rapporto preliminare di 1a fase.

Per quanto concerne il capolinea, considerate le richieste e la proposta di una variante intesa a ridurre la volumetria dello stesso, il progetto è stato rivisto e ridimensionato. Si tratterà, coerentemente con le risultanze dello studio sopraccitato, di definire in accordo con UFT la procedura per approvare la variante ridotta del capolinea.

Tutti gli interventi previsti nell’area di Ponte Tresa sono condizionati dalle risultanze dello studio transfrontaliero intrapreso. Anche la conclusione delle procedure e la conseguente programmazione finanziaria e realizzativa saranno discusse e definite solo sulla scorta dei risultati e del consenso che scaturiranno da tale studio.

GF 13:	Prolungamento della FLP al Madonnone

Per il prolungamento della FLP al Madonnone al momento non è previsto alcun approfondimento del progetto, in considerazione anche di un rapporto costi - benefici molto sfavorevole scaturito nell'ambito della definizione delle priorità.

GF 14:	Nuova stazione FLP di Molinazzo

La nuova stazione FLP di Molinazzo è stata realizzata e messa in esercizio nel giugno 2001, con l'adattamento di linee regionali nel Vedeggio che assicurano l'interscambio treno-bus.

GF 15:	Parcheggi di interscambio alle stazioni FLP di Agno, Magliaso e Caslano

I parcheggi di interscambio delle stazioni FLP di Magliaso e Caslano sono integrati nel GF 11.

Per il parcheggio d’interscambio di Agno sono in corso le verifiche preliminari intese alla possibile realizzazione di un nuovo P&R come previsto nel PTL, che potrebbe essere realizzato successivamente a quelli di Magliaso e Caslano.

I crediti necessari alla progettazione e realizzazione saranno oggetto di un Messaggio separato.

GF 16:	Parcheggi di interscambio al nodo stazione FFS di Lamone - Cadempino

Prestazioni

La fermata FFS di Lamone - Cadempino svolge una funzione strategica nell'ambito del PTL, sia per quanto riguarda la gestione dei posteggi, sia per quanto concerne l'integrazione della rete dei trasporti pubblici. Qui si intende creare un parcheggio di corrispondenza appartenente al cosiddetto primo anello filtro, inoltre è previsto l'attestamento di varie linee bus regionali in coincidenza con il passaggio dei treni.

Tempi

Lo studio preliminare del nodo intermodale di Lamone - Cadempino è attualmente in corso ed ha lo scopo di definire l'organizzazione del nodo d'interscambio (capienza approssimativa e ubicazione P&R, B+R e terminale bus; conduzione del traffico privato, pubblico e pedonale), stabilire la fattibilità degli interventi e i costi approssimativi e valutarne l'inserimento urbanistico, viabilistico e ambientale.

I risultati dello studio preliminare saranno disponibili entro la prima metà del 2005 e serviranno per il consolidamento pianificatorio di questo intervento nonché come base per l'elaborazione del progetto di massima.

Costi

Per lo studio in corso si fa capo al credito concesso con il Dleg del 18.09.2001 alla voce “Altri studi di approfondimento”.

GF 17:	Parcheggi di interscambio alle stazioni FFS di Taverne - Torricella e Rivera

I parcheggi di interscambio alle stazioni FFS di Taverne - Torricella e Rivera saranno approfonditi solo in una fase successiva.

GF 0:	Studi tecnici e coordinamento

Accompagnamento pianificatorio

Richiamata la descrizione dei gruppi funzionali (GF) esposta nel messaggio governativo no. 5108 del 13 aprile 2001, ed i relativi crediti concessi con il decreto legislativo del 18 settembre 2001 e con quello del marzo 2003, considerato inoltre lo stato di sviluppo dei diversi progetti illustrati nello specifico allegato del presente messaggio, emerge che per determinate opere occorre assicurare, analogamente a quanto predisposto per il GF1, un adeguato accompagnamento pianificatorio.

Infatti tali opere hanno un'incidenza territoriale che richiede un'accorta analisi per determinare quegli aspetti urbanistici e territoriali che devono forzatamente contribuire ad indirizzare la progettazione verso le soluzioni che meglio assolvono gli obiettivi perseguiti. Nel contempo deve pure essere assicurata la conformità delle scelte con il modello di organizzazione territoriale fissato nella scheda 10.4 del PD.

Questo accompagnamento pianificatorio è attualmente in corso per le diverse opere esposte nel presente allegato.

Attuazione del modello di pianificazione territoriale

L'attuazione del Modello di organizzazione territoriale dell'agglomerato luganese, che inquadra le misure del PTL e che è stato integrato nelle schede 10.4 e 12.23.5 del Piano direttore presuppone un accompagnamento da parte del Cantone, in collaborazione con la CRTL, quale coordinatore degli studi pianificatori necessari alla concretizzazione degli indirizzi contenuti nel PD.

In questo senso occorre considerare questo accompagnamento da parte del Cantone nel contesto complessivo dell'agglomerato. In particolare devono essere presi in considerazione anche i quartieri e gli interventi che presuppongono l'allestimento di un coordinamento approfondito per poter fornire ai Comuni direttamente coinvolti in questo processo, degli indirizzi su cui impostare le scelte pianificatorie di loro competenza finalizzate a risolvere tematiche importanti nel quadro della realizzazione del modello di organizzazione territoriale.

In quest'ottica assumono una particolare rilevanza i quartieri interessati da problemi di organizzazione territoriale e di viabilità importanti quali il Pian Scairolo, quelli che gravitano attorno ad aree strategiche di sviluppo urbanistico (Stazione FFS di Lugano) e gli ordinamenti territoriali correlati alle importanti aree dei parchi dell'agglomerato che hanno comunque nessi diretti ed indiretti sulla progettazione delle diverse opere del PTL.

Costi

I costi di queste prestazioni sono coperti dal credito concesso con il Dleg del marzo 2003.

| A3 | Riepilogo dei crediti in mio fr. al 31.12.2004 |
| --- | --- |
|  | A Piano di pronto intervento (PPI) per i comuni |  |  |  |  |
| Mess. no. | Data Dleg | Opere | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  | Credito accordato | Utilizzato | Previsto | Totale Prevedibile |
| 3736 | 13.03.1991 | PPI 1a fase | 10.00 | 9.58 | 0.42 | 10.00 |
| 4068 | 20.04.1993 | PPI 2a fase | 10.00 | 9.94 | 0.06 | 10.00 |
| 4343 | 06.03.1995 | PPI 3a fase | 10.00 | 8.70 | 1.30 | 10.00 |
| 4536 | 12.11.1996 | PPI 4a fase | 10.00 | 9.31 | 0.69 | 10.00 |
| 4839A | 11.03.1999 | PPI 5a fase | 10.00 | 6.10 | 3.90 | 10.00 |
| 5490 | 11.05.2004 | PPI 6a fase | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 |
|  |  | Totale | 60.00 | 43.63 | 16.37 | 60.00 |
|  | B PPI per la città di Lugano: sistemazione accessi |  |  |  |
| Mess. no. | Data Dleg | Opere | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  | Credito accordato | Utilizzato | Previsto | Totale Prevedibile |
| 4217 | 20.04.1994 | Zona Cornaredo | 8.33 | 8.33 | 0.00 | 8.33 |
| 4343 | 06.03.1995 | Via Torricelli | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| 4343 | 06.03.1995 | Incrocio Via Torricelli/Via Tesserete | 7.33 | 6.38 | 0.00 | 6.38 |
| 4343 | 06.03.1995 | Via Besso | 8.30 | 7.68 | 0.62 | 8.30 |
| 4343 | 06.03.1995 | Via Basilea | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4343 | 06.03.1995 | Rotonda Ospedale Civico | 1.27 | 1.27 | 0.30 | 1.27 |
|  |  | Totale | 32.73 | 26.16 | 0.92 | 26.78 |
|  | C PINF piano delle infrastrutture tecniche e dei servizi |  |  |  |
| Mess. no. | Data Dleg | Opere | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  | Credito accordato | Utilizzato | Previsto | Totale Prevedibile |
| 4223 | 21.06.1994 | Progettazione PTL (senza FLP) | 11.20 | 11.20 | 0.00 | 11.20 |
| 4343 | 06.03.1995 | Acquisizione terreni 1a fase | 30.00 | 22.68 | 7.32 | 30.00 |
| 4223 | 21.06.1994 | FLP progettazione | 4.34 | 4.34 | 0.00 | 4.34 |
| 4343 | 06.03.1995 | Progettazione FLP Agno - Bioggio | 1.00 | 0.91 | 0.09 | 1.00 |
| 4343 | 06.03.1995 | FLP Magliaso - Caslano | 41.50 | 6.24 | 35.26 | 41.50 |
| 4664 | 10.03.1998 | Ristr. trasp. pubblici 1a fase | 10.50 | 7.29 | 3.21 | 10.50 |
| 4343 | 06.03.1995 | Colleg. ped. Agno - Magliaso | 2.00 | 0.18 | 1.82 | 2.00 |
| 5108 | 18.09.2001 | Progettazione opere prioritarie PTL | 18.57 | 6.40 | 12.17 | 18.57 |
| 2578 | 07.10.2002 | Acq. terreni Stazione FFS Lugano | 3.75 | 3.76 | 0.00 | 3.76 |
| 5350 | 12.03.2003 | Galleria Vedeggio - Cassarate | 355.00 | 2.46 | 352.54 | 355.00 |
| 5490 | 11.05.2004 | P & R zona Fornaci (provvisorio) | 3.24 | 2.52 | 0.72 | 3.24 |
|  |  | Totale | 481.10 | 67.98 | 413.13 | 481.11 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  | Credito accordato | Utilizzato | Previsto | Totale Prevedibile |
|  |  | TOTALE GLOBALE A+B+C | 573.83 | 137.77 | 430.42 | 567.89 |

GF 2 – CIRCONVALLAZIONE AGNO – BIOGGIO - STATO FINANZIARIO AL 31.12.2004

| CONTO | DEFINIZIONE OGGETTO | Fr. |
| --- | --- | --- |
| 767.50.0221 | Pianificazione Piano regionale dei trasporti | 619'104.70 |
| 781.59.0221 | Acquisizione fondi | 8'221'868.90 |
| 781.59.0221 | Progettazione PG 1a fase, approfondimento, analisi multicriteria, ecc. | 2'196'876.00 |
| 781.59.0221 | Consulenze, perizie, sondaggi, rilievi, vari | 193'652.85 |
|  | Totale al 31.12.2004 | 11'231'502.45 |

A4	ESTRATTO SCHEDA DI PD 12.23.2.5

A5	Tracciato nuova strada di 	circonvallazione Agno-Bioggio