5702	5 ottobre 2005	DFE / DECS

Concessione di un credito di fr. 1'123'000.-- per la costruzione di un’autorimessa, la sistemazione del terreno adiacente l’autorimessa, la sistemazione dei posteggi e il suo accesso da Via Mola alle Scuole medie, Scuola professionale artigianale e industriale e Liceo al mappale 3139 RFD di Mendrisio

Signor Presidente,

signore e signori deputati,

con Decreto legislativo del 13 dicembre 1999 il Gran Consiglio ha concesso un contributo di 1 milione di franchi alla “Fondazione Casa dell’Accademia” per la costruzione di un Centro residenziale e culturale per studenti e docenti dell’Accademia di architettura dell’USI.

Con Decreto legislativo del 26 febbraio 2003 il Gran Consiglio ha deciso:

- la ratifica della Convenzione tra lo Stato del Cantone Ticino e la Fondazione Casa dell’Accademia di Mendrisio concernente il rilascio di una concessione della durata di 50 anni per l’uso speciale di circa 6'200 mq dei mappali 3139 e 1445 RFD  di Mendrisio per l’edificazione di un centro residenziale e culturale per studenti e docenti dell’Accademia di architettura dell’USI.

- Il versamento del contributo di CHF 1'000'000.-- concesso con Decreto legislativo del 13 dicembre 1999 a favore della Fondazione viene vincolato al diritto del Consiglio di Stato di designare un membro del Consiglio di Fondazione.

- Lo stanziamento di un credito di CHF 420'000.-- al conto investimenti del DFE, Sezione della logistica, per gli interventi relativi alla sistemazione dei mappali 3139 RFD e 1445 RFD a Mendrisio (posteggi dell’ Ospedale Sociopsichiatrico Cantonale - in seguito OSC - e posteggi del Liceo cantonale di Mendrisio).

L’edificazione della Casa dell’Accademia ha richiesto una variante di Piano Regolatore (già approvata dal Municipio, Consiglio Comunale di Mendrisio e Consiglio di Stato) per il sedime sul quale si sta costruendo l’edificio e modifica dei vincoli relativi ai posteggi ad uso pubblico limitato, imponendo allo Stato di garantire almeno 54 posteggi ad uso pubblico limitato nella zona AEP 15 (Liceo, Spai e SMe) e 100 posteggi ad uso pubblico limitato nella zona AEP 42 (Organizzazione sociopsichiatrica cantonale).

Inoltre i posteggi esistenti, demoliti con la costruzione della Casa dell’Accademia, dovranno essere ricostruiti e il credito di CHF 420'000.-- (DL 26 febbraio 2003) è infatti stanziato per la ricostruzione dei 25 posteggi dell’OSC e per i 70 posteggi del Liceo. Oltre ai posteggi è inoltre stata ricostruita la camera mortuaria dell’OSC, la cui demolizione si è resa necessaria per far posto al nuovo edificio residenziale.

Nel corso dell’anno 2003 gli architetti Könz e Molo, progettisti della Casa dell’Accademia, hanno sviluppato il progetto per la nuova camera mortuaria dell’OSC e per 21 posteggi  (contro i 25 esistenti) in sostituzione degli attuali manufatti.

In data 15 marzo 2004, previa approvazione della Sezione della logistica e della Direzione dell’OSC, è stata inoltrata la domanda di costruzione e in data 24 maggio 2004 il Municipio di Mendrisio ha rilasciato la licenza edilizia.

A fine ottobre 2004 la nuova camera mortuaria e l’ampliamento di 21 posteggi dell’OSC sono stati consegnati al Committente; nel frattempo è iniziata l'edificazione della casa dell'Accademia.

I posteggi eliminati al Liceo, in attesa della costruzione dei nuovi, sono stati provvisoriamente recuperati all’interno dei posteggi dell’OSC.

Contemporaneamente allo sviluppo di questi progetti la Sezione della logistica, su richiesta e in accordo con la Direzione del DECS, ha approfondito il tema di ampliamento dei 70 posteggi presso il Liceo integrando inoltre le richieste delle diverse Direzioni delle scuole volte a migliorare la sicurezza degli allievi nella zona principale di accesso lungo Via Mola (strada cantonale Mendrisio – Chiasso). Il progetto che ne è scaturito, approvato e sostenuto dalla direzione del DECS, prevede l’eliminazione di posteggi a lunga durata verso Via Mola alfine di creare una migliore e più sicura zona d’accesso veicolare al comparto scolastico, riservando questi spazi esclusivamente al carico e scarico e ai posteggi di velocipedi e ciclomotori con un migliore e più razionale utilizzo del terreno adiacente il complesso scolastico. Nel rispetto dei vincoli pianificatori, i posteggi di lunga durata saranno concentrati lungo Via Agostino Maspoli in una nuova autorimessa che permetterà  pure di gestire in maniera più adeguata tutti i posteggi a pagamento riservati.

Il nuovo manufatto, la cui domanda di costruzione è stata inoltrata in data 8 marzo 2004 e la licenza rilasciata in data 6 luglio 2004, garantirà il posteggio di 114 autoveicoli (55 coperti al piano terreno e 60 scoperti al piano superiore).

L’edificio è costruito completamente in calcestruzzo, si sviluppa su 4 piani ammezzati, si inserisce armoniosamente nella sezione del terreno esistente e non necessita di nessuna  aerazione meccanica ritenuto che è completamente aperto su due lati. Il materiale di scavo sarà recuperato in loco per colmare il terreno fra il Liceo e la Casa  dell’Accademia ottenendo così un’importante area verde orizzontale utilizzabile per le attività sportive della scuola .

La gestione dei posteggi sarà assunta dai competenti Servizi cantonali che li affitteranno conformemente al regolamento vigente (per posto auto: 90.-- CHF/mese coperti e 60.-- CHF/mese esterni) per un introito globale di ca. 85'000.-- CHF/anno . I costi di gestione sono relativi agli abbonamenti per le infrastrutture di controllo degli accessi e sono stimati in 5'000.-- CHF/anno. Il risultato operativo positivo stimato della gestione dei parcheggi ammonterà quindi a 80’000.-- CHF/anno.

Il costo di investimento è stimato in CHF 1'493'000.-- (IVA 7.6% inclusa) così suddivisi:

Autosilo	Sistemazione terreno	Sistemazione accesso

adiacente autosilo	via Molo

CHF 1'200'000.--	CHF 101'000.--	CHF 192'000.--

Il volume dell’edificio (autosilo) è di 6’000 mc con un costo di 200.-- CHF/mc e di ca. 10'500.-- CHF/posto auto.

La valutazione dei costi si basa su concorsi d’appalto già pubblicati per un importo complessivo di ca. 1'100'000.-- (76% del costo totale stimato), i rimanenti importi sono stati stimati dal progettista e dalla SL.

Il Decreto legislativo del 26 febbraio 2003 prevedeva un importo di CHF 370'000.-- per la costruzione di 70 posteggi esterni (piazzale in asfalto); la nuova soluzione proposta prevede un investimento di CHF 1'493'000.-- per la costruzione di 114 posteggi in autorimessa garantendo così un uso più razionale del territorio, la sistemazione del terreno adiacente l’autosilo per un utilizzo quale spazio per attività sportive e la sistemazione dell’accesso al comparto scolastico alfine di migliorare la sicurezza degli allievi.

Il decreto legislativo comporta per lo Stato una spesa di CHF 1’123'000.-- ed esige un aggiornamento del Piano finanziario degli investimenti.

## Relazioni con le Linee direttive

Questa proposta è un complemento al Decreto legislativo del 26 febbraio 2003 e pertanto corrisponde a quanto previsto nel secondo aggiornamento delle Linee direttive 2000 / 2003, nella scheda programmatica n° 6 .

## Relazioni con il Piano Finanziario

Conseguenze finanziarie sulla gestione.

I conti di gestione corrente dello Stato  saranno gravati dai costi  di gestione del sistema d’accessi, per un importo stimato in 5'000.-- CHF/anno; sono comunque previste entrate stimate in 85'000.-- CHF/anno per gli abbonamenti dei posteggi.

Non si prevedono conseguenze sul personale o per i Comuni.

## Collegamenti con il Piano finanziario degli investimenti

La spesa che vi sottoponiamo è inserita nel Piano finanziario 2004-07 al settore 11

“Amministrazione generale” ; CHF 1'123'000.--  alla posizione 111 453 1 ed è collegata all’elemento RIN 100575.

## Conclusioni

Sulla base delle considerazioni esposte nel presente messaggio, vi invitiamo a voler accettare l’annesso disegno di decreto legislativo allegato.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

La Presidente, M. Masoni

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la concessione di un credito di fr. 1’123'000.-- per la costruzione di un’autorimessa, la sistemazione del terreno adiacente l’autorimessa, la sistemazione dei posteggi e l’accesso da via Mola alle Scuole medie, Scuola professionale artigianale e industriale, Liceo al mappale 3139 RFD di Mendrisio

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 5 ottobre 2005 n. 5702 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

Viene stanziato un credito di CHF 1’123'000.-- per la costruzione di un’autorimessa, la sistemazione dei posteggi e l’accesso da via Mola alle Scuole medie, Scuola professionale artigianale e industriale, Liceo al mappale 3139 RFD di Mendrisio.

Articolo 2

Il credito è iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento delle finanze e dell’economia, Sezione della logistica.

Articolo 3

Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle Leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.