5725	8 novembre 2005	TERRITORIO

Stanziamento di un credito d'opera di franchi 1'805'000.- a copertura della quota parte cantonale relativa alla sistemazione dello svincolo autostradale di Lugano Sud

Signor Presidente,

signore e signori deputati,

vi sottoponiamo per approvazione la richiesta di stanziamento di un credito d'opera a favore della quota parte cantonale per la sistemazione dello svincolo autostradale di Lugano Sud che comprende l’adattamento/ampliamento dell’uscita da Nord, il raddoppio delle corsie della rotonda “Fornaci” di Noranco e la formazione di una nuova rotonda in zona “Chiesa” di Pambio.

Il progetto esecutivo è stato pubblicato secondo la Legge sulle strade nazionali nel marzo 2004, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) ne ha approvato i piani nel marzo 2005 e l’Ufficio federale delle strade ne ha approvato i piani di dettaglio nel luglio 2005. La Confederazione ha altresì definito la ripartizione dei costi, assumendo sul conto delle strade nazionali il 75% dei costi totali della realizzazione, il restante 25% è a carico del Cantone.

Infatti, se in passato per opere sottostanti alla Legge sulle strade nazionali, di regola, la Confederazione anticipava la totalità del credito addebitando la quota per “l’interessenza” cantonale unicamente a fine opera, d’ora innanzi la Confederazione si limiterà a finanziare unicamente la parte che le compete (nel caso in oggetto 75%). Va pure precisato che sulla quota parte di credito federale stanziato per investimenti di costruzione, come da prassi, il Cantone è chiamato a partecipare nella misura dell'8%. Questa spesa rientra nella quota parte cantonale sugli investimenti delle strade nazionali che periodicamente viene sottoposta al Parlamento per ratifica e il cui ammontare annuale viene votato in sede di preventivo e consuntivo.

Con risoluzione governativa n. 3965 del 23 agosto 2005 il Consiglio di Stato ha quindi informato il Gran Consiglio, per il tramite della sua Presidenza, che avrebbe presentato il relativo Messaggio per la richiesta del credito cantonale entro tre mesi dall’inizio dei lavori relativi alle opere di competenza delle strade nazionali.

Il messaggio tratta gli aspetti seguenti:

-	la relazione tecnica,

-	la tempistica,

-	il preventivo di spesa,

-	il finanziamento.

# 1.	RELAZIONE TECNICA

Il progetto consiste nella sistemazione dello svincolo dell’A2 in località “Fornaci” (uscita da nord/entrata verso nord), la sistemazione della rotonda esistente e dello svincolo dell’A2 in località Chiesa (entrata verso sud) dove è prevista la formazione di una nuova rotonda.

Questo nuovo assetto viario è parte integrante del Piano dei Trasporti del Luganese (PTL) e rientra nelle misure di  pronto intervento fornendo un primo tassello al progetto di sistemazione della viabilità del Pian Scairolo.

In sintesi, gli obiettivi che si vogliono raggiungere con la sistemazione dello svincolo Lugano sud sono:

- contenere il rigurgito di traffico sull'autostrada, con conseguente formazione di colonne, quando la rete locale in direzione sud è satura;

- ristrutturare il nodo "Fornaci" – che smista tutto il traffico in uscita/entrata a Lugano sud dall'autostrada da e verso nord - mediante il raddoppio dell'attuale rotonda;

- ristrutturare completamente il nodo viario "Chiesa di Pambio" mediante la sostituzione degli attuali interscambi viari con la formazione di una nuova rotonda;

- riorganizzare il traffico tra le due rotonde con formazione di una corsia ciclabile;

- contribuire a raggiungere una migliore sicurezza viaria.

Il progetto si suddivide essenzialmente in quattro parti principali (si veda in proposito la planimetria riassuntiva allegata):

- Bretella d’uscita dall’autostrada

Per questo tratto autostradale si prevede la formazione di una corsia supplementare con allargamento della carreggiata esistente (9.0 - 11.0 m) e la formazione di due corsie in entrata alla rotonda.

Inoltre si prevede l’allargamento dei due sottopassi stradale e pedonale esistenti e la posa di un riparo fonico (altezza 3 metri) per una lunghezza di 180 metri.

- Nodo “Fornaci”

Per quest’importante nodo viario si prevede la trasformazione dell’attuale rotonda mediante raddoppio (diametro esterno 36 m) sia delle corsie all'interno sia delle corsie d'entrata della rotonda, con conseguenti interventi di allargamento della rampa autostradale e della strada cantonale.

- Nodo “Chiesa”

In questo settore è prevista la costruzione di una nuova rotonda in zona "Chiesa" (diametro esterno 30 m) , in sostituzione dell’incrocio esistente, con conseguente miglioramento della sicurezza viaria.

- Tratto Nodo “Fornaci”– Nodo “Chiesa”

Lungo questo tratto della strada cantonale sono previsti interventi di risanamento completo del manto bituminoso e la formazione di una nuova corsia ciclabile sul marciapiede esistente (lato nord).

# 2.	TEMPISTICA

I lavori sono iniziati all’inizio di settembre 2005 con la formazione della corsia supplementare lungo la bretella autostradale; si prevede che questa prima fase possa essere terminata entro fine dicembre 2005.

L’anno venturo saranno eseguite le opere per il raddoppio definitivo della rotonda Fornaci e sarà realizzata la rotonda in corrispondenza del nodo Chiesa. Si prevede che i lavori possano essere ultimati entro l’autunno del 2006.

# 3.	PREVENTIVO DI SPESA

Il preventivo di spesa globale del progetto di dettaglio (secondo la noma SIA 103), approvato dall’Ufficio federale delle strade nel luglio 2005 e con un grado di precisione del 10% è così strutturato:

| Acquisizione terreni e diritti | fr. | 246'500.00 |
| --- | --- | --- |
| Opere di sottostruttura e pavimentazione | fr. | 5'716'400.00 |
| Spese generali (progettazione, direzione lavori e spese del committente) | fr. | 745'300.00 |
| Totale (IVA esclusa) | fr. | 6'708'200.00 |
| IVA (7.6%, importo arrotondato) | fr. | 509'800.00 |
| Totale aggiornato (base 2005) | fr. | 7'218'000.00 |

# 4.	FINANZIAMENTO

La realizzazione, oltre che a risolvere diversi problemi legati allo svincolo autostradale, presenta un interesse per il traffico regionale, segnatamente per l'accesso da Lugano per il Pian Scairolo. Come descritto sopra, in base a questa considerazione, la Confederazione ha fissato un'interessenza del Cantone pari al 25% dell'intero progetto. Le opere verranno quindi assunte in misura del 75% dalle strade nazionali, il Cantone assume a suo carico il restante importo.

Riassunta in cifre si ha pertanto la situazione seguente:

| Quota parte Cantone (25%) | fr. | 1'805'000.00 |
| --- | --- | --- |
| Quota parte Confederazione (75%) | fr. | 5'413'000.00 |
| Investimento complessivo | fr. | 7'218'000.00 |

# 5.	RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO

La sistemazione proposta è in sintonia con il Piano dei Trasporti del Luganese.

Il credito d'opera proposto interessa il Piano finanziario della presente legislatura 
(2004-07). La spesa totale è pianificata nel settore 61 "strade nazionali", la quota parte cantonale (fr. 1'805'000.00) è prevista alla posizione 611 e collegata all'elemento WBS 785.55-1001 che considera quelle spese legate alle strade nazionali, ma che sono totalmente a carico del Cantone.

A livello organizzativo la realizzazione non richiede alcun adattamento dell'organico del personale.

Nell’invitarvi cortesemente ad approvare il disegno di Decreto legislativo allegato vi porgiamo, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

La Presidente, M. Masoni

Il Cancelliere, G. Gianella

Allegata:  planimetria riassuntiva

# Disegno di

# DECRETO LEGISLATIVO

# concernente lo stanziamento di un credito d'opera di franchi 1'805'000.00 a copertura della quota parte cantonale relativa alla sistemazione dello svincolo autostradale di Lugano sud

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 8 novembre 2005 n. 5725 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a:

Articolo 1

# È approvata la concessione di un credito d'opera di franchi 1'805’000 a copertura della quota parte cantonale relativa alla sistemazione dello svincolo autostradale di Lugano Sud.

Articolo 2

# Il credito sarà iscritto al conto investimento del Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni.

Articolo 3

# Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.