5742	20 dicembre 2005	FINANZE E ECONOMIA

Stanziamento di un credito complessivo di fr. 9'450'000.-- per interventi di adeguamento degli edifici pubblici alle norme per l’accesso ai disabili e per interventi per la messa in sicurezza antincendio ed evacuazione

Signor Presidente,

signore e signori deputati,

sottoponiamo alla vostra cortese attenzione la richiesta per lo stanziamento di un credito complessivo di fr. 9'450'000.-- per il periodo 2006-2011.

Il credito richiesto è destinato ad interventi edili negli immobili di proprietà dello Stato e in particolare:

-	interventi di adeguamento degli edifici amministrativi e scolastici per l’accesso ai disabili per un importo complessivo di fr. 7'950'000.--;

-	interventi di adeguamento degli edifici amministrativi e scolastici per la messa in sicurezza antincendio ed evacuazione per un importo complessivo di fr. 1’500'000.--.

# Introduzione

Il 1 febbraio 2005 è entrata in vigore la modifica dell’ articolo 30 e il nuovo articolo 55 della Legge edilizia cantonale che stabiliscono l'obbligo delle misure necessarie a garantire l’accesso ai disabili negli edifici e impianti destinati al pubblico di proprietà di Cantoni, Comuni e altri Enti preposti a compiti cantonali e comunali, rispettivamente i previsti tempi di adempimento. L'art. 55 prevede infatti che le condizioni fissate dall'art. 30 dovranno essere adempiute entro 7 anni dall'entrata in vigore della norma (1° febbraio 2012). (messaggio governativo no. 5516 del 5 maggio 2004)

La modifica della legge edilizia cantonale fece seguito ad un'iniziativa parlamentare che chiedeva appunto l'applicazione delle norme già previste nell'iniziativa federale sul quale il popolo svizzero si espresse negativamente il 18 maggio 2003.

L'atto parlamentare chiedeva che le misure fossero adottate a livello cantonale ritenuto che il popolo ticinese approvò la citata iniziativa.

L’obiettivo principale sarà quello di effettuare gli interventi necessari a rendere accessibili ai disabili, conformemente alle prescrizioni tecniche vigenti, quegli stabili non di recente costruzione adibiti all’utilizzo pubblico.

Gli interventi maggiori consisteranno nel supplire alla mancanza di rampe di accesso, ascensori, piattaforme montascale, e servizi igienici per disabili.

Nel quadro degli interventi di adeguamento alle norme di sicurezza antincendio, considerati urgenti e prioritari, il programma prevede di adeguare alle attuali norme gli edifici cantonali dove mancano le compartimentazioni antincendio, creando percorsi di fuga in sicurezza mediante l’adeguamento dei vani scale e dei percorsi di collegamento, nonché l’installazione di rivelatori di fumo, e l'adozione di tutte le necessarie misure indispensabili in caso di evacuazione.

# Valutazione e aspetti finanziari

Per valutare il tipo di interventi si è proceduto ad un esame visivo delle diverse situazioni, stabilendo due gruppi di priorità:

a)	edifici aperti al pubblico come stabili amministrativi, tribunali, posti di polizia, magistrature, servizi sociali,  pinacoteche,  biblioteche,  chiese,  musei, ecc.

b)	edifici scolastici.

Da questo esame sono stati stimati e determinati i relativi costi sulla base dei costi medi per tipologia di misure di adattamento, diramati dal Centro svizzero per la costruzione adatta agli andicappati.

Dalla stima risulta il seguente preventivo sommario di spesa:

| Zona | Priorità A | Priorità B |
| --- | --- | --- |
| Tre Valli | fr. | 620'000.-- | fr. | 140'000.-- |
| Bellinzonese | fr. | 605'000.-- | fr. | 265'000.-- |
| Locarnese | fr. | 775'000.-- | fr. | 770'000.-- |
| Luganese | fr. | 2’180'000.-- | fr. | 2'215'000.-- |
| Mendrisiotto | fr. | 255'000.-- | fr. | 125'000.-- |
| Totale | fr. | 4'435'000.-- | fr. | 3'515'000.-- |
| Totale generale |  |  | fr. | 7'950'000.--- |

# Relazione con le linee direttive ed il piano finanziario

La spesa non era prevista nel PF degli investimenti. A seguito della modifica della legge edilizia cantonale e alfine di poter eseguire per tempo quanto richiesto dalla norma, si è proceduto alla modifica del PFI con un adeguamento nello stesso al settore 11 “Amministrazione generale” alla pos. 111 900 6 WBS 941 59 3441 "Adeguamento stabili per invalidi e sicurezza antincendio", per il periodo 2006-2011, cosi ripartito:

## Piano finanziario proposto, in mio di franchi

| Investimento |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Totale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adeguamento per disabili | Uscite |  | 1.20 | 1.30 | 2.00 | 1.80 | 1.20 | 0.45 |  | 7.95 |
| Sicurezza incendio | Uscite |  | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  | 1.50 |
| Totale fr. |  |  | 1.70 | 1.80 | 2.50 | 1.80 | 1.20 | 0.45 |  | 9.45 |

# Interventi e procedure

L’impiego del credito richiesto è destinato agli interventi descritti nei diversi edifici di proprietà dello stato, secondo le accresciute priorità e necessità.

# Conclusioni

In considerazione di quanto esposto vi invitiamo a voler dare la vostra approvazione al progetto di decreto legislativo allegato.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

La Presidente, M. Masoni

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente lo stanziamento di un credito complessivo di fr. 9'450'000.-- per interventi di adeguamento degli edifici pubblici alle norme per l’accesso ai disabili e per interventi per la messa in sicurezza antincendio ed evacuazione

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 20 dicembre 2005 n. 5742 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

È stanziato un credito complessivo di Fr. 9'450'000.-- per interventi di adeguamento degli edifici pubblici alle norme per l’accesso ai disabili e per interventi per la messa in sicurezza antincendio ed evacuazione, così suddiviso:

  - fr. 7'950'000.-- a favore degli interventi di adeguamento relativi agli edifici amministra-tivi e scolastici per l’accesso ai disabili.

  - fr. 1’500'000.-- a favore degli Interventi di adeguamento relativi agli edifici amministra-tivi e scolastici per la messa in sicurezza antincendio ed evacuazione

ripartiti a Piano Finanziario negli anni 2006 – 2011.

Articolo 2

Il credito viene iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento delle finanze e dell’economia, Sezione logistica.

Articolo 3

Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.