5760	7 marzo 2006	TERRITORIO

Stanziamento di un credito quadro di fr. 1'300’000.-- quale contributo a favore di progetti per la rinaturazione di corsi d’acqua e rive laghi compromessi

Signor Presidente,

signore e signori deputati,

con il presente Messaggio vi sottoponiamo per approvazione e stanziamento del relativo credito quadro, un pacchetto di progetti di opere mirate alla rinaturazione di corsi d’acqua e rive laghi compromessi la cui realizzazione è prevista nel quadriennio 2006-2009.

# 1.	INTRODUZIONE E OBIETTIVI

Il Gran Consiglio ha approvato il 10 ottobre 2005 la Legge sul finanziamento della rinaturazione dei corsi d’acqua e delle rive lacustri, entrata in vigore il 1° gennaio 2006 dopo la scadenza del termine per l’inoltro di referendum. Essa costituisce la base legale necessaria per l’allestimento del presente Messaggio, il quale formalizza pertanto la richiesta del primo credito quadro quadriennale.

Di principio i contributi vengono attribuiti a favore di studi di base, progettazioni, realizzazioni e accompagnamento di opere lungo corsi d'acqua e rive lacustri. Essi sono destinati a completare il piano di finanziamento di questi progetti, esaurite le consuete fonti di finanziamento.

La valutazione delle proposte di sussidiamento avviene attraverso il Gruppo di lavoro per il recupero degli ecosistemi acquatici compromessi (GREAC), costituito da: Ufficio dei corsi d'acqua (capofila), Ufficio caccia e pesca, Ufficio natura e paesaggio, Sezione protezione aria acqua e suolo e Sezione forestale.

# 2.	INTERVENTI REALIZZATI CON CONTRIBUTI IN BASE AL DL DEL 4 NOVEMBRE 2002

A seguito dell’iniziativa del deputato Tullio Righinetti, il Gran Consiglio decise nel 2002 di stanziare un credito quadro di fr. 750'000.-- quale contributo a favore di progetti per il recupero di ecosistemi acquatici compromessi.

Con il menzionato credito quadro, nel periodo 2002-2005, sono state finanziate opere che hanno interessato i fiumi Laveggio, Cassarate, Breggia, Verzasca e Vedeggio. Hanno pure beneficiato del credito alcune opere di riqualifica su corsi d’acqua minori: ad esempio, è stata rimessa a cielo aperto parte del riale Ribone a Sessa, e sono state realizzate migliorie sull’affluente del laghetto di Muzzano. Per la lista dettagliata dei progetti finanziati si rimanda all’allegato.

Allegato 1:  Lista dei progetti di rivitalizzazione realizzati nell’ambito del DL del 4 novembre 2002

Grazie al credito quadro sono stati allestiti i rilievi ecomorfologici, finanziati congiuntamente dal Cantone e dalla Confederazione, i quali sono terminati alla fine del 2005. Essi vanno ad arricchire la banca dati cantonale sui corsi d’acqua e costituiscono uno strumento di lavoro fondamentale per il GREAC. A seguito di una prima elaborazione e valutazione dei dati[1], tali rilievi permettono l’identificazione delle zone da recuperare e delle priorità di intervento, facilitando la visione globale sugli interventi effettuati nel nostro Cantone.

Il pacchetto di contributi 2002 di fr. 750'000.-- ha permesso la realizzazione di progetti per il recupero di ecosistemi acquatici compromessi per un volume totale di lavori corrispondente a circa 3 mio. di franchi. Esso ha finanziato quindi in modo diretto dal 10% al 71% dei singoli interventi realizzati, generando un indotto di circa fr. 2'250'000.-- (per il dettaglio vedi Allegato 1).

# 3.	INTERVENTI PREVISTI NEL QUADRIENNIO 2006-2009

Dopo le proficue esperienze effettuate con i progetti promossi e sussidiati con il credito quadro 2002, il GREAC, sulla base di proposte fatte da vari enti promotori e degli studi preliminari promossi, ha identificato altre tratte di corsi d’acqua e porzioni di rive lacustri attualmente compromesse e di conseguenza valorizzabili. Gli ecosistemi acquatici da rivitalizzare e rinaturare individuati sono ripartiti sull’insieme del territorio ticinese.

L'analisi degli ecosistemi acquatici individuati e potenzialmente valorizzabili, porta così alla seguente proposta di aiuti. L'importo di domanda di credito è stato arrotondato ed è stato suddiviso per tipologia di intervento:

	interventi a favore della libera migrazione ittica;

	interventi di rinaturazione delle rive lacustri;

	interventi di rinaturazione dei corsi d’acqua;

	progetti di rivitalizzazione.

I singoli contributi rappresentano una prima attribuzione indicativa.

[1] L’elaborazione è stata effettuata presso i servizi cantonali UCA e SPAAS, in collaborazione con la sezione Umweltingenieurwissenschaften della Scuola Politecnica di Zurigo, nel quadro di uno stage pratico di uno studente di master in ingegneria ambientale.

La tabella che segue riporta il volume lavori previsto per tipologia di intervento e relativa percentuale finanziabile con il credito quadro GREAC 2006-2009. Per gli interventi di rivitalizzazione è stato ipotizzato un contributo GREAC del 40%, mentre per le progettazioni preliminari esso può arrivare fino al 100%.

| Interventi di rivitalizzazione | Volume lavori | Contributo GREAC circa 40% |
| --- | --- | --- |
| Interventi a favore della libera migrazione ittica | fr. 810’000.-- | fr. 324’000.-- |
| Interventi di rinaturazione delle rive lacustri | fr. 200’000.-- | fr. 80’000.-- |
| Interventi di rinaturazione dei corsi d’acqua | fr. 1'560’000.-- | fr. 624’000.-- |
| Totale interventi | fr. 2'570’000.-- | fr. 1'028’000.-- |
|  | Volume lavori | Contributo GREAC 100% |
| Progetti di rivitalizzazione | fr. 272’000.-- | fr. 272’000.-- |
| Totale progettazioni | fr. 272’000.-- | fr. 272’000.-- |
| TOTALE | Volume lavori | Domanda di credito quadro |
|  | fr. 2'842’000.-- | fr. 1'300’000.-- |

Gli interventi a favore della libera migrazione ittica intendono migliorare l’inter-connessione degli ecosistemi fluviali e la loro connessione con gli ambienti lacuali. A questo proposito si intende ad esempio intervenire con delle scale di monta per pesci sui fiumi Cassarate, Maggia, Roncaglia a Novazzano, Ticino, Laveggio e sul riale Vadina a Vira Gambarogno.

Gli interventi di rinaturazione delle rive lacustri prevedono il ripristino e la formazione di zone ripuali a canneto nei due maggiori laghi prealpini ticinesi, Ceresio e Verbano.

Gli interventi di rinaturazione dei corsi d’acqua intendono migliorare lo stato ecologico generale degli ecosistemi interessati. Gli interventi possono variare: dalla rimessa a cielo aperto di tratte intubate alla riqualifica ecologica delle rive fluviali attraverso una lotta alle specie invasive e ad una gestione ottimale degli ambienti umidi circostanti. A questo intento si intende intervenire su tutto il territorio ticinese, ad esempio sui fiumi o riali: Ticino, Cassarate, Faloppia, riale Comelina (Camorino), roggia di Quinto, roggia Scairolo, affluenti laghetto di Astano e Origlio e riale Cugnasca.

Con la promozione di progetti di rivitalizzazione si intende dare un sostegno finanziario a studi preliminari per approfondire adeguatamente delle proposte ricevute o per avviare interventi che altrimenti difficilmente verrebbero promossi a livello locale. Un esempio tangibile sono gli interventi promossi tramite le progettazioni seguenti: roggia di Quinto, rampa fiume Ticino, passaggi ittici sulla Maggia. Inoltre questa parte di credito sostiene studi di base come i rilievi ecomorfologici e la divulgazione degli interventi effettuati tramite materiali didattici illustrativi rivolta ad un pubblico allargato.

In conclusione va segnalato che, a garanzia del rispetto delle leggi vigenti in materia di uso parsimonioso del territorio, ogni progetto viene preliminarmente valutato dal GREAC; verrà successivamente posto in consultazione presso i competenti Servizi cantonali e sarà oggetto di pubblicazione e approvazione ai sensi dalla Legge edilizia o equivalente.

# 4.	RELAZIONE CON IL DL E IL PIANO FINANZIARIO

L’importo di fr. 1'300'000.-- quale contributo cantonale alla realizzazione di progetti di rinaturazione di corsi d’acqua e rive lacustri, studi di base e progettazioni, è previsto nel piano finanziario del settore 54 “economia delle acque”. Esso non comporta alcuna modifica a livello di personale.

La spesa sarà a carico del PF no. 545 "Rivitalizzazione corsi d'acqua”, WBS 788.53.1002 “Contributi decisi 2006".

Nell’invitarvi cortesemente ad approvare il disegno di decreto legislativo allegato, vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l’espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

La Presidente, M. Masoni

Il Cancelliere, G. Gianella

Allegato1: Lista dei progetti di rivitalizzazione realizzati nell’ambito del DL del 4 novembre 2002				GREAC/ 31 gennaio 2006

| No | Progetto | Committente | Tempi | Volume lavori (Frs.) | Finanziamento GREAC (Frs.) | % finanziata GREAC | Altri contributi o sussidi (Frs.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Laveggio, Pra di Fond-Prati Maggi | Consorzio manut. arginature Mendrisiotto (gruppo rinaturazione Mendrisiotto + FTAP) | fine 2005 | 800'000 | 130'000 | 16 | 210'000 ZH-FP 100'000 TI, Sezione forestale 100'000 FSP 30'000 Comuni 230'000 TI, Div. Costruzioni |
| 2 | Cassarate, rampa alla foce | FTAP | fine 2002/ inizio 2003 | 78'600 | 49'490 | 63 | 27'510 CH, Sezione pesca 1'600 FTAP |
| 3 | Breggia, ansa del Ghitello | Fondazione Gole della Breggia | 2002-2003 | 330'000 | 104'500 | 32 | 110'000 Fondazione FSP 115'500 CH, Sezione pesca |
| 3a | Breggia, contributo supplementare | Fondazione Gole della Breggia | fine 2005/ inizio 2006 | 105’463 | 18'773 (da versare a lavori finiti) | 18 | 25'693 CH, Sezione pesca 11'335 FSP 49'662 committente |
| 4 | Ceresio, canneti | FTAP | 2002-2003 | 70'000 | 49'900 | 71 | 16'100 CH 4'000 FTAP-ASSORETI |
| 5 | Laghetto di Muzzano, affluente | Consorzio Depurazione Acque Laghetto di Muzz | 2002 | 329'106 | 32'911 | 10 | 32'911 10%, SPAAS 263'284 Consorzio |
| 6 | Verzasca, Gordola | Comune di Gordola | 2002-2003 | 272'000 | 60'000 | 22 | 212'000 Comune |
| 7 | Riale Ribone, rimessa a cielo aperto | Comune di Sessa | prima del 2002 | 293‘000 | 50'000 | 17 | 61‘530 CH 41'020 TI UPN 140'450 Comune |
| 8 | Rilievi ecomorfologici, banca dati corsi d’acqua | Dipartimento territorio | 2003-2005 | 272’849 | 174’339 | 64 | 98'510 sussidi CH (100 frs/km) |
| 9 | Piccoli progetti: Rampa Cassarate, Ponte di Valle Rampa Vedeggio, Agno Rampa Laveggio, Mendrisio Progettazione roggia di Quinto Rimessa a cielo aperto Progettazione rampa fiume Ticino ad Ambrì Progettazione passaggio ittico sulla Maggia a Bignasco Progettazione rampa sulla Maggia a Mogno Pubblicazione „eaux libérées“ Opuscolo Magliasina Contributo stampa rivista AIN | Consorzio valle Cassarate Consorzio Arginature basso Vedeggio Consorzio arginature medio mendrisiotto FTAP FTAP FTAP FTAP WWF Cantone Ticino – DT Ass. svizzera ing. nat. | 2003 2002 2003 2002 2002 2002 2002 già pubblicato 2003-2004 2005 | 59‘408 15'000 17‘500 7‘500 5‘000 6‘200 5‘200 240‘000 50‘000 | 18‘000 5'000 8‘500 7‘500 5‘000 6‘200 5‘200 5‘000 15’679 4'008 | 30 33 49 100 100 100 100 2 31 | 20'793 BUWAL/Pesca 10‘693 Consorzio 10'100 Strade cantonali 10'000 Consorzio 8‘500 Consorzio arginature 500 Società pescatori Mendrisiotto Uri/ZH/Buwal/Lichtenstein BWG/WWF Contributo |
|  |  |  | Totale | 2'956'826 | 750’000 |  |  |

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente lo stanziamento di un credito quadro di fr. 1'300'000.-- quale contributo a favore di progetti per il recupero di ecosistemi acquatici compromessi

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 7 marzo 2006 n. 5760 del Consiglio di Stato,

decreta:

Articolo 1

È approvato lo stanziamento di un credito quadro di fr. 1'300'000.-- quale contributo a favore di progetti per il recupero di ecosistemi acquatici compromessi.

Articolo 2

È data competenza al Consiglio di Stato di suddividere il credito quadro in singoli crediti d'impegno.

Articolo 3

1Il credito è iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni.

2Le entrate, in forma di contributi federali, saranno accreditate alla corrispondente voce d'entrata.

Articolo 4

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.