5796	23 maggio 2006	TERRITORIO

Concessione di un credito di fr. 600’000.-- per la manutenzione straordinaria dello sbarramento per la regolazione del lago di Lugano (Ceresio) a Ponte Tresa

# INDICE

A.	Premessa

B.	Perizia sullo stato di sicurezza del 2005

C.	Programma dei lavori

D.	Dettaglio dei costi

E.	Relazione con le linee direttive e con il piano finanziario

F.	Conclusioni

Signor Presidente,

signore e signori deputati,

con il presente Messaggio sottoponiamo al vostro esame, per approvazione, un disegno di decreto legislativo che concerne un credito di fr. 600'000.-- per eseguire i lavori di manutenzione straordinaria dello sbarramento che consente la regolazione del lago di Lugano a Ponte Tresa.

- PREMESSA

Lo sbarramento che regola il deflusso delle acque dal lago di Lugano nel fiume Tresa a Ponte Tresa fu costruito nei anni tra il 1960 e 1962 e messo in esercizio nel 1963. La gestione dell’opera è regolata da una Convenzione tra la Svizzera e l’Italia relativa alla regolazione del lago di Lugano approvata all’assemblea federale del 7 dicembre 1956.

In detta convenzione vengono regolati i compiti dei due Stati durante la costruzione e gli obblighi di manutenzione dell’opera. Quest’ultima spetta alla Svizzera e più precisamente allo Stato del Cantone Ticino.

La Divisione delle costruzioni, Ufficio dei corsi d’acqua, ha assunto la responsabilità della regolazione dello sbarramento dal 1° gennaio 2004; uno dei primi obiettivi è stato quello di valutare complessivamente lo stato dell’opera e la documentazione a disposizione in merito alle operazioni di manutenzione eseguite nel passato.

Dopo la messa in esercizio sono stati eseguiti a scadenza non regolare degli interventi di manutenzione sulle parti idrauliche e idromeccaniche dello sbarramento. Come evidenziato nella perizia allestita dallo Studio d’ingegneria Lombardi SA dell’agosto 2005, alcune parti dello sbarramento necessitano di un revisione. Come per ogni impianto, installazione od opera tecnica, la manutenzione regolare risulta indispensabile per garantire la piena funzionalità dell’opera e, di conseguenza, la sicurezza dei comuni rivieraschi e dei territori lungo il fiume Tresa a valle dello sbarramento.

- PERIZIA SULLO STATO DI SICUREZZA DEL 2005

La perizia allestita dallo Studio d’ingegneria Lombardi SA evidenzia che il grado di sicurezza statico dello sbarramento è buono; è tuttavia necessaria una revisione generale dei pistoni idraulici per l’azionamento delle paratoie a ventola, considerando che l’ultima revisione generale risale all’inverno 1982/1983 e le parti interne dei pistoni non sono più state ispezionate in seguito. Oltre agli interventi di manutenzione sui pistoni, sono previsti degli interventi per il ripristino parziale della vernice anticorrosiva delle paratoie, nonché la posa di una nuova tubazione idraulica con relativa protezione, a favore della sicurezza di funzionamento del dispositivo di regolazione.

- PROGRAMMA DEI LAVORI

I lavori di manutenzione dello sbarramento sono previsti nell’inverno 2006/2007. La progettazione e l’appalto per detti lavori dovranno essere eseguiti nel periodo estivo per permettere l’esecuzione dei lavori di manutenzione nello spazio di tempo precedentemente indicato. Le operazioni di smontaggio del primo pistone e la rispettiva manutenzione dovrebbero iniziare nel mese di novembre e richiedere circa un mese di lavoro. A seguire sono previsti lo smontaggio e la revisione del secondo e terzo pistone. Prevediamo di mettere in servizio l’impianto totalmente revisionato nel corso del mese di marzo del 2007.

Parallelamente sono previsti piccoli lavori di manutenzione edilizia al locale adibito alla regolazione dello sbarramento, in particolare la nuova impermeabilizzazione della copertura della struttura, che attualmente presenta elevate infiltrazioni d’acqua.

- DETTAGLIO DEI COSTI

Nella seguente tabella sono riportate le voci principali del preventivo di costo per la manutenzione straordinaria dello sbarramento di regolazione del lago di Lugano a Ponte Tresa:

| 1 | Manutenzione paratoie |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Risanamento delle opere civili | fr. | 45'000.-- |
| 1.2 | Paratoie – Carpenteria metallica e guarnizioni di tenuta | fr. | 73'000.-- |
| 1.3 | Paratoie – Impianto idraulico | fr. | 178'500.-- |
| 1.4 | Impianto di grassaggio. Sostituzione parziale delle tubazioni | fr. | 15'000.-- |
| 1.5 | Rinnovo panconi e pozzetti per pompe | fr. | 30'000.-- |
|  | Totale parziale | fr. | 341'500.-- |
|  | Installazioni, pompaggi, trasporti (8%) | fr. | 27'320.-- |
|  | Diversi e imprevisti (ca. 20%) | fr. | 68'300.-- |
|  | Progetto, appalto e direzione dei lavori (ca. 12%) | fr. | 40’980.-- |
| 2 | Manutenzione cabina di commando |  |  |
| 2.1 | Manutenzione del locale di comando | fr. | 26'000.-- |
| 3 | Sistema di misurazione e regolazione |  |  |
| 3.1 | Adeguamento, rinnovo del sistema elettronico di regolazione | fr. | 48'000.-- |
|  | Totale parziale | fr. | 552’100.-- |
|  | IVA (7.6%) | fr. | 41'959.60 |
|  | Arrotondamenti | fr. | 5'940.40 |
|  | Totale | fr. | 600'000.-- |

- RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE E CON IL PIANO FINANZIARIO

L’investimento richiesto, per un importo complessivo pari a fr. 600'000.--, va a carico del piano finanziario del settore 54, posizione 544 3. Il progetto e i lavori di manutenzione saranno supervisionati dai responsabili dell’Ufficio dei corsi d’acqua della Divisione delle costruzioni.

Il credito sarà iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento del territorio, Ufficio dei corsi d’acqua alla voce contabile 501 035, WBS 788 54 1002, posizione a PF settore 54, posizione 544 3.

Sono previsti degli aiuti finanziari da parte della Confederazione. Il sussidio, che dovrebbe coprire il 33% dei costi, sarà accreditato alla voce di bilancio.

- CONCLUSIONI

I lavori di manutenzione sono finalizzati a garantire la piena funzionalità dello sbarramento di regolazione del lago di Lugano nei prossimi anni.

Il buon funzionamento dello sbarramento è fondamentale per garantire la sicurezza dei comuni rivieraschi e dei territori a valle dello sbarramento lungo il fiume Tresa.

Nell’invitarvi cortesemente ad approvare il disegno di decreto legislativo allegato, vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l’espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, L. Pedrazzini

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente lo stanziamento di un credito di fr. 600’000.-- per la manutenzione straordinaria dello sbarramento per la regolazione del lago di Lugano (Ceresio) a Ponte Tresa

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 23 maggio 2006 n. 5796 del Consiglio di Stato,

decreta:

Articolo 1

È approvato lo stanziamento di un credito di fr. 600'000.-- per la manutenzione straordinaria dello sbarramento per la regolazione del lago di Lugano (Ceresio) a Ponte Tresa.

Articolo 2

È data competenza al Consiglio di Stato di suddividere il credito quadro in singoli crediti d'impegno.

Articolo 3

1Il credito è iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni.

2Le entrate, in forma di contributi federali, saranno accreditate alla corrispondente voce d'entrata.

Articolo 4

Trascorsi i termini per il diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.