5860	21 novembre 2006	TERRITORIO

Stanziamento di un credito d'opera di franchi 9'500’000.-- per la sistemazione viaria del Pian Scairolo e di un credito di progettazione di franchi 500'000.-- per l'allestimento di un concorso internazionale di idee di urbanistica per il Pian Scairolo

Signor Presidente,

signore e signori deputati,

vi sottoponiamo, per approvazione, la richiesta di stanziamento di un credito d'opera a favore della sistemazione viaria del Pian Scairolo che comprende il risanamento e la correzione di parte della strada cantonale “Noranco-Figino” SP 404, in particolare fra l’incrocio di via Senago e i centri commerciali, e un credito per l'allestimento di un concorso internazionale di idee di urbanistica per il Pian Scairolo, quale prima misura fiancheggiatrice atta a ridefinire i contenuti urbanistici e, conseguentemente, il futuro assetto viario del comparto.

Il progetto fa parte di un intervento più esteso che ingloba lo svincolo autostradale di Lugano sud, le cui opere di riorganizzazione sono attualmente in fase di ultimazione (lavori iniziati nell’agosto del 2005). La sistemazione dello svincolo e il nuovo assetto viario sono parte integrante del Piano dei Trasporti del Luganese e rientrano nelle misure di pronto intervento (PPI) fornendo un primo tassello al progetto di sistemazione delle viabilità del Pian Scairolo.

L’oggetto del presente messaggio corrisponde dunque al secondo tassello di esecuzione delle opere di pronto intervento contenute nel Piano Generale approvato nell’ottobre del 2003 e, unitamente a quelle dello svincolo, rappresentano un primo lotto di sistemazione globale del comparto.

Le opere di pronto intervento proposte ora nel messaggio e quelle in fase di completazione allo svincolo sono state discusse e concordate con la CIPPS (Commissione intercomunale per la Pianificazione del Pian Scairolo) e la CRTL (Commissione Regionale dei Trasporti del Luganese). Le stesse sono ritenute necessarie per fornire a breve termine i primi miglioramenti rispetto ai contenuti esistenti e non sono in conflitto e nemmeno compromettono le misure allo studio per la soluzione globale del Pian Scairolo, essendone invece parte integrante ed anticipatoria.

Sempre di comune accordo con tutti gli attori coinvolti, allo scopo di agevolare quanto più possibile la mobilità nel contesto attuale, è stata concordata la realizzazione anticipata di opere provvisorie, contenute nel progetto di sistemazione relativo alla presente richiesta di credito: si tratta della rotonda provvisoria in zona Osteria, dell’introduzione del senso unico in Via Furnas, del divieto di svolta a sinistra tra la rotonda Fornaci e la rotonda provvisoria in zona Osteria e della preselezione su Via Senago: questi interventi saranno realizzati entro fine ottobre 2006 (prima di terminare i lavori dello svincolo di Lugano sud) e forniranno preziose indicazioni sui benefici futuri a opere di PPI ultimate. Durante questa fase é previsto un monitoraggio della zona per quantificare i miglioramenti.

L’area del Pian Scairolo, che accoglie numerose attività con una forte generazione di traffico, è un comparto delicato sotto più punti di vista: per questa ragione i quattro Comuni interessati – Lugano, Grancia, Collina d’Oro e Barbengo hanno formato una Commissione intercomunale per la Pianificazione del Pian Scairolo (CIPPS) che, in collaborazione con la Commissione Regionale dei Trasporti del Luganese (CRTL) e il Dipartimento del territorio, ha avviato gli studi per identificare una sistemazione coordinata dell'intero comparto territoriale, coscienti del fatto che la soluzione a medio-lungo termine dei particolari problemi urbanistici, ambientali e viari, debba forzatamente essere inquadrata in un contesto di sistemazione complessiva del comparto nelle sue diverse componenti territoriali e funzionali, in particolare quelle abitative.

In questo modo le autorità locali hanno quindi fornito una concreta risposta all'indicazione formulata da codesto Parlamento allorquando ha approvato, nel dicembre 2002, il Piano generale per la sistemazione della strada cantonale del Pian Scairolo. Nel rapporto della Commissione speciale per la pianificazione del territorio, del 3 dicembre 2002, è infatti più volte ribadita l'esigenza di procedere senza indugio ad uno studio pianificatorio intercomunale che possa fornire le basi per uno sfruttamento ordinato e coordinato del territorio considerato e possa nel contempo risolvere in modo duraturo la problematica del traffico.

Il processo pianificatorio avviato dai Comuni prevede pure di identificare le strategie adeguate ed i necessari approfondimenti tecnici per porre in atto le misure concrete di attuazione delle schede di Piano direttore cantonale di categoria dato acquisito 10.4.2.16 (quartiere Pian Scairolo) e 10.4.2.18 (quartiere Cadepiano-Casoro) riferite al modello di organizzazione territoriale dell'agglomerato del Luganese, nonchè la scheda 12.23.2.10 di categoria Informazione preliminare (strada di gronda del Pian Scairolo) riferita al Piano dei trasporti del Luganese;

Le finalità di tale processo vanno pure ad inserirsi in maniera del tutto pertinente anche nel quadro degli obiettivi recentemente formulati dallo scrivente Consiglio con il progetto di revisione del Piano direttore ed in particolare per quel che riguarda le proposte di schede inerenti i grandi generatori di traffico ed i poli di sviluppo.

Il lavoro della CIPPS si concentra sostanzialmente nel:

-	coordinare le misure di pronto intervento (PPI) mirate a rendere più fluida e sicura la circolazione stradale,

-	individuare le misure pianificatorie globali necessarie per la riqualifica del Pian Scairolo, sotto tutti i punti di vista (urbanistico, ambientale e di mobilità).

Un passo operativo concreto a sostegno del processo avviato è dato dall'istituzione da parte dello scrivente Consiglio di Stato, d’intesa con i Comuni, di una zona di pianificazione. Questa misura di salvaguardia della pianificazione prevista dalla Legge (art. 58 LALPT) è stata istituita lo scorso mese di marzo con una durata di 5 anni, un periodo quindi entro il quale dovrebbe consolidarsi il nuovo assetto pianificatorio con l’individuazione di una soluzione globale a lungo termine. Contro questa misura sono stati presentati un numero invero limitato di ricorsi (4), tuttora pendenti davanti al Tribunale amministrativo cantonale.

Parallelamente alla progettazione delle infrastrutture viarie necessarie per agevolare a corto termine la mobilità nel comparto, si intende quindi proseguire nel processo di ricerca delle misure pianificatorie globali per riqualificare il Pian Scairolo: ciò in particolare tramite lo stanziamento di un credito per un concorso internazionale di urbanistica.

A livello finanziario segnaliamo che con risoluzione governativa n. 3023 del 20 giugno 2006 il Consiglio di Stato ha notificato ai Comuni il finanziamento dell’opera per la sistemazione viaria e la chiave di riparto della spesa: la decisione è cresciuta in giudicato.

Il messaggio tratta gli aspetti seguenti:

-	la relazione tecnica (infrastrutture viabilistiche),

-	misure fiancheggiatrici (concorso di urbanistica),

-	la tempistica,

-	il preventivo di spesa,

-	il finanziamento.

# 1.	RELAZIONE TECNICA (Infrastrutture viabilistiche)

Il presente progetto riguarda il risanamento e la correzione di parte della strada cantonale “Noranco-Figino” SP 404, in particolare fra l’incrocio di via Senago in territorio di Pazzallo e i centri commerciali di Grancia (Nodo via Industria).

Gli obiettivi dell’intervento sono:

- aumento della sicurezza di circolazione tramite una regolarizzazione della velocità, la parziale abolizione delle svolte a sinistra e la regolazione del traffico agli incroci,

- miglioramento della fluidità del traffico in tutta la zona, degli accessi ai confinanti ed in particolare in entrata ed uscita dai centri commerciali,

- separazione del traffico di transito da quello per i centri commerciali con conseguente beneficio dei residenti dei comuni limitrofi,

- maggiori benefici per l’utenza pedonale con completamento marciapiedi e intensificazione di passaggi pedonali protetti,

- riduzione delle situazioni di conflitto tra il traffico motorizzato ed i percorsi ciclabili,

- risanamento della pavimentazione esistente e potenziamento dell’illuminazione pubblica.

Il progetto definitivo si basa sul piano generale approvato il 6 ottobre 2003 dalle competenti autorità cantonali. Le modifiche principali eseguite in questa fase di progetto rispetto al piano generale sono le seguenti:

a)	aggiunta di una preselezione per la svolta a sinistra in direzione sud su via Senago;

b)	incrocio del nodo Grancia 1 eseguito senza semafori;

c)	incrocio Nodo Industriale eseguito con semafori, in sostituzione al nodo Grancia 1.

Il progetto si sviluppa per complessivi 1708 metri e tocca il territorio giurisdizionale di 3 Comuni: Lugano (Pambio Noranco + Pazzallo), Collina d’Oro (Montagnola) e Grancia.

Si propone la formazione di una corsia supplementare, rispetto ad ora, che giunga da nord fino all’accesso ai centri commerciali “Grancia 1”. Tale potenziamento avverrà a partire dalla zona del mappale 198 (Comune della Collina d’Oro – Montagnola), fra via al Piano e via alla Roggia.

Il resto della strada avrà due corsie, una verso sud ed una verso nord, con le relative predisposizioni in prossimità degli incroci.

Si prevede inoltre l’inserimento al nodo “Osteria” di una rotonda dal diametro di 31 metri.

Sia l’incrocio con via alla Roggia che quello con i centri commerciali del Nodo Industria saranno semaforizzati; quello dell’IKEA sarà potenziato.

Le regolazioni semaforiche dei tre incroci avranno dei sensori selettivi e saranno collegati in modo che abbiano un funzionamento coordinato per la gestione ottimale del traffico.

A livello di espropriazione il progetto prevede l’acquisizione definitiva di ca. 2'251.00 m2 di superficie di terreno privato. Le superfici espropriate si suddividono per comuni nel seguente modo:

●	Comune di Lugano	1'028.00	m2

○	Pambio Noranco 	328.00	m2

○	Pazzallo	700.00	m2

●	Comune di Grancia		675.00	m2

●	Comune della Collina d’Oro	548.00	m2

Per limitare al minimo i disturbi e garantire la sicurezza si prevede la seguente conduzione del traffico:

-	durante il giorno la strada cantonale rimane agibile nei due sensi sempre con due corsie di marcia;

-	i lavori all’esterno della carreggiata (muri, marciapiedi, ecc.) o locali (caditoie, bordure, ecc.) saranno eseguiti di giorno;

-	i lavori in carreggiata saranno eseguiti di notte;

-	la gestione del traffico avviene solo sulla strada cantonale tramite impianto semaforizzato;

-	le tratte risanate di notte, ca. 80 m per tratta e per corsia, saranno agibili alla mattina.

Questa soluzione permette di ottimizzare i vincoli progettuali e permette una razionale esecuzione dei lavori minimizzando i disagi per gli utenti del Pian Scairolo.

# 2.	Misure fiancheggiatrici (concorso di urbanistica)

Alcune esperienze degli ultimi anni nel Luganese, ma in particolare quella che riguarda il comparto di Cornaredo (allo sbocco della galleria Vedeggio - Cassarate), hanno messo in evidenza la necessità di una pianificazione dei comparti strategici di sviluppo con un lavoro di progettazione urbanistica.

Il comparto del Pian Scairolo presenta in questo senso delle affinità con il comparto di Cornaredo sia per la sua indubbia connotazione di area strategica per lo sviluppo del Polo trainante del Cantone costituito dall'agglomerato del Luganese, sia per le tematiche che devono essere affrontate in termini di sistemazione urbanistica, di infrastrutture per la mobilità e attraverso una valutazione e conseguente riqualifica ambientale del nuovo disegno territoriale.

In simili circostanze un'utilizzazione efficace dello strumento del concorso di idee permette, da una parte, di effettuare una scelta a partire da una procedura di messa a confronto di idee e di ipotesi di soluzione e d'altra parte di massimizzare il consenso nel gruppo della Committenza attorno alla soluzione scelta.

In generale, la procedura di concorso avviene in 3 fasi distinte, a partire da un bando unico elaborato secondo i dispositivi legali (Legge sulle commesse pubbliche) e le indicazioni delle associazioni di categoria (norme SIA):

Fase 1: preselezione di 10-15 gruppi interdisciplinari

Fase 2: concorso anonimo e premiazione

Fase 3: consolidamento del progetto vincitore in un "Masterplan" (base di accordo)

Per la valutazione dei progetti si indica nel bando una griglia di criteri e la loro ponderazione, laddove i criteri si riferiscono ad obiettivi precisi. Nel caso specifico (così come a Cornaredo), la CIPPS ha elaborato nel 2005 una "Strategia di intervento" globale che è stata recentemente approvata dagli esecutivi comunali e che pone le basi per sviluppare le misure che andranno ad essere ancorate nella pianificazione delle utilizzazioni (PR) nonché in quella strategica (PD).

Questa "Strategia di intervento" servirà pure da base per definire i criteri di valutazione dei progetti nella fase di valutazione, così come alla formulazione degli obiettivi di intervento

A livello formale, le modalità operative delle diverse fasi del concorso di urbanistica, di principio coordinate dalla CIPPS, saranno regolate da una specifica convenzione da sottoscrivere tra il Dipartimento del territorio e i Municipi dei Comuni interessati.

# 3.	TEMPISTICA

Premessa l’approvazione parlamentare e la crescita in giudicato della decisione si prevede di pubblicare il progetto definitivo delle infrastrutture viarie nei Comuni entro fine 2006/inizio 2007.

Qualora non fossero interposti ricorsi si ipotizza, dopo la fase di messa in appalto, l’inizio lavori a partire dalla seconda metà del 2007.

In funzione della conduzione del traffico sopraesposta si prevede una tempistica realizzativa di ca. 12 mesi.

Per il concorso internazionale di idee di urbanistica si presuppone un tempo di svolgimento dell'ordine di 12 mesi circa ed un lavoro di consolidamento nel "Masterplan" di ulteriori 6 mesi circa, fatto che permetterebbe di disporre dei risultati già durante l'estate 2008 e di procedere nel consolidamento (PR intercomunale) entro il 2010, momento in cui verrebbe a scadere la zona di pianificazione cantonale.

# 4.	PREVENTIVO DI SPESA

## 4.1	Infrastrutture viarie

Il preventivo di spesa globale del progetto definitivo (secondo la noma SIA 103), base agosto 2005 e con un grado di precisione del 10%, è così strutturato:

Opere PPI – Pian Scairolo:

| Opere costruttive (sottostruttura e pavimentazione) | fr. | 6'620'000.00 |
| --- | --- | --- |
| Spese generali (progettazione, direzione lavori) | fr. | 380'000.00 |
| Totale (IVA esclusa) | fr. | 7’000'000.00 |
| IVA (7.6%) | fr. | 532'000.00 |
| Totale (IVA inclusa) | fr. | 7'532'000.00 |
| Acquisto terreni e diritti, misurazioni catastali e iscrizioni a RF | fr. | 910'650.00 |
| Totale (IVA inclusa) | fr. | 8'442'650.00 |

Sono escluse le eventuali opere per il trattamento delle acque. Uno studio preliminare in merito è in corso, sarà affinato nei prossimi mesi e sottoposto ai competenti servizi cantonali.

Ai costi suindicati, per definire la chiave di riparto complessiva, vanno aggiunti gli onorari sostenuti per l’elaborazione del Piano d’indirizzi e del Piano Generale approvato nel 2003, come pure i costi per la sistemazione dell’incrocio a Barbengo, parte integrante delle misure di PPI e già realizzata quale misura anticipatoria della sistemazione viaria. Il finanziamento di quest’opera è stato assicurato, quale anticipo, dal credito quadro di 
fr. 10'000'000.00 stanziato con DL 11.03.1999 per la continuazione del Piano di Pronto Intervento (PPI – V fase). Per poter recuperare l’importo utilizzato per il Pian Scairolo e permettere così di realizzare altre opere di PPI nel Luganese, si propone dunque di ristornare tale importo (parte integrante di questa richiesta di credito) a favore del credito quadro suindicato; ne consegue la seguente situazione:

| Opere PPI – Pian Scairolo | fr. | 8'442'650.00 |
| --- | --- | --- |
| Piano d’indirizzi e PG (WBS 781 59 2592) | fr. | 153'956.40 |
| Sistemazione incrocio a Barbengo (WBS 781 59 2592) | fr. | 907'096.30 |
| Totale (IVA inclusa) | fr. | 9'503'702.70 |
| Totale arrotondato (IVA inclusa) | fr. | 9'500'000.00 |

## 4.2	Concorso urbanistico

Per la valutazione delle spese del concorso internazionale di idee di urbanistica viene preso quale base di confronto il consuntivo della procedura di concorso per il comparto di Cornaredo, che ammonta a fr. 530'000.00. Da questo si lascia dedurre il costo per il Pian Scairolo.

| Coordinamento (bando) e segretariato | fr. | 100'000.00 |
| --- | --- | --- |
| Giuria internazionale | fr. | 100'000.00 |
| Montepremi | fr. | 120'000.00 |
| Elaborazione Masterplan | fr. | 80'000.00 |
| Spese e procedura (mostre, pubblicazioni, ecc.) | fr. | 100'000.00 |
| Totale arrotondato (IVA inclusa) | fr. | 500'000.00 |

# 5.	FINANZIAMENTO

## 5.1	Infrastrutture viarie

Il finanziamento delle opere e la chiave di riparto sono stati ratificati tramite risoluzione governativa n. 3023 del 20 giugno 2006; in essa sono pure contenute le relative quote a carico dei singoli Comuni.

Il finanziamento delle opere, il cui preventivo ammonta complessivamente a fr. 9'500’000.- è fissato nel seguente modo:

| - Cantone 70% pari a | fr. | 6’650'000.00 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Comune di Lugano 29.5% del 30% rimanente pari a | fr. | 840’750.00 |  |
| - Comune di Collina d’Oro 22.3% del 30% rimanente pari a | fr. | 635’550.00 |  |
| - Comune di Grancia 33.5% del 30% rimanente pari a | fr. | 954’750.00 | * |
| - Comune di Barbengo 14.7% del 30% rimanente pari a | fr. | 418’950.00 | * |

*	Dagli importi dovuti dai Comuni di Grancia e Barbengo saranno dedotti i contributi già versati (Grancia fr. 208'000.--, Barbengo fr. 70'000.--) per la partecipazione ai costi realizzativi dell’incrocio per Barbengo.

Vi è inoltre da considerare il contributo dell’IKEA, incassato su un conto transitorio già nel 1998 in occasione dell’ampliamento del centro commerciale e giustificato, in vista dell’esecuzione dell’opera in oggetto, ai sensi dell’art. 52 lett d) della Legge sulle strade. Il contributo incassato è di fr. 400'000 e andrà attivato negli investimenti al momento della realizzazione.

Le partecipazioni al finanziamento dell’opera ammontano quindi a  fr. 2'850'000.-- (di cui 
fr. 278'000.-- già incassati) dai Comuni e a fr. 400'000.-- da privati (IKEA), per un totale di fr. 3'250'000.--.

## 5.2	Concorso urbanistico

Ritenuto che il concorso urbanistico costituisce una misura fiancheggiatrice del progetto viario, il suo finanziamento, il cui preventivo ammonta a fr. 500’000.--, riprende la medesima suddivisione operata per le infrastrutture viarie. In quest'ordine di idee le opere viarie in procinto di essere realizzate costituiscono un tassello anticipatorio di un ordinamento complessivo del territorio e della mobilità per il quale, a questo stadio dei lavori, non si giustifica una diversa suddivisione del finanziamento dei costi. Il presente messaggio risulta quindi unitario anche dal profilo del finanziamento.

Di transenna si osserva comunque che la quota parte del Cantone trova pure una sua giustificazione nel quadro dei diversi obiettivi che il Cantone stesso intende perseguire in questo comparto particolare e per certi versi unico. Infatti in quest'area si concentrano gli sforzi per il perseguimento dei nuovi obiettivi proposti con la revisione del PD riferiti ai "Poli di sviluppo" ed ai "Grandi generatori di traffico", ed in questo l'operazione assume un carattere di progetto-pilota, oltre a quelli insiti nell'attuazione delle schede di PD 10.4 (modello di organizzazione territoriale del Luganese) e 12.23 (Piano dei trasporti del Luganese).

Pertanto il finanziamento è fissato nel seguente modo:

| - Cantone 70% pari a | fr. | 350'000.00 |
| --- | --- | --- |
| - Comune di Lugano 29.5% del 30% rimanente pari a | fr. | 44'250.00 |
| - Comune di Collina d’Oro 22.3% del 30% rimanente pari a | fr. | 33'450.00 |
| - Comune di Grancia 33.5% del 30% rimanente pari a | fr. | 50'250.00 |
| - Comune di Barbengo 14.7% del 30% rimanente pari a | fr. | 22'050.00 |

# 6.	RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO

La sistemazione proposta è in sintonia con il Piano dei Trasporti del Luganese e il Piano di Pronto Intervento.

Il credito d'opera proposto interessa il Piano finanziario della presente legislatura 2004-2007 e della prossima 2008-2011.

La spesa per il quadriennio in corso è pianificata in misura di fr. 500'000.-- nel settore 62 "strade cantonali", alla posizione 622.18 e collegata all'elemento WBS 781.59-2795.

La spesa restante di fr. 9'500'000.-- sarà da iscrivere nel Piano finanziario 2008-2011 dello stesso settore 62.

Le entrate indicate, pari a fr. 3'122'000.00 (fr. 3'400'000.-- - fr. 278'000.00 già incassati) potranno essere attivate probabilmente solo nel prossimo quadriennio (settore 62, pos. 622.18 e collegate agli elementi WBS 781.68 – 0429 – 0430 – 0431 - 0432). Ne consegue che l’onere netto previsto nel periodo 2007-2011 è pari a fr. 6'378'000.00.

A livello organizzativo la realizzazione non richiede alcun adattamento dell'organico del personale.

Nell’invitarvi cortesemente ad approvare il disegno di Decreto legislativo allegato vi porgiamo, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, L. Pedrazzini

Il Cancelliere, G. Gianella

# Disegno di

# DECRETO LEGISLATIVO

concernente lo stanziamento di un credito d'opera di franchi 9'500’000.-- per la sistemazione viaria del Pian Scairolo

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 21 novembre 2006 n. 5860 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a:

Articolo 1

# È approvata la concessione di un credito d'opera di franchi 9'500'000.-- per la sistemazione viaria del Pian Scairolo.

Articolo 2

# Il credito sarà iscritto al conto investimento del Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni. I contributi degli enti coinvolti nella realizzazione delle opere saranno accreditati alle corrispondenti voci d’entrata.

Articolo 3

# Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

# Disegno di

# DECRETO LEGISLATIVO

concernente lo stanziamento di un credito di progettazione di franchi 500'000.-- per l'allestimento di un concorso di idee di urbanistica per il Pian Scairolo, quale misura fiancheggiatrice

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 21 novembre 2006 n. 5860 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a:

Articolo 1

# È approvata la concessione di un credito di progettazione di franchi 500'000.-- per lo svolgimento di un concorso internazionale di idee di urbanistica per il comparto del Pian Scairolo.

Articolo 2

# Il credito sarà iscritto al conto investimento del Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni. I contributi degli enti coinvolti nella realizzazione delle opere saranno accreditati alle corrispondenti voci d’entrata.

Articolo 3

# Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.