5875	16 gennaio 2007	FINANZE E ECONOMIA

Approvazione del consuntivo finale del raggruppamento terreni (RT) a carattere generale nel Comune di Medeglia e sussidiamento del 
II° periodo dei lavori geometrici

Signor Presidente,

signore e signori deputati,

con il presente messaggio ci pregiamo sottoporre al vostro esame l'approvazione del consuntivo finale del RT nel Comune di Medeglia e il sussidiamento del II° periodo dei lavori geometrici.

# INTRODUZIONE

L'esecuzione di quest’opera ha creato le premesse per un uso razionale del suolo in generale e ha favorito la ripresa dell'attività agricola, specialmente quella viticola, nel comprensorio interessato.

# 1.	Situazione dei sussidiamenti

| data | Preventivo approvato | Consuntivo finale | Importo già sussidiato I° periodo | Importo da sussidiare | % | Importo sussidio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.11. 97 | 3'690’000.- | 3'614’523.- | 2'790’000.- | 824’523.- | 40 | 329’809.- |

# 2.	Descrizione del progetto RT nel Comune di Medeglia

Il progetto generale del RT nel comune di Medeglia ha comportato l’esecuzione del riordino fondiario su un comprensorio di ha. 415.4 di superficie e la costruzione di ca. 4,7 km di strade agricole.

Per una descrizione più dettagliata del progetto vi rimandiamo al messaggio No. 4672 del 3 settembre 1992.

## 2.1	Situazione lavori

### 2.1.1	Lavori costruttivi

I lavori costruttivi previsti dal progetto generale sono terminati e liquidati.

### 2.1.2	Lavori geometrici

Con l'approvazione definitiva in data 29 novembre 2005, del nuovo riparto dei fondi, anche i lavori geometrici sono in sostanza terminati.

La conclusione dei lavori per questo RT (Piano definitivo di finanziamento e scioglimento del consorzio), può essere prospettata entro la fine del 2007.

## 2.2	Consuntivo finale

|  | Preventivo approvato Fr. | Importo sussidiato Fr. | Consuntivo finale sussidiabile Fr. | Variazioni rispetto al preventivo Fr. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a) Lavori costruttivi b) Lavori geometrici - I° Periodo vecchio stato, nuovo riparto, rilievo colture, stime - II° Periodo nuovo picchettazione, terminazione, consegna fondi, evasione ricorsi | 1'690’000.- 1'100’000.- 900’000.- | 1'690'000.- 1’100'000.- | 1'691’147.- 1'103’277.- 820’099.- | 1’147.- 3’277.- -79’901.- |
| Totale | 3’690'000.- | 2'690’000.- | 3'614’523.- | -75’477.- |

Nonostante gli aumenti ufficiali intercorsi tra il sussidiamento e la realizzazione delle opere, in particolare l’aumento d’aliquota dell'IVA, si sono registrati solo dei leggeri aumenti dei costi per i lavori costruttivi (Fr. 1'147.-) e geometrici del I° periodo (Fr. 3'277.-), rispetto all'importo preventivato.

La costante vigilanza sui lavori costruttivi ha permesso di mantenere i costi come da preventivo.

La riduzione di alcuni elementi a nuovo riparto rispetto a quelli valutati nella tassazione dei lavori geometrici, ha permesso una semplificazione dei lavori di picchettazione e terminazione così da ridurre i costi preventivati per il II° periodo.

Nel complesso dell’operazione si sono potuti conseguire dei risparmi complessivi di 
fr. 75’477.- rispetto a quanto preventivato nel 1997.

## 2.3	Periodi da sussidiare

a)	maggior costo I° periodo	fr.	4424.-

b)	II° periodo (nuovo) dei lavori geometrici

comprendente la picchettazione,

terminazione, consegna fondi ed

evasionedei ricorsi	fr.	820’099.-

Con il presente messaggio si propone all'onorando Gran Consiglio di stanziare i seguenti sussidi:

Maggior costo	I°  periodo	40% di	fr.	4'424.-	ossia	fr.	1'769.-

Nuovo	II° periodo	40 % di	fr.	820’099.-	ossia	fr.	328’039.-.

# 3.	Relazione con le linee direttive e il piano finanziario

La proposta di sussidiamento menzionata al punto 2.3, corrisponde nel presente messaggio a quanto previsto nelle linee direttive e nel piano finanziario 2004-2007 e più precisamente:

Oggetto:	Medeglia, Funzione 5 - settore 56, “Contributi per approvvigionamento idrico e sistemazione fondiaria”,

Pos. 561 2 WBS  815.50. 1146

Attualmente l’importo è pianificato sulla RIN 100.332

Il decreto legislativo annesso al presente messaggio, non provoca aumenti né di personale né delle spese per la gestione corrente.

# 4.	Conseguenze finanziarie per il Comune

Le opere sono eseguite dal Consorzio di proprietari privati i quali si assumono buona parte delle spese residue dopo deduzione dei sussidi cantonali e federali.

Conformemente al piano provvisorio di finanziamento, il contributo a carico del Comune di Medeglia è di fr. 300’000.-

Non è previsto un ulteriore contributo da parte del Comune.

# 5.	Considerazioni finali

Il sussidiamento proposto consente la completazione del raggruppamento dei terreni a carattere generale di Medeglia. Questa opera permetterà una più razionale utilizzazione del suolo in generale e getterà le premesse per l’esecuzione della misurazione ufficiale e per l’impianto del registro fondiario definitivo, così da disporre di tutti i dati di base per un sistema d’informazione del territorio sul comprensorio comunale.

Sulla base delle considerazioni esposte, vi invitiamo a voler approvare l'allegato decreto legislativo.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, L. Pedrazzini

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente il consuntivo finale del raggruppamento terreni (RT) a carattere generale nel Comune di Medeglia e sussidiamento del II° periodo dei lavori geometrici

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 16 gennaio 2007 n. 5875 del Consiglio di Stato

d e c r e t a :

Articolo 1

Il consuntivo finale delle opere di raggruppamento terreni nel Comune di Medeglia, il cui importo sussidiabile ammonta a fr. 3'614’523.-, è approvato.

Articolo 2

1A favore del progetto RT nel Comune di Medeglia, è stanziato un sussidio per il:

-	maggior costo del I° periodo pari al 	40% 	di fr.	4’424.-,	ossia fr.	1'769.-

-	II° periodo dei lavori geometrici pari al 	40 % 	di fr.	820’099.-,	ossia fr.	328’039.-

2Il sussidio è iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione bonifiche e catasto.

Articolo 3

Sono richiamate le disposizioni della Legge cantonale sul raggruppamento e la permuta dei terreni del 23 novembre 1970 riguardo all'obbligo di coltivazione, il divieto di frazionamento, la sottrazione all'uso agricolo dei fondi raggruppati e il rimborso dei sussidi cantonali e federali.

Articolo 4

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.