5877	30 gennaio 2007	FINANZE E ECONOMIA

Richiesta di un credito di fr. 6’000'000.-- per interventi di miglioria, manutenzione, conservazione e sistemazione del patrimonio immobiliare dello Stato per l’anno 2007, in aggiunta al credito votato con decreto legislativo del 22 giugno 2004

Signor Presidente,

signore e signori deputati,

sottoponiamo alla vostra cortese attenzione la richiesta per lo stanziamento di un credito quadro supplementare di fr. 6'000'000.-- per l’anno 2007 a completazione del credito di complessivi 11.8 mio di fr. già votato a seguito dei MG 5473 dell'11 febbraio 2004 e 5741 del 20 dicembre 2005.

Il credito richiesto è destinato ad interventi negli immobili dello Stato ed in particolare per opere di manutenzione che non sono procrastinabili nel tempo, alcune di esse rilevate nell’ambito del progetto denominato “manutenzione programmata – Parte AES” mediante il metodo di indagine EPIQR+ (strumento per l’analisi dello Stato degli edifici – RG 353 del 22 gennaio 2002 + RG n° 461 del 07 febbraio 2006 + RG n° 463 del 07 febbraio 2006).

Detta metodologia è atta a stabilire lo stato di conservazione (fisico), di utilizzo (funzionale) ed energetico degli edifici e finalizzata ad una nuova strategia di gestione immobiliare con l’obiettivo di ripristinare e mantenere nel tempo, razionalizzando l’impiego delle risorse, il valore e la funzionalità degli edifici, favorendone nel contempo l’adeguamento tecnico e normativo.

Questo cambiamento di indirizzo non è solo opportuno ma necessario affinché si possano adeguatamente affrontare gli importanti interventi sul patrimonio immobiliare dello Stato che comprende ca. 500 edifici, parte dei quali stanno raggiungendo un età tale da porre grossi impegni finanziari.

Nell'ambito dell'allestimento del Piano finanziario 2008-2011 la sezione della logistica ha segnalato la necessità di una nuova strategia di investimenti che dovrà privilegiare il mantenimento del patrimonio costruito rispetto alla realizzazione di nuove opere.

Le ragioni sono chiare: a fronte di limitate risorse per sopportare i costi di gestione del patrimonio immobiliare (energia, manutenzione, servizi ausiliari, ecc.) è vieppiù difficoltoso sostenere i costi di investimenti in nuove opere. Di conseguenza è molto grande il rischio che l'insufficiente manutenzione possa pesare in modo doloroso sulle finanze pubbliche in un futuro molto prossimo.

# Premessa

La richiesta del credito supplementare di fr. 6’000'000.-- è resa possibile dalla disponibilità finanziaria a seguito  di vari adeguamenti di PFI, conseguenti al posticipo di alcune opere nel prossimo PFI 2008 – 2011.

Ricordiamo come nel messaggio governativo no. 5473 la richiesta di credito iniziale, per motivi finanziari, era stata ridotta. Ci si era quindi forzatamente concentrati  su alcune delle opere prioritarie e d’urgenza.

Si ricorda tuttavia anche che nel messaggio sopraccitato già era prevista la possibilità di completare l’attuale credito quadro a dipendenza delle disponibilità che potevano risultare a seguito di altri progetti che avrebbero, per diverse ragioni subito ritardi. Questa possibilità era stata auspicata anche dalla Commissione della gestione nel suo rapporto che citiamo: "La Commissione invita il Consiglio di Stato a valutare la possibilità di destinare al credito-quadro in oggetto, eventuali crediti previsti a Piano Finanziario che dovessero liberarsi a seguito di ritardi o dilazione nei singoli progetti."

Visto l’attuale situazione con un accresciuto fabbisogno in relazione alle priorità, si presenta una mancata disponibilità per fronteggiare ai prossimi e necessari interventi manutentivi.

# Situazione attuale del credito quadro 2004 – 2007

Credito iniziale votato MG 5473							Fr.   5'830'000.--

Credito supplementare votato MG 5741						Fr.   6'000'000.--

Totale crediti votati									Fr. 11'830'000.--

Crediti impegnati con risoluzioni governative al 1° gennaio 2007 		Fr. 11'830'000.--

I principali interventi che hanno potuto essere eseguiti grazie al credito concesso hanno interessato i seguenti elementi:

- Rifacimento tetti			7.75 mio

- Impiantistica 				1.75

- Serramenti				0.5

- Sicurezza				1.7

- Interventi minori			0.1

# Interventi previsti e finanziati attraverso il credito oggetto del presente messaggio

Il credito oggetto del presente messaggio è destinato ad ulteriori interventi di manutenzione prioritari non procrastinabili nel tempo previsti nei diversi immobili di proprietà dello Stato. Parte di detti interventi sono contenuti e pianificati all’interno dello specifico programma di manutenzione redatto sulla base delle analisi diagnostiche esperite nell’ambito del progetto “manutenzione programmata”.

Alfine di completare gli interventi necessari e procedere ad ulteriori lavori rilevati dalle analisi dei servizi tecnici, già effettuate su un primo pacchetto di ca 40 edifici ed estendere il lavoro di diagnosi su altri edifici, è già stata inoltrata richiesta di credito in fase di allestimento del PFI 2008-2011.

Dalle indicazioni risulta che il volume di investimenti necessari per gradatamente portare ad un accettabile livello manutentivo i diversi stabili dello Stato si aggira sui 10-15 mio/anno, da aggiungere ai ca. 8 mio/anno riservati nel conti di gestione corrente, per un importo annuo di ca. 20 mio.

È prevista pertanto la presentazione di un nuovo messaggio (in fase di allestimento) che impegnerà il prossimo piano finanziario.

# Relazione con linee direttive e piano finanziario

Il credito è inserito nel PFI 2004 - 2007 al settore 11, Amministrazione generale, posizione 112  910  4 ed è collegata al WBS 942.52 9000.

In considerazione di quanto esposto vi invitiamo a voler dare la vostra approvazione al progetto di decreto legislativo allegato.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, L. Pedrazzini

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la richiesta di un credito di fr. 6'000'000.-- per interventi di miglioria, manutenzione, conservazione e sistemazione del patrimonio immobiliare dello Stato per l’anno 2007, in aggiunta al credito votato con decreto legislativo del 22 giugno 2004

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 30 gennaio 2007 n. 5877 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

È stanziato un credito quadro di fr. 6'000'000.-- per interventi di miglioria, di manutenzione, di sistemazione e di conservazione del patrimonio immobiliare di proprietà dello Stato.

Articolo 2

È data competenza al Consiglio di Stato di suddividere l’importo citato in singoli crediti d’impegno.

Articolo 3

Il credito quadro viene iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento delle finanze e dell’economia, Sezione della logistica.

Articolo 4

Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

# Footnotes

Analisi Edifici Scolastici