5887	27 febbraio 2007	TERRITORIO

Richiesta di un credito suppletorio di fr. 452’154.- per il sussidiamento di opere di canalizzazione e di depurazione delle acque

Signor Presidente,

signore e signori deputati,

sottoponiamo al vostro esame la proposta per la ratifica di un credito suppletorio complessivo di fr. 452’154.-, riguardante i sussidi versati nel 2005 e 2006 per i maggiori costi riscontrati nella realizzazione di opere comunali di canalizzazione e di depurazione delle acque.

# 1.	OGGETTO DEL MESSAGGIO

Annualmente, lo scrivente Consiglio sottopone alla vostra approvazione lo stanziamento di crediti per il sussidiamento di opere comunali di evacuazione e depurazione delle acque, i cui progetti sono stati approvati dal Dipartimento del territorio l'anno precedente.

La maggior parte di tali opere è realizzata in tempi relativamente brevi: ca. il 40% nei primi due anni dopo l'approvazione del DL e un ulteriore 30-35% nei due anni seguenti.

Nel biennio 2005-2006 sono stati versati sussidi per ca. 10.6 milioni di franchi che riguardavano liquidazioni finali per 98 opere comunali. In 69 casi il consuntivo è risultato inferiore al preventivo, mentre negli altri 29 sono stati registrati dei maggiori costi.

Il presente messaggio riguarda appunto la richiesta di ratifica dei sussidi versati nel 2005 e 2006 per i maggiori costi riscontrati nei citati casi, le cui opere sono state approvate dal Dipartimento del territorio tra il 1999 e il 2004. In tal modo la situazione viene aggiornata al 31 dicembre 2006

La tabella seguente riassume i dati 2005 e 2006 riguardanti le opere per le quali si è registrato un minor costo.

|  | Preventivo | Consuntivo | Sussidi stanz. | Sussidi versati | Minor sussidio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2005 | 16'085’139 | 13'391’352 | 4'248’798 | 3'389’859 | 858’939 |
| 2006 | 11'580’380 | 9'887’077 | 4'270’171 | 3'684’192 | 585’979 |
| Totale | 27'665’519 | 23'278’429 | 8'518’969 | 7'074’051 | 1'444’918 |

Le cause dei maggiori costi sono molteplici, anche se le principali, analogamente ai casi trattati nei messaggi precedenti, risultano essere :

-	aumenti e indennità ricorrenti

-	difficoltà d'esecuzione dei lavori

-	cambiamenti (estensione) di progetto

Dal profilo dell'entità dei sorpassi per le opere comunali oggetto del presente messaggio si ha la seguente situazione:

-	13 casi con sorpassi inferiori al 10% rispettivamente i maggiori sussidi inferiori a 
fr. 5'000.-.

-	26 casi con sorpassi  più consistenti, le cui cause sono illustrate nel capitolo successivo.

A titolo informativo, nella successiva tabella sono indicati, per quanto concerne gli investimenti, i dati relativi al confronto preventivo-consuntivo per le opere comunali sussidiate dal 1995 al 2006. I dati riguardano 966 oggetti, per 269 dei quali è stato registrato un sorpasso.

|  | Opere con minori costi : 697 |  | Opere con maggiori costi : 269 |
| --- | --- | --- | --- |

| Anno |  | Preventivo | Consuntivo |  | Preventivo | Consuntivo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1995 |  | 27'548'705 | 21'349'629 |  | 8'395'800 | 9'900'819 |
| 1996 |  | 35'912'603 | 29'174'843 |  | 12'955'125 | 14'973'499 |
| 1997 |  | 12'953'050 | 10'407'259 |  | 9'079'515 | 10'279'841 |
| 1998 |  | 15'402'597 | 11'800'076 |  | 5'934'020 | 6'905'020 |
| 1999 |  | 32'657'847 | 26'293'697 |  | 12'175'337 | 13'316'150 |
| 2000 |  | 29'370'354 | 21'994'939 |  | 10'208'055 | 13'161'394 |
| 2001 |  | 47'274'160 | 38'885'255 |  | 12'612'031 | 14'260'290 |
| 2002 |  | 19'404'128 | 16'237'433 |  | 9'108'940 | 10'337'348 |
| 2003 |  | 19'167'268 | 15'765'863 |  | 7'028'917 | 8'167'751 |
| 2004 |  | 23'499'085 | 19'857'343 |  | 12'527'720 | 13'859'255 |
| 2005 |  | 16'085’139 | 13'391’352 |  | 7'818’135 | 9'015’557 |
| 2006 |  | 11'580’380 | 9'887’077 |  | 5'853’122 | 6'705’953 |
| Totale |  | 290'855’316 | 235'044’766 |  | 113'696’717 | 130'882’877 |

Riassumendo, per le 966 opere liquidate nel periodo 1995 - 2006 si hanno i

seguenti importi:

-	preventivo globale	fr.	404'552’033

-	consuntivo globale	fr.	365'927’643

-	minor costo rispetto al preventivo	fr.	38’624’390

# 2.	GIUSTIFICAZIONE MAGGIORI COSTI

Qui di seguito sono elencate le opere con una breve descrizione dei motivi che hanno causato i maggiori costi.

Per praticità, le giustificazioni di dettaglio fornite dagli enti esecutori sono consultabili presso la Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo.

Per le considerazioni già espresse nel messaggio del 4642 del 14 maggio 1997, condivise dalla Commissione della gestione e delle finanze, sono riportate solamente le giustificazioni per quelle opere i cui sussidi suppletori sono superiori a fr. 5’000.-; le opere, i cui sorpassi di sussidio sono inferiori a tale importo, sono comunque riportate nella tabella di riepilogo alla fine di questo capitolo.

DL 1990 (63 Comuni) – 21.10.1991 - Messaggio n. 3794 del 12.6.1991

VACALLO

-	collettore Valle dei Sassi

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 1'233’193 | 20/41 | 328’646 |
| preventivo | 1'170’000 | 20/41 | 313’800 |
| maggior costo | 63’193 |  | 14’846 |

Aumenti e indennità ricorrenti.

DL 1999 (44 Comuni) - 4.12.2000 - Messaggio n. 5031 del 29.8.2000

GERRA GAMBAROGNO

-	nucleo Scimiana  Ia tappa

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 671’427 | 10 | 67’143 |
| preventivo | 585’000 | 10 | 58’500 |
| maggior costo | 86’427 |  | 8’643 |

Modifiche di progetto, con conseguenti prolunghi di alcune tratte di canalizzazioni, sia per  acque luride, sia per quelle meteoriche.

DL 2000 (55 Comuni) - 9.10.2001 - Messaggio n. 5129 del 12.6.2001

ISORNO  (BERZONA)

-	ai Chemp - nucleo paese

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 1'284’972 | 40 | 513’989 |
| preventivo | 1'090’000 | 40 | 436’000 |
| maggior costo | 194’972 |  | 77’989 |

Maggiori costi causati dal ripristino di muri e scale  franati durante l’esecuzione degli scavi, dalla sostituzione di una tratta di canalizzazione per acque meteoriche non prevista nel progetto e da maggiori oneri per il mantenimento dei passaggi pedonali. Aumenti ricorrenti e adeguamento onorari per la direzione dei lavori.

GERRA GAMBAROGNO

-	rifacimento canalizzazione strada 
cantonale

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 1'087’567 | 10 | 108’757 |
| preventivo | 830’000 | 10 | 83’000 |
| maggior costo | 257’567 |  | 25’757 |

Maggiore spesa dovuta, in maniera preponderante, all’importo di delibera superiore rispetto al preventivo,  ad aumenti e indennità ricorrenti e all'adeguamento onorari.

ORIGLIO

-	Saré - Narla

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 1'683’298 | 10 | 168’330 |
| preventivo | 1'426’700 | 10 | 142’670 |
| maggior costo | 256’598 |  | 25’660 |

Aumento dei costi intervenuto tra la data del progetto e quella dell’esecuzione. Maggiori oneri per l’abbassamento della falda, per la sostituzione del materiale di scavo non idoneo al reimpiego e per l’aumento della superficie pavimentata. Aumenti materiali e salariali.

SALA CAPRIASCA  (CAPRIASCA)

-	Località Favessa - Ronco

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 946’924 | 30 | 284’077 |
| preventivo | 761’000 | 30 | 228’300 |
| maggior costo | 185’924 |  | 55’777 |

Aumento dei costi intervenuto tra la data del progetto e quella dell’esecuzione. Maggiori oneri per la posa di un tubo fodera, per il rifacimento di un muro instabile e per la posa di drenaggi supplementari. Maggior superficie pavimentata e aumenti ricorrenti.

DL 2001 (42 Comuni) - 26.6.2002 - Messaggio n. 5248 del 7.5.2002

GIUBIASCO

-	Piazza Grande e Borghetto

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 1'122’657 | 30 | 336’797 |
| preventivo | 987’041 | 30 | 296’112 |
| maggior costo | 135’616 |  | 40’685 |

Il maggior costo è dovuto al fatto che, nell'ambito dell'allestimento del preventivo (2001), non erano stati considerati i costi dell’onorario e della quota parte di pavimentazione relativa al comparto di Piazza Grande. Inoltre, maggiori difficoltà di posa delle canalizzazioni nel nucleo, a causa della presenza di altre infrastrutture.

DL 2002 (54 Comuni) - 23.6.2003 - Messaggio n. 5371 del 18.3.2003

AVEGNO

-	Nucleo Terra di fuori + aggiunte 2002

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 594’924 | 40 | 237’970 |
| preventivo | 481’000 | 40 | 192’400 |
| maggior costo | 113’924 |  | 45’570 |

Maggiori costi dovuti essenzialmente ai lavori di pavimentazione. Infatti, il rifacimento della pavimentazione pregiata in questo nucleo, protetto sia a livello cantonale che federale, ha comportato dei costi superiori al preventivo, in particolare per la cernita, il trasporto e la posa del materiale. Per rispettare le norme di sicurezza sono state, inoltre, rifatte delle vecchi scale non conformi alla regola dell’arte.

MASSAGNO

-	Via Ceresio - Via Nolgio

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 546’309 | 10 | 54’631 |
| preventivo | 390’000 | 10 | 39’000 |
| maggior costo | 156’309 |  | 15’631 |

Maggior spesa imputabile al terreno argilloso e alla presenza di acque sorgive su tutta la tratta della canalizzazione, situazioni non previste in sede di progetto. In particolare, ciò ha comportato maggiori scavi, movimenti di terra e trasporti in discarica del materiale argilloso, fornitura e posa di materiale idoneo per il riempimento. Inoltre, si è resa necessaria la posa di un tubo di drenaggio con relativo ghiaione di rinfianco e la realizzazione dei fondi dei pozzetti con elementi prefabbricati in PVC.

TEGNA

-	Cheggio - Crolla   143 - 149

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 363’826 | 10 | 36’383 |
| preventivo | 275’000 | 10 | 27’500 |
| maggior costo | 88’826 |  | 8’883 |

Maggiori oneri per il ripristino dei terreni privati attraversati dalla canalizzazione, per la posa di pozzetti prefabbricati e per l'esecuzione di prove a futura memoria. Aumenti ricorrenti e adeguamento onorari.

DL 2003 (44 Comuni) - 22.6.2004 - Messaggio n. 5503 del 6.4.2004

CAPRIASCA

-	Strada Biolda  1 - 4 / 1 - 2 acque meteo

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 180’305 | 40 | 72’122 |
| preventivo | 124’000 | 40 | 49’600 |
| maggior costo | 56’305 |  | 22’522 |

Prolungo della canalizzazione, maggiori oneri per la demolizione di muri esistenti e per il mantenimento del traffico nei fine settimana. Adeguamento onorari.

COLDRERIO

-	Via Bongio - Via Vigna

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 620’563 | 30 | 186’169 |
| preventivo | 600’000 | 30 | 180’000 |
| maggior costo | 20’563 |  | 6’169 |

Opere supplementari e aumenti ricorrenti.

COLDRERIO

-	Via Mola - Via Campo sportivo

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 330’094 | 30 | 99’028 |
| preventivo | 274’100 | 30 | 82’230 |
| maggior costo | 55’994 |  | 16’798 |

Il maggior costo è dovuto al fatto che nell'ambito dell'allestimento del preventivo era stato dimenticato l’importo degli onorari. A consuntivo è pure risultata una maggior superficie pavimentata rispetto al preventivo.

SONVICO

-	Nucleo Sonvico

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 657’152 | 30 | 197’146 |
| preventivo | 582’200 | 30 | 174’660 |
| maggior costo | 74’952 |  | 22’486 |

Maggiori quantitativi di scavo in roccia e di demolizione del profilo di beton della fognatura esistente. Posa di pozzetti prefabbricati con fondo in PVC.

VACALLO

-	Via Roggiana - Via Roncaiolo

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 664’565 | 30 | 199’369 |
| preventivo | 571’000 | 30 | 171’300 |
| maggior costo | 93’565 |  | 28’069 |

Prolungo della canalizzazione, maggiori scavi in roccia, formazione di un accesso provvisorio per le proprietà confinanti durante la durata del lavoro, aumenti ricorrenti.

DL 2004 (40 Comuni) - 22.6.2005 - Messaggio n. 5649 del 3.5.2005

MALVAGLIA

- Riale Dragone – Attraversamento strada
cantonale

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 50’000 | 40 | 20’000 |
| preventivo | 35’000 | 40 | 14’000 |
| maggior costo | 15’000 |  | 6’000 |

Su richiesta del Comune, dopo l’approvazione del Decreto legislativo, la SPAAS ha riconosciuto, ai fini del sussidiamento, l’importo di 50'000.- invece dei 35'000.- considerati nella lettera di approvazione.

# 3.	Riepilogo costi e sussidi da ratificare

|  |  | SUSSIDI |  | No.WBS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DL | COMUNI | VERSATI | STANZIATI | DIFFER. |  | 731.52 |

| 1990 - 21.10.1991 | Vacallo | 328’646 | 313’800 | 14’846 |  | 3776 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1992 - 10.11.1993 | Stabio | 25’188 | 25’000 | 188 |  | 3753 |

| 1998 - 28.2.2000 | Sorengo | 50’420 | 45’880 | 4’540 |  | 3742 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1999 - 4.12.2000 | Gerra Gambarogno | 67’143 | 58’500 | 8’643 |  | 3308 |

| 2000 - 9.10.2001 | Isorno (Berzona) | 513’989 | 436’000 | 77’989 |  | 3056 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Gerra Gambarogno | 108’757 | 83’000 | 25’757 |  | 3306 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Origlio | 168’330 | 142’670 | 25’660 |  | 3570 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Capriasca (Sala Capriasca) | 284’077 | 228’300 | 55’777 |  | 3698 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2001 - 26.6.2002 | Giornico | 98’482 | 95’000 | 3’482 |  | 3316 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Giubiasco | 74’040 | 71’230 | 2’810 |  | 3319 |
|  | Giubiasco | 336’797 | 296’112 | 40’685 |  | 3319 |
|  | Stabio | 61’494 | 60’691 | 803 |  | 3733 |
| 2002 - 23.6.2003 | Collina D’ Oro (Agra) | 38’920 | 35’209 | 3’711 |  | 3004 |
|  | Avegno | 237’970 | 192’400 | 45’570 |  | 3037 |
|  | Carabbia | 49’205 | 48’800 | 405 |  | 3173 |
|  | Lugano (Cureggia) | 9’877 | 9’138 | 739 |  | 3275 |
|  | Massagno | 54’631 | 39’000 | 15’631 |  | 3459 |
|  | Tegna | 36’383 | 27’500 | 8’883 |  | 3766 |
| 2003 - 22.6.2004 | Capriasca | 72’122 | 49’600 | 22’522 |  | 3172 |
|  | Castel S.Pietro (Casima) | 26’722 | 24’000 | 2’722 |  | 3180 |
|  | Coldrerio | 186’169 | 180’000 | 6’169 |  | 3237 |
|  | Coldrerio | 99’028 | 82’230 | 16’798 |  | 3237 |
|  | Rancate | 21’782 | 20’400 | 1’382 |  | 3662 |
|  | Sonvico | 197’146 | 174’660 | 22’486 |  | 3725 |
|  | Vacallo | 199’369 | 171’300 | 28’069 |  | 3775 |
| 2004 - 22.6.2005 | Bellinzona | 65’982 | 64’500 | 1’482 |  | 3055 |
|  | Malvaglia | 20’000 | 14’000 | 6’000 |  | 3452 |
|  | Pura | 71’131 | 67’320 | 3’811 |  | 3650 |
|  | Vernate | 62’814 | 58’220 | 4’594 |  | 3790 |
|  | Totale | 3'566'614 | 3'114'460 | 452'154 |  |  |

Dalla tabella risulta che l’importo di sussidi da ratificare è di fr. 452'154.-

# 4.	CONSIDERAZIONI FINALI

Il credito suppletorio richiesto di fr. 452’154.- è la ratifica di una spesa sostenuta negli anni 2005 e 2006 nell'ambito dei preventivi dello Stato e non comporta nessun sorpasso dei limiti di credito iscritti a piano finanziario  2004 - 2007.

Sulla base delle considerazioni che precedono e in applicazione dell'art. 25 della legge 20 gennaio 1986 sulla gestione finanziaria dello Stato, vi invitiamo ad approvare l'allegato disegno di decreto legislativo.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, L. Pedrazzini

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno

DECRETO LEGISLATIVO

concernente lo stanziamento di un credito suppletorio di fr. 452’154.-, per il sussidiamento di opere di canalizzazione e di depurazione delle acque

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 27 febbraio 2007 n. 5887 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a:

Articolo 1

È concesso un credito suppletorio di fr. 452’154.- per il sussidiamento delle opere di canalizzazione e di depurazione delle acque eseguite nei seguenti Comuni:

|  | DL 1990 (63 Comuni) - 23.6.1997 |  | Vacallo | fr. | 14’846 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DL 1992 (59 Comuni) - 10.11.1993 |  | Stabio | fr. | 188 |
|  | DL 1998 (71 Comuni) - 28.2.2000 |  | Sorengo | fr. | 4’540 |
|  | DL 1999 (44 Comuni) - 4.12.2000 |  | Gerra Gambarogno | fr. | 8’643 |
|  | DL 2000 (55 Comuni) - 9.10.2001 |  | Isorno (Berzona) | fr. | 77’989 |
|  |  |  | Gerra Gambarogno | fr. | 25’757 |
|  |  |  | Origlio | fr. | 25’660 |
|  |  |  | Capriasca (Sala Capr.) | fr. | 55’777 |
|  | DL 2001 (42 Comuni) - 26.6.2002 |  | Giornico | fr. | 3’482 |
|  |  |  | Giubiasco | fr. | 2’810 |
|  |  |  | Giubiasco | fr. | 40’685 |
|  |  |  | Stabio | fr. | 803 |
|  | DL 2002 (54 Comuni) - 23.6.2003 |  | Collina D’Oro (Agra) | fr. | 3’711 |
|  |  |  | Avegno | fr. | 45’570 |
|  |  |  | Carabbia | fr. | 405 |
|  |  |  | Lugano (Cureggia) | fr. | 739 |
|  |  |  | Massagno | fr. | 15’631 |
|  |  |  | Tegna | fr. | 8’883 |
|  | DL 2003 (44 Comuni) - 22.6.2004 |  | Capriasca | fr. | 22’522 |
|  |  |  | Castel S.P. (Casima) | fr. | 2’722 |
|  |  |  | Coldrerio | fr. | 6’169 |
|  |  |  | Coldrerio | fr. | 16’798 |
|  |  |  | Rancate | fr. | 1’382 |
|  |  |  | Sonvico | fr. | 22’486 |
|  |  |  | Vacallo | fr. | 28’069 |
|  | DL 2004 (40 Comuni) - 22.6.2005 |  | Bellinzona | fr. | 1’482 |
|  |  |  | Malvaglia | fr. | 6’000 |
|  |  |  | Pura | fr. | 3’811 |
|  |  |  | Vernate | fr. | 4’594 |
|  | Totale complessivo |  |  | fr. | 452’154 |

Articolo 2

Il credito di cui all'art. 1 è iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento del territorio, Sezione protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo.

Articolo 3

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.