5889	27 febbraio 2007	TERRITORIO

Stanziamento di un credito di fr. 5'000'000.-- per il sussidiamento di interventi di cura al bosco e sgombero del legname negli alvei e sulle sponde dei corsi d’acqua di versante

Indice

- Introduzione

- La situazione del Cantone Ticino (2006)

- Gli interventi previsti

- Il contributo cantonale

- Il contributo federale

- Relazione con le Linee direttive e con il Piano finanziario

- Conclusioni

Signor Presidente,

signore e signori deputati,

con il presente messaggio il Consiglio di Stato sottopone al Parlamento per approvazione il disegno di decreto legislativo concernente  il finanziamento degli interventi di cura al bosco e sgombero del legname negli alvei e sulle sponde dei corsi d’acqua di versante del Cantone Ticino.

# A.	Introduzione

Tra il 21 ed il 23 agosto 2005 la Svizzera nordalpina è stata colpita da un’ondata di maltempo di straordinaria violenza che ha causato la perdita di sei vite umane e danni materiali quantificati in 2.5 miliardi di franchi (DATEC, 21.12.2005). Gli esperti hanno appurato che i riali di versante in bosco sono stati soggetti ad un’erosione di sponda particolarmente marcata, che ha causato la mobilizzazione di grosse quantità di materiale sciolto e di legname. Gli alberi hanno perso la loro stabilità e sono stati trasportati a valle. Questo materiale, composto da materiale sciolto, alberi sradicati e legno morto, ha portato, in concomitanza con strettoie naturali o artificiali, alla formazioni di serre. La sezione di deflusso è stata bloccata parzialmente o totalmente da materiale e legname e l’acqua ha cercato uno sfogo al di fuori dell’alveo trascinando con se grossi quantitativi di legname e creando gravi danni. Le analisi successive all’evento hanno appurato che il legname trasportato era per 1/3 legname morto già presente negli alvei e per ½ costituito da alberi sradicatisi durante l’evento stesso.

A seguito di tale evento catastrofico, e con la consapevolezza che eventi meteorologici estremi diventano sempre più frequenti, la Sezione forestale ha intrapreso una campagna di rilevamenti dello stato del bosco lungo i riali di versante. Successivamente la Commissione speciale delle Bonifiche Fondiarie del Gran Consiglio del Cantone Ticino ha indirizzato un’interrogazione al CdS (Interrogazione n. 161.05 del 19 settembre 2005) chiedendo di far luce sulla situazione in Ticino e di adottare quelle misure necessarie ed efficaci a ridurre il pericolo. Il CdS, nella sua risposta del 6 dicembre 2005 (n. 5756), ha ritenuto opportuno allestire un piano d’intervento per allontanare dai corsi d’acqua di versante legname e alberi pericolanti, che potrebbero aggravare di molto le conseguenze delle piene.

La frequenza con la quale questi eventi si ripetono, ed i danni che ne derivano, costituiscono la motivazione dell’intervento da parte dello Stato a sostegno degli Enti, che si impegnano per una corretta gestione del territorio, tramite misure atte a ridurre il pericolo che eventi catastrofici come quelli verificatisi di recente al Nord delle Alpi si verifichino anche in Ticino.

# B.	La situazione del Cantone Ticino (2006)

Il Cantone Ticino, contraddistinto da una morfologia variegata caratterizzata da valli e ripidi versanti percorsi da numerosi corsi d’acqua perenni o temporanei ed un tasso di boscosità che raggiunge il 50% del territorio (140'000 ha), risulta particolarmente toccato dalla problematica descritta in precedenza. Bisogna inoltre tener conto che il Sud delle Alpi è una delle regioni svizzere più frequentemente colpite da eventi meteorologici connessi a precipitazioni intense ed è allo stesso tempo un territorio fortemente antropizzato che presenta quindi un’elevata vulnerabilità.

La Sezione forestale ha individuato, sulla base della conoscenza del territorio e tramite successivi rilievi di terreno effettuati dal personale forestale (estate 2006), 249 riali, che, in caso di evento, costituiscono un pericolo potenziale per vite umane e necessitano un intervento per migliorare la sicurezza. A livello teorico è stata analizzata la pericolosità potenziale e la vulnerabilità delle zone edificate; in una fase successiva è stato monitorato lo stato del bosco e del legname in alveo e stabiliti i necessari interventi.

# C.	Gli interventi previsti

Gli interventi previsti negli alvei dei corsi d’acqua di versante e sulle sponde, conformemente all’obiettivo di garantire la sicurezza di case di abitazione primaria e strutture che ospitano assembramenti di persone, consistono nel taglio e nello sgombero di legname in alveo e sulle sponde, spesso in condizioni particolarmente difficili, pericolose per la manodopera e onerose dal punto di vista finanziario. Il legname sarà esboscato o, se l’esbosco non è tecnicamente possibile o se i costi sono sproporzionati, sarà accatastato in bosco in completa sicurezza. L’intervento, a livello cantonale, è riassunto nella tabella seguente e nella planimetria allegata:

| L’intervento in cifre |  |
| --- | --- |
| Preventivo di spesa (fr.) | 16'400’000 |
| Numero corsi d’acqua con intervento | 249 |
| Lunghezza totale di alveo con intervento (ml) | 195’000 |
| Estensione dell’intervento (ha) | 970 |
| Costo medio per unità d’intervento (fr. /ml) | 84 |

L’esecuzione dei lavori è pianificata durante il periodo 2008-2015. Il volume di lavoro annuale ammonta a ca. fr. 2.0 mio ed è realizzabile dalle imprese del settore attive attualmente in Ticino.

Considerato che il rilievo della situazione è stato eseguito nell’estate 2006, e che le condizioni degli alvei dei corsi d’acqua di versante possono modificarsi velocemente a seguito di eventi meteorologici estremi, la priorità e l’intensità dell’intervento saranno rivalutate, singolarmente per ogni oggetto, al momento dell’elaborazione dei progetti di dettaglio.

# D.	Il contributo cantonale

Il preventivo di spesa è presentato come un globale visto l’attuale grado di approfondimento dei singoli oggetti, che è eterogeneo e generalmente di grande massima. Gli importi riferiti ai singoli oggetti saranno precisati nelle successive risoluzioni governative di finanziamento di interventi specifici o di gruppi di interventi.

Per questi interventi proponiamo di partecipare con un contributo massimo cantonale del 30%, pari a fr. 5.0 mio; gli aiuti finanziari cantonali sono previsti a favore degli Enti pubblici sotto forma di sussidio. Il contributo cantonale finale versato all’Ente sarà così calcolato:

Il contributo cantonale finale sarà al massimo del 30% dei costi reali, ammesso che il contributo federale proposto dal Cantone sia riconosciuto integralmente come al punto E. Nel caso contrario, la riduzione del contributo federale sarà compensata da parte del Cantone fino ad ottenere un sussidio globale cantonale e federale del 70% al massimo; per non superare il credito allocato di fr. 5 mio, gli oggetti da trattare saranno ridotti di conseguenza in base alle priorità e quest’ultimi saranno oggetto di un successivo messaggio. Un sussidio cantonale e federale complessivo inferiore al 70% porterebbe ad un impegno finanziario insostenibile per numerosi Enti esecutori e all’impossibilità di raggiungere gli obiettivi di sicurezza definiti dal Cantone.

# E.	Il contributo federale

Secondo la presa di posizione delle autorità federali preposte del 9 ottobre 2006, il presente pacchetto di misure potrà beneficiare di un sussidio federale nell’ambito dei contratti di prestazione quadriennali che il Cantone concorderà con la Confederazione; queste misure rientrano sotto il prodotto foresta di protezione e potranno beneficiare di 5'000.-- fr./ha di superficie di bosco trattata ed influenzata dall’intervento. Secondo una prima analisi, questa superficie ammonta a 1'300 ha e l’importo complessivo corrispondente ammonta a fr. 6.5 mio, pari a ca. il 40% dei costi preventivati. Le trattative per la definizione finale dell’importo federale sono tuttora in corso.

# F.	Relazione con le linee direttive e con il piano finanziario

Gli obiettivi del Messaggio sono congruenti con i Rapporti sugli indirizzi del dicembre 2003 (cfr. 4.6 Ticino da vivere) e con le Linee direttive 204-2007 (cfr. Obiettivo n. 6 / Scheda 
n. 2).

Il credito richiesto quale sussidio, per un importo complessivo pari a fr. 5'000'000, è da distribuire sull’arco di 8 anni con una quota annuale di fr. 625'000.--. Il sussidio è iscritto al conto degli investimenti a carico del settore 55 (Economia forestale), posizione PFI 553.2.2 (Bosco di protezione) e collegato alla voce contabile 562 014 WBS 741.51.4909.

I lavori oggetto del messaggio non comportano alcuna modifica a livello di personale.

# G.	Conclusioni

Il disegno di decreto legislativo completa il quadro degli atti necessari per il finanziamento degli interventi di cura al bosco e sgombero del legname negli alvei e sulle sponde dei corsi d’acqua di versante del Cantone. La realizzazione dei lavori oggetto del messaggio rientra in una strategia di gestione del territorio lungimirante e conseguente, che permette di utilizzare le risorse finanziarie con un buon rapporto costi/benefici, intervenendo preventivamente ed al momento più opportuno. Gli Enti esecutori (Comuni e Consorzi), con la sottoscrizione dell’istanza per l’ottenimento di sussidi cantonali e federali, si impegnano a garantire anche in seguito interventi regolari secondo le regole dell’arte e volti a garantire la sicurezza del territorio.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, L. Pedrazzini

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente lo stanziamento di un credito di fr. 5'000'000.-- per il sussidiamento di interventi di cura al bosco e sgombero del legname negli alvei e sulle sponde dei corsi d’acqua di versante

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 27 febbraio 2007 n. 5889 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

È accordato un credito di fr. 5'000'000.-- per il sussidiamento di interventi di cura al bosco e sgombero del legname negli alvei e sulle sponde dei corsi d’acqua di versante

Articolo 2

Il credito è iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento del territorio, Sezione forestale.

Articolo 3

I lavori saranno eseguiti sotto la supervisione del Dipartimento del territorio, per il tramite della Sezione forestale.

Articolo 4

I sussidi saranno versati agli Enti pubblici in base alle liquidazioni debitamente approvate dalla Sezione forestale.

Articolo 5

Gli Enti esecutori si impegnano alla realizzazione completa dei lavori progettati ed a garantire in futuro interventi regolari, volti ad assicurare a lungo termine la sicurezza del territorio.

Articolo 6

Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.