5895	6 marzo 2007	TERRITORIO

Richiesta di un credito quadro di fr. 1'960'000.-  per interventi di valorizzazione del patrimonio naturalistico cantonale durante il periodo 2008-2011

Signor Presidente,

signore e signori deputati,

con il presente Messaggio vi sottoponiamo per approvazione una richiesta di credito riguardante la realizzazione di opere mirate alla valorizzazione del patrimonio naturalistico del nostro Cantone per il periodo 2008-2011.

# Premessa

Il paesaggio rappresenta un bene comune particolarmente importante per la qualità di vita della popolazione residente e quale elemento di attrattività per i numerosi visitatori che ogni anno scelgono di soggiornare in Ticino. Un ruolo questo riconosciuto dal Rapporto sugli indirizzi, che, identificando le future linee di sviluppo del Cantone, constata che “Il Ticino offre un paesaggio ricco e diversificato, con componenti naturali pregiate, un patrimonio di monumenti importanti e una vita culturale interessante. Condizioni molto favorevoli per rendere il nostro Cantone un luogo di vita attrattivo e piacevole”. Lo stesso Rapporto prospetta conseguentemente tra i dieci progetti strategici del futuro quello per un “Ticino da vivere”, che punta a salvaguardare e valorizzare la varietà e la bellezza del paesaggio.

Questo accresciuto interesse per il paesaggio è legato alla consapevolezza del suo valore intrinseco, ma anche dei rischi e delle opportunità che lo riguardano in relazione allo sviluppo del Cantone. Tra i primi si possono citare i pericoli della  banalizzazione dovuta ad interventi tra loro non coordinati o ad una evoluzione territoriale non sempre sensibile alle vocazioni specifiche che ogni luogo possiede. Ma anche l’indebolimento del settore primario nelle regioni di montagna, che comporta spesso una minore strutturazione paesaggistica e la perdita di elementi legati al nostro bagaglio culturale.

Tra le opportunità, sicuramente quella legata all’importante ruolo che il paesaggio svolge a supporto della  promozione turistica del Cantone, oppure nella definizione della qualità di alcuni comparti territoriali, anche in ambito periurbano, che diventano così attrattivi per aziende che veicolano la loro immagine anche nella qualità del contesto del loro insediamento.

Con la revisione del Piano Direttore cantonale (PD) si è dunque voluto attribuire una considerazione particolare al tema del paesaggio. Nei quattro ambiti tematici del nuovo PD  (Patrimonio, Rete urbana, Mobilità e Vivibilità) emerge la precisa volontà di valorizzare questa risorsa del nostro territorio, attraverso un insieme di azioni a più livelli, coordinate in un unica visione strategica.

Nel contempo sono stati affinati e approfonditi i principi, gli obiettivi e gli elementi cardine di una politica integrata del paesaggio, ovvero di un approccio mirato dell’ente pubblico verso questo prezioso bene.

Con l’approvazione della Legge cantonale sulla protezione della natura, entrata in vigore il 1° marzo 2002, il Gran Consiglio ha posto le basi per un’azione coordinata ed efficiente a favore del patrimonio naturalistico cantonale. Tale patrimonio costituisce per il nostro Cantone un bene da valorizzare sia per il contributo che esso apporta alla ricchezza biologica ed estetica del nostro paesaggio, sia per l’intrinseco valore che esso manifesta.

Dopo lo stanziamento, nel 2003, di un primo credito quadro per interventi di cura e di sistemazione del patrimonio naturalistico cantonale, il cui bilancio è riportato nel capitolo 1.2., il presente Messaggio propone una serie di interventi, a favore di ulteriori aree protette, ritenuti necessari al conseguimento degli scopi fissati a livello legislativo.

Negli anni ’80, grazie agli studi intrapresi per l’elaborazione del PD, è stato possibile prendere conoscenza della ricchezza, della diversità e dell'importanza delle componenti naturali del nostro territorio. Lo stesso PD formulò una politica di tutela della natura che ancor oggi è ritenuta moderna e conforme alle tendenze emergenti sul piano europeo, in quanto prevede in forma esplicita la cura attiva dei beni naturali più importanti. Questa impostazione è d’altronde confermata nell’attuale revisione del PD, nella quale sono stati definiti nuovi obiettivi e dei nuovi criteri di sviluppo sostenibile del nostro territorio.

A norma di legge, la tutela e la cura del patrimonio naturale è un compito dell'ente pubblico, che contribuisce a mantenere e migliorare l’equilibrio ecologico del territorio, promovendone la biodiversità. Le azioni a favore degli ambienti naturali svolgono un ruolo significativo nel mantenimento della qualità del nostro paesaggio. Un fatto questo importante non soltanto nella qualità di vita della popolazione, ma anche nella politica di promozione turistica del Cantone, che si fonda anche sull’attrattività del paesaggio.

Va inoltre sottolineato che anche il settore primario beneficia parzialmente di questi interventi: attraverso la sottoscrizione di contratti di gestione, le aziende agricole, possono percepire dei pagamenti supplementari per prestazioni d’intereresse pubblico.

Va infine  ribadito un concetto già espresso in occasione della presentazione del precedente Messaggio: gli interventi di carattere naturalistico sono attrattivi anche dal profilo economico in quanto producono occasioni di lavoro lavoro non solo per il settore primario ma anche per le ditte che operano sul territorio. Questo aspetto assume un significato particolare nelle regioni di montagna, dove gli interventi legati al territorio rappresentano un’occasione di investimento interessante per l’economia regionale.

Non da ultimo va rilevato che gli investimenti nel settore della natura e del paesaggio beneficiano di importanti sostegni finanziari federali, che moltiplicano dal profilo economico lo sforzo assunto dal Cantone.

Oggetto del presente Messaggio sono i biotopi di importanza nazionale e quelli di importanza cantonale. I primi sono determinati dalla Confederazione, mentre i secondi sono censiti a livello cantonale, sulla base dei criteri definiti dal quadro giuridico del settore. La tabella sottostante indica, per ogni categoria di importanza, il numero degli oggetti che attualmente figurano in un inventario e per i quali sussiste un compito di tutela e di gestione.

| IMPORTANZA NAZIONALE | No. oggetti | Dimensioni medie (ca. ha) | Superficie totale (ha) | % rispetto alla superficie cantonale (280'000 ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Torbiere | 18 | 4.0 | 72 | 0.03% |
| Paludi | 54 | 5.4 | 290 | 0.10% |
| Zone golenali | 30 | 62.1 | 1862 | 0.67% |
| Siti di riproduzione d'anfibi | 55 | 11.7 | 641 | 0.23% |
| Prati secchi | 154 | 5.6 | 865 | 0.31% |
| Totale | 311 | 12 | 3730 | 1.34% |
| IMPORTANZA CANTONALE |  |  |  |  |
| Paludi | 147 | 1.6 | 240 | 0.09% |
| Zone golenali | 20 | 25.7 | 513 | 0.18% |
| Siti d'anfibi | 146 | 2.2 | 326 | 0.12% |
| Prati secchi | 32 | 0.6 | 19 | 0.01% |
| Totale | 345 | 3.2 | 1098 | 0.4% |

Gli interventi di valorizzazione dei biotopi sono spesso determinati dalla precarietà dello stato di conservazione in cui a volte essi si trovano. I motivi di questa situazione possono essere i conflitti d’uso, ma spesso l’abbandono e l’assenza di adeguati e regolari interventi di cura. La valorizzazione rappresenta pertanto una premessa per garantire, successivamente, la continuità di interventi di gestione ricorrente da attuarsi, come specificato in precedenza, tramite le aziende agricole o ditte in genere forestali.

# 1.	Le basi legali

La gestione attiva delle componenti naturali del paesaggio viene sostenuta e incentivata dai seguenti riferimenti legali:

- Legge cantonale sulla protezione della natura, 12 dicembre 2001

- Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio, 1 luglio 1966, art.18d

- Ordinanza federale sulla protezione della natura, 16 gennaio 1991,  art.14 e 29

- Ordinanza federale sulle paludi, 7 settembre 1994

- Ordinanza federale sulle zone golenali, 28 ottobre 1991

- Ordinanza federale sui siti riproduzione degli anfibi, 15 giugno 2001

# 2.	Bilancio del credito stanziato per il periodo 2003-2007

Il Parlamento ha stanziato un primo credito quadro per interventi di cura e sistemazione del patrimonio naturalistico cantonale nel periodo 2003-2007 ( Messaggio no. 5338, DL del 24 marzo 2003). Il credito stanziato è stato di fr. 3'000'000.- , di cui oltre il 70% (circa fr. 2'000'000.- a carico della Confederazione.

Grazie ad esso diversi biotopi di importanza nazionale hanno potuto essere recuperati e sistemati, sia nei loro contenuti sia per quanto riguarda la fruizione da parte dei cittadini.

La tabella che segue indica nel dettaglio gli oggetti valorizzati:

| Zone golenali | No. inventario | Comuni |
| --- | --- | --- |
| Ciossa Antognini | GN 168 | Gudo, Cugnasco, Cadenazzo, Locarno |
| Boschetti | GN 167 | Sementina |
| Legiuna | GN 150 | Biasca, Malvaglia, Semione |

| Biotopi palustri | No. inventario | Comuni |
| --- | --- | --- |
| Piano d’Arbigo | AN 158 | Losone |
| Boscone di Iragna 1 | PN 2518 | Iranga |
| Boscone di Iragna 2 | PN 2519 | Iranga |
| Cugnoli Curti | PN 2312 | Locarno, Magadino |
| Ciossa | PN 2310 | Cugnasco, Locarno |
| Pian Casoro | PN 2324 | Barbengo |
| Prato Grande | AN 239 | Genestrerio |
| Pra Vicc | AN 238 | Genestrerio |
| Pre Murin | AN 347 | Ligornetto |
| Stagno Agra | AN 195 | Cademario |
| Paron | AN 171 | Piazzogna |
| Stagno Guana | AN 343 | Meride |
| Pra coltello | AN 243 | Novazzano |
| Bosco Agnuzzo | AN 211 | Muzzano |
| Torrazza | AN 378 | Novazzano |
| Campagna Seseglio | AN 234 | Chiasso |
| Palude Addi | PN 2549 | Acquarossa |
| Palude Carà | PN 2551 | Acquarossa |
| Canale Demanio | PN 2306 | Gudo |
| Vigna lunga | AN 376 | Besazio |
| Losone | PN 3727 | Losone |
| San Martino | AN 228 | Vezia |
| Colombera | AN 250 | Genestrerio |
| Pizzante | PN 2304 | Locarno |
| Isoletta | PN 2303 | Cugnasco |
| Piano sopra Visletto | TN 207 | Cevio |
| Pian Segna | TN 209 | Intragna |

| Prati secchi | No. inventario | Comuni |
| --- | --- | --- |
| Denti della Vecchia | 1591 | Cadro, Sonvico Villa Luganese |
| Roncapiano (fase 1) | 1603 | Muggio |
| Scudellate (fase 1) | 1600 | Muggio |
| Monte Caslano | 1594 | Caslano |
| Lionza | 1401 | Borgnone |
| Vicania | 1553 | Vico Morcote |
| Simou Döttra | 1469 | Blenio |
| Or Drosina Döttra | 1470 | Blenio |
| Fornei Döttra | 1404 | Blenio |
| Campione | 1403 | Blenio |
| Preda di Ganosa | 1466 | Blenio |

I lavori sono stati eseguiti con il coinvoglimento diretto dei proprietari e, ove presenti, dei gestori interessati. I risultati ottenuti, giudicati molto buoni, hanno mostrato come simili interventi, oltre a promuovere concretamente la biodiversità del Cantone,  possano essere apprezzati dalla popolazione per il loro impatto positivo sul paesaggio.

# 3.	Gli interventi previsti per il periodo 2008-2011

Il credito richiesto è destinato al finanziamento della progettazione e della realizzazione di interventi di sistemazione, recupero e valorizzazione di biotopi di importanza nazionale e cantonale. I relativi costi sono stati calcolati sulla base dei progetti di massima (dove esistenti) oppure stimati in funzione dell'esperienza per interventi analoghi.

I tipi di interventi variano a dipendenza del tipo di oggetto inventariato e della situazione particolare di ogni specifico sito. Essi possono essere così riassunti:

- interventi a riparazione di danni che provocano un degrado del biotopo (per es. allontanamento drenaggi in paludi, allontanamento discariche e depositi in zone golenali, bonifiche di superfici prative in via d'imboschimento);

- interventi di sistemazione per rendere fruibili le aree (per es.: allestimento segnaletica e cartelli didattici,  sistemazione sentieri, creazione punti di osservazione, ecc.);

- interventi di valorizzazione per migliorare lo stato di conservazione dell'area (per esempio: ripristino lanche in zone golenali, ripristino specchi d'acqua per siti di riproduzione d'anfibi, ecc.).

I criteri per la scelta degli oggetti sono stati:

- valore del singolo biotopo;

- tipo di evoluzione in corso e grado di minaccia;

- priorità d’intervento;

- esistenza di sufficienti conoscenze di base per impostare azioni concrete.

L'esecuzione degli interventi programmata per il periodo 2008-2011 interessa le seguenti categorie di oggetti: le zone golenali; i biotopi palustri (paludi, torbiere e siti di riproduzione degli anfibi); le riserve naturali del laghetto di Origlio e del laghetto di Muzzano; i prati secchi.

## 3.1	Le zone golenali

Sono previsti interventi in 3 zone inventariate Essi riguardano prevalentemente la sistemazione dell’assetto forestale tramite interventi selvicolturali, la rivitalizzazione di vecchie lanche, il miglioramento della dinamica fluviale, l’allontanamento di vecchi depositi di materiale, la sistemazione degli accessi e un’adeguata segnaletica.

| Zone golenali | No. inventario | Comuni |
| --- | --- | --- |
| Isola Sgravier | GN 157 | Lumino |
| Foce della Magliasina | GN 367 | Caslano |
| Legiuna (fase 2) | GN 150 | Biasca, Malvaglia |

## 3.2	 I biotopi palustri

Gli interventi di valorizzazione interessano 17 biotopi palustri e riguardano interventi quali il  contenimento, tramite scavi,  della evoluzione, in sé naturale, che conduce all’interramento dei corpi d’acqua; l’allontanamento di drenaggi e di vecchi depositi di materiale; l’attuazione di misure di contenimento di specie invasive; l’esecuzione di interventi selvicolturali; la sistemazione degli accessi a favore di una fruibilità coerente con la sensibilità dei siti; la posa di cartelli informativi e didattici.

La tabella sottostante indica i biotopi oggetto di intervento.

| Siti, Paludi, Torbiere | No. inventario | Comuni |
| --- | --- | --- |
| Alpe di Scheng | TN 211 | Biasca |
| Pinett | PN 2666 | Quinto |
| Pra Coltello (fase2) | PN 2500 / AN 243 | Novazzano |
| Gola di Lago | TN 208 / AN 199 | Camignolo, Capriasca |
| Bolla di Piana Selva | TN 96 | Dalpe |
| Bolle di Pianazzora | TN 210 | Personico,Iragna |
| Piano della Bolla | TN 205 | Airolo |
| Mottone di Garzonera | TN 204 | Quinto |
| Alpe Quarnei | PN 2555 | Malvaglia |
| Malcantone | PN 2301 / AN 2301 | Gudo |
| Isola Sgraver | AN 16 | Lumino |
| Motto della Costa | PN 2508 / AN 19 | Medeglia |
| Canton del Marcio | AN 387 | Locarno |
| Pozza ad est di Motto | AB 223 | Sessa |
| Pozza Monzell | AN 334 | Iragna |
| Lanche di Iragna (fase 2) | PN 2518; PN 2519 | Iragna |
| Pian Gallina | AN 308 | Porza |

## 3.3	I Laghetti di Origlio e di Muzzano

Entrambe le aree protette del laghetto di Origlio e del laghetto di Muzzano sono state oggetto di controlli e analisi che hanno sottolineato la necessità di realizzare una serie di misure atte a valorizzarne i contenuti naturalistici. Nel contempo sono stati descritti gli interventi per l’ottimizzazione della fruzione da parte della popolazione. Va ricordato che a partire dagli anni ’90, il ruolo attivo dell’ente pubblico verso questi importanti elementi del paesaggio prealpino, situati in un contesto ormai urbano, è cresciuto, con soddisfazione da parte dei comuni interessati.

Le misure di valorizzazione sono conformi ai rispettivi Piani di protezione, risalenti al 1991 per Origlio e al 2002 per Muzzano. Esse prevedono il ripristino di ambienti ripuali, la realizzazione di piantagioni, la sistemazione dei sentieri e l’aggiornamento della cartellonistica.

## 3.4	I Prati secchi

Gli interventi di valorizzazione interessano 15 oggetti Si tratta di superfici dove il mantenimento dei biotopi non può, al momento,  essere interamente raggiunto tramite la collaborazione di un'azienda agricola in quanto gli stessi sono soggetti ad un imboschimento eccessivo, a volta anche a causa di vie di accesso difficili.

Gli interventi sono finalizzati a due scopi: sistemare i biotopi affinché possa essere iniziata un'attività di conservazione regolare e migliorare le vie d'accesso con macchine agricole. Nelle situazioni dove il pascolo diventa una forma di sfruttamento interessante, è inoltre prevista la creazione di abbeveratoi per il bestiame.

| Prati secchi | No. inventario | Comuni |
| --- | --- | --- |
| Denti della Vecchia | 1591 | Cadro, Sonvico Villa Luganese |
| Roncaccio | 1623 | Muggio |
| Peregai | 1624 | Muggio |
| Torbeccio | 1528 | Maggia |
| Pianche | 1640 | Blenio |
| Camperio | 1407 | Blenio |
| Cortone | 1532 | Isorno |
| Orsaira di fuori | 1465 | Blenio |
| Melera | 1538 | Sant'Antonio |
| Campra di qua | 1473 | Blenio |
| Gorda di Sopra | 1487 | Blenio |
| Cime dell'Oress | 1687 | Cimadera |
| Sasso Guidà | 1673 | Sant'Antonio |
| Cassina | 1471 | Airolo |
| Fontana | 1474 | Airolo |

# 4.	Finanziamento

La tabella che segue riassume il calcolo dei costi preventivati per interventi di valorizzazione del patrimonio naturalistico durante il periodo 2008-2011.

I contributi federali sono stimati sulla base dei criteri noti che verranno applicati a partire dal 2008, in applicazione alla nuova perequazione finanziaria. Il sostegno federale resta importante, sebbene leggermente inferiore rispetto al sistema attualmente in vigore.

| Tipi di oggetti | Costo complessivo | contributi federali | costo netto al Cantone |
| --- | --- | --- | --- |
| Zone golenali | 585’000 | 321’000 | 264’000 |
| Biotopi palustri | 592’000 | 326’000 | 266’000 |
| Laghetti Origlio e Muzzano | 360’000 | 160’000 | 200’000 |
| Prati secchi | 423’000 | 211’000 | 212’000 |
| TOTALE | 1'960’000 | 1‘018’000 | 942’000 |

Il preventivo fissa dunque una spesa complessiva di fr. 1'960'000.- (oggetto della richiesta di credito quadro), che, dedotti i sussidi federali, si traduce in un costo netto a carico del Cantone di fr. 942’000.-

# 5.	Conseguenze di natura finanziaria e relazione con le linee direttive, il Piano direttore e il Piano finanziario

La spesa prevista, ritenuta necessaria al conseguimento degli obiettivi prescritti dalle citate leggi cantonali e federali, è coerente con le Linee direttive (Obiettivo no. 6 – Ticino da vivere; Scheda n. 2; pag. 47).

La valorizzazione del patrimonio naturale è in sintonia con il Piano direttore cantonale, in particolare con gli obiettivi e con le schede A.1 (Componenti naturali del territorio), A.8 (Paesaggio).

La spesa è prevista nel PFI al settore 51 "Protezione del territorio", posizione 513 "Ufficio della natura e del paesaggio", e collegata ai seguenti elementi: WBS 772 50 (1001; 1002; 5000)  e WBS 772 65 (1002).

Non ci sono conseguenze particolari sui conti di gestione corrente dello Stato e non è prevista modificazione alcuna dell’effettivo di personale. Non vi sono conseguenze finanziarie per i Comuni.

# 6.	Conclusioni

Il patrimonio naturale del Cantone Ticino rappresenta un bene d'interesse collettivo per il quale lo Stato, in applicazione ai disposti legali federali e cantonali in materia, è chiamato ad adottare misure di promozione attiva. Le misure proposte nel presente messaggio, oltre a conservare alcune delle diverse e pregevoli risorse naturali del Cantone, contribuiscono in modo significativo al raggiungimento di altri obiettivi di carattere generale. La cura e la valorizzazione del paesaggio rafforzano infatti l'attrattività del nostro Cantone dal profilo turistico. Le risorse naturali e paesaggistiche sono uno dei principali fattori che fanno del Ticino una meta per una parte importante del mercato turistico nazionale e internazionale. Si tratta di una funzione oltremodo importante, per altro riconfermata nell’ambito della revisione del Piano direttore cantonale dove la politica di protezione del paesaggio ha assunto un ruolo più incisivo rispetto al passato.

Con il credito proposto si rafforzano inoltre interessanti forme di collaborazione a sostegno dell'economia delle regioni periferiche  e del settore primario, sinergie importanti per la promozione di uno sviluppo non solo territoriale, ma anche economico e sociale.

Sulla base delle considerazioni esposte nel presente Messaggio, vi invitiamo ad accettare l’allegato disegno di Decreto legislativo volto a concedere un credito quadro di fr. 1’960'000.--  per interventi di valorizzazione del patrimonio naturalistico cantonale durante il periodo 2008-2011.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, L. Pedrazzini

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente lo stanziamento di un credito quadro di fr. 1’960'000.--  per interventi di valorizzazione del patrimonio naturalistico cantonale durante il periodo 2008-2011

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 6 marzo 2007 n. 5895 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

È approvato lo stanziamento di un credito quadro di fr. 1'960'000.-- per interventi di valorizzazione del patrimonio naturalistico cantonale per il periodo 2008-2011.

Articolo 2

È data competenza al Consiglio di Stato di suddividere il credito quadro in singoli crediti d'impegno.

Articolo 3

1Il credito è iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento del territorio, Ufficio della natura e del paesaggio.

2Le entrate, in forma di contributi federali, saranno accreditate alla corrispondente voce d'entrata.

Articolo 4

Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.