aggiuntivo

6007 A	30 gennaio 2008	ISTITUZIONI

Richiesta di un credito di Fr. 8'346'750.- per la costruzione della nuova sede della Polizia scientifica e degli spazi amministrativi del Comando della Polizia cantonale

(complemento al messaggio 4 dicembre 2007 n. 6007)

Signora Presidente,

signore e signori deputati,

vi sottoponiamo per approvazione una proposta di complemento al messaggio n. 6007 del 4 dicembre 2007 concernente la sede definitiva della Polizia scientifica e degli spazi amministrativi per il Comando della Polizia cantonale e più precisamente lo stanziamento di un credito di Fr. 8'346’750.- per la costruzione della nuova sede presso lo stabile G dell’ex arsenale cantonale, in Via Chicherio 20 a Bellinzona (mappale n. 69 RFD).

# 1.	PREMESSA

La Commissione della gestione e delle finanze, nell’ambito dell’esame del messaggio n. 6007 del 4 dicembre 2007, ha convocato i responsabili del progetto per approfondire i contenuti dello stesso. In base alle informazioni supplementari ottenute, ha chiesto al Consiglio di Stato, con lettera dell’8 gennaio 2008, di presentare un messaggio aggiuntivo per la richiesta del credito di costruzione al fine di ridurre i tempi necessari per concludere l’opera e di procedere alla pubblicazione di un concorso per la scelta dei progettisti. Il Consiglio di Stato con lettera del 15 gennaio 2008 ha condiviso le proposte della Commissione della gestione considerata l’urgenza della conclusione del progetto.

# 2.	ASPETTI AGGIUNTIVI AL MESSAGGIO GOVERNATIVO N. 6007

Il costo complessivo della nuova sede della Polizia scientifica e degli spazi amministrativi del Comando della Polizia è stato stimato sulla base di un primo studio di fattibilità della Sezione della logistica in Fr. 8'145’000.- comprensivo del credito di progettazione di Fr. 1’020'000.-.

L’importo indicato non è stabilito sulla base di proposte di appalto (gestione progetto) ritenuto che la progettazione non è ancora stata effettuata, di conseguenza si tratta di una stima che può essere soggetta a variazioni. Riteniamo pertanto opportuno inserire una riserva pari al 15%, come previsto dalla norma SIA, per la definizione del tetto massimo di spesa:

Investimento complessivo stimato		Fr. 	8'145'000.-

Supplemento del 15%	+	Fr.	1'221'000.-

Tetto massimo di spesa (incluso 15% di riserva)		Fr.	9'366'750.-

- Spesa per la progettazione (incluso concorso di architettura)	-	Fr.	1'020'000.-

Investimento per la costruzione (inclusa riserva)		Fr.	8'346'750.-

La stima del tetto massimo eseguita dalla Sezione della logistica si basa sull’esperienza nella costruzione di stabili amministrativi, sugli standard applicati presso l’Amministrazione cantonale e sulle raccomandazioni fornite dal Prof. Margot nel rapporto del 23 febbraio 2007 per valutare i bisogni e l’organizzazione logistica della Polizia scientifica. Al riguardo è importante che nella fase di progettazione e realizzazione l’architetto sia affiancato da uno specialista versato nel settore della criminologia.

La Sezione della logistica, una volta definiti i contenuti del progetto, è responsabile della gestione tecnica, ossia dei lavori di progettazione e di costruzione come pure della procedura d’appalto e vigila affinché il tetto di spesa sia rispettato (per il tramite del capoprogetto).

Il Dipartimento delle istituzioni, beneficiario dell’opera, determina le proprie esigenze, definisce chiaramente i contenuti del progetto e collabora fattivamente affinché il progetto sia realizzato rispettando il tetto di spesa (per il tramite del responsabile del progetto).

La scelta del progettista sarà oggetto di un concorso pubblico a procedura libera ai sensi degli artt. 8 e 14 della LCPubb.

# 3.	RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO

La spesa per la costruzione è prevista nel PFI al settore 21 Polizia, posizione 221 063 3 ed è collegata alla RIN 100627.

# 4.	CONCLUSIONI

L’approvazione simultanea dei crediti di progettazione (messaggio n. 6007 del 4 dicembre 2007) e di costruzione della nuova sede (Polizia scientifica e spazi amministrativi del Comando della Polizia), permetterà di ridurre i tempi necessari per la realizzazione dell’opera, così da rispettare i termini di trasloco delle attuali sedi della Polizia scientifica e del Comando della Polizia.

Vi invitiamo ad approvare il decreto legislativo allegato.

Vogliate gradire, signora Presidente, signore e signori deputati, l’espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

La Presidente, P. Pesenti

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO aggiuntivo al messaggio n. 6007

concernente la richiesta di stanziamento di un credito di Fr. 8’346'750.- per la costruzione della nuova sede della Polizia scientifica e degli spazi amministrativi del Comando della Polizia cantonale

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio aggiuntivo 30 gennaio 2008 n. 6007A del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

È concesso un credito di Fr. 8’346'750.- per la costruzione della nuova sede della Polizia scientifica e degli spazi amministrativi del Comando della Polizia cantonale.

Articolo 2

Il credito è iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento delle finanze e dell’economia, Sezione della logistica.

Articolo 3

Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.