Messaggio

6461	15 febbraio 2011	TERRITORIO

Richiesta di un credito suppletorio di fr. 357’567.- per il sussidiamento di opere di canalizzazione e di depurazione delle acque.

Signor Presidente,

signore e signori deputati,

con il presente messaggio ci pregiamo sottoporre al vostro esame le proposte per la ratifica di crediti suppletori per il sussidiamento di opere di canalizzazione e di depurazione delle acque comunali per un importo complessivo di fr. 357'567.-.

# 1.	PREMESSA

Il presente messaggio riguarda i sorpassi riscontrati nell'esecuzione di opere i cui crediti sono stati oggetto di più decreti legislativi inerenti canalizzazioni e impianti di depurazione comunali.

Come noto, i sussidi per le opere comunali sono stanziati con decreti legislativi annuali che concernono i progetti approvati dal Dipartimento del Territorio nell'anno precedente.

La maggior parte di tali opere è realizzata in tempi relativamente brevi: ca. il 40% nei primi due anni dopo l'approvazione del DL e un ulteriore 30-35% nei due anni seguenti.

Nel biennio 2009-2010 sono stati versati sussidi per ca. 10.79 milioni di franchi per 93 opere comunali (liquidazioni finali). In 67 casi il consuntivo è risultato inferiore al preventivo e negli altri 26 si sono riscontrati dei maggiori costi.

Per quanto concerne le 67 canalizzazioni in cui si è riscontrato un minor costo, la tabella che segue ne riassume la situazione finanziaria.

|  | Preventivo | Consuntivo | Sussidi stanz. | Sussidi versati | Minor sussidio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | 14'707'883.- | 12'388'650.- | 3'764'716.- | 3'148'828.- | 615'888.- |
| 2010 | 14'897'934.- | 12'249'909.- | 4'226'937.- | 3'470'604.- | 756'334.- |
| Totale | 29'605'817.- | 24'638'559.- | 7'991'653.- | 6'619'432.- | 1'372'222.- |

Nella successiva tabella sono indicati i dati relativi al confronto preventivo-consuntivo per le opere comunali sussidiate dal 1995 al 2010. Si tratta in totale di 1151 oggetti, dei quali 327 hanno registrato un sorpasso.

|  | Opere con minori costi : 824 |  | Opere con maggiori costi : 327 |
| --- | --- | --- | --- |

| Anno |  | Preventivo | Consuntivo |  | Preventivo | Consuntivo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1995 |  | 27'548'705 | 21'349'629 |  | 8'395'800 | 9'900'819 |
| 1996 |  | 35'912'603 | 29'174'843 |  | 12'955'125 | 14'973'499 |
| 1997 |  | 12'953'050 | 10'407'259 |  | 9'079'515 | 10'279'841 |
| 1998 |  | 15'402'597 | 11'800'076 |  | 5'934'020 | 6'905'020 |
| 1999 |  | 32'657'847 | 26'293'697 |  | 12'175'337 | 13'316'150 |
| 2000 |  | 29'370'354 | 21'994'939 |  | 10'208'055 | 13'161'394 |
| 2001 |  | 47'274'160 | 38'885'255 |  | 12'612'031 | 14'260'290 |
| 2002 |  | 19'404'128 | 16'237'433 |  | 9'108'940 | 10'337'348 |
| 2003 |  | 19'167'268 | 15'765'863 |  | 7'028'917 | 8'167'751 |
| 2004 |  | 23'499'085 | 19'857'343 |  | 12'527'720 | 13'859'255 |
| 2005 |  | 16'085’139 | 13'391’352 |  | 7'818’135 | 9'015’557 |
| 2006 |  | 11'580’380 | 9'887’077 |  | 5'853’122 | 6'705’953 |
| 2007 |  | 15'511’634 | 11'988’759 |  | 5'967’778 | 6'468’028 |
| 2008 |  | 11'727’775 | 10'269’531 |  | 4'484’700 | 5'283’411 |
| 2009 |  | 14'707’883 | 12'388’650 |  | 7'062’052 | 7'761’727 |
| 2010 |  | 14'897’934 | 12'249’909 |  | 3'216’400 | 3'494’795 |
| Totale |  | 347'700’542 | 281'941’615 |  | 134'427’647 | 153'890’838 |

Riassumendo, per le 1151 opere liquidate nel periodo 1995 - 2010 si hanno i seguenti importi:

-	preventivo globale				fr.  482'128’189

-	consuntivo globale				fr.  435'832’453

-	minor costo rispetto al preventivo		fr.    46'295’736

Le cause dei maggiori costi sono molteplici, anche se le principali, come per i messaggi precedenti, risultano essere :

-	aumenti e indennità ricorrenti

-	difficoltà d'esecuzione dei lavori

-	cambiamenti (estensione) di progetto

Una ripartizione dei casi a seconda della causa del sorpasso è assai difficile, anche perché, di regola, i maggiori costi sono collegati a più cause.

Dal profilo dell'entità dei sorpassi per le opere comunali del presente messaggio si ha la seguente situazione:

-	10 casi con sorpassi inferiori al 10% rispettivamente i maggiori sussidi inferiori a 5000.- fr.

-	16 casi con sorpassi  più consistenti le cui cause sono illustrate in seguito.

Come prassi, con questo genere di messaggio si richiede in sostanza al Gran Consiglio di ratificare il versamento già avvenuto di sussidi suppletori.

Per le considerazioni già espresse nel messaggio del 4642 del 14 maggio 1997, condivise dalla Commissione della gestione e delle finanze, al capitolo 2. sono riportate le giustificazioni solo per quelle opere i cui sussidi suppletori sono superiori a fr. 5’000.-. Le opere i cui sorpassi di sussidio sono inferiori a tale importo sono in ogni modo riportate nella tabella ricapitolativa di fine capitolo 2.

La situazione è così aggiornata al 31.12.2010.

# 2.	GIUSTIFICAZIONE MAGGIORI COSTI

Qui di seguito sono elencate le opere con una breve descrizione dei motivi che hanno causato i maggiori costi.

L'ente esecutore ha prodotto le necessarie giustificazioni dettagliate che sono a disposizione presso la Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo.

## DL 1996 (59 Comuni) - 23.06.1997 - Messaggio n. 4641 del 14.05.1997

BRUZELLA

-	Camera di pompaggio

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 478’702 | 40 | 191’480 |
| preventivo | 386’200 | 40 | 154’480 |
| maggior costo | 92’502 |  | 37’000 |

La maggior spesa è dovuta in parte agli aumenti ricorrenti (stesura del preventivo nel 1996, delibera nel 2005) e in parte alle difficoltà riscontrate durante l’esecuzione dell’opera per la presenza di un riale in profondità e posizioni non prevedibile. Le opere sono state eseguite da più ditte ed in più riprese nel corso degli anni, con conseguenti oneri supplementari per istallazione di cantiere.

## DL 2000 (55 Comuni) - 09.10.2001 - Messaggio n. 5129 del 12.06.2001

CANEGGIO

-	Campora parte bassa

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 84’212 | 50 | 42’106 |
| preventivo | 72’000 | 50 | 36’000 |
| maggior costo | 12’212 |  | 6’106 |

Incremento dei costi di costruzione tra la data del preventivo (luglio 1999) e la stesura del modulo d’offerta (dicembre 2002). Vi è poi stata l’esecuzione di camere supplementari e l’utilizzo di pezzi speciali per il collegamento della fognatura comunale esistente, proveniente dal nucleo di Campora, alla nuova stazione di pompaggio consortile.

CANEGGIO

-	Bregn-Rifugio PCi

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 244’476 | 50 | 122’238 |
| preventivo | 224’000 | 50 | 112’000 |
| maggior costo | 20’476 |  | 10’238 |

Incremento dei costi di costruzione tra la data del preventivo e l’esecuzione dei lavori.

CANEGGIO

-	Vecchia Cantonale

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 134’254 | 50 | 67’127 |
| preventivo | 110’000 | 50 | 55’000 |
| maggior costo | 24’254 |  | 12’127 |

Il maggior costo dell’opera è stato causato da uno scavo molto difficoltoso (quasi interamente realizzato a mano ed a notevole profondità) in prossimità di un edificio nel nucleo di Caneggio che, a differenza di quanto ipotizzabile, non presentava fondazioni.

## DL 2002 (54 Comuni) - 23.06.2003 - Messaggio n. 5371 del 18.03.2003

LODRINO

-	Lotto 11, Cananlizzazione comunale Nucleo di Lodrino

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 1'122’239 | 40 | 448’895 |
| preventivo | 1'063’060 | 40 | 425’224 |
| maggior costo | 59’179 |  | 23’671 |

Il maggior onere è derivato dall’esecuzione difficoltosa nella zona tra il pozzetto 375 e il pozzetto 382, a causa della presenza di un bauletto enti (lato nord) e la presenza di cavi militari (lato sud) non correttamente indicati sui piani di rilievo. Lo scavo in questa tratta è stato eseguito in modo combinato (a mano e con piccolo mezzo meccanico).

Inoltre nella zona della condotta acque meteoriche, da pozzetto 633 a pozzetto 635, e nella zona della condotta acque luride, da pozzetto 357 a pozzetto 360, si è dovuto eseguire lo scavo in presenza di trovanti di grossa dimensione.

## DL 2003 (44 Comuni) - 22.06.2004 - Messaggio n. 5503 del 06.04.2004

GORDOLA

-	Lotto XLI Gordemo

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 1'001’997 | 30 | 300’599 |
| preventivo | 860’000 | 30 | 258’000 |
| maggior costo | 141’997 |  | 42’599 |

La maggior spesa è riconducibile ad una errata valutazione dei costi da parte dell’impresario costruttore. Infatti in procedura di appalto è risultato un maggior costo di fr. 25'000.- ca. per il capomastro e fr. 117'000.- ca. per le opere di pavimentazione.

## DL 2004 (40 Comuni) - 22.06.2005 - Messaggio n. 5649 del 03.05.2005

TORRICELLA TAVERNE

- Canalizzazione Zona Sarecc

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 312’083 | 30 | 93’624 |
| preventivo | 280’000 | 30 | 84’000 |
| maggior costo | 32’083 |  | 9’624 |

Difficoltà esecutiva, riscontrata anche in altri cantieri di Taverne, per il genere di materiale trovato in fase di scavo, la presenza di acqua e di altre infrastrutture non prevedibili.

## DL 2005 (39 Comuni) - 17.10.2006 - Messaggio n. 5803 del 07.06.2006

BIDOGNO

-	Lotto 1 e Canalizzazione Lupo

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 753’662 | 40 | 301’464 |
| preventivo | 692’000 | 40 | 276’800 |
| maggior costo | 61’662 |  | 24’664 |

La maggior spesa è dovuta al fatto che la frazione di Lupo è stata integrata come opera urgente nel credito del Lotto 1. Al momento dell’approvazione dell’opera riguardante il Lotto 1, la realizzazione congiunta della frazione di Lupo non era ancora prevista.

SAN NAZZARO

-	Zona Lübbie, tratta 700-710

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 514’068 | 20 | 102’813 |
| preventivo | 437’000 | 20 | 87’400 |
| maggior costo | 77’068 |  | 15’413 |

Aumenti ricorrenti e maggior quantitativo di roccia in zona Lübbie. Anche l’attraversamento FFS, nel rispetto delle esigenze della ferrovia e le maggiori difficoltà riscontrate lungo il pendio “Lübbie-FFS” hanno originato costi aggiuntivi.

SONOGNO

-	Canalizzazione Nucleo Lotto III

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 974’695 | 60 | 584’817 |
| preventivo | 910’000 | 60 | 546’000 |
| maggior costo | 64’695 |  | 38’817 |

Il maggior costo dell’opera è riconducibile agli aumenti ricorrenti, all’esecuzione di una tratta supplementare 37-38, a maggior quantità di scavi a mano rispetto a quanto preventivato ed alla fornitura di misto granulare per la sistemazione provvisoria della strada in attesa della pavimentazione.

## DL 2006 (33 Comuni) - 26.06.2007 - Messaggio n. 5888 del 27.02.2007

BIDOGNO

-	Lotti 2, 3 e lotto 6

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 1'330’060 | 40 | 532’024 |
| preventivo | 1'300’000 | 40 | 520’000 |
| maggior costo | 30’060 |  | 12’024 |

Aumenti ricorrenti.

## DL 2007 (23 Comuni) - 24.06.2008 - Messaggio n. 6045 del 18.03.2008

ACQUAROSSA

- Ponto Valentino

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 1'157’443 | 40 | 462’977 |
| preventivo | 965’990 | 40 | 386’396 |
| maggior costo | 191’453 |  | 76’581 |

Sono stati molteplici i fattori alla base del maggior costo dell’opera, tra cui:

la risistemazione di un muro in sasso ceduto durante lo scavo in trincea, il risanamento di una briglia lungo il Rì d’Vall, la stabilizzazione del muro di sostegno al mappale n. 416 per permettere lo scavo in trincea, l’esecuzione aggiuntiva di un tronco di acque meteoriche, carotaggi supplementari per il passaggio della canalizzazione attraverso le spalle del ponte, aumenti ricorrenti e l’adeguamento dell’onorario di progettazione e direzione lavori all’importo di liquidazione.

CASTEL SAN PIETRO

- Rotonda Loverciano

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 387’367 | 20 | 77’473 |
| preventivo | 345’000 | 20 | 69’000 |
| maggior costo | 42’367 |  | 8’473 |

Aumenti ricorrenti e ampliamento dell’opera.

## DL 2008 (48 Comuni) - 23.06.2009 - Messaggio n. 6213 del 05.05.2009

MEDEGLIA

- Campo Maggiore e Scaladri

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 144’985 | 40 | 57’994 |
| preventivo | 120’147 | 40 | 48’058 |
| maggior costo | 24’838 |  | 9’936 |

I maggiori costi sono stati causati dall’esecuzione di un pozzetto dissipatore di energia nella parte terminale della condotta, la posa di un impianto semaforico richiesto dall’Ispettorato stradale, dall’anticipo di un tratto di canalizzazione acque chiare e dall’indennità per estirpazione ceppi di vite per permettere il passaggio della canalizzazione ed il consolidamento di una scarpata. In fine si è dovuto procedere ad un rinfianco di una parte di canalizzazione già esistente.

## DL 2009 (42 Comuni) - 20.10.2010 - Messaggio n. 6356 del 04.05.2010

ACQUAROSSA

- Canalizzazione Sgiuratin-Cavalett

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 145’207 | 40 | 58’082 |
| preventivo | 132’700 | 40 | 53’080 |
| maggior costo | 12’507 |  | 5’002 |

L’aumento dei costi è riconducibile alla posa di un sismografo in prossimità dei lavori di brillamento, al contenimento del riversamento delle acque di un riale nel tracciato delle canalizzazioni, all’avvanzamento difficoltoso del cantiere a causa della meteo avversa e ad oneri di risistemazione di terreni a causa delle forti precipitazioni.

CASLANO

- Canalizzazione Via Campagna

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 80’558 | 30 | 24’167 |
| preventivo | 61’000 | 30 | 18’300 |
| maggior costo | 19’558 |  | 5’867 |

Si tratta di aumenti ricorrenti e ad un ampliamento di cantiere con maggiori oneri di pavimentazione.

## Riepilogo costi e sussidi da ratificare

|  |  | SUSSIDI |  | No.WBS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DL | COMUNI | VERSATI | STANZIATI | DIFFER. |  | 731.52 |

| 1996 - 23.06.1997 | Bruzella | 191’480 | 154’480 | 37’000 |  | 3115 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1998 - 28.02.2000 | Cabbio | 100’753 | 100’000 | 753 |  | 3118 |
| 2000 - 09.10.2001 | Caneggio | 42’106 | 36’000 | 6’106 |  | 3160 |

|  | Caneggio | 122’238 | 112’000 | 10’238 |  | 3160 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Caneggio | 67’127 | 55’000 | 12’127 |  | 3160 |
| 2002 - 23.06.2003 | Lodrino | 448’895 | 425’224 | 23’671 |  | 3406 |
| 2003 - 22.06.2004 | Caneggio | 108’309 | 108’000 | 309 |  | 3159 |
|  | Gordola | 300’599 | 258’000 | 42’599 |  | 3336 |
| 2004 - 22.06.2005 | Claro | 148’749 | 145’062 | 3’687 |  | 3234 |
|  | Torricella Taverne | 93’624 | 84’000 | 9’624 |  | 3854 |
| 2005 - 17.10.2006 | Bidogno | 301’464 | 276’800 | 24’664 |  | 4009 |
|  | San Nazzaro | 102’813 | 87’400 | 15’413 |  | 4034 |
|  | Sonogno | 584’817 | 546’000 | 38’817 |  | 4036 |
| 2006 - 26.06.2007 | Bidogno | 532’024 | 520’000 | 12’024 |  | 4056 |
|  | Castel San Pietro | 17’241 | 14’000 | 3’241 |  | 4060 |
| 2007 - 24.06.2008 | Acquarossa | 462’977 | 386’396 | 76’581 |  | 4101 |
|  | Acquarossa | 44’120 | 42’400 | 1’720 |  | 4101 |
|  | Acquarossa | 44’148 | 39’480 | 4’668 |  | 4101 |
|  | Castel S. Pietro | 77’473 | 69’000 | 8’473 |  | 4104 |
|  | Rivera | 22’085 | 21’900 | 185 |  | 4120 |
| 2008 - 23.06.2009 | Medeglia | 57’994 | 48’058 | 9’936 |  | 4179 |
|  | Vacallo | 203’351 | 199’000 | 4’351 |  | 4195 |
|  | Vernate | 7’617 | 7’200 | 417 |  | 4197 |
|  | Vezia | 7’294 | 7’200 | 94 |  | 4198 |
| 2009 - 20.10.2010 | Acquarossa | 58’082 | 53’080 | 5’002 |  | 4201 |
|  | Caslano | 24’167 | 18’300 | 5’867 |  | 4216 |

Dalla tabella risulta che l’importo di sussidi da ratificare è di fr. 357’567.-

# 3.	CONSIDERAZIONI FINALI

Il credito suppletorio richiesto di fr. 357’567.- è la ratifica di una spesa sostenuta negli anni 2009 e 2010 nell'ambito dei preventivi dello Stato e non comporta nessun sorpasso dei limiti di credito iscritti a piano finanziario 2008 - 2011.

Visto quanto sopra ed in applicazione dell'art. 25 della legge 20 gennaio 1986 sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato e sulla base delle considerazioni esposte, vi invitiamo a voler approvare l'allegato disegno di decreto legislativo.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, L. Pedrazzini

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno

DECRETO LEGISLATIVO

concernente lo stanziamento di un credito suppletorio di fr. 357’567.- per il sussidiamento di opere di canalizzazione e di depurazione delle acque

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 15 febbraio 2011 n. 6461 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a:

Articolo 1

È concesso un credito suppletorio di fr. 357’567.- per il sussidiamento delle opere di canalizzazione e di depurazione delle acque eseguite nei seguenti Comuni:

|  | DL1996 (59 Comuni) - 23.06.1997 |  | Bruzella | fr. | 37’000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DL1998 (71 Comuni) - 28.02.2000 |  | Cabbio | fr. | 753 |
|  | DL2000 (55 Comuni) - 09.10.2001 |  | Caneggio | fr. | 6’106 |
|  |  |  | Caneggio | fr. | 10’238 |
|  |  |  | Caneggio | fr. | 12’127 |
|  | DL2002 (54 Comuni) - 23.06.2003 |  | Lodrino | fr. | 23’671 |
|  | DL2003 (44 Comuni) - 22.06.2004 |  | Caneggio | fr. | 309 |
|  |  |  | Gordola | fr. | 42’599 |
|  | DL2004 (40 Comuni) - 22.06.2005 |  | Claro | fr. | 3’687 |
|  |  |  | Torricella Taverne | fr. | 9’624 |
|  | DL2005 (39 Comuni) - 17.10.2006 |  | Bidogno | fr. | 24’664 |
|  |  |  | San Nazzaro | fr. | 15’413 |
|  |  |  | Sonogno | fr. | 38’817 |
|  | DL2006 (33 Comuni) - 26.06.2007 |  | Bidogno | fr. | 12’024 |
|  |  |  | Castel S. Pietro | fr. | 3’241 |
|  | DL2007 (23 Comuni) - 24.06.2008 |  | Acquarossa | fr. | 76’581 |
|  |  |  | Acquarossa | fr. | 1’720 |
|  |  |  | Acquarossa | fr. | 4’668 |
|  |  |  | Castel S. Pietro | fr. | 8’473 |
|  |  |  | Rivera | fr. | 185 |

|  | DL2008 (48 Comuni) - 23.06.2009 |  | Medeglia | fr. | 9’936 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vacallo | fr. | 4’351 |
|  |  |  | Vernate | fr. | 417 |
|  |  |  | Vezia | fr. | 94 |
|  | DL2009 (42 Comuni) - 20.10.2010 |  | Acquarossa | fr. | 5’002 |
|  |  |  | Caslano | fr. | 5’867 |
|  | Totale complessivo |  |  | fr. | 357’567 |

Articolo 2

Il credito di cui all'art. 1 è iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento del territorio, Sezione protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo.

Articolo 3

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.