Messaggio

6508	5 luglio 2011	TERRITORIO

Richiesta di un credito quadro di fr. 2'600’000.- per interventi di valorizzazione del patrimonio naturalistico cantonale durante il periodo 2011-2015

Signor Presidente,

signore e signori deputati,

con il presente Messaggio vi sottoponiamo per approvazione una richiesta di credito riguardante la realizzazione di opere mirate alla valorizzazione del patrimonio naturalistico del nostro Cantone per il periodo 2011-2015.

# Premessa

La natura ed il paesaggio sono beni comuni particolarmente importanti per la qualità di vita della popolazione residente e quale elemento di attrattività per i numerosi visitatori che ogni anno scelgono di soggiornare in Ticino. Si tratta di valori riconosciuti nei vari livelli di gestione del territorio, in primo luogo nel Rapporto sugli indirizzi nel quale si constata che “Il Ticino offre un paesaggio ricco e diversificato, con componenti naturali pregiate, un patrimonio di monumenti importanti e una vita culturale interessante. Condizioni molto favorevoli per rendere il nostro Cantone un luogo di vita attrattivo e piacevole”. Lo stesso Rapporto prospetta conseguentemente tra i dieci progetti strategici del futuro quello per un “Ticino da vivere”, che punta a salvaguardare e valorizzare la varietà e la bellezza del paesaggio.

Con l’approvazione della Legge cantonale sulla protezione della natura, entrata in vigore il 1° marzo 2002, il Gran Consiglio ha posto le basi per un’azione coordinata ed efficiente a favore del patrimonio naturalistico cantonale. Tale patrimonio costituisce per il nostro Cantone un bene da valorizzare sia per il contributo che esso apporta alla ricchezza biologica ed estetica del nostro paesaggio, sia per l’intrinseco valore che esso manifesta.

Nel 2003 è stato stanziato un primo credito quadro per interventi di cura e di sistemazione del patrimonio naturalistico cantonale. A questo ne è seguito un secondo nel 2008, il cui bilancio è riportato sinteticamente nel capitolo 2 ed in modo più approfondito nell’allegato documento “Valorizzazione del patrimonio naturalistico del Cantone Ticino - Rapporto degli interventi realizzati attraverso il credito quadro 2008-2011”.

Il presente Messaggio propone una serie di interventi, a favore di ulteriori aree protette, ritenuti necessari al conseguimento degli scopi fissati a livello legislativo.

Negli anni ’80, grazie agli studi intrapresi per l’elaborazione del Piano direttore cantonale (PD) 1990, è stato possibile prendere conoscenza della ricchezza, della diversità e dell'importanza delle componenti naturali del nostro territorio. Lo stesso PD formulò una politica di tutela della natura che ancor oggi è ritenuta moderna in quanto prevede in forma esplicita la cura attiva dei beni naturali più importanti. Questa impostazione è d’altronde confermata nel PD 2009, attraverso il quale sono stati definiti nuovi obiettivi e nuovi criteri di sviluppo sostenibile del nostro territorio.

Con la revisione PD si è dunque voluto attribuire una considerazione particolare al tema del paesaggio. Nei quattro ambiti tematici del nuovo PD (Patrimonio, Rete urbana, Mobilità e Vivibilità) emerge la precisa volontà di valorizzare questa risorsa del nostro territorio, attraverso un insieme di azioni a più livelli, coordinate in un'unica visione strategica.

Nel contempo sono stati affinati e approfonditi i principi, gli obiettivi e gli elementi cardine di una politica integrata del paesaggio, ovvero di un approccio mirato dell’ente pubblico verso questo prezioso bene.

A norma di legge, la tutela e la cura del patrimonio naturale è un compito dell'ente pubblico, che contribuisce a mantenere e migliorare l’equilibrio ecologico del territorio, promovendone la biodiversità.

Le azioni a favore degli ambienti naturali svolgono un ruolo significativo nel mantenimento della qualità del nostro paesaggio. Un fatto questo importante non soltanto per la qualità di vita della popolazione, ma anche nella politica di promozione turistica del Cantone, che si fonda anche sull’attrattività del paesaggio. Il settore agricolo beneficia pur parzialmente di questi interventi: attraverso la sottoscrizione di contratti di gestione, le aziende agricole, possono percepire infatti dei pagamenti supplementari per prestazioni d’intereresse pubblico.

Va infine ribadito un concetto già espresso in occasione della presentazione dei precedenti Messaggi: gli interventi di carattere naturalistico sono attrattivi anche dal profilo economico in quanto producono occasioni di lavoro non solo per il settore primario ma anche per le ditte che operano sul territorio. Questo aspetto assume un significato particolare nelle regioni di montagna, dove gli interventi legati al territorio rappresentano un’occasione di investimento interessante per l’economia regionale.

Non da ultimo va rilevato che gli investimenti nel settore della natura e del paesaggio beneficiano di importanti sostegni finanziari federali, che moltiplicano dal profilo economico lo sforzo assunto dal Cantone.

Oggetto del presente Messaggio sono i biotopi di importanza nazionale e quelli di importanza cantonale. I primi sono determinati dalla Confederazione, mentre i secondi sono censiti a livello cantonale, sulla base dei criteri definiti dal quadro giuridico del settore. La tabella sottostante indica, per ogni categoria di importanza, il numero degli oggetti che attualmente figurano in un inventario e per i quali sussiste un compito di tutela e di valorizzazione.

| IMPORTANZA NAZIONALE | No. oggetti | Dimensioni medie (ca. ha) | Superficie totale (ha) | % rispetto alla superficie cantonale (280'000 ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Torbiere | 18 | 9.0 | 163 | 0.06% |
| Paludi | 56 | 5.2 | 292 | 0.10% |
| Zone golenali | 30 | 58.9 | 1767 | 0.63% |
| Siti di riproduzione d'anfibi | 65 | 10.4 | 675 | 0.24% |
| Prati secchi | 108 | 8.8 | 950 | 0.34% |
| Totale | 277 | 13.9 | 3847 | 1.37% |
| IMPORTANZA CANTONALE |  |  |  |  |
| Paludi | 147 | 1.6 | 234 | 0.08% |
| Zone golenali | 20 | 25.5 | 510 | 0.18% |
| Siti d'anfibi | 139 | 1.96 | 272 | 0.10% |
| Prati secchi | 55 | 1.34 | 74 | 0.03% |
| Totale | 361 | 3.0 | 1090 | 0.39% |

Gli interventi di valorizzazione dei biotopi sono spesso determinati dalla precarietà dello stato di conservazione in cui a volte essi si trovano. I motivi di questa situazione possono essere i conflitti d’uso, ma spesso l’abbandono e l’assenza di adeguati e regolari interventi di cura. La valorizzazione rappresenta pertanto una premessa per garantire, successivamente, la continuità di interventi di gestione ricorrente da attuarsi, come specificato in precedenza, tramite le aziende agricole o ditte in genere forestali.

# 1.	Le basi legali

La gestione attiva delle componenti naturali del paesaggio viene sostenuta e incentivata dai seguenti riferimenti legali:

- Legge cantonale sulla protezione della natura del 12 dicembre 2001

- Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio del 1 luglio 1966, art. 18d

- Ordinanza federale sulla protezione della natura del 16 gennaio 1991, artt.14 e 29

- Ordinanza sulle torbiere alte del 21 gennaio 1991

- Ordinanza federale sulle zone golenali del 28 ottobre 1991

- Ordinanza federale sulle paludi del 7 settembre 1994

- Ordinanza federale sui siti riproduzione degli anfibi del 15 giugno 2001

- Ordinanza federale sui prati secchi del 13 gennaio 2010

# 2.	Bilancio del credito stanziato per il periodo 2008-2011

Il Parlamento ha stanziato un credito quadro per interventi di cura e sistemazione del patrimonio naturalistico cantonale nel periodo 2008-2011 (Messaggio no. 5895, DL del 6 marzo 2007). Il credito stanziato è stato di fr. 1'960’000.-, di cui circa il 50% (ca. fr. 980'000.-) a carico della Confederazione. Il credito quadro è stato esaurito con un anno di anticipo rispetto al programma: nel 2009/2010, infatti, la Confederazione ha aumentato il proprio credito globale quale misura volta a favorire le attività economiche in un momento di crisi. Ciò ha accelerato nei due anni citati l’avvio di progetti già programmati, con il conseguente esaurimento del credito cantonale al termine del 2010.

Grazie ai mezzi resi disponibili dal Credito quadro diversi biotopi di importanza nazionale e cantonale hanno potuto essere recuperati e sistemati, sia nei loro contenuti sia per quanto riguarda la fruizione da parte dei cittadini.

Gli interventi realizzati sono presentati esaustivamente nell’allegato documento “Valorizzazione del patrimonio naturalistico del Cantone Ticino - Rapporto degli interventi realizzati attraverso il credito quadro 2008-2011”.

La tabella che segue riassume brevemente gli oggetti valorizzati:

| Riserva naturale | Comuni |
| --- | --- |
| Laghetto di Origlio | Origlio |
| Laghetto di Muzzano | Collina d’Oro, Lugano, Muzzano, Sorengo |

| Prati secchi | No. inventario | Comuni |
| --- | --- | --- |
| Preda di Ganosa | 1403 | Blenio |
| Fornéi | 1404 | Blenio |
| Ronchetto | 1405 | Blenio |
| Töira | 1467 | Blenio |
| Gorda di Sotto | 1486 | Blenio |
| Gorda di Sopra | 1487 | Blenio |
| Denti della Vecchia | 1591 | Cadro, Sonvico |
| Monte Caslano | 1594 | Caslano |
| Roncapiano | 1603 | Breggia |
| Peregai | 1624 | Breggia |
| Sasso Guidà | 1673 | Sant’Antonio |
| Cima di Fojorina | 1682 | Cimadera |

| Paludi | No. inventario | Comuni |
| --- | --- | --- |
| Lanche al Pizzante | 2304 | Locarno |
| Lischetto Fosèe Seseglio | 2500 | Chiasso |
| Pra Coltello | 2501 | Novazzano |
| Monti di Medeglia Est | 2507 | Medeglia |
| Monti di Medeglia Ovest | 2508 | Medeglia |
| Bolle di San Martino | 2512 | Vezia |
| Lanche di Iragna Nord | 2518 | Iragna |
| Alpe di Quarnéi | 2555 | Malvaglia |
| Piano di Arbigo 5 | 2727 | Losone |

| Torbiere | No. inventario | Comuni |
| --- | --- | --- |
| Bolle di Pian Selva | 96 | Dalpe |

| Siti di riproduzione di anfibi | No. inventario | Comuni |
| --- | --- | --- |
| Alpe della Costa | 3 | Sant’Antonio |
| Bolla di Loderio Sud | 34 | Malvaglia |
| Pozza Cogn | 35 | Malvaglia |
| Lanche al Pizzante | 147 | Locarno |
| Piano di Arbigo | 158 | Losone |
| Pozza a est di Motto | 223 | Sessa |
| Stagno Campagna Seseglio | 234 | Chiasso |
| Pra Vicc | 238 | Genestrerio |
| Pra Coltello | 243 | Novazzano |
| Lanche di Iragna | 258 | Iragna |
| Figino-Casoro | 290 | Lugano |
| Santa Maria | 373 | Gudo |
| Vigna | 376 | Besazio |
| Bolle di San Martino | 288 | Vezia |

| Zone golenali | No. inventario | Comuni |
| --- | --- | --- |
| Bolla di Loderio | GN 150 | Biasca, Malvaglia, Semione |

I lavori sono stati eseguiti con il coinvolgimento diretto dei proprietari e, ove presenti, dei gestori interessati. I risultati ottenuti, giudicati molto buoni, hanno mostrato come simili interventi, oltre a promuovere concretamente la biodiversità del Cantone, possano essere apprezzati dalla popolazione per il loro impatto positivo sul paesaggio.

Attraverso il credito quadro 2008-2011 sono stati finanziati 42 progetti di valorizzazione del patrimonio naturalistico del Cantone Ticino, per un totale di fr. 1'902’067.90.

I rispettivi contributi federali rientrati nelle casse del cantone ammontano a fr. 973'123.90, pari al 51,16% delle spese sostenute.

La suddivisione degli interventi per categoria di biotopo è la seguente:

| Biotopo | Numero interventi | Costi |
| --- | --- | --- |
| Laghetto di Origlio | 3 | 76'119.40 |
| Laghetto di Muzzano | 10 | 278'960.30 |
| Prati secchi | 9 | 516'825.15 |
| Paludi e torbiere | 8 | 468'355.85 |
| Siti di riproduzione di anfibi | 11 | 509'698.15 |
| Zone golenali | 1 | 52'109.05 |

Gli interventi hanno permesso di assegnare mandati a 12 imprese forestali, 6 imprese di genio civile, 8 ditte di fornitura di prestazioni e materiali, 5 studi di consulenza ambientale, 2 biologi indipendenti e uno studio di ingegneria civile, generando un interessante indotto economico.

# 3.	Gli interventi previsti per il periodo 2011-2015

Il credito richiesto è destinato al finanziamento, nei prossimi 5 anni, della progettazione e della realizzazione di interventi di sistemazione, recupero e valorizzazione di biotopi di importanza nazionale e cantonale. I relativi costi sono stati calcolati sulla base dei progetti di massima (dove esistenti) oppure stimati in funzione dell'esperienza per interventi analoghi.

I tipi di interventi variano a dipendenza del tipo di oggetto inventariato e della situazione particolare di ogni specifico sito. Essi possono essere così riassunti:

- interventi a riparazione di danni che provocano un degrado del biotopo (per es. chiusura di drenaggi in paludi, allontanamento depositi in zone golenali, bonifiche di superfici prative in via d'imboschimento);

- interventi di sistemazione per rendere fruibili le aree (per es.: allestimento segnaletica e cartelli didattici, sistemazione di accessi, formazione di guadi, ecc.);

- interventi di valorizzazione per migliorare lo stato di conservazione dell'area (per esempio: ripristino lanche in zone golenali, ripristino specchi d'acqua per siti di riproduzione d'anfibi, ecc.).

I criteri per la scelta degli oggetti sono stati:

- valore del singolo biotopo;

- tipo di evoluzione in corso e grado di minaccia;

- priorità d’intervento;

- esistenza di sufficienti conoscenze di base per impostare azioni concrete.

L'esecuzione degli interventi programmata per il periodo 2011-2015 interessa le seguenti categorie di oggetti: le riserve naturali del laghetto di Origlio e del laghetto di Muzzano; i prati secchi; i biotopi palustri (paludi, torbiere e siti di riproduzione degli anfibi); le zone golenali.

## 3.1	I laghetti di Origlio e di Muzzano

Entrambe le aree protette del laghetto di Origlio e del laghetto di Muzzano sono state oggetto di controlli e analisi che hanno sottolineato la necessità di realizzare una serie di misure atte a valorizzarne i contenuti naturalistici. Nel contempo sono stati descritti gli interventi per l’ottimizzazione della fruizione da parte della popolazione. Va ricordato che a partire dagli anni ’90, il ruolo attivo dell’ente pubblico verso questi importanti elementi del paesaggio prealpino, situati in un contesto ormai urbano, è cresciuto, con soddisfazione da parte della popolazione interessate.

Le misure di valorizzazione sono conformi ai rispettivi Piani di protezione, risalenti al 1991 per Origlio e al 2002 per Muzzano. Esse prevedono il ripristino e la valorizzazione di ambienti ripuali, la sistemazione dei sentieri e l’aggiornamento della cartellonistica.

| Riserva | Comuni | Intervento |
| --- | --- | --- |
| Laghetto di Origlio | Origlio | Formazione di uno stagno permanente staccato dal lago, sistemazione delle rive, manutenzione delle infrastrutture legate alla fruizione e allo svago |
| Laghetto di Muzzano | Collina d’Oro, Muzzano, Sorengo | Valorizzazione superfici a canneto e cariceti, pulizia emissario, manutenzione delle infrastrutture legate alla fruizione e allo svago |

La spesa complessiva preventivata per gli interventi all’interno delle riserve naturali dei laghetti di Origlio e Muzzano ammonta a fr. 390'000.-. La Confederazione vi partecipa con contribuiti di ca. 50%.

## 3.2	I prati secchi

Gli interventi di valorizzazione interessano 14 oggetti Si tratta di superfici dove il mantenimento dei biotopi non può, al momento, essere interamente raggiunto tramite contratti con aziende agricole  a causa di un imboschimento eccessivo oppure per le difficili vie di accesso.  Gli interventi sono dunque finalizzati al recupero della gestione da parte di aziende, segnatamente tramite il ristabilimento di superfici prative ed il miglioramento delle vie d'accesso con macchine agricole. Nelle situazioni dove il pascolo diventa una forma di sfruttamento interessante, è inoltre prevista la creazione di abbeveratoi per il bestiame.

| Prati secchi | No. inventario | Comuni | Intervento |
| --- | --- | --- | --- |
| Cima di Fojorina, Alpe Piancabella | PPS 1682 | Cimadera | Ripristino delle superfici da pascolo, taglio arbusti e alberi, trinciatura |
| Denti Della Vecchia, Castello Nord | PPS 1591 | Cadro, Lugano, Sonvico | Ripristino delle superfici da sfalcio, taglio arbusti e alberi, trinciatura |
| Biscia, Gesero | PPS 1675 | Sant’Antonio | Ripristino delle superfici da pascolo, taglio arbusti e alberi, trinciatura |
| Bosco di sopra | PPS 1522 | Claro | Recupero superficie xerica di fondovalle e dell’habitat favorevole a Natrice tassellata |
| Sant’Antonio | PPS 1637 | Meride | Recupero della superficie xerica e ripristino dell’habitat favorevole a Lycaeides argyrognomon |
| Monte Caslano | PPS 1594 | Caslano | Mantenimento delle superfici xeriche, taglio alberi e arbusti, sfalcio |
| Solgone | PPS 1514 | Biasca | Valorizzazione superficie prativa e pascolo tramite sfalcio vegetazione erbacea e taglio giovani alberi |
| Fornei | PPS 1404 | Blenio | Valorizzazione superficie prativa e pascolo tramite sfalcio vegetazione erbacea e taglio giovani alberi |
| Orsaira di fuori | PPS 1465 | Blenio | Valorizzazione superficie prativa e pascolo tramite sfalcio vegetazione erbacea e taglio giovani alberi |
| Campra di Qua | PPS 1473 | Blenio | Valorizzazione superficie prativa e pascolo tramite sfalcio vegetazione erbacea e taglio giovani alberi |
| Pianzei | PPS 1512 | Malvaglia | Valorizzazione superficie prativa e pascolo tramite sfalcio vegetazione erbacea e taglio giovani alberi |
| Sassi | PPS 1612 | Castel San Pietro | Valorizzazione superficie prativa e pascolo tramite sfalcio vegetazione erbacea e taglio giovani alberi |
| Roncaia | PPS 1638 | Castel San Pietro | Valorizzazione superficie prativa e pascolo tramite sfalcio vegetazione erbacea e taglio giovani alberi |
| Peregai | PPS 1624 | Breggia | Valorizzazione superficie prativa e pascolo tramite sfalcio vegetazione erbacea e taglio giovani alberi |

La spesa complessiva preventivata per gli interventi all’interno di prati secchi ammonta a fr. 1’095’000.-. Il tasso di sussidio federale è del 50%.

## 3.3	I biotopi palustri

Gli interventi di valorizzazione interessano 27 biotopi palustri e riguardano interventi quali il contenimento tramite scavi dell’evoluzione, in sé naturale, che conduce all’interramento dei corpi d’acqua; l’allontanamento di drenaggi e di vecchi depositi di materiale; l’attuazione di misure di contenimento di specie invasive; l’esecuzione di interventi silvicolturali; la sistemazione degli accessi a favore di una fruibilità coerente con la sensibilità dei siti; la posa di cartelli informativi e didattici. La tabella sottostante indica i biotopi oggetto di intervento.

| Paludi, Torbiere, Siti anfibi | No. inventario | Comuni | Intervento |
| --- | --- | --- | --- |
| Monti di Medeglia | ZP 326 | Medeglia | Dirado del bosco al fine di recuperare zone aperte di collegamento tra le paludi e le superfici prative |
| Monti di Medeglia est | PN 2507 | Medeglia | Formazione di una camera di ritenuta del materiale, realizzazione di un travaccone, allontanamento del materiale depositatosi nella zona umida, sfalcio della palude, pulizia del riale, taglio alberi nelle aree perimetrali, creazione di specchi d'acqua |
| Monti di Medeglia ovest | PN 2508 | Medeglia | Taglio della vegetazione ad alto fusto nelle aree perimetrali e sfalcio della vegetazione erbacea |
| Barbescio, Bollettina Lunga | PN 2330, AN 153 | Losone | Formazione nuove briglie e rifacimento briglie esistenti, scavo stagno |
| Pra Coltello | PN 2501, AN 243 | Novazzano | Scarifica palude, valorizzazione canale, scavo stagni, contenimento vegetazione arborea e arbustiva |
| Val Scura, Nei Pini | ZP 325, PN 345, AC 95 | Osco | Nuove briglie e diradi mirati specchi d’acqua |
| Pre Murin | PN 2499, AN 347 | Ligornetto, Besazio | Taglio bosco, recupero aree paludose |
| Meandri del Laveggio e Colombera | PN 2502, AN 250 | Stabio | Interventi in favore della popolazione di tartaruga acquatica autoctona Emys |
| Lanche di Iragna | PN 2519, AN 258 | Iragna | Interventi di contenimento dell'avanzata del bosco |
| Starlaresc Nord | PC 2328, AC 491 | Brione Verzasca | Formazione di briglie presso il drenaggio |

| Quedri | PC 2526, AC 492 | Claro | Taglio vegetazione, scarifica terreno |
| --- | --- | --- | --- |
| Gola di lago | TN 208 | Camignolo | Creazione di nuove pozze, ampliamento di pozze esistenti, taglio puntuale della vegetazione arborea, sistemazione e creazione di nuove briglie, sfalcio della vegetazione erbacea |
| Bedrina | TN 95 | Dalpe | Chiusura drenaggi, formazioni dighe di ritenzione |
| Torrazza, Pra Signora | AN 378 | Novazzano | Scavo stagni |
| Bosco Agnuzzo | AN 211 | Muzzano | Valorizzazione canneto, taglio vegetazione arborea e arbustiva riva lago, scavo stagni, rivitalizzazione roggia Cremignone |
| Pescicoltura Golino | AN 139 | Centovalli | Valorizzazione bacini |
| Pozza Belladrum | AN 127 | Ascona | Scavo stagni in palude, taglio bosco |
| Isola Sgraver | AN 16 | Lumino | Scavo stagni, taglio vegetazione |

La spesa complessiva preventivata per gli interventi all’interno dei biotopi palustri ammonta a fr. 995’000.-. Il tasso di sussidio federale è del 50%.

## 3.4	Le zone golenali

Sono previsti interventi in tre zone inventariate. Essi riguardano il risanamento di situazioni di degrado, l’allontanamento di vecchi depositi di materiale, il recupero di vecchie lanche, la sistemazione di accessi e sentieri e la posa di un’adeguata segnaletica.

| Zone golenali | No. inventario | Comuni | Intervento |
| --- | --- | --- | --- |
| Brenno | 151 | Acquarossa | Recupero, risanamento e rivitalizzazione comparto Motto di Dongio |
| Saleggi e Maggia | 170 e 171 | Avegno-Gordevio, Maggia, Cevio | Fornitura, stampa e posa di pannelli informativi |

La spesa complessiva preventivata per gli interventi all’interno delle zone golenali ammonta a fr. 120'000.-. Il tasso di sussidio federale è del 50%.

# 4.	Finanziamento

La tabella che segue riassume il calcolo dei costi preventivati per interventi di valorizzazione del patrimonio naturalistico durante il periodo 2011-2015.

I contributi federali sono stimati sulla base dei criteri noti che vengono applicati conformemente alla nuova perequazione finanziaria.

| Tipi di oggetti | Costo complessivo | Contributi federali | Costo netto al Cantone |
| --- | --- | --- | --- |
| Laghetti Origlio e Muzzano | 390'000.- | 195'000.- | 195'000.- |
| Prati secchi | 1'095'000.- | 547'500.- | 547'500.- |
| Biotopi palustri | 995'000.- | 497'500.- | 497'500.- |
| Zone golenali | 120'000.- | 60'000.- | 60'000.- |
| TOTALE | 2'600'000.- | 1'300'000.- | 1'300'000.- |

Il preventivo fissa dunque una spesa complessiva di fr. 2'600’000.- (oggetto della richiesta di credito quadro), che, dedotti i sussidi federali, si traduce in un costo netto a carico del Cantone di fr. 1’300'000.-.

# 5.	Conseguenze di natura finanziaria e relazione con le linee direttive, il Piano direttore e il Piano finanziario

La spesa prevista, ritenuta necessaria al conseguimento degli obiettivi prescritti dalle citate leggi cantonali e federali, è coerente con le Linee direttive (Obiettivo no. 6 – Ticino da vivere; Scheda n. 2; pag. 47).

La valorizzazione del patrimonio naturale è in sintonia con il Piano direttore cantonale, in particolare con gli obiettivi e con le schede P1 (Paesaggio) e P4 (Componenti naturali).

La spesa è prevista nel PFI al settore 51 "Protezione del territorio", posizione 513 "Ufficio della natura e del paesaggio", e collegata ai seguenti elementi: WBS 772 50 (5001) e WBS 772 65 (1002).

Non ci sono conseguenze particolari sui conti di gestione corrente dello Stato e non è prevista modifica alcuna dell’effettivo di personale. Non vi sono conseguenze finanziarie per i Comuni.

# 6.	Conclusioni

La cura del patrimonio naturalistico del Cantone Ticino è un importante investimento per la promozione della biodiversità e per la qualità del nostro paesaggio. L’adozione di provvedimenti di valorizzazione attiva costituisce un compito assegnato allo Stato dalle disposizioni legali in materia. Essa è fortemente sostenuta finanziariamente dalla Confederazione, che, grazie agli accordi programmatici sottoscritti nel settore Natura e Paesaggio, vi partecipa con contributi pari a circa la metà dei costi sostenuti.

Le misure proposte nel presente Messaggio, oltre a conservare alcune delle diverse e pregevoli risorse naturali del Cantone, contribuiscono in modo significativo al raggiungimento di altri obiettivi di carattere generale nello sviluppo sostenibile del territorio.

La cura e la valorizzazione delle componenti naturali del paesaggio rafforzano infatti l'attrattiva del nostro Cantone dal profilo turistico. Le risorse naturali e paesaggistiche sono infatti uno dei principali fattori che fanno del Ticino una meta per una parte importante del mercato turistico nazionale e internazionale. Si tratta di una funzione oltremodo importante, per altro riconfermata dal nuovo Piano direttore cantonale dove la politica di protezione del paesaggio ha assunto un ruolo più incisivo rispetto al passato.

Con il credito proposto si rafforzano inoltre interessanti forme di collaborazione a sostegno dell'economia delle regioni periferiche e del settore primario, sinergie importanti per la promozione di uno sviluppo non solo territoriale, ma anche economico e sociale.

Sulla base delle considerazioni esposte nel presente Messaggio, vi invitiamo ad accettare l’allegato disegno di Decreto legislativo volto a concedere un credito quadro di fr. 2'600’000.- per interventi di valorizzazione del patrimonio naturalistico cantonale durante il periodo 2011-2015.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

La Presidente, L. Sadis

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente lo stanziamento di un credito quadro di fr. 2'600’000.-- per interventi di valorizzazione del patrimonio naturalistico cantonale durante il periodo 2011-2015

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 5 luglio 2011 n. 6508 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

È approvato lo stanziamento di un credito quadro di fr. 2'600’000.-- per interventi di valorizzazione del patrimonio naturalistico cantonale per il periodo 2011-2015.

Articolo 2

È data competenza al Consiglio di Stato di suddividere il credito quadro in singoli crediti d'impegno.

Articolo 3

1Il credito è iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento del territorio, Ufficio della natura e del paesaggio.

2Le entrate, in forma di contributi federali, saranno accreditate alla corrispondente voce d'entrata.

Articolo 4

Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.