Messaggio

6694	10 ottobre 2012	FINANZE E ECONOMIA

Richiesta di ratifica della spesa ad opera terminata e ratifica di crediti suppletori concessi dal Consiglio di Stato dovuti ai rincari e ad opere supplementari relativi alla progettazione, costruzione, ristrutturazione, all’arredamento e alle attrezzature di alcuni progetti ed edifici ultimati nel periodo 1982-2010

Signor Presidente,

signore e signori deputati,

con il presente messaggio, in ossequio alla legge sulla gestione finanziaria dello Stato, sottoponiamo alla vostra attenzione la situazione aggiornata di una serie di crediti di costruzione relativi alla progettazione, costruzione, ristrutturazione, all’arredo mobile e alle attrezzature di alcuni progetti ed edifici realizzati nel periodo 1982-2010 dal Dipartimento delle finanze e dell’economia per il tramite della Sezione della logistica, per la ratifica della spesa e, ove necessario, la richiesta di ratifica dei crediti suppletori dovuti ai rincari e ad opere supplementari.

# I.	INTRODUZIONE

La legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato, all’articolo 25, definisce il credito suppletorio quale “complemento di un credito quadro o di impegno” (cpv. 1), precisando che esso “deve essere chiesto se il sorpasso prevedibile o accertato sarà di almeno il 10% del credito originario e superiore a 100'000.-- franchi. Per sorpassi inferiori è sufficiente chiedere la ratifica ad opera terminata” (cpv. 2).

Si precisa inoltre come in questo quadro legale sia riconosciuto un adeguamento automatico al rincaro per quanto attiene a manodopera, materiali e macchinari essendo i crediti basati sull’indice dei prezzi di Zurigo (fino al 2006) e di Neuchâtel (ad oggi).

Eventuali costi supplementari dovuti al rincaro potrebbero essere richiesti con il messaggio sul preventivo annuale (cpv. 4) ma, allo scopo di assicurare chiarezza e completezza informativa al Parlamento, nel presente messaggio sono elencati e trattati anche i maggiori costi imputabili ai rincari correnti riconosciuti.

Le opere considerate sono state realizzate nel periodo fra il 1982 ed il 2010, eccezion fatta per una voce relativa alla concessione di complessivi 315'000.-- franchi per l’acquisto di un appezzamento di terreno a Gravesano funzionalmente all’edificazione della locale scuola media, la cui base legale è del 1977/79 (MG n. 2209 e 2351) ed il cui esito non è stato ratificato ad opera terminata tramite il messaggio governativo n. 4552 del 3 luglio 1996 “Stabili: richiesta di crediti suppletori relativi alla costruzione, ristrutturazione e arredamento di alcuni edifici ultimati o in corso di liquidazione”.

## 1.	Opere oggetto del messaggio

Il presente messaggio governativo considera 134 opere definitivamente ultimate nel corso del periodo 1982-2010 composte da un totale di 211 riferimenti contabili di progetto, per un volume complessivo di lavori liquidati pari ad un costo effettivo di 512'471’712.-- franchi. Per il dettaglio di queste opere si veda la tabella che segue.

Non sono invece comprese:

- Le opere concluse nel 2011 in quanto, nei casi in cui si sono riscontrati sorpassi di spesa accertati superiori del 10% il credito originario e comunque oltre i 100'000.-- franchi, puntualmente sono già state sottoposte al Parlamento le necessarie richieste di crediti suppletori.

Nel merito e più precisamente ricordiamo che:

- tramite messaggio n. 6450 del 08.02.2011 è stata richiesta la “ratifica dei costi supplementari dovuti ai rincari riguardanti i lavori di ristrutturazione del comparto Casvegno dell’Organizzazzione socio psichiatrica cantonale a Mendrisio”;

- tramite messaggio n. 6667 del 10.07.2012 è stata sottoposta la “(…) richiesta di un credito suppletorio per la realizzazione della palestra doppia del Centro professionale commerciale di Chiasso”.

- Altre opere concluse nel 2011, che a consuntivo presentano dei sorpassi inferiori ai limiti previsti all’art. 25 LGF, per le quali le richieste di ratifica del sorpasso verranno sottoposte al Gran Consiglio a liquidazioni ultimate e scaduti i termini di garanzia.

- Quelle opere già concluse antecedentemente al 2011, ma aventi ancora un impatto a piano finanziario in quanto poste al beneficio di entrate (sussidi federali in materia energetica) attese entro il termine del corrente anno e pertanto ancora inserite nella pianificazione degli investimenti.

- Le opere praticamente ultimate, ma per le quali sussiste un residuo di credito che può essere utilizzato per portare a termine alcuni lavori comunque attinenti allo scopo per il quale il credito era stato autorizzato. La lista di queste opere non considerate è indicata al punto 5 del presente messaggio.

Ricordiamo come in tema di concessione di crediti suppletori sussiste un problema ancora insoluto relativo alle opere di ampliamento e alla parziale ristrutturazione della scuola media di Riva San Vitale, per i cui costi supplementari è stato richiesto un credito suppletorio tramite messaggio n. 6451 del 8 febbraio 2011 (“Richiesta di un credito supplementare di 1'313'127.00 franchi per la ratifica dei costi supplementari relativi all’ampliamento e alla parziale ristrutturazione della Scuola media di Riva San Vitale”), rifiutato dal Parlamento. Questa questione non è trattata nel presente messaggio.

Tabella elenco opere definitivamente concluse con indicazione del riferimento contabile e della base legale

(in ordine crescente secondo il numero di progetto)

| N° RIF. CONTABILE PROGETTO 941 59 xxxx | MG / RG | DECRETO LEGGE | DEFINIZIONE |
| --- | --- | --- | --- |
| Costr. | Arredo | Attrezz. | Acquisto | N° - Data | Data | Progetto / Opera |
| 3068 |  |  |  | 3290 - 22.03.88 | 20.06.88 | Scuola sanitaria Bellinzona |
| 3072 |  |  |  | 4174 - 19.10.93 | 14.03.94 | Casa Croci Mendrisio |
| 3117 |  |  |  | 3036 - 09.04.86 3377 - 26.10.88 | 16.06.86 17.04.89 | Sme Viganello |
| 3128 |  |  |  | 3374 - 26.10.88 | Sospeso CG GC | Casa Ex Ostini Bellinzona |
| 3131 | 4131 |  |  | 3173 - 06.05.87 4067 - 02.03.93 | 19.10.87 18.05.93 | Sme Losone |
| 3136 | 4136 |  |  | 3764 - 20.02.91 | 12.03.91 | Sme Tesserete |
| 3138 | 4138 |  |  | 4286 - 30.08.94 | 05.12.94 | Gendarmeria Chiasso ristrutturazione |
| 3149 | 4149 |  |  | 3614 - 25.04.90 4126 - 02.07.93 | 24.09.90 10.11.93 | Palazzo giustizia Lugano, impianti e arredo |
| 3156 | 4156 | 4919 |  | 3101 - 05.11.86 3954 - 10.06.92 4507 - 03.04.96 | 10.02.87 30.11.92 02.12.96 | Amministrativo 4 Bellinzona |
| 3168 |  |  |  | 3309 - 26.04.88 3495 - 12.09.89 | 20.06.88 23.10.89 | Scuola tecnica Trevano PR, ampliamento e ristrutturazione |
| 3169 | 4169 | 4908 |  | 3168 - 31.03.87 3734 - 22.01.91 3778 - 09.04.91 4203 - 25.01.94 4301 - 06.09.94 | 22.06.87 12.03.91 10.12.91 20.04.94 07.11.94 | SPAI Biasca |
| 3177 | 4177 |  |  | 3246 - 01.12.87 3895 - 10.03.92 | 22.03.88 22.06.92 | Sistemazione aule e allacciamenti elettrici rete informatica scuole cantonali |
| 3198 |  |  |  | 3431 - 04.04.89 | 19.06.89 | Sme Gordola impianti sportivi |
| 3202 |  |  |  | RG 18.10.88 | - | Dormitorio Mezzana |
| 3205 | 4205 |  |  | 3481 - 02.08.89 4125 - 16.06.93 | 25.09.89 05.10.93 | SPC Bellinzona palestra e spazi didattici |
| 3212 |  |  |  | 3345 - 30.08.88 | 07.11.88 | Impianto elettrico e fotovoltaico Alpe Giumello |
| 3213 | 4213 |  |  | 3369 - 18.10.88 | 12.12.88 | Prefabbricati ex strade nazionali Biasca Lamone Giubiasco |
| 3218 |  |  |  | RG 24.10.79 RG 12.04.88 RG 22.03.89 | - | Rifugi di governo |
| 3221 |  |  |  | 3422 - 15.03.89 | 19.06.89 | Padiglione artistico M. Verità |
| 3222 |  |  |  | RG 27.09.88 | - | Alpe di Urno |
| 3226 |  |  |  | 3489 - 29.08.87 | 23.10.89 | Risanamento strutture calcestruzzo diverse sedi |
| 3239 |  |  |  | 3670 - 05.09.90 4091 - 28.04.93 | 05.11.90 21.06.93 | Sme Lugano Besso |
| 3242 | 4242 |  |  | 4207 - 08.02.94 | 19.04.94 | SAM Bellinzona 4a fase ristrutturazione |
| 3243 |  |  |  | 3559 - 31.01.90 | 22.05.90 | Bellinzona contributo piscina coperta |
| 3245 |  |  |  | 4068 - 03.03.93 | 20.04.93 | Ristrutturazione palazzo Orsoline e residenza Bellinzona |
| 3251 | 4251 | 4928 |  | 3651 - 05.07.90 4761 - 09.06.98 | 17.12.90 11.11.98 | Biblioteca cantonale di Locarno 2a fase |
| 3262 |  |  |  | 3684 - 18.09.90 3986 - 26.08.92 | 05.11.90 09.11.92 | Chiesa S.Antonio Abate Lugano risanamento e restauro |
| N° RIF. CONTABILE PROGETTO 941 59 xxxx | MG / RG | DECRETO LEGGE | DEFINIZIONE |
| Costr. | Arredo | Attrezz. | Acquisto | N° - Data | Data | Progetto / Opera |
| 3276 |  |  |  | 3887 - 18.02.92 4371 - 15.02.95 | 29.04.92 04.10.95 | Casa anziani Giubiasco ristrutturazione e sicurezza |
| 3279 |  |  |  | 3892 - 25.02.92 | 21.09.92 | Casa ex Solari Bellinzona |
| 3280 |  |  |  | 3892 - 25.02.92 | 21.09.92 | Stabile amministrativo 1+2 Bellinzona adattamento spazi |
| 3294 | 4294 | 4906 |  | 4092 - 24.04.93 4212 - 02.03.94 | 21.06.93 02.05.94 | Liceo Locarno ampliamento e ricostruzione |
| 3295 | 4295 | 4904 |  | 4075 - 17.03.93 4206 - 10.03.94 4449 - 13.11.95 | 18.05.93 19.04.94 18.12.95 | Scuola alberghiera Bellinzona ristrutturazione spazi |
| 3299 |  |  |  | 4109 - 19.05.93 | 22.06.93 | Ristrutturazione stabile ex Pedotti Bellinzona |
| 3301 |  |  |  | 4026 - 17.11.92 4401 - 29.03.95 | 15.02.93 19.12.95 | Centro raccolta carcasse Giubiasco |
| 3302 |  |  |  | 4074 - 17.03.93 | 20.04.93 | Trasloco aule sezione elettronica presso STS Trevano |
| 3304 |  |  |  | 4363 - 08.02.95 | 15.04.96 | Opere logistiche potenziamento rete informatica Polca |
| 3305 |  |  |  | 4171 - 19.10.93 | 21.12.93 | Centrale TT residenza governativa Bellinzona |
| 3311 |  |  |  | 4310 - 11.10.94 | 29.12.94 | STS 1a fase Trevano risanamento e montacarichi |
| 3313 |  | 4909 |  | 4244 - 12.08.94 | 03.10.94 | Ex Croydor Giubiasco ristrutturazione e adattamento spazi |
| 3314 |  |  |  | 4257 - 15.06.94 | 03.10.94 | OSC Mendrisio antincendio e sicurezza |
| 3318 |  |  |  | 4273 - 30.06.94 | 07.11.94 | Centro manutenzione strade Noranco opere diverse |
| 3336 | 4336 | 4915 |  | 4516 - 17.04.96 | 10.06.96 | SAM Bellinzona 5a fase ristrutturazione |
| 3340 | 4340 | 4944 |  | 5343 - 17.12.02 | 10.03.03 | CPE/OSC sede luganese, Viganello |
| 3341 | 4341 | 4943 |  | 5343a-14.05.03 | 15.09.03 | Servizi sociali OSC adattamento spazi Viganello |
| 3342 |  |  |  | - | 27.06.95 | Stabile al mapp.842 Breganzona |
| 3343 |  |  |  | - | 27.06.95 | Nuovi magazzini SSE Bellinzona |
| 3344 | 4344 |  |  | 4418 - 13.06.95 | 28.06.95 | Ristrutturazione Sme di commercio Chiasso e Lugano |
| 3353 |  |  |  | 4441 - 27.09.95 | 04.12.98 | Ristrutturazione isole di Brissago (contributo) |
| 3354 |  |  |  | 4383 - 08.03.95 | 18.12.95 | Risanamento mercato coperto Giubiasco (contributo) |
| 3355 |  |  |  | 4792 - 07.10.98 | 15.12.98 | Canalizzazioni IAC Mezzana |
| 3356 | 4356 | 4921 |  | 4481 - 11.01.96 4618 - 26.02.97 | 12.03.96 14.04.97 | Ristrutturazione CPC Locarno |
| 3357 | 4357 | 4914 |  | 4484 - 17.01.96 | 12.03.96 | Sme Breganzona |
| 3358 | 4358 |  |  | 4487 - 30.01.96 4741 - 11.04.98 | 16.04.96 03.07.98 | Sme Via Varesi Locarno risanamento |
| 3360 | 4360 | 4918 |  | 4553 - 03.07.96 | 13.11.96 | PILOBE 1a fase Bellinzona |
| 3363 | 4363 | 4925 |  | 4469 - 16.01.97 4747 - 14.05.98 5281 - 02.07.02 | 04.02.97 03.07.98 27.01.03 | CSIA Lugano nuova sede |
| 3364 |  | 4916 |  | 4521 - 23.04.96 | 25.06.96 | Biblioteca cantonale Villa Argentina Mendrisio |
| 3365 | 4365 |  |  | 4675 - 03.09.97 5084 - 06.02.01 | 02.12.97 18.09.01 | Ristrutturazione ristoranti e mescite scolastiche cantonali |
| 3367 | 4367 | 4933 |  | 4549 - 03.07.96 5059 - 07.11.00 | 11.11.96 29.01.01 | Scuola magistrale Locarno ampliamento e ristrutturazione |
| 3370 | 4370 | 4930 |  | 4617 - 26.02.97 4776 - 25.08.98 4994 - 11.04.00 | 26.06.97 01.12.98 26.06.00 | IBS e Laboratorio Cantonale Bellinzona |
| 3371 | 4371 | 4945 |  | 5005 - 16.05.00 | 18.09.00 | Sme Massagno ristrutturazione e ampliamento |
| 3372 | 4372 | 4946 |  | 4843 - 26.01.99 5079 - 30.01.01 | 09.03.99 23.04.01 | Sme Gravesano ristrutturazione e ampliamento |
| N° RIF. CONTABILE PROGETTO 941 59 xxxx | MG / RG | DECRETO LEGGE | DEFINIZIONE |
| Costr. | Arredo | Attrezz. | Acquisto | N° - Data | Data | Progetto / Opera |
| 3373 | 4373 | 4947 |  | 4821 - 16.12.98 5085 - 06.02.01 | 01.02.99 23.04.01 | Sme Bedigliora ampliamento |
| 3376 |  |  |  | 4848 - 09.02.99 | 20.02.00 | Centrale termica di quartiere Res. Governativa Bellinzona |
| 3378 |  | 4920 |  | 4583 - 15.10.96 | 12.03.97 | Esigenze logistiche edifici e spazi istituzione SUPSI |
| 3379 |  |  |  | 4650 - 28.05.97 | 23.06.97 | Ristrutturazione arsenale cantonale Bellinzona |
| 3380 | 4380 | 4926 |  | 4715 - 18.03.98 | 20.04.98 | Biblioteca e sopraelevazione blocco B Liceo Mendrisio |
| 3381 | 4381 |  |  | 4713 - 14.01.98 5182 - 11.12.01 | 20.04.98 18.02.02 | Sme Cevio |
| 3383 |  |  |  | 4812 - 25.11.98 | 02.02.99 | Capannone Liq-Shop arsenale Bellinzona |
| 3385 |  |  |  | 5498 - 30.04.04 | 11.05.04 | Sme Barbengo opere edilizia scolastica |
| 3386 |  |  |  | - | 08.10.98 | Pista ciclabile Bellinzona |
| 3388 | 4388 |  |  | 5048 - 17.10.00 5623 - 14.02.00 | 29.01.01 22.06.00 | Ristrutturazione CPT Trevano |
| 3389 | 4389 |  |  | 4882 - 13.04.99 | 04.10.99 | Res. governativa Bellinzona ascensori e ristr. interna |
| 3391 | 4391 |  |  | 4914 - 01.09.99 | 13.12.99 | Stabile ex UBS Lugano acquisto e sistemazione spazi PGL |
| 3393 | 4393 |  |  | 4914 - 01.09.99 | 13.12.99 | PGL 1/2 fase Lugano |
| 3394 |  |  |  | 5702 - 05.10.05 | 23.01.06 | Autorimessa e opere esterne scuole Mendrisio |
| 3395 |  |  |  | 5481 - 17.02.04 | 21.06.04 | RM2 Polca sottoceneri adattamento spazi e locazione |
| 3403 | 4403 | 4931 |  | 4966 - 25.01.00 | 10.10.00 | Pot. ministero pubblico e trib. penale cantonale Lugano |
| 3404 |  |  |  | 5037 - 26.09.00 5344 - 17.12.02 | 04.12.00 26.02.03 | Ampliamento e ristrutturazione biblioteca cantonale Lugano |
| 3405 |  |  |  | 5022 - 27.06.00 | 06.06.01 | Progetto comando polizia cantonale Giubiasco |
| 3408 | 4408 |  |  | 5120 - 22.05.01 | 27.06.01 | Sezione logistica Bellinzona acquisto e sistemazione sede |
| 3409 |  |  |  | 5121 - 22.05.01 | 27.06.01 | Centrale termica stabili Torretta Bellinzona |
| 3411 | 4411 | 4938 |  | 5168 - 24.10.01 | 10.12.01 | Torretta Bellinzona riorganizzazione spazi p.t. |
| 3415 | 4415 | 4936 |  | 5181 - 11.12.01 | 23.04.02 | Stabile Swisscom Bellinzona UPPI adeguamento spazi |
| 3416 | 4416 | 4939 |  | 5317 - 05.11.02 | 27.01.03 | PGL blocchi D-C Lugano ristrutturazione spazi Polca |
| 3417 | 4417 | 4948 |  | 5317 - 05.11.02 | 27.01.03 | CDO transitorio Polca Bellinzona |
| 3419 |  |  |  | 5244 - 23.04.02 5672 - 05.07.05 | 07.10.02 29.05.06 | Stabile collaudi Camorino ampliamento e risanamento |
| 3420 | 4420 |  |  | 5170 - 06.11.01 | 12.12.01 | Palazzo Orsoline 3° piano Bellinzona arredo cablaggi sist. |
| 3421 | 4421 | 4940 |  | 5227 - 26.03.02 5227a-24.09.02 | 27.06.02 02.12.02 | Ristrutturazione uffici circondariali tassazione Lugano |
| 3423 |  |  |  | 5306 - 25.09.02 | 26.01.04 | Realizzazione riorganizzazione stato civile |
| 3428 |  |  |  | 5353 - 14.01.03 | 26.02.03 | Liceo-OSC posteggi Mendrisio |
| 3430 |  |  |  | 5320 - 12.11.02 | 11.03.03 | Stabile Amministrativo 8 Bellinzona adeguamento spazi |
| 3432 |  |  |  | 5491 - 16.03.04 | 21.06.04 | RM1 polizia cantonale sopraceneri adattamento spazi |
| 3433 |  |  |  | 5492 - 16.03.04 | 21.06.04 | Ristrutturazione SUPSI Trevano |
| 3434 |  |  |  | 5548 - 30.06.04 | 20.09.04 | Polca Vedeggio Lamone adattamento spazi |
| 3444 |  |  |  | 5809 - 05.07.06 | 19.09.06 | PGL Giudice applicazione pena adeguamento legislazione |
| 3445 |  |  |  | RG 11.07.06 | - | CPC Locarno |
| 3446 |  |  |  | RG 19.11.06 | - | Rustico ICM Bellinzona |
| 3452 |  |  |  | RG 11.07.07 | - | Fortino Scarsetti Camorino |
| 3454 |  |  |  | 5960 - 04.11.07 | 12.11.07 | Nuova sede CPE Gerra Piano |
| 3457 |  |  |  | RG 11.06.08 | - | Deposito LC-ICM Bellinzona |
| 3469 |  |  |  | 6290 - 20.10.09 | 16.12.09 | Sede provvisoria polizia scientifica Giubiasco |
| 3474 |  |  |  | RG 15.12.09 | - | Aule supplementari Liceo cantonale Locarno |
| N° RIF. CONTABILE PROGETTO 941 59 xxxx | MG / RG | DECRETO LEGGE | DEFINIZIONE |
| Costr. | Arredo | Attrezz. | Acquisto | N° - Data | Data | Progetto / Opera |
| 3501 |  |  |  | - | 13.12.99 | Stabile amministrativo ex UBS Lugano acquisto |
| 3503 |  |  |  | - | 15.09.03 | Servizi sociali OSC Viganello acquisto |
| 3511 |  |  |  | 5488 - 16.03.04 | 11.05.04 | Sme terreno Giornico acquisto |
| 3521 |  |  |  | 5498 - 30.03.04 | 11.05.04 | Sme Barbengo riscatto aule |
| 3522 |  |  |  | 5300 - 24.02.02 | 27.01.03 | CPC Lugano acquisto |
| 3526 |  |  |  | 5460 - 13.01.04 | 24.03.04 | CPC Chiasso acquisto e progettazione |
| 3527 |  |  |  | RG 28.06.05 | - | Ex Armasuisse Olivone acquisto |
| 3529 |  |  |  | 6015 - 19.12.07 | 10.03.08 | Palasport Bellinzona acquisto |
|  | 4150 |  |  | 3226 - 20.10.87 | 30.11.87 | Ristrutturazione pretorio Mendrisio arredamento |
|  | 4195 |  |  | 3381 - 09.11.88 | 21.02.89 | Scuola laboratoriste Locarno arredamento |
|  | 4219 |  |  | 3422 - 15.03.89 3650 - 05.07.90 | 19.06.89 10.12.90 | Stabili fondazione Monte Verità Ascona arredamento |
|  | 4384 | 4927 |  | - | 05.10.98 | Scuola infermieri stabile S.Carlo Besso |
|  | 4422 |  |  | - | 12.03.91 | SAM parco macchine Bellinzona |
|  | 4430 | 4911 |  | 4336 - 06.12.94 | 06.02.95 | Uffici del lavoro Chiasso |
|  | 4431 |  |  | 4244 - 12.08.94 | 03.10.94 | OSC Locarno |
|  | 4432 |  |  | - | 22.12.94 | Scuola medico tecnica Locarno attrezzature didattiche |
|  | 4433 | 4912 |  | 4336 - 06.12.94 | 06.02.95 | Uffici del lavoro Muralto |
|  | 4434 | 4913 |  | 4336 - 06.12.94 | 06.02.95 | Uffici del lavoro Bellinzona |
|  | 4461 | 4932 |  | 5024 - 11.07.00 | 19.12.00 | Scuola medico tecnica Lugano |
|  |  | 4901 |  | 4074 - 17.03.93 | 20.04.93 | Sezione informatica STS Manno |
|  |  | 4903 |  | - | 10.11.93 | SAM macchinari Bellinzona |
|  |  | 4905 |  | 4208 - 08.02.94 | 19.04.94 | CSIA Lugano |
|  |  | 4924 |  | 4686 - 23.09.97 | 03.12.97 | SAM parco macchine Bellinzona sost. e potenziamento |
|  |  | 4934 |  | 5180 - 05.12.01 | 22.04.02 | Scuola tecnici abbigliamento Viganello attrezzature |
|  |  | 4935 |  | 5321 - 12.11.02 | 26.02.03 | SAM parco macchine 5°P Bellinzona sost. e potenziamento |
|  |  |  | 5001 | 4821 - 16.12.98 | 01.02.99 | Sme Bedigliora acquisizione terreno |
|  |  |  | 5002 | 4843 - 26.01.99 | 09.03.99 | Sme Gravesano mapp.167/8 |
|  |  |  | 5003 | 5492 - 16.03.04 | 21.06.04 | Ex Campus SUPSI Viganello |
|  |  |  | 5044 | 2209 - 26.01.77 2351 - 22.01.79 | 18.04.77 14.03.79 | Sme Gravesano |
|  |  |  | 5046 | 3180 - 26.05.87 | 24.06.87 | Sme Barbengo permuta |
|  |  |  | 5057 | 4484 - 17.01.96 | 12.03.96 | Sme Breganzona |
|  |  |  | 5075 | 3620 - 08.05.90 | 26.06.90 | Sme Pregassona |

## 2.	Situazione generale: descrizione

A livello generale, per le 134 opere trattate oggetto del presente messaggio si rileva un volume complessivo di lavori liquidati pari ad un costo effettivo di 512'471’712.-- franchi, a fronte di un credito originale complessivo votato di 516'090’184.-- franchi, che, adeguato ai rincari riconosciuti correnti pagati, raggiunge i 534'083’186.-- franchi globali. I rincari intervenuti si attestano pertanto a 17'993’002.-- franchi, pari al + 3.51% del costo complessivo sostenuto.

Dalla tabella riassuntiva (cfr. tabella A), risulta una situazione generale positiva caratterizzata complessivamente da un minor costo globale pari ad un importo di 3'618’472.-- franchi, corrispondenti al –0.70%, aspetto questo che conferma il rigore attuato in questi anni nell’attività di gestione e controllo dei progetti.

Più in dettaglio, si precisa come per 103 progetti (corrispondenti ad un volume liquidato di 358'543’975.-- franchi) il consuntivo è stato mantenuto nei limiti del credito concesso, risultandovi globalmente inferiore di 9'323'767.-- franchi (tabella B).

Si precisa come per alcune opere, la cui durata di esecuzione non ha di norma superato l’anno civile, gli importi deliberati non sono stati indicizzati mediante applicazione dell’indice dei prezzi al consumo, non calcolando pertanto il rincaro per il relativo periodo. Per le restanti opere il cui credito originale non è stato adeguato ai rincari, si rileva come non si disponga dei dati attualizzati a causa della modifica intervenuta con effetto primo settembre 2005 nel controlling dei progetti, le cui analisi contabili non sono più gestite attraverso la scheda “situazione cantiere comprendente rincari pagati” precedentemente in vigore in quanto ora assoggettate al sistema informativo SAP. Non essendo stati registrati superamenti dei crediti originali concessi, non si è ritenuto necessario dover desumere tali calcolazioni dalla banca dati del sistema SAP.

Per 9 progetti (corrispondenti ad un volume di lavori liquidati di 84'193’738.-- franchi), il consuntivo finale è superiore al credito originale votato ma inferiore al credito concesso adeguato ai rincari correnti riconosciuti. Conseguentemente il sorpasso è dovuto al pagamento dei rincari correnti (cfr. tabella C). Per queste opere si richiede la semplice ratifica della spesa.

Per 18 progetti (corrispondenti ad un volume di lavori liquidati di 67'180’625.-- franchi), il consuntivo finale è risultato superiore al credito concesso ma inferiore considerando i limiti cumulativi del 10% e del 100'000.-- franchi, fissati dall’articolo 25 della legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato quale sorpasso massimo per poter beneficiare della semplice ratifica (cfr. tabella D).

Tra queste opere:

- 5 (per un volume di lavori liquidati di 37'427’255.-- franchi) registrano una maggior spesa superiore ai 100'000.-- franchi, ma inferiore al 10% del credito concesso adeguato ai rincari correnti riconosciuti;

- 3 progetti (per un volume lavori liquidati di 931’964.-- franchi) palesano sorpassi superiori al 10% del credito totale ma ampiamente inferiori al limite di 100'000.-- franchi;

- per i restanti 10 progetti (pari ad un volume di lavori liquidati di 28'821’406.-- franchi) il sorpasso è stato inferiore sia al 10% del credito sia all’importo di 100'000.-- franchi.

Anche per queste opere si richiede la semplice ratifica della spesa.

Infine 2 progetti (corrispondenti ad un volume di lavori liquidati di 1'525’594.-- franchi) si sono conclusi registrando un superamento del credito disponibile superiore al 10% e a 100'000.-- franchi. Coerentemente alla legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato, per queste opere viene richiesta la ratifica dei crediti suppletori, analogamente a quanto viene domandato per altre due opere (corrispondenti ad un volume di lavori liquidati di 1'027’780.-- franchi), per le quali manca una formale approvazione da parte del Parlamento del relativo credito (cfr. tabella E).

Nelle tabelle riportate al capitolo 3 sono esposte le situazioni contabili di dettaglio sopracitate.

## 3.	Situazione di dettaglio: dati contabili

#### 3.1	Tabella A: situazione riassuntiva generale

| N° RIF. CONTABILE PROGETTO 941 59 xxxx | DEFINIZIONE | CREDITO VOTATO | LIQUIDAZ. (SPESA) | DIFF. +/- | DIFF. +/- % | TOTALE RINCARI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cos. | arr. | att. | acq. | PROGETTO/OPERA | (A) | (B) | (C=B-A) | (Cx100/A) | (D) |
| 3068 |  |  |  | Scuola sanitaria Bellinzona | 190'000 | 231'190 | 41'190 | 21.68% | 0 |
| 3072 |  |  |  | Casa Croci Mendrisio | 2'100'000 | 1'962'337 | -137'663 | -6.56% | 33'830 |
| 3117 |  |  |  | Sme Viganello | 14'798'000 | 14'915'170 | 117'170 | 0.79% | 469'446 |
| 3128 |  |  |  | Casa Ex Ostini Bellinzona | 0 | 43'303 | 43'303 | 0.00% | 0 |
| 3131 | 4131 |  |  | Sme Losone | 4'580'000 | 4'608'536 | 28'536 | 0.62% | 89'980 |
| 3136 | 4136 |  |  | Sme Tesserete | 8'769'000 | 9'470'947 | 701'947 | 8.00% | 1'136'892 |
| 3138 | 4138 |  |  | Gendarmeria Chiasso | 3'200'000 | 3'043'286 | -156'714 | -4.90% | 59'489 |
| 3149 | 4149 |  |  | Palazzo giustizia Lugano | 12'220'000 | 12'499'585 | 279'585 | 2.29% | 442'011 |
| 3156 | 4156 | 4919 |  | Amministrativo 4 Bellinzona | 39'830'000 | 39'646'309 | -183'691 | -0.46% | 1'223'298 |
| 3168 |  |  |  | Scuola tecnica Trevano PR | 538'000 | 518'238 | -19'762 | -3.67% | 0 |
| 3169 | 4169 | 4908 |  | SPAI Biasca | 36'902'000 | 36'581'548 | -320'452 | -0.87% | 4'175'054 |
| 3177 | 4177 |  |  | Informatica nelle scuole | 889'000 | 736'628 | -152'372 | -17.14% | 9'130 |
| 3198 |  |  |  | Sme impianti sportivi Gordola | 350'000 | 9'900 | -340'100 | -97.17% | 23'689 |
| 3202 |  |  |  | Dormitorio Mezzana | 28'260 | 28'260 | 0 | 0.00% | 0 |
| 3205 | 4205 |  |  | SPC Bellinzona | 9'325'000 | 9'892'652 | 567'652 | 6.09% | 948'835 |
| 3212 |  |  |  | Imp. elettrico Alpe Giumello | 250'000 | 283'812 | 33'812 | 13.52% | 0 |
| 3213 | 4213 |  |  | Pref. ex strade nazionali | 900'000 | 956'962 | 56'962 | 6.33% | 0 |
| 3218 |  |  |  | Rifugi di governo | 0 | 538'510 | 538'510 | 100.00% | 0 |
| 3221 |  |  |  | Padiglione artistico M. Verità | 50'000 | 14'128 | -35'872 | -71.74% | 0 |
| 3222 |  |  |  | Alpe di Urno | (RG) 0 | 190'451 | 190'451 | 0.00% | 2'332 |
| 3226 |  |  |  | Risanamento edifici | 3'420'000 | 3'216'635 | -203'365 | -5.95% | 15'209 |
| 3239 |  |  |  | Sme Lugano Besso | 18'918'000 | 18'083'606 | -834'394 | -4.41% | 631'649 |
| 3242 | 4242 |  |  | SAM Bellinzona 4a fase | 6'299'000 | 6'182'145 | -116'855 | -1.86% | 709'822 |
| 3243 |  |  |  | Piscina Bellinzona contributo | 2'000'000 | 2'000'000 | 0 | 0.00% | 0 |
| 3245 |  |  |  | Palazzo Orsoline Bellinzona | 5'700'000 | 6'137'897 | 437'897 | 7.68% | 92'985 |
| 3251 | 4251 | 4928 |  | Biblioteca Locarno 2a fase | 3'010'000 | 3'255'762 | 245'762 | 8.16% | 209'807 |
| 3262 |  |  |  | Chiesa S.Antonio Lugano | 2'010'000 | 1'731'936 | -278'064 | -13.83% | 14'785 |
| 3276 |  |  |  | Casa anziani Giubiasco | 8'770'000 | 8'809'287 | 39'287 | 0.45% | 168'464 |
| 3279 |  |  |  | Casa ex Solari Bellinzona | 64'000 | 29'697 | -34'303 | -53.60% | 0 |
| 3280 |  |  |  | St. amm. 2 Bellinzona | 730'000 | 683'878 | -46'122 | -6.32% | 11'354 |
| 3294 | 4294 | 4906 |  | Liceo Locarno | 19'423'000 | 20'314'595 | 891'595 | 4.59% | 617'229 |
| 3295 | 4295 | 4904 |  | Sc.alberghiera.Bellinzona | 12'511'680 | 12'280'699 | -230'981 | -1.85% | 361'098 |
| 3299 |  |  |  | Ristr.st.ex Pedotti Bellinzona | 180'000 | 0 | -180'000 | -100.00% | 0 |
| 3301 |  |  |  | Cen.raccolta carcasse G’sco | 781'000 | 980'870 | 199'870 | 25.59% | 31'694 |
| 3302 |  |  |  | Trasloco aule STS Trevano | 80'000 | 52'995 | -27'005 | -33.76% | 0 |
| 3304 |  |  |  | Cablaggio pretori Polca | 3'700'000 | 3'463'171 | -236'829 | -6.40% | 20'661 |
| 3305 |  |  |  | Centrale TT Res.Gov.B’zona | 1'715'000 | 1'721'023 | 6'023 | 0.35% | 21'316 |
| 3311 |  |  |  | STS 1a fase Trevano | 1'360'000 | 1'352'781 | -7'219 | -0.53% | 47'182 |
| 3313 |  | 4909 |  | Ex Croydor Giubiasco polizia | 660'000 | 586'370 | -73'630 | -11.16% | 10'912 |
| 3314 |  |  |  | OSC antincendio Mendrisio | 4'124'994 | 4'124'477 | -517 | -0.01% | 71'009 |
| 3318 |  |  |  | Centro man.stradale Noranco | 186'000 | 177'420 | -8'580 | -4.61% | 0 |
| 3336 | 4336 | 4915 |  | SAM Bellinzona 5a fase | 11'500'000 | 11'404'689 | -95'311 | -0.83% | 261'613 |
| 3340 | 4340 | 4944 |  | CPE Viganello | 352'000 | 307'655 | -44'345 | -12.60% | 0 |
| N° RIF. CONTABILE PROGETTO 941 59 xxxx | DEFINIZIONE | CREDITO VOTATO | LIQUIDAZ. (SPESA) | DIFF. +/- | DIFF. +/- % | TOTALE RINCARI |
| cos. | arr. | att. | acq. | PROGETTO/OPERA | (A) | (B) | (C=B-A) | (Cx100/A) | (D) |
| 3341 | 4341 | 4943 |  | Servizi sociali OSC Viganello | 4'290'000 | 3'900'399 | -389'601 | -9.08% | 0 |
| 3342 |  |  |  | St. mapp.842 Breganzona | 150'000 | 151'007 | 1'007 | 0.67% | 0 |
| 3343 |  |  |  | Nuovi magazzini SSE B’zona | 828'000 | 821'294 | -6'706 | -0.81% | 1'035 |
| 3344 | 4344 |  |  | Ristr. sme di commercio | 1'723'000 | 1'422'436 | -300'564 | -17.44% | 0 |
| 3353 |  |  |  | Ristr.isole Brissago contributo | 322'500 | 322'500 | 0 | 0.00% | 0 |
| 3354 |  |  |  | Mercato coperto G'sco contr. | 681'000 | 681'000 | 0 | 0.00% | 0 |
| 3355 |  |  |  | Canalizzazioni IAC Mezzana | 650'000 | 641'510 | -8'490 | -1.31% | 45'881 |
| 3356 | 4356 | 4921 |  | CPC Locarno | 9'908'000 | 9'754'770 | -153'230 | -1.55% | 319'347 |
| 3357 | 4357 | 4914 |  | Sme Breganzona | 17'600'000 | 15'959'083 | -1'640'917 | -9.32% | 474'892 |
| 3358 | 4358 |  |  | Sme Via Varesi Locarno | 5'330'000 | 5'293'795 | -36'205 | -0.68% | 156'826 |
| 3360 | 4360 | 4918 |  | PILOBE 1a fase Bellinzona | 4'308'250 | 4'578'226 | 269'976 | 6.27% | 45'676 |
| 3363 | 4363 | 4925 |  | CSIA Lugano | 12'963'000 | 12'954'599 | -8'401 | -0.06% | 348'291 |
| 3364 |  | 4916 |  | Biblioteca cantonale M’sio | 523'000 | 498'761 | -24'239 | -4.63% | 0 |
| 3365 | 4365 |  |  | Ristoranti e mescite scolastici | 1'450'000 | 1'439'622 | -10'378 | -0.72% | 39'763 |
| 3367 | 4367 | 4933 |  | Magistrale Locarno | 18'070'000 | 17'800'950 | -269'050 | -1.49% | 768'353 |
| 3370 | 4370 | 4930 |  | IBS_LC Bellinzona | 21'686'000 | 21'718'222 | 32'222 | 0.15% | 1'888'151 |
| 3371 | 4371 | 4945 |  | Sme Massagno | 7'623'000 | 6'920'457 | -702'543 | -9.22% | 570'900 |
| 3372 | 4372 | 4946 |  | Sme Gravesano | 11'961'000 | 11'958'650 | -2'350 | -0.02% | 545'777 |
| 3373 | 4374 | 4947 |  | Sme Bedigliora | 5'006'000 | 4'700'695 | -305'305 | -6.10% | 212'633 |
| 3376 |  |  |  | Centrale termica Res.gov. | 2'900'000 | 3'140'775 | 240'775 | 8.30% | 45'221 |
| 3378 |  | 4920 |  | SUPSI Lugano | 4'414'917 | 4'414'917 | 0 | 0.00% | 190'343 |
| 3379 |  |  |  | Arsenale cantonale B’zona | 600'000 | 610'037 | 10'037 | 1.67% | 1'134 |
| 3380 | 4380 | 4926 |  | Liceo sopraelev. Mendrisio | 3'453'735 | 3'305'431 | -148'304 | -4.29% | 109'681 |
| 3381 |  |  |  | Sme Cevio | 9'986'792 | 10'078'081 | 91'289 | 0.91% | 7'468 |
| 3383 |  |  |  | Arsenale capannone B’zona | 450'000 | 444'805 | -5'195 | -1.15% | 3'917 |
| 3385 |  |  |  | Sme Barbengo | 350'000 | 331'236 | -18'764 | -5.36% | 0 |
| 3386 |  |  |  | Pista ciclabile Bellinzona | 420'000 | 419'956 | -44 | -0.01% | 6'899 |
| 3388 | 4388 |  |  | Ristrutturazione CPT Trevano | 2'305'000 | 2'296'411 | -8'589 | -0.37% | 10'641 |
| 3389 | 4389 |  |  | Pal. amm. ascensori B'zona | 1'550'000 | 1'587'200 | 37'200 | 2.40% | 23'134 |
| 3391 | 4391 |  |  | Stabile ex UBS Lugano | 5'623'500 | 5'613'748 | -9'752 | -0.17% | 23'169 |
| 3393 | 4393 |  |  | PGL 1/2 fase Lugano | 2'092'000 | 2'081'881 | -10'119 | -0.48% | 792 |
| 3394 |  |  |  | Autorimessa scuole M’sio | 1'123'000 | 1'122'678 | -322 | -0.03% | 0 |
| 3395 |  |  |  | RM2 Polca sottoceneri | 977'987 | 974'086 | -3'901 | -0.40% | 0 |
| 3403 | 4403 | 4931 |  | Pot.ministero pubbl.e trib.pen. | 370'000 | 416'962 | 46'962 | 12.69% | 32'694 |
| 3404 |  |  |  | Biblioteca Lugano | 8'125'900 | 8'132'418 | 6'518 | 0.08% | 0 |
| 3405 |  |  |  | CDO Polca Giubiasco | 6'200'000 | 6'286'978 | 86'978 | 1.40% | 0 |
| 3408 | 4408 |  |  | Sezione logistica Bellinzona | 3'950'000 | 3'880'124 | -69'876 | -1.77% | 8'832 |
| 3409 |  |  |  | Centrale Torretta Bellinzona | 2'600'000 | 2'597'783 | -2'217 | -0.09% | 3'712 |
| 3411 | 4411 | 4938 |  | Torretta Bellinzona | 1'910'000 | 1'823'303 | -86'697 | -4.54% | 9'622 |
| 3415 | 4415 | 4936 |  | St.Swisscom Bellinzona UPP | 335'350 | 286'140 | -49'210 | -14.67% | 0 |
| 3416 | 4416 | 4939 |  | PGL blocchi D-C Lugano | 756'500 | 782'130 | 25'630 | 3.39% | 0 |
| 3417 | 4417 | 4948 |  | CDO transitorio Bellinzona | 369'000 | 351'086 | -17'914 | -4.85% | 0 |
| 3419 |  |  |  | Stabile collaudi Camorino | 6'618'100 | 6'440'053 | -178'047 | -2.69% | 0 |
| 3420 | 4420 |  |  | Pal.Orsoline 3° piano B’zona | 295'000 | 289'816 | -5'184 | -1.76% | 0 |
| 3421 | 4421 | 4940 |  | Ristr. uffici tassazione | 4'878'000 | 4'859'933 | -18'067 | -0.37% | 0 |
| 3423 |  |  |  | Riorganizzazione stato civile | 1'090'320 | 826'815 | -263'505 | -24.17% | 0 |
| 3428 |  |  |  | Liceo-OSC posteggi M’sio | 420'000 | 420'000 | 0 | 0.00% | 0 |
| N° RIF. CONTABILE PROGETTO 941 59 xxxx | DEFINIZIONE | CREDITO VOTATO | LIQUIDAZ. (SPESA) | DIFF. +/- | DIFF. +/- % | TOTALE RINCARI |
| cos. | arr. | att. | acq. | PROGETTO/OPERA | (A) | (B) | (C=B-A) | (Cx100/A) | (D) |
| 3430 |  |  |  | Amministrativo 8 Bellinzona | 2'087'000 | 1'963'796 | -123'204 | -5.90% | 0 |
| 3432 |  |  |  | RM1 POLCA sopraceneri | 375'592 | 312'506 | -63'086 | -16.80% | 0 |
| 3433 |  |  |  | Ristrutt.DACD Trevano | 2'900'000 | 2'900'000 | 0 | 0.00% | 0 |
| 3434 |  |  |  | POLCA Vedeggio Lamone | 420'400 | 305'129 | -115'271 | -27.42% | 0 |
| 3444 |  |  |  | PGL Giudice appl. Pena | 280'500 | 279'803 | -697 | -0.25% | 0 |
| 3445 |  |  |  | CPC Locarno | 46'640 | 42'693 | -3'947 | -8.46% | 0 |
| 3446 |  |  |  | Rustico ICM Bellinzona | 150'640 | 148'643 | -1'997 | -1.33% | 0 |
| 3452 |  |  |  | Fortino Scarsetti Camorino | 200'000 | 194'661 | -5'339 | -2.67% | 0 |
| 3454 |  |  |  | Nuova sede CPE Gerra Piano | 852'000 | 825'910 | -26'090 | -3.06% | 0 |
| 3457 |  |  |  | Deposito LC-ICM Bellinzona | 200'000 | 199'979 | -21 | -0.01% | 0 |
| 3469 |  |  |  | Sede provv.scientifica G’sco | 983'000 | 983'000 | 0 | 0.00% | 0 |
| 3474 |  |  |  | Aule suppl. Liceo Locarno | 0 | 489'270 | 489'270 | 100.00% | 0 |
| 3501 |  |  |  | St.amministr.ex UBS Lugano | 12'272'000 | 12'271'700 | -300 | 0.00% | 0 |
| 3503 |  |  |  | Servizi sociali OSC Viganello | 6'200'000 | 6'200'000 | 0 | 0.00% | 0 |
| 3511 |  |  |  | Sme terreno Giornico | 682'227 | 682'227 | 0 | 0.00% | 0 |
| 3521 |  |  |  | Sme Barbengo | 500'000 | 500'000 | 0 | 0.00% | 0 |
| 3522 |  |  |  | CPC Lugano | 15'020'000 | 15'014'662 | -5'338 | -0.04% | 0 |
| 3526 |  |  |  | CPC Chiasso | 8'520'000 | 8'512'509 | -7'491 | -0.09% | 0 |
| 3527 |  |  |  | Ex Armasuisse Olivone | 200'000 | 200'000 | 0 | 0.00% | 0 |
| 3529 |  |  |  | Palasport Bellinzona | 1'650'000 | 1'600'000 | -50'000 | -3.03% | 0 |
|  | 4150 |  |  | Ristr. pretorio Mendrisio | 418'000 | 544'724 | 126'724 | 30.32% | 0 |
|  | 4195 |  |  | Sc.laboratoriste Locarno | 185'000 | 193'290 | 8'290 | 4.48% | 0 |
|  | 4219 |  |  | Stabili Monte Verità Ascona | 200'000 | 175'878 | -24'122 | -12.06% | 0 |
|  | 4384 | 4927 |  | Sc.infermieri S.Carlo Besso | 328'000 | 306'192 | -21'808 | -6.65% | 3'949 |
|  | 4422 |  |  | SAM parco macchine B’zona | 190'000 | 184'444 | -5'556 | -2.92% | 0 |
|  | 4430 | 4911 |  | Uffici del lavoro Chiasso | 144'500 | 90'174 | -54'326 | -37.60% | 0 |
|  | 4431 |  |  | OSC Locarno | 60'000 | 44'311 | -15'689 | -26.15% | 0 |
|  | 4432 |  |  | Sc.medico tecnica Locarno | 170'200 | 119'117 | -51'083 | -30.01% | 1'633 |
|  | 4433 | 4912 |  | Uffici del lavoro Muralto | 140'500 | 88'623 | -51'877 | -36.92% | 0 |
|  | 4434 | 4913 |  | Uffici del lavoro Bellinzona | 66'500 | 60'419 | -6'081 | -9.14% | 0 |
|  | 4461 | 4932 |  | Sc. medico tecnica Lugano | 196'000 | 152'331 | -43'669 | -22.28% | 0 |
|  |  | 4901 |  | Sez.informatica STS Manno | 3'130'000 | 3'129'768 | -232 | -0.01% | 0 |
|  |  | 4903 |  | SAM macchinari Bellinzona | 1'000'000 | 999'070 | -930 | -0.09% | 0 |
|  |  | 4905 |  | CSIA Lugano | 17'700 | 17'700 | 0 | 0.00% | 0 |
|  |  | 4924 |  | SAM parco macchine B’zona | 1'000'000 | 997'358 | -2'642 | -0.26% | 0 |
|  |  | 4934 |  | Sc.tecnici abbigliam. Viganello | 412'000 | 405'864 | -6'136 | -1.49% | 0 |
|  |  | 4935 |  | SAM parco macch.5°P B’zona | 1'200'000 | 1'200'000 | 0 | 0.00% | 0 |
|  |  |  | 5001 | Sme Bedigliora | 240'000 | 113'658 | -126'342 | -52.64% | 37'539 |
|  |  |  | 5002 | Sme Gravesano mapp.167/8 | 555'000 | 558'316 | 3'316 | 0.60% | 144'322 |
|  |  |  | 5003 | Ex Campus SUPSI Viganello | 9'020'000 | 9'006'586 | -13'414 | -0.15% | 0 |
|  |  |  | 5044 | Sme Gravesano | 315'000 | 292'602 | -22'398 | -7.11% | 0 |
|  |  |  | 5046 | Sme Barbengo permuta | 230'000 | 200'000 | -30'000 | -13.04% | 0 |
|  |  |  | 5057 | Sme Breganzona | 1'530'000 | 1'526'600 | -3'400 | -0.22% | 0 |
|  |  |  | 5075 | Sme Pregassona | 150'000 | 36'100 | -113'900 | -75.93% | 0 |
| Totali | 516'090’184 | 512'471’712 | -3'618’472 | -0.70% | 17'993’002 |

#### 3.2	Tabella B: situazione opere senza superamento del credito originale concesso

| N° RIF. CONTABILE PROGETTO 941 59 xxxx | DEFINIZIONE | CREDITO VOTATO | LIQUIDAZ. (SPESA) | DIFF. +/- | DIFF. +/- % | TOTALE RINCARI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cos. | arr. | att. | acq. | PROGETTO/OPERA | (A) | (B) | (C=B-A) | (Cx100/A) | (D) |
| 3072 |  |  |  | Casa Croci Mendrisio | 2'100'000 | 1'962'337 | -137'663 | -6.56% | 33'830 |
| 3138 | 4138 |  |  | Gendarmeria Chiasso | 3'200'000 | 3'043'286 | -156'714 | -4.90% | 59'489 |
| 3156 | 4156 | 4919 |  | Amministrativo 4 Bellinzona | 39'830'000 | 39'646'309 | -183'691 | -0.46% | 1'223'298 |
| 3168 |  |  |  | Scuola tecnica Trevano PR | 538'000 | 518'238 | -19'762 | -3.67% | 0 |
| 3169 | 4169 | 4908 |  | SPAI Biasca | 36'902'000 | 36'581'548 | -320'452 | -0.87% | 4'175'054 |
| 3177 | 4177 |  |  | Informatica nelle scuole | 889'000 | 736'628 | -152'372 | -17.14% | 9'130 |
| 3198 |  |  |  | Sme impianti sportivi Gordola | 350'000 | 9'900 | -340'100 | -97.17% | 23'689 |
| 3202 |  |  |  | Dormitorio Mezzana | 28'260 | 28'260 | 0 | 0.00% | 0 |
| 3221 |  |  |  | Padiglione artistico M. Verità | 50'000 | 14'128 | -35'872 | -71.74% | 0 |
| 3222 |  |  |  | Alpe di Urno | (RG) 0 | 190'451 | 190'451 | 0.00% | 2'332 |
| 3226 |  |  |  | Risanamento edifici | 3'420'000 | 3'216'635 | -203'365 | -5.95% | 15'209 |
| 3239 |  |  |  | Sme Lugano Besso | 18'918'000 | 18'083'606 | -834'394 | -4.41% | 631'649 |
| 3242 | 4242 |  |  | SAM Bellinzona 4a fase | 6'299'000 | 6'182'145 | -116'855 | -1.86% | 709'822 |
| 3243 |  |  |  | Piscina Bellinzona contributo | 2'000'000 | 2'000'000 | 0 | 0.00% | 0 |
| 3262 |  |  |  | Chiesa S.Antonio Lugano | 2'010'000 | 1'731'936 | -278'064 | -13.83% | 14'785 |
| 3279 |  |  |  | Casa ex Solari Bellinzona | 64'000 | 29'697 | -34'303 | -53.60% | 0 |
| 3280 |  |  |  | St. amm. 2 Bellinzona | 730'000 | 683'878 | -46'122 | -6.32% | 11'354 |
| 3295 | 4295 | 4904 |  | Sc.alberghiera.Bellinzona | 12'511'680 | 12'280'699 | -230'981 | -1.85% | 361'098 |
| 3299 |  |  |  | Ristr.st.ex Pedotti Bellinzona | 180'000 | 0 | -180'000 | -100.00% | 0 |
| 3302 |  |  |  | Trasloco aule STS Trevano | 80'000 | 52'995 | -27'005 | -33.76% | 0 |
| 3304 |  |  |  | Cablaggio pretori Polca | 3'700'000 | 3'463'171 | -236'829 | -6.40% | 20'661 |
| 3311 |  |  |  | STS 1a fase Trevano | 1'360'000 | 1'352'781 | -7'219 | -0.53% | 47'182 |
| 3313 |  | 4909 |  | Ex Croydor Giubiasco polizia | 660'000 | 586'370 | -73'630 | -11.16% | 10'912 |
| 3314 |  |  |  | OSC antincendio Mendrisio | 4'124'994 | 4'124'477 | -517 | -0.01% | 71'009 |
| 3318 |  |  |  | Centro man.stradale Noranco | 186'000 | 177'420 | -8'580 | -4.61% | 0 |
| 3336 | 4336 | 4915 |  | SAM Bellinzona 5a fase | 11'500'000 | 11'404'689 | -95'311 | -0.83% | 261'613 |
| 3340 | 4340 | 4944 |  | CPE Viganello | 352'000 | 307'655 | -44'345 | -12.60% | 0 |
| 3341 | 4341 | 4943 |  | Servizi sociali OSC Viganello | 4'290'000 | 3'900'399 | -389'601 | -9.08% | 0 |
| 3343 |  |  |  | Nuovi magazzini SSE B’zona | 828'000 | 821'294 | -6'706 | -0.81% | 1'035 |
| 3344 | 4344 |  |  | Ristr. sme di commercio | 1'723'000 | 1'422'436 | -300'564 | -17.44% | 0 |
| 3353 |  |  |  | Ristr.isole Brissago contributo | 322'500 | 322'500 | 0 | 0.00% | 0 |
| 3354 |  |  |  | Mercato coperto G'sco contr. | 681'000 | 681'000 | 0 | 0.00% | 0 |
| 3355 |  |  |  | Canalizzazioni IAC Mezzana | 650'000 | 641'510 | -8'490 | -1.31% | 45'881 |
| 3356 | 4356 | 4921 |  | CPC Locarno | 9'908'000 | 9'754'770 | -153'230 | -1.55% | 319'347 |
| 3357 | 4357 | 4914 |  | Sme Breganzona | 17'600'000 | 15'959'083 | -1'640'917 | -9.32% | 474'892 |
| 3358 | 4358 |  |  | Sme Via Varesi Locarno | 5'330'000 | 5'293'795 | -36'205 | -0.68% | 156'826 |
| 3363 | 4363 | 4925 |  | CSIA Lugano | 12'963'000 | 12'954'599 | -8'401 | -0.06% | 348'291 |
| 3364 |  | 4916 |  | Biblioteca cantonale M’sio | 523'000 | 498'761 | -24'239 | -4.63% | 0 |
| 3365 | 4365 |  |  | Ristoranti e mescite scolastici | 1'450'000 | 1'439'622 | -10'378 | -0.72% | 39'763 |
| 3367 | 4367 | 4933 |  | Magistrale Locarno | 18'070'000 | 17'800'950 | -269'050 | -1.49% | 768'353 |
| 3371 | 4371 | 4945 |  | Sme Massagno | 7'623'000 | 6'920'457 | -702'543 | -9.22% | 570'900 |
| 3372 | 4372 | 4946 |  | Sme Gravesano | 11'961'000 | 11'958'650 | -2'350 | -0.02% | 545'777 |
| 3373 | 4373 | 4947 |  | Sme Bedigliora | 5'006'000 | 4'700'695 | -305'305 | -6.10% | 212'633 |
| 3378 |  | 4920 |  | SUPSI Lugano | 4'414'917 | 4'414'917 | 0 | 0.00% | 190'343 |
| 3380 | 4380 | 4926 |  | Liceo sopraelev. Mendrisio | 3'453'735 | 3'305'431 | -148'304 | -4.29% | 109'681 |
| N° RIF. CONTABILE PROGETTO 941 59 xxxx | DEFINIZIONE | CREDITO VOTATO | LIQUIDAZ. (SPESA) | DIFF. +/- | DIFF. +/- % | TOTALE RINCARI |
| cos. | arr. | att. | acq. | PROGETTO/OPERA | (A) | (B) | (C=B-A) | (Cx100/A) | (D) |
| 3383 |  |  |  | Arsenale capannone B’zona | 450'000 | 444'805 | -5'195 | -1.15% | 3'917 |
| 3385 |  |  |  | Sme Barbengo | 350'000 | 331'236 | -18'764 | -5.36% | 0 |
| 3386 |  |  |  | Pista ciclabile Bellinzona | 420'000 | 419'956 | -44 | -0.01% | 6'899 |
| 3388 | 4388 |  |  | Ristrutturazione CPT Trevano | 2'305'000 | 2'296'411 | -8'589 | -0.37% | 10'641 |
| 3391 | 4391 |  |  | Stabile ex UBS Lugano | 5'623'500 | 5'613'748 | -9'752 | -0.17% | 23'169 |
| 3393 | 4393 |  |  | PGL 1/2 fase Lugano | 2'092'000 | 2'081'881 | -10'119 | -0.48% | 792 |
| 3394 |  |  |  | Autorimessa scuole M’sio | 1'123'000 | 1'122'678 | -322 | -0.03% | 0 |
| 3395 |  |  |  | RM2 Polca sottoceneri | 977'987 | 974'086 | -3'901 | -0.40% | 0 |
| 3408 | 4408 |  |  | Sezione logistica Bellinzona | 3'950'000 | 3'880'124 | -69'876 | -1.77% | 8'832 |
| 3409 |  |  |  | Centrale Torretta Bellinzona | 2'600'000 | 2'597'783 | -2'217 | -0.09% | 3'712 |
| 3411 | 4411 | 4938 |  | Torretta Bellinzona | 1'910'000 | 1'823'303 | -86'697 | -4.54% | 9'622 |
| 3415 | 4415 | 4936 |  | St.Swisscom Bellinzona UPP | 335'350 | 286'140 | -49'210 | -14.67% | 0 |
| 3417 | 4417 | 4948 |  | CDO transitorio Bellinzona | 369'000 | 351'086 | -17'914 | -4.85% | 0 |
| 3419 |  |  |  | Stabile collaudi Camorino | 6'618'100 | 6'440'053 | -178'047 | -2.69% | 0 |
| 3420 | 4420 |  |  | Pal.Orsoline 3° piano B’zona | 295'000 | 289'816 | -5'184 | -1.76% | 0 |
| 3421 | 4421 | 4940 |  | Ristr. uffici tassazione | 4'878'000 | 4'859'933 | -18'067 | -0.37% | 0 |
| 3423 |  |  |  | Riorganizzazione stato civile | 1'090'320 | 826'815 | -263'505 | -24.17% | 0 |
| 3428 |  |  |  | Liceo-OSC posteggi M’sio | 420'000 | 420'000 | 0 | 0.00% | 0 |
| 3430 |  |  |  | Amministrativo 8 Bellinzona | 2'087'000 | 1'963'796 | -123'204 | -5.90% | 0 |
| 3432 |  |  |  | RM1 POLCA sopraceneri | 375'592 | 312'506 | -63'086 | -16.80% | 0 |
| 3433 |  |  |  | Ristrutt.DACD Trevano | 2'900'000 | 2'900'000 | 0 | 0.00% | 0 |
| 3434 |  |  |  | POLCA Vedeggio Lamone | 420'400 | 305'129 | -115'271 | -27.42% | 0 |
| 3444 |  |  |  | PGL Giudice appl. Pena | 280'500 | 279'803 | -697 | -0.25% | 0 |
| 3445 |  |  |  | CPC Locarno | 46'640 | 42'693 | -3'947 | -8.46% | 0 |
| 3446 |  |  |  | Rustico ICM Bellinzona | 150'640 | 148'643 | -1'997 | -1.33% | 0 |
| 3452 |  |  |  | Fortino Scarsetti Camorino | 200'000 | 194'661 | -5'339 | -2.67% | 0 |
| 3454 |  |  |  | Nuova sede CPE Gerra Piano | 852'000 | 825'910 | -26'090 | -3.06% | 0 |
| 3457 |  |  |  | Deposito LC-ICM Bellinzona | 200'000 | 199'979 | -21 | -0.01% | 0 |
| 3469 |  |  |  | Sede provv.scientifica G’sco | 983'000 | 983'000 | 0 | 0.00% | 0 |
| 3501 |  |  |  | St.amministr.ex UBS Lugano | 12'272'000 | 12'271'700 | -300 | 0.00% | 0 |
| 3503 |  |  |  | Servizi sociali OSC Viganello | 6'200'000 | 6'200'000 | 0 | 0.00% | 0 |
| 3511 |  |  |  | Sme terreno Giornico | 682'227 | 682'227 | 0 | 0.00% | 0 |
| 3521 |  |  |  | Sme Barbengo | 500'000 | 500'000 | 0 | 0.00% | 0 |
| 3522 |  |  |  | CPC Lugano | 15'020'000 | 15'014'662 | -5'338 | -0.04% | 0 |
| 3526 |  |  |  | CPC Chiasso | 8'520'000 | 8'512'509 | -7'491 | -0.09% | 0 |
| 3527 |  |  |  | Ex Armasuisse Olivone | 200'000 | 200'000 | 0 | 0.00% | 0 |
| 3529 |  |  |  | Palasport Bellinzona | 1'650'000 | 1'600'000 | -50'000 | -3.03% | 0 |
|  | 4219 |  |  | Stabili Monte Verità Ascona | 200'000 | 175'878 | -24'122 | -12.06% | 0 |
|  | 4384 | 4927 |  | Sc.infermieri S.Carlo Besso | 328'000 | 306'192 | -21'808 | -6.65% | 3'949 |
|  | 4422 |  |  | SAM parco macchine B’zona | 190'000 | 184'444 | -5'556 | -2.92% | 0 |
|  | 4430 | 4911 |  | Uffici del lavoro Chiasso | 144'500 | 90'174 | -54'326 | -37.60% | 0 |
|  | 4431 |  |  | OSC Locarno | 60'000 | 44'311 | -15'689 | -26.15% | 0 |
|  | 4432 |  |  | Sc.medico tecnica Locarno | 170'200 | 119'117 | -51'083 | -30.01% | 1'633 |
|  | 4433 | 4912 |  | Uffici del lavoro Muralto | 140'500 | 88'623 | -51'877 | -36.92% | 0 |
|  | 4434 | 4913 |  | Uffici del lavoro Bellinzona | 66'500 | 60'419 | -6'081 | -9.14% | 0 |
|  | 4461 | 4932 |  | Sc. medico tecnica Lugano | 196'000 | 152'331 | -43'669 | -22.28% | 0 |
|  |  | 4901 |  | Sez.informatica STS Manno | 3'130'000 | 3'129'768 | -232 | -0.01% | 0 |
|  |  | 4903 |  | SAM macchinari Bellinzona | 1'000'000 | 999'070 | -930 | -0.09% | 0 |
|  |  | 4905 |  | CSIA Lugano | 17'700 | 17'700 | 0 | 0.00% | 0 |
| N° RIF. CONTABILE PROGETTO 941 59 xxxx | DEFINIZIONE | CREDITO VOTATO | LIQUIDAZ. (SPESA) | DIFF. +/- | DIFF. +/- % | TOTALE RINCARI |
| cos. | arr. | att. | acq. | PROGETTO/OPERA | (A) | (B) | (C=B-A) | (Cx100/A) | (D) |
|  |  | 4924 |  | SAM parco macchine B’zona | 1'000'000 | 997'358 | -2'642 | -0.26% | 0 |
|  |  | 4934 |  | Sc.tecnici abbigliam. Viganello | 412'000 | 405'864 | -6'136 | -1.49% | 0 |
|  |  | 4935 |  | SAM parco macch.5°P B’zona | 1'200'000 | 1'200'000 | 0 | 0.00% | 0 |
|  |  |  | 5001 | Sme Bedigliora | 240'000 | 113'658 | -126'342 | -52.64% | 37'539 |
|  |  |  | 5003 | Ex Campus SUPSI Viganello | 9'020'000 | 9'006'586 | -13'414 | -0.15% | 0 |
|  |  |  | 5044 | Sme Gravesano | 315'000 | 292'602 | -22'398 | -7.11% | 0 |
|  |  |  | 5046 | Sme Barbengo permuta | 230'000 | 200'000 | -30'000 | -13.04% | 0 |
|  |  |  | 5057 | Sme Breganzona | 1'530'000 | 1'526'600 | -3'400 | -0.22% | 0 |
|  |  |  | 5075 | Sme Pregassona | 150'000 | 36'100 | -113'900 | -75.93% | 0 |
| Totali | 367'867’742 | 358'543’975 | -9'323’767 | -2.53% | 11'576’543 |

#### 3.3	Tabella C: situazione opere con superamento del credito votato causato dal pagamento dei rincari (richiesta di ratifica della spesa)

| N° RIF. CONTABILE PROGETTO 941 59 xxxx | DEFINIZIONE | CREDITO VOTATO | LIQUIDAZ. (SPESA) | COSTI +/- | DIFF. +/- % | TOTALE RINCARI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cos. | arr. | att. | acq. | PROGETTO/OPERA | (A) | (B) | (C=B-A) | (Cx100/A) | (D) |
| 3117 |  |  |  | Sme Viganello | 14'798'000 | 14'915'170 | 117'170 | 0.79% | 469'446 |
| 3131 | 4131 |  |  | Sme Losone | 4'580'000 | 4'608'536 | 28'536 | 0.62% | 89'980 |
| 3136 | 4136 |  |  | Sme Tesserete | 8'769'000 | 9'470'947 | 701'947 | 8.00% | 1'136'892 |
| 3149 | 4149 |  |  | Palazzo giustizia Lugano | 12'220'000 | 12'499'585 | 279'585 | 2.29% | 442'011 |
| 3205 | 4205 |  |  | SPC Bellinzona | 9'325'000 | 9'892'652 | 567'652 | 6.09% | 948'835 |
| 3276 |  |  |  | Casa anziani Giubiasco | 8'770'000 | 8'809'287 | 39'287 | 0.45% | 168'464 |
| 3305 |  |  |  | Centrale TT Res.Gov.B’zona | 1'715'000 | 1'721'023 | 6'023 | 0.35% | 21'316 |
| 3370 | 4370 | 4930 |  | IBS_LC Bellinzona | 21'686'000 | 21'718'222 | 32'222 | 0.15% | 1'888'151 |
|  |  |  | 5002 | Sme Gravesano mapp.167/8 | 555'000 | 558'316 | 3'316 | 0.60% | 144'322 |
| Totali | 82'418’000 | 84'193’738 | 1'775’738 | 2.15% | 5'309’417 |

#### 3.4	Tabella D: situazione opere con superamento del credito votato inferiore al limite del 10% e 100'000.-- franchi (richiesta di ratifica della spesa)

| N° RIF. CONTABILE PROGETTO 941 59 xxxx | DEFINIZIONE | CREDITO VOTATO | LIQUIDAZ. (SPESA) | COSTI +/- | DIFF. +/- % | TOTALE RINCARI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cos. | arr. | att. | acq. | PROGETTO/OPERA | (A) | (B) | (C=B-A) | (Cx100/A) | (D) |
| 3068 |  |  |  | Scuola sanitaria Bellinzona | 190'000 | 231'190 | 41'190 | 21.68% | 0 |
| 3128 |  |  |  | Casa Ex Ostini Bellinzona | (RG) 0 | 43'303 | 43'303 | 0.00% | 0 |
| 3212 |  |  |  | Imp. elettrico Alpe Giumello | 250'000 | 283'812 | 33'812 | 13.52% | 0 |
| 3213 | 4213 |  |  | Pref. ex strade nazionali | 900'000 | 956'962 | 56'962 | 6.33% | 0 |
| 3245 |  |  |  | Palazzo Orsoline Bellinzona | 5'700'000 | 6'137'897 | 437'897 | 7.68% | 92'985 |
| 3251 | 4251 | 4928 |  | Biblioteca Locarno 2a fase | 3'010'000 | 3'255'762 | 245'762 | 8.16% | 209'807 |
| 3294 | 4294 | 4906 |  | Liceo Locarno | 19'423'000 | 20'314'595 | 891'595 | 4.59% | 617'229 |
| 3342 |  |  |  | St. mapp.842 Breganzona | 150'000 | 151'007 | 1'007 | 0.67% | 0 |
| 3360 | 4360 | 4918 |  | PILOBE 1a fase Bellinzona | 4'308'250 | 4'578'226 | 269'976 | 6.27% | 45'676 |
| 3376 |  |  |  | Centrale termica Res.gov. | 2'900'000 | 3'140'775 | 240'775 | 8.30% | 45'221 |
| 3379 |  |  |  | Arsenale cantonale B’zona | 600'000 | 610'037 | 10'037 | 1.67% | 1'134 |
| 3381 |  |  |  | Sme Cevio | 9'986'792 | 10'078'081 | 91'289 | 0.91% | 7'468 |
| 3389 | 4389 |  |  | Pal. amm. ascensori B'zona | 1'550'000 | 1'587'200 | 37'200 | 2.40% | 23'134 |
| 3403 |  | 4931 |  | Pot.ministero pubbl.e trib.pen. | 370'000 | 416'962 | 46'962 | 12.69% | 32'694 |
| 3404 |  |  |  | Biblioteca Lugano | 8'125'900 | 8'132'418 | 6'518 | 0.08% | 0 |
| 3405 |  |  |  | CDO Polca Giubiasco | 6'200'000 | 6'286'978 | 86'978 | 1.40% | 0 |
| 3416 | 4416 | 4939 |  | PGL blocchi D-C Lugano | 756'500 | 782'130 | 25'630 | 3.39% | 0 |
|  | 4195 |  |  | Sc.laboratoriste Locarno | 185'000 | 193'290 | 8'290 | 4.48% | 0 |
| Totali | 64'605’442 | 67'180’625 | 2'575’183 | 3.99% | 1'075’334 |

#### 3.5	Tabella E: situazione opere con superamento del credito concesso superiore al limite del 10% e 100'000.-- franchi, oppure prive della necessaria base legale concessa da parte del parlamento (richiesta di ratifica dei crediti suppletori)

| N° RIF. CONTABILE PROGETTO 941 59 xxxx | DEFINIZIONE | CREDITO VOTATO | LIQUIDAZ. (SPESA) | COSTI +/- | DIFF. +/- % | TOTALE RINCARI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cos. | arr. | att. | acq. | PROGETTO/OPERA | (A) | (B) | (C=B-A) | (Cx100/A) | (D) |
| 3218 |  |  |  | Rifugi di governo | 0 | 538'510 | 538'510 | 100.00% | 0 |
| 3301 |  |  |  | Cen.raccolta carcasse G’sco | 781'000 | 980'870 | 199'870 | 25.59% | 31'694 |
| 3474 |  |  |  | Aule suppl. Liceo Locarno | 0 | 489'270 | 489'270 | 100.00% | 0 |
|  | 4150 |  |  | Ristr. pretorio Mendrisio | 418'000 | 544'724 | 126'724 | 30.32% | 0 |
| Totali | 1'199’000 | 2'553’374 | 1'354’374 | 112.96% | 31’694 |

## 4.	Giustificazioni opere con superamento del credito concesso superiore al limite del 10% e 100'000.-- franchi, oppure prive della necessaria base legale concessa da parte del Parlamento

Qui di seguito sono esposte le giustificazioni a supporto delle richieste dei crediti suppletori necessari per quei progetti che si sono conclusi con un superamento del credito disponibile superiore al 10% e a 100'000.-- franchi oppure che sono prive della necessaria base legale concessa da parte del Parlamento (cfr. tabella E).

#### 4.1	Richiesta di ratifica di un credito suppletorio di franchi 538'510.-- approvato e concesso dal Consiglio di Stato per la progettazione del Posto di comando combinato del Governo e Circondario territoriale (3218 “Rifugi di governo”)

A)	 Credito stanziato, basi legali E SPESA

Basi legali

- Risoluzione governativa n° 8783 del 24 ottobre 1979

- Risoluzione governativa n° 2027 del 12 aprile 1988

- Risoluzione governativa n° 2021 del 22 marzo 1989

Credito stanziato da parte del Parlamento

Nessun credito	0.-- franchi

Consuntivo dei lavori

- Credito totale	538'510.-- franchi

Importo da giustificare	538'510.-- franchi

B)  Giustificazioni

- Rincari correnti riconosciuti	0.-- franchi

- Opere di progettazione	538’510.-- franchi

Sulla base delle direttive del Consiglio federale del 26 marzo 1975 mediante le quali si imponeva ai Cantoni l’obbligo di costruire i posti di comando combinati del Governo e del Circondario territoriale, tramite risoluzione governativa n° 8783 di data 24 ottobre 1979 il Consiglio di Stato affidava allo Studio ingegneria genio civile Guzzi SA di Locarno (per la parte del genio civile) e all’ing. Marco de Carli (per gli impianti sanitari) gli incarichi per la progettazione dei cosìddetti “rifugi di governo”.

Successivamente, constatata l’esigenza di completare la progettazione considerando anche gli impianti elettrici e di trasmissione, tramite risoluzione governativa n° 2027 del 12 aprile 1988 il Consiglio di Stato assegnava allo studio d’ingegneria Amstein & Walther A.G. di Lugano l’incarico di progettazione delle opere citate, ratificando il contratto stipulato in data 14 marzo 1989 mediante risoluzione governativa n° 2021 del 22 marzo 1989.

L’opera non è mai stata realizzata, di conseguenza l’onere economico è relativo alle sole prestazioni di progettazione, per il cui totale è richiesto il credito suppletorio. Data la natura particolare della medesima, inserita in un contesto confidenziale di messa in sicurezza del Consiglio di Stato in caso di situazioni di pericolo, non si dispongono di ulteriori informazioni, rispettivamente dati.

#### 4.2	Richiesta di ratifica di un credito suppletorio di franchi 168’176.-- approvato e concesso dal Consiglio di Stato per le opere di costruzione del centro per il deposito intermedio dei rifiuti di origine animale a Giubiasco (3301 “Centro raccolta carcasse”)

A)  Credito stanziato, basi legali E SPESA

Basi legali

- Decreto legislativo del 18 dicembre 1995 concernente la concessione di un credito di fr. 781'000.-- per la costruzione di un centro per il deposito intermedio dei rifiuti di origine animale a Giubiasco (rif. MG n° 4401 del 29 marzo 1995)

Credito stanziato dal Parlamento

- DL 18.12.1995	781’000.-- franchi

Consuntivo dei lavori

- Credito totale	980’870.-- franchi

Scostamento	199’870.-- franchi

Rincari correnti riconosciuti (-)	31'694.-- franchi

Importo da giustificare	168'176.-- franchi

B)  Giustificazioni

- Rincari correnti riconosciuti	31’694.-- franchi

- Opere ed oneri supplementari	168’176.-- franchi

Durante l’edificazione del centro per il deposito intermedio dei rifiuti di origine animale a Giubiasco, ci si è confrontati con accresciute esigenze finanziarie rispetto al credito originale e più precisamente:

- Oneri di trasferimento: costi che nel progetto iniziale erano stati posti a carico del committente (ditta Tiermehlfabrik AG di Badenheid/SG) ma che sono stati trasferiti all’ente appaltante in fase di allestimento del capitolato d’oneri, per un importo complessivo di 46'000.-- franchi.

- Oneri supplementari: costi derivanti dalla demolizione della vecchia struttura, dall’adeguamento delle canalizzazioni alle richieste supplementari della Sezione protezione acqua e aria, dalla costruzione del deposito interrato del combustibile, nonché dall’adeguamento degli onorari, il tutto per un importo complessivo pari a 61'000.-- franchi.

Il Consiglio di Stato, tramite risoluzione governativa n° 1776 del 15 aprile 1997, ha autorizzato l’allora Sezione degli stabili erariali a procedere ai lavori di adeguamento e all’assunzione degli oneri di trasferimento come sopra descritto.

Successivamente l’esigenza finanziaria è ulteriormente aumentata, rendendo necessaria la richiesta al Consiglio di Stato di un secondo credito suppletorio per un importo globale di 109'000.-- franchi, di cui 64'000.-- recuperati dai contributi comunali dei Comuni convenzionati a copertura dei maggiori costi di investimento sostenuti dal Cantone.

Tale credito suppletorio, approvato con risoluzione governativa n° 4152 del 9 settembre 1998, era relativo ai seguenti oneri:

- Opere supplementari: formazione di un’area finalizzata al deposito dei contenitori impiegati per il trasporto degli scarti da Giubiasco ai luoghi di distruzione. Gli oneri che hanno determinato la maggiorazione dei costi sono così definiti:

- opere di scavo e riempimento

- realizzazione di muretti di sostegno

- preparazione del piano di posa

- formazione del piano di calpestio carrozzabile

- opere da capomastro connesse

- opere da metal costruttore per la maggiorazione della rete circolare

- formazione di muro di contenimento lato nord

Tale maggiorazione plano volumetrica è stata, dopo attento studio, giustificata da motivi di sicurezza e di igiene oltre che organizzativi, risultando insensato depositare i contenitori nel parcheggio prospiciente il centro, soluzione prevista nel progetto originale;

- Oneri di progettazione: relativi alla stesura dei bandi di concorso RCVS ed alla progettazione (conguaglio importo IVA onorario architetto);

- Contributi pecuniari: afferenti:

- alle opere di allacciamento elettrico ed in particolare agli indennizzi per le perdite di trasformazione a seguito della modifica di allacciamento dell’alimentazione principale. Il contributo è stato dovuto per le prestazioni resesi necessarie allo spostamento dei cavi elettrici;

- alle opere eseguite da parte della ditta incaricata del servizio raccolta.

#### 4.3	Richiesta di ratifica di un credito suppletorio di franchi  489'270.-- concesso dal Consiglio di Stato per la realizzazione di due aule supplementari presso il Liceo cantonale di Locarno (3474 Aule supplementari Liceo Locarno)

A)  Credito stanziato, basi legali E SPESA

Basi legali

- Risoluzione governativa n° 6530 del 15 dicembre 2009

Credito stanziato da parte del Parlamento

Nessun credito	0.-- franchi

Consuntivo dei lavori

- Credito totale	489’270.-- franchi

Scostamento	489’270.-- franchi

Rincari correnti riconosciuti (-)	0.-- franchi

Importo da giustificare	489’270.-- franchi

B)  Giustificazioni

- Rincari correnti riconosciuti	0.-- franchi

- Opere ed oneri supplementari	489’270.-- franchi

Nel 2009 la Direzione del Liceo segnalava la necessità di creare due aule supplementari per fare fronte all’incremento della popolazione scolastica previsto a partire dall’anno scolastico 2010/2011.

La tipologia architettonica della sede scolastica è caratterizzata da 4 blocchi sviluppati su tre piani, posti alla distanza di 8 metri l’uno dall’altro e collegati fra loro da un corridoio centrale. Lo spazio al piano terreno fra i blocchi C e D (fronte est) è stato immediatamente dopo la loro edificazione chiuso per poter realizzare una nuova aula; si è pertanto deciso di riproporre la medesima soluzione estesa ai piani superiori per la formazione degli spazi didattici richiesti.

L’importo per la progettazione e la realizzazione delle due aule supplementari era così strutturato:

1.	Lavori preliminari		27'800.-- franchi

2.	Edificio		322'100.-- franchi

5.	Costi secondari		40'320.-- franchi

8.	Diversi e imprevisti		49’780.-- franchi

9.	Arredamento		60'000.-- franchi

Totale		500’000.-- franchi

Su queste basi è stato richiesto al Consiglio di Stato l’anticipo del credito necessario, concesso tramite risoluzione governativa n° 6530 del 15 dicembre 2009; il credito non è poi stato sottoposto al Parlamento per la relativa autorizzazione come sarebbe dovuto essere il caso. Le opere sono state realizzate e terminate nel corso del 2010, presentando un consuntivo globale di FrS. 489'270.--, con una minor spesa di FrS. 10'730.-- rispetto al preventivo approvato.

#### 4.4	Richiesta di ratifica di un credito suppletorio di franchi 126’724.-- approvato e concesso dal Consiglio di Stato per le opere di arredo occorrenti al Palazzo del Pretorio di Mendrisio (4150 “Ristrutturazione Pretorio Mendrisio”)

A)  Credito stanziato, basi legali E SPESA

Basi legali

- Decreto legislativo del 30 novembre 1987 concernente la ristrutturazione del Palazzo del Pretorio di Mendrisio (rif. MG n° 3226 del 20 ottobre 1987)

- Decreto legislativo del 10 dicembre 1990 concernente la richiesta di crediti di ratifica e suppletori relativi alla costruzione, all’arredamento di alcuni stabili amministrativi ultimati o in corso di realizzazione e all’acquisto di terreni e stabili (rif. MG n° 3636 del 29 maggio 1990)

Credito stanziato dal Parlamento

- DL 30.11.1987	200’000.-- franchi

- DL 10.12.1990	218'000.-- franchi

Totale	418'000.-- franchi

Consuntivo dei lavori

- Credito totale	544’724.-- franchi

Scostamento	126’724.-- franchi

Rincari correnti riconosciuti (-)	0.-- franchi

Importo da giustificare	126’724.-- franchi

B)  Giustificazioni

- Rincari correnti riconosciuti	0.-- franchi

- Opere ed oneri supplementari	126’724.-- franchi

Le opere di arredo sono risultate più onerose del previsto in ragione dell’opportunità di poter adeguare il mobilio sia alle caratteristiche architettoniche del Pretorio che alle accresciute esigenze tecniche (requisiti acustici) ed alla funzione rappresentativa dei locali trattati, coerentemente con quanto fatto nei progetti di ristrutturazione dei Pretori di Bellinzona e di Locarno.

Gli interventi hanno interessato l’aula penale e le aule per udienze delle due Preture. In corso d’opera si è infine presentata la necessità di creare una biblioteca centralizzata; esigenza, questa, soddisfatta con la sua realizzazione.

Al momento della chiusura del cantiere rimanevano insolute alcune fatture relative alla fornitura del mobilio destinato ai vani citati.

Tali opere e forniture erano assoggettate al conto investimenti dell’allora Economato generale dello Stato, oggi incorporato in seno alla Sezione della logistica.

Il Consiglio di Stato, tramite risoluzione governativa n° 1780 di data 6 marzo 1991, ha autorizzato l’Economato dello Stato al pagamento degli oneri suppletori.

## 5.	Opere non considerate nel presente messaggio

Nel presente messaggio, ai fini della ratifica del relativo credito non sono considerate tutte quelle opere ultimate nella loro parte essenziale e per le quali sussiste un residuo di credito il cui utilizzo è previsto per l’esecuzione di interventi completivi pertinenti agli indirizzi originali dei rispettivi messaggi governativi. La conclusione dei lavori è prevista entro il corso del PF 2012/2015.

Nella tabella seguente è presentato l’elenco di dette opere, completo del riferimento contabile di progetto, dell’indicazione della base legale e dello stato contabile aggiornato alla data del presente messaggio.

Elenco opere non considerate nel presente messaggio

| N° RIF. CONTABILE PROGETTO 941 59 xxxx | DEFINIZIONE | MG | DECRETO LEGGE | CREDITO | LIQUIDAZ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cos. | arr. | att. | acq. | PROGETTO/OPERA | N° - Data | Data | VOTATO | (SPESA) |
| 3237 | 4237 | 4950 |  | Bellinzona: scuola media 1 | 3540 - 12.12.89 4708 - 02.12.97 5060 - 07.11.00 | 20.03.90 20.04.98 19.01.01 | 16'428’800 | 14'484’113 |
| 3240 | 4240 | 4923 |  | Bellinzona: stabile amministrativo 5 | 3669 - 05.07.89 3999 - 30.09.92 5474 - 11.02.04 | 29.01.91 16.03.93 11.05.04 | 33'600’000 | 33'245’834 |
| 3250 | 4250 | 4922 |  | Locarno: centro professionale CPL | 4284 - 30.08.94 4645 - 21.05.97 | 07.11.94 23.06.97 | 20'990’000 | 20'990’411 |
| 3315 | 4315 | 4917 |  | Savosa: liceo | 4236 - 20.04.94 4545 - 26.06.96 | 27.06.94 11.11.96 | 10'770’000 | 10'668’565 |
| 3369 | 4369 | 4369 |  | Locarno: stabile amministrativo | 4555 - 09.07.96 5155 - 11.09.01 | 13.11.96 26.11.01 | 23'200’000 | 22'094’652 |
| 3387 |  |  |  | Bellinzona: scuola media 2 | 4837 - 12.01.99 5370A - 30.11.04 | 09.03.99 25.01.05 | 24'171’000 | 23'259’474 |

# II.	CONGRUENZA CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO

Gli importi citati, essendo già stati sostenuti, non figurano nel piano finanziario investimenti 2012/2015.

Conseguenze finanziarie, sul personale e per i Comuni

Non vi sono particolari conseguenze finanziarie da segnalare.

# III.	CONCLUSIONI

Evidenziamo come complessivamente i preventivi siano stati rispettati in sede di consuntivo, confermando il rigore attuato nell’ambito della gestione e controllo dei cantieri pubblici. Infatti, su un volume di lavori previsto pari a 516'090’184.-- franchi (100%) si è verificata una minor spesa di complessivi franchi 3'618’472.-- (-0.70%) a fronte di un costo effettivo pari a 512'471’712.-- franchi (99.30%). Rileviamo che quest’ultimo importo comprende un volume complessivo di 17'993’002.-- franchi di rincari pagati; a parità di potere di acquisto rispetto al momento nel quale i crediti sono stati concessi, la spesa generata dalle opere eseguite si attesterebbe quindi a 494'478’710.-- franchi (95.81%) e risulterebbe di 21'611'474.-- franchi inferiore rispetto ai crediti stanziati.

Dei 134 progetti trattati, 103 (76.9%) sono stati realizzati senza conseguire sorpassi di spesa, mantenendo il consuntivo nei limiti del credito originale concesso.

Per 9 progetti (6.7%) il consuntivo finale è risultato superiore al credito originale, ma soltanto per effetto del pagamento dei rincari intervenuti.

18 progetti (13.4%), invece, sono stati chiusi registrando un consuntivo finale superiore al credito concesso, ma contenuto nei limiti previsti dalla legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato.

Per tutte queste opere si richiede la semplice ratifica della maggior spesa, pari ad un importo complessivo di 4'350’921.-- franchi.

Infine, per 4 progetti (3%) si rende necessaria la ratifica di crediti suppletori già approvati e concessi dal Consiglio di Stato, avendo conseguito sorpassi superiori al 10% del credito e a 100'000.-- franchi. Si precisa comunque che nel caso di due tra questi progetti (progettazione del PC combinato del Governo e del Circondario territoriale e realizzazione di due aule supplementari presso il liceo cantonale di Locarno) il superamento è dettato dal difetto della necessaria base legale e quindi dalla mancanza di un credito stanziato dal Parlamento, come meglio esposto nei punti 4.1 e 4.3.

Per le considerazioni sopraesposte vi invitiamo a dare la vostra approvazione all’allegato disegno di decreto legislativo.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori Deputati, l’espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, M. Borradori

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la ratifica della spesa ad opera terminata per un ammontare globale di Fr. 4'350’921.--, nonché la ratifica di crediti suppletori approvati e concessi dal Consiglio di Stato per un ammontare globale di Fr. 1'354’374.-- relativi alla progettazione, costruzione, ristrutturazione, all’arredamento e alle attrezzature di alcuni progetti ed edifici ultimati nel periodo 1982-2010

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 10 ottobre 2012 n. 6694 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

Sono ratificati i maggiori costi per opere supplementari e rincari verificatisi nella progettazione, costruzione e ristrutturazione delle seguenti opere:

| Voce 941 59 | Opera (definizione) MG/RG n° e data | Credito votato | Consuntivo | Maggior costo | Diff. % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3068 | Scuola sanitaria Bellinzona MG 3290, 22.03.1988 | 190'000.- | 231'190.- | 41'190.- | 21.68 |
| 3117 | Sme Viganello MG 3036, 09.04.86 MG 3377, 26.10.88 | 14'798'000.- | 14'915'170.- | 117'170.- | 0.79 |
| 3128 | Casa ex Ostini Bellinzona MG 3374, 26.10.1988 | 0.- | 43'303.- | 43'303.- | 100 |
| 3131 4131 | Sme Losone MG 3173, 06.05.87 MG 4067, 02.03.93 | 4'580'000.- | 4'608'536.- | 28'536.- | 0.62 |
| 3136 4163 | Sme Tesserete MG 3764, 20.02.91 | 8'769'000.- | 9'470'947.- | 701'947.- | 8.00 |
| 3149 4149 | Palazzo di giustizia Lugano MG 3614, 25.04.90 MG 4126, 02.07.93 | 12'220'000.- | 12'499'585.- | 279'585.- | 2.29 |
| 3205 4205 | SPC Bellinzona MG 3481, 02.08.89 MG 4125, 16.06.93 | 9'325'000.- | 9'892'652.- | 567'652.- | 6.08 |
| 3212 | Impianto elettrico Alpe Giumello MG 3345, 30.08.1988 | 250'000.- | 283'812.- | 33'812.- | 13.52 |
| 3213 4213 | Prefabbricati ex strade nazionali MG 3369, 18.10.1988 | 900'000.- | 956'962.- | 56'962.- | 6.33 |
| Voce 941 59 | Opera (definizione) MG/RG n° e data | Credito votato | Consuntivo | Maggior costo | Diff. % |
| 3245 | Palazzo Orsoline Bellinzona MG 4068, 03.03.1993 | 5'700'000.- | 6'137'897.- | 437’897.- | 7.68 |
| 3251 4251 4928 | Biblioteca Locarno 2a fase MG 3651, 05.07.1990 MG 4761, 09.06.1998 | 3'010’000.- | 3'255'762.- | 245’762.- | 8.16 |
| 3276 | Casa anziani Giubiasco MG 3887, 18.02.92 MG 4371, 15.02.95 | 8'770'000.- | 8'809'287.- | 39'287.- | 0.45 |
| 3294 4294 4906 | Liceo Locarno MG 4092, 24.04.1993 MG 4212, 02.03.1994 | 19'423'000.- | 20'314'595.- | 891’595.- | 4.59 |
| 3305 | Centrale TT Residenza governativa Bellinzona MG 4171, 19.10.93 | 1'715'000.- | 1'721'023.- | 6'023.- | 0.35 |
| 3342 | Stabile mappale 842 Breganzona DL 27.06.1995 | 150'000.- | 151'007.- | 1'007.- | 0.67 |
| 3360 4360 4918 | PILOBE 1a fase Bellinzona MG 4553, 03.07.1996 | 4'308'250.- | 4'578'226.- | 269’976.- | 6.27 |
| 3370 4370 4930 | IBS_LC Bellinzona MG 4617, 26.02.97 MG 4776, 25.08.98 MG 4994, 11.04.00 | 21'686'000.- | 21'718'222.- | 32'222.- | 0.15 |
| 3376 | Centrale termica residenza governativa Bellinzona MG 4848, 09.02.1999 | 2'900’000.- | 3'140'775.- | 240'775.- | 8.30 |
| 3379 | Arsenale cantonale Bellinzona MG 4650, 28.05.1997 | 600’000.- | 610'037.- | 10’037.- | 1.67 |
| 3381 4381 | Sme Cevio MG 4713, 14.01.98 MG 5182, 11.12.01 | 9'986'792.- | 10'078'081.- | 91'289.- | 0.91 |
| 3389 4389 | Palazzo amministrativo, ascensori Bellinzona MG 4882, 13.04.1999 | 1'550’000.- | 1'587'200.- | 37’200.- | 2.40 |
| 3403 4403 4931 | Potenziamento ministero pubblico e tribunale penale MG 4966, 25.01.2000 | 370’000.- | 416'962.- | 46'962.- | 12.69 |
| 3404 | Biblioteca Lugano MG 5037, 26.09.2000 MG 5344, 17.12.2002 | 8'125'900.- | 8'132'418.- | 6'518.- | 0.08 |
| 3405 | CDO Polizia cantonale Giubiasco MG 5022, 27.06.2000 | 6'200'000.- | 6'286’978.- | 86’978.- | 1.40 |
| 3416 4416 4939 | Palazzo di giustizia, blocchi D - C Lugano MG 5317, 05.11.2002 | 756'500.- | 782'130.- | 25'630.- | 3.39 |
| 4195 | Scuola laboratoriste Locarno MG 3381, 09.11.1988 | 185'000.- | 193'290.- | 8'290.- | 4.48 |
| Voce 941 59 | Opera (definizione) MG/RG n° e data | Credito votato | Consuntivo | Maggior costo | Diff. % |
| 5002 | Sme Gravesano mapp. 167/8 MG 4843, 26.01.99 | 555'000.- | 558'316.- | 3'316.- | 0.60 |
| Totali | 147'023’442.- | 151'374’363.- | 4'350’921.- | 2.96% |

Articolo 2

Sono ratificati i crediti suppletori approvati e concessi dal Consiglio di Stato per opere supplementari e rincari verificatisi nella progettazione, costruzione e ristrutturazione delle seguenti opere:

| Voce 941 59 | Opera | Credito votato | Consuntivo | Maggior costo | Diff. % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3218 | Rifugi di governo RG 8783, 24.10.1979 RG 2027, 12.04.1988 RG 2021, 22.03.1989 | 0.- | 538’510.- | 538’510.- | 100 |
| 3301 | Centro raccolta carcasse Giubiasco MG 4026, 17.11.1992 MG 4401, 29.03.1995 | 781’000.- | 980’870.- | 199’870.- | 25.59 |
| 3474 | Aule supplementari Liceo Locarno RG 6530, 15.12.2009 | 0.- | 489'270.- | 489'270.- | 100 |
| 4150 | Ristrutturazione Pretorio Mendrisio (arredo) MG 3226, 20.10.1987 | 418’000.- | 544’724.- | 126’724.- | 30.32 |
| Totali | 1'199’000.- | 2'553’374.- | 1'354’374.- | 112.96 |

Articolo 3

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed ente immediatamente in vigore.