Messaggio

6737	23 gennaio 2013	TERRITORIO

Richiesta di un credito suppletorio di fr. 255'411.- per il sussidiamento di opere di canalizzazione e di depurazione delle acque

Signor Presidente,

signore e signori deputati,

con il presente messaggio ci pregiamo sottoporre al vostro esame le proposte per la ratifica di crediti suppletori per il sussidiamento di opere di canalizzazione e di depurazione delle acque comunali per un importo complessivo di fr. 255’411.-.

# 1.	PREMESSA

Il presente messaggio riguarda i sorpassi riscontrati nell'esecuzione di opere i cui crediti sono stati oggetto di più decreti legislativi inerenti canalizzazioni e impianti di depurazione comunali.

Come noto, i sussidi per le opere comunali sono stanziati con decreti legislativi annuali che concernono i progetti approvati dal Dipartimento del Territorio nell'anno precedente.

La maggior parte di tali opere è realizzata in tempi relativamente brevi: ca. il 40% nei primi due anni dopo l'approvazione del DL e un ulteriore 30-35% nei due anni seguenti.

Nel biennio 2011-2012 sono stati versati sussidi per ca. 9.96 milioni di franchi per 81 opere comunali (liquidazioni finali). In 64 casi il consuntivo è risultato inferiore al preventivo e negli altri 17 si sono riscontrati dei maggiori costi.

Per quanto concerne le 64 canalizzazioni in cui si è riscontrato un minor costo, la tabella che segue ne riassume la situazione finanziaria.

|  | Preventivo | Consuntivo | Sussidi stanz. | Sussidi versati | Minor sussidio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 | 12'769'389.- | 10'428'098.- | 3'688'894.- | 3'096'978.- | 591'916.- |
| 2012 | 17'137'311.- | 14'435'496.- | 5'634'634.- | 4'606'694.- | 1'027'940.- |
| Totale | 29'906'700.- | 24'863'594.- | 9'323'528.- | 7'703'672.- | 1'619'856.- |

Nella successiva tabella sono indicati i dati relativi al confronto preventivo-consuntivo per le opere comunali sussidiate dal 1995 al 2012. Si tratta in totale di 1’232 oggetti, dei quali 344 hanno registrato un sorpasso.

|  | Opere con minori costi : 888 |  | Opere con maggiori costi : 344 |
| --- | --- | --- | --- |

| Anno |  | Preventivo | Consuntivo |  | Preventivo | Consuntivo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1995 |  | 27'548'705 | 21'349'629 |  | 8'395'800 | 9'900'819 |
| 1996 |  | 35'912'603 | 29'174'843 |  | 12'955'125 | 14'973'499 |
| 1997 |  | 12'953'050 | 10'407'259 |  | 9'079'515 | 10'279'841 |
| 1998 |  | 15'402'597 | 11'800'076 |  | 5'934'020 | 6'905'020 |
| 1999 |  | 32'657'847 | 26'293'697 |  | 12'175'337 | 13'316'150 |
| 2000 |  | 29'370'354 | 21'994'939 |  | 10'208'055 | 13'161'394 |
| 2001 |  | 47'274'160 | 38'885'255 |  | 12'612'031 | 14'260'290 |
| 2002 |  | 19'404'128 | 16'237'433 |  | 9'108'940 | 10'337'348 |
| 2003 |  | 19'167'268 | 15'765'863 |  | 7'028'917 | 8'167'751 |
| 2004 |  | 23'499'085 | 19'857'343 |  | 12'527'720 | 13'859'255 |
| 2005 |  | 16'085’139 | 13'391’352 |  | 7'818’135 | 9'015’557 |
| 2006 |  | 11'580’380 | 9'887’077 |  | 5'853’122 | 6'705’953 |
| 2007 |  | 15'511’634 | 11'988’759 |  | 5'967’778 | 6'468’028 |
| 2008 |  | 11'727’775 | 10'269’531 |  | 4'484’700 | 5'283’411 |
| 2009 |  | 14'707’883 | 12'388’650 |  | 7'062’052 | 7'761’727 |
| 2010 |  | 14'897’934 | 12'249’909 |  | 3'216’400 | 3'494’795 |
| 2011 |  | 12'769’389 | 10'428’098 |  | 1'938’868 | 2'199’846 |
| 2012 |  | 17'137’311 | 14'435’496 |  | 4'001’420 | 4'760’858 |
| Totale |  | 377'607’242 | 306'805’209 |  | 140'367’935 | 160'851’542 |

Riassumendo, per le 1232 opere liquidate nel periodo 1995 - 2012 si hanno i seguenti importi:

-	preventivo globale				fr.  517'975’177

-	consuntivo globale				fr.  467'656’751

-	minor costo rispetto al preventivo		fr.    50'318’426

Le cause dei maggiori costi sono molteplici, anche se le principali, come per i messaggi precedenti, risultano essere :

-	aumenti e indennità ricorrenti

-	difficoltà d'esecuzione dei lavori

-	cambiamenti (estensione) di progetto

Una ripartizione dei casi a seconda della causa del sorpasso è assai difficile, anche perché, di regola, i maggiori costi sono collegati a più cause.

Dal profilo dell'entità dei sorpassi per le opere comunali del presente messaggio si ha la seguente situazione:

-	9 casi con sorpassi inferiori al 10% rispettivamente i maggiori sussidi inferiori a 
fr. 5000.-

-	8 casi con sorpassi  più consistenti le cui cause sono illustrate in seguito.

Come prassi, con questo genere di messaggio si richiede in sostanza al Gran Consiglio di ratificare il versamento già avvenuto di sussidi suppletori.

Per le considerazioni già espresse nel messaggio del 4642 del 14 maggio 1997, condivise dalla Commissione della gestione e delle finanze, al capitolo 2. sono riportate le giustificazioni solo per quelle opere i cui sussidi suppletori sono superiori a fr. 5’000.-. Le opere i cui sorpassi di sussidio sono inferiori a tale importo sono in ogni modo riportate nella tabella ricapitolativa di fine capitolo 2.

La situazione è così aggiornata al 31.12.2012.

# 2.	GIUSTIFICAZIONE MAGGIORI COSTI

Qui di seguito sono elencate le opere con una breve descrizione dei motivi che hanno causato i maggiori costi.

L'ente esecutore ha prodotto le necessarie giustificazioni dettagliate che sono a disposizione presso la Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo.

DL 2002 (54 Comuni) – 23.06.2003 - Messaggio n. 5371 del 18.03.2003

MERIDE

-  Collegamento Meride-Besazio

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 1'069’407 | 35/40 | 377’971 |
| preventivo | 920’000 | 35/40 | 325’274 |
| maggior costo | 149’407 |  | 52’697 |

La maggior spesa è dovuta in parte agli aumenti ricorrenti poichè il cantiere si è protratto per diversi anni. Vi sono poi state delle maggiori spese (120'163.-) per opere richieste dalla SPAAS per predisporre un sistema di telegestione dei manufatti dall’IDA di Mendrisio. Si tratta della telegestione dei nuovi impianti, delle stazioni di pompaggio delle due camere a Meride e ad Arzo e della griglia automatizzata disposta alla stazione di sollevamento di Meride per trattenere i materiali solidi sullo scaricatore di piena. Queste opere si sono rese necessarie per l’ottimizzazione degli impianti conseguente all’evoluzione della tecnica dal momento della progettazione iniziale (2002) alla messa in funzione degli impianti in data recente.

DL 2005 (39 Comuni) – 17.10.2006 - Messaggio n. 5803 del 07.06.2006

LUGANO

-  Canalizzazioni a Caprino, condotta a lago

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 766’011 | 10 | 76’601 |
| preventivo | 355’000 | 10 | 35’500 |
| maggior costo | 411’011 |  | 41’101 |

In corso d’opera la SPAAS ha riconosciuto la necessità di modificare il progetto a causa di scoscendimenti di pendio che hanno determinato la necessità di spostare il tracciato delle canalizzazioni e l’ubicazione della stazione di pompaggio. Parallelamente sono state riconosciute le accresciute necessità di adeguamento dei sistemi di controllo a distanza, automazione e telegestione delle opere eseguite nel nucleo di Caprino e di Cavallino.

DL 2006 (33 Comuni) – 26.06.2007 - Messaggio n. 5888 del 27.02.2007

PIANEZZO

-  Monti di Paudo II fase

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 511’073 | 30 | 153’321 |
| preventivo | 478’450 | 30 | 143’535 |
| maggior costo | 32’623 |  | 9’786 |

Il maggior costo si riferisce alla partecipazione pubblica ad alcuni allacciamenti privati fuori zona che hanno comportato una spesa eccessiva per il proprietario del fondo, ai sensi degli articoli 46 e 47 LALIA.

DL 2007 (23 Comuni) – 24.06.2008 - Messaggio n. 6045 del 18.03.2008

LOCARNO

-  Urbanizzazione Zona industriale di Riazzino

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 1'871’056 | 30 | 561’316 |
| preventivo | 1'656’397 | 30 | 496’919 |
| maggior costo | 214’659 |  | 64’397 |

La maggior spesa è dovuta a maggiori oneri legati all’esecuzione dei lavori in situazione di innalzamento della falda. Questa problematica ha richiesto l’esecuzione di pompaggi supplementari e la posa di palancole non prevista in fase di progetto iniziale.

DL 2008 (48 Comuni) – 23.06.2009 - Messaggio n. 6213 del 05.05.2009

MONTECENERI

-  Zona Morinasc e Cà d’Albert (Camignolo)

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 350’769 | 40 | 140’307 |
| preventivo | 293’000 | 40 | 117’200 |
| maggior costo | 57’769 |  | 23’107 |

Il maggior costo delle opere per quanto riguarda la zona Cà d’Albert è giustificato dal fatto che nell’approvazione delle opere rilasciata dalla SPAAS non erano stati presi in considerazione l’onorario di progettazione e DL così come le ispezioni con telecamera. Anche per il progetto Morinasc vale quanto detto per la zona Cà d’Albert. In quest’ultimo caso vi è anche stato un allungamento di 27m di una tratta di canalizzazione.

VALCOLLA

-  Fognatura comunale Frazione di Colla – Lotto 2

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 176’530 | 60 | 105’918 |
| preventivo | 168’000 | 60 | 100’800 |
| maggior costo | 8’530 |  | 5’118 |

Il maggior costo è dovuto all’aggiunta approvata dalla SPAAS di una tratta di canalizzazione inizialmente non prevista, tratta che va dal pozz. 23 al pozz. 23a.

DL 2010 (44 Comuni) – 20.06.2011 - Messaggio n. 6468 del 22.02.2011

SEMIONE

-  Ampliamento Fase 5

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 341’239 | 50 | 170’619 |
| preventivo | 280’000 | 50 | 140’000 |
| maggior costo | 61’239 |  | 30’619 |

La maggior spesa è dovuta ad opere supplementari che in fase di progetto erano state poste erroneamente sotto il cappello dell’Ampliamento Fasi 6 e 7. L’importo di sorpasso è stato dedotto dalla liquidazione delle altre fasi di cantiere.

DL 2011 (49 Comuni) – 07.05.2012 - Messaggio n. 6615 del 13.03.2012

DALPE

-  Nucleo di Dalpe

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 77’084 | 30 | 23’125 |
| preventivo | 59’100 | 30 | 17’730 |
| maggior costo | 17’984 |  | 5’395 |

La maggior spesa ha trovato origine nel prolungamento della tratta da P14.1 a 10.4, alla difficoltà di raccordo presso il P14.1 ed a maggiori scavi e difficoltà riscontrati in esecuzione di cantiere.

Riepilogo costi e sussidi da ratificare

|  |  | SUSSIDI |  | No.WBS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DL | COMUNI | VERSATI | STANZIATI | DIFFER. |  | 731.52 |

| 2002 – 23.06.2003 | Meride | 377’971 | 325’274 | 52’697 |  | 3508 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2003 – 22.06.2004 | Intragna | 46’022 | 42’000 | 4’022 |  | 3355 |
| 2005 – 17.10.2006 | Lugano | 76’601 | 35’500 | 41’101 |  | 4029 |
| 2006 – 26.06.2007 | Pianezzo | 153’321 | 143’535 | 9’786 |  | 4076 |
| 2007 – 24.06.2008 | Locarno | 561’316 | 496’919 | 64’397 |  | 4110 |
| 2008 – 23.06.2009 | Monteceneri | 140’307 | 117’200 | 23’107 |  | 4164 |
|  | Valcolla | 105’918 | 100’800 | 5’118 |  | 4196 |
| 2009 – 20.10.2010 | Blenio | 30’311 | 29’600 | 711 |  | 4210 |
|  | Camorino | 60’704 | 55’926 | 4’778 |  | 4214 |
|  | Caslano | 85’232 | 83’100 | 2’132 |  | 4216 |
|  | Giubiasco | 215’999 | 212’976 | 3’023 |  | 4224 |
| 2010 – 20.06.2011 | Monteceneri | 15’579 | 14’000 | 1’579 |  | 4261 |
|  | Semione | 170’619 | 140’000 | 30’619 |  | 4289 |
|  | Valcolla | 105’764 | 105’700 | 64 |  | 4292 |
| 2011 – 07.05.2012 | Acquarossa | 35’744 | 31’440 | 4’544 |  | 4301 |
|  | Dalpe | 23’125 | 17’730 | 5’395 |  | 4324 |
|  | Lumino | 48’338 | 46’000 | 2’338 |  | 4334 |

Dalla tabella risulta che l’importo di sussidi da ratificare è di fr. 255’411.-

# 3.	CONSIDERAZIONI FINALI

Il credito suppletorio richiesto di fr. 255’411.- è la ratifica di una spesa sostenuta negli anni 2011 e 2012 nell'ambito dei preventivi dello Stato e non comporta nessun sorpasso dei limiti di credito iscritti a piano finanziario 2008 – 2011 e 2012-2015.

Visto quanto sopra ed in applicazione dell'art. 25 della legge 20 gennaio 1986 sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato e sulla base delle considerazioni esposte, vi invitiamo a voler approvare l'allegato disegno di decreto legislativo.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, M. Borradori

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno

DECRETO LEGISLATIVO

concernente lo stanziamento di un credito suppletorio di fr. 255’411.- per il sussidiamento di opere di canalizzazione e di depurazione delle acque

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 23 gennaio 2013 n. 6737 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a:

Articolo 1

È concesso un credito suppletorio di fr. 255’411.- per il sussidiamento delle opere di canalizzazione e di depurazione delle acque eseguite nei seguenti Comuni:

|  | DL2002 (54 Comuni) – 23.06.2003 |  | Meride | fr. | 52’697 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DL2003 (44 Comuni) – 22.06.2004 |  | Intragna | fr. | 4’022 |
|  | DL2005 (39 Comuni) – 17.10.2006 |  | Lugano | fr. | 41’101 |
|  | DL2006 (33 Comuni) – 26.06.2007 |  | Pianezzo | fr. | 9’786 |
|  | DL2007 (23 Comuni) – 24.06.2008 |  | Locarno | fr. | 64’397 |
|  | DL2008 (48 Comuni) – 23.06.2009 |  | Monteceneri | fr. | 23’107 |
|  |  |  | Valcolla | fr. | 5’118 |
|  | DL2009 (42 Comuni) – 20.10.2010 |  | Blenio | fr. | 711 |
|  |  |  | Camorino | fr. | 4’778 |
|  |  |  | Caslano | fr. | 2’132 |
|  |  |  | Giubiasco | fr. | 3’023 |
|  | DL2010 (44 Comuni) – 20.06.2011 |  | Monteceneri | fr. | 1’579 |
|  |  |  | Semione | fr. | 30’619 |
|  |  |  | Valcolla | fr. | 64 |
|  | DL2011 (49 Comuni) – 07.05.2012 |  | Acquarossa | fr. | 4’544 |
|  |  |  | Dalpe | fr. | 5’395 |
|  |  |  | Lumino | fr. | 2’338 |
|  | Totale complessivo |  |  | fr. | 255’411 |

Articolo 2

Il credito di cui all'art. 1 è iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento del territorio, Sezione protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo.

Articolo 3

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.