Messaggio

6752	19 febbraio 2013	ISTITUZIONI

Richiesta di un credito annuo di fr. 19'200.- per la locazione dei vani occupati dal centro diurno per consulenza e prevenzione con annesse camere e un credito complessivo di fr. 253'000.- per gli interventi necessari alla riorganizzazione degli spazi dell’Ufficio dell’assistenza riabilitativa e del centro diurno con annesse camere

Signor Presidente,

signore e signori deputati,

con il presente messaggio ci pregiamo chiedere un credito annuo di fr. 19'200.- per la locazione degli spazi in cui insediare il centro diurno per consulenze e prevenzione con annesse camere e di un credito complessivo di 253'000.- per gli adattamenti degli spazi dell’Ufficio dell’assistenza riabilitativa e per i locali da adibire al centro diurno.

# I.	MANSIONI

L'Ufficio dell'assistenza riabilitativa, già Ufficio di patronato, svolge in generale una funzione socio-educativa, operando nell'ambito penale e post-penale. Si occupa in particolare di garantire l'assistenza sociale a tutte le persone che ne fanno richiesta durante il loro periodo di detenzione preventiva o di esecuzione della pena secondo le disposizioni di legge (art. 96 CP) e organizza le attività di animazione e di formazione presso le strutture carcerarie cantonali. Esegue i mandati come disposto segnatamente dal Tribunale penale rispettivamente dal Giudice dei provvedimenti coercitivi e dalle autorità di altri cantoni (art. 93 CP), garantisce il controllo e la presa a carico di persone al fine di preservarle dalla recidiva, promuovendone l’integrazione sociale.

L’Ufficio controlla l’esecuzione delle misure ambulatoriali (art. 63 CP), delle norme di condotta (art. 94 CP), propone e controlla l’esecuzione delle misure stazionarie (art. 59 - 60 - 61 CP).

Questo ufficio assume inoltre il controllo di misure sostitutive (art. 237 CPP) decretate dall’autorità competente.

Da giugno 2011 l’Ufficio dell'assistenza riabilitativa mette a disposizione degli autori e delle autrici di violenza domestica (AVD) uno spazio di ascolto, di confronto e di sostegno sociale. Obiettivo del lavoro con gli AVD è evitare la reiterazione di comportamenti violenti nei confronti del partner o dei figli.

Sempre per gli AVD, l’Ufficio dell’assistenza riabilitativa, in collaborazione con la Polizia, mette a disposizione una soluzione logistica d’urgenza nei casi di allontanamento dell’autore o dell’autrice dal domicilio familiare (art. 19a legge sulla Polizia) e nei casi di liberazioni non programmate di detenuti provenienti delle Strutture carcerarie.

In futuro l’Ufficio dell’assistenza riabilitativa dovrà valutare l’introduzione di metodi di valutazione del rischio e l’avvio di programmi di trattamento specifici individuali, di coppia o di gruppo, con particolare riferimento all’approccio comportamentale e a quanto già proposto in altri cantoni.

# II.	LA SEDE

Gli spazi amministrativi, presso i quali sono attualmente svolte anche le attività di consulenza all’utenza, sono ubicati dal 1991 in uno stabile di proprietà di terzi in Piazza Molino Nuovo 15 a Lugano. La sede necessita di adattamenti funzionali particolari e dell’ampliamento degli attuali spazi amministrativi che risultano a oggi insufficienti. La carenza di locali adeguati ostacola l’avvio e l’implementazione e di programmi specifici destinati all’utenza, a riduzione degli atti di aggressione, di violenza e ricaduta penale.

Attualmente il collocamento notturno temporaneo delle persone prese a carico dall’Ufficio dell’assistenza riabilitativa avviene in un appartamento in affitto ubicato in Via Torricelli a Lugano, eventualmente presso alberghi della regione. Questa soluzione risulta poco funzionale e onerosa, in particolare per quanto concerne la gestione e il controllo, con una spesa annuale media quantifica in circa fr. 20'000.-.

# III.	RELAZIONI CON IL TERRITORIO

L’attività principale dell’Ufficio dell’assistenza riabilitativa è svolta nella regione del luganese con mansioni giornaliere presso le strutture carcerarie ticinesi, ubicate a Cadro; l’Ufficio dispone inoltre di due antenne situate a Locarno e a Bellinzona. La tipologia dell’utenza seguita da questo servizio fa capo, per la quasi totalità, ai mezzi pubblici.
Il controllo e le attività svolte con le persone prese a carico risultano essere efficaci e nettamente meno onerose se eseguite all’interno della medesima struttura.

Le particolari esigenze di questo Servizio sono incompatibili con l’offerta di spazi di proprietà dello Stato presenti nella regione del luganese, per queste ragioni, approfittando del trasferimento del Servizio educativo minorile (SEM) che ha liberato gli spazi contigui all’Ufficio dell’assistenza riabilitativa, si è deciso per l’ampliamento dell’attuale sede unitamente alla realizzazione in loco del centro diurno e delle camere.

# IV.	INTERVENTI

Come esposto precedentemente, l’accresciuta necessità di ulteriori spazi può essere agevolmente assolta recuperando i vani attigui all’Ufficio dell’assistenza riabilitativa lasciati liberi nell’ambito del trasferimento del SEM presso la magistratura dei minorenni. Operazione peraltro già parzialmente avvenuta proprio per sopperire temporaneamente alle accresciute esigenze del servizio.

L’impostazione planimetrica aumenterà di 105 m2 che porterà ad un totale di 272 m2 che saranno opportunamente adattati alle nuove esigenze operative, funzionali e tecniche.

Contemporaneamente verranno eseguite delle opere di manutenzione ordinaria da parte del locatore.

La creazione di un centro diurno per la consulenza e la prevenzione in ambito penale, unitamente alla realizzazione di due camere d’urgenza come descritto in precedenza impone l’acquisizione di nuovi spazi che trovano adeguata collocazione nello stesso stabile, ma al secondo piano e disporranno di 97.0 m2 opportunamente adattati.

L’investimento per l’esecuzione degli interventi di ampliamento e di adattamento degli spazi amministrativi destinati all’Ufficio dell’assistenza riabilitativa corrisponde a fr. 119'700.-, mentre la realizzazione del centro diurno e delle camere comporta una spesa di fr. 133’300.-. L’importo complessivo è quindi quantificato in fr. 253'000.-.

Il conseguente aumento delle superfici occupate, che passa dagli attuali 272.0 a 369.0 m2, genera un incremento del canone di locazione annuale che dagli attuali fr. 42'117.20 passa a fr. 61'317.20, ai quali vanno aggiunte le spese accessorie stimate in fr. 1'800.-/anno.

Il contratto di locazione relativo al centro diurno prevede una durata indeterminata con possibilità di disdetta con preavviso di 6 mesi e la prima volta a 5 anni a partire dalla consegna dei locali da parte del locatore.

Per gli spazi già disponibili si tratterà di riunire gli attuali contratti di locazione in un unico documento che riprenderà le condizioni iniziali mentre per i termini di disdetta si applicheranno le stesse peculiarità ma a decorrere dalla firma del contratto.

A partire dall’approvazione del Decreto legislativo i lavori di adattamento degli spazi saranno eseguiti in 10 settimane per la creazione del centro diurno mentre si prevedono ca. 13 settimane per i lavori di ristrutturazione e sistemazione degli spazi occupati dall’Ufficio dell’assistenza riabilitativa.

# V.	RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO

## Relazione con le linee direttive

La realizzazione del centro diurno per consulenze e prevenzione con annesse camere è previsto nei compiti di sicurezza e coesione in evoluzione, scheda 56, Strutture carcerarie, segnatamente per le misure civili di presa a carico degli autori nell’ambito della violenza domestica e delle misure di controllo inserite nel rapporto al Gran Consiglio sulle linee direttive e sul piano finanziario 2012-2015.

## 1.	Conseguenze finanziarie

### Spese d’investimento:

- Credito per gli adattamenti degli spazi e acquisto mobilio: 	fr. 211'300.-

- Credito per gli adattamenti, implementazione programmi e
nuove apparecchiature: 	fr. 41'700.-

Il credito è stato inserito a piano finanziario degli investimenti, Settore 22 posizione 228 ed è collegata ai seguenti elementi WBS:

-	fr.	211'300.- per gli adattamenti e istallazioni logistiche  941 59 34 92

-	fr.	41'700.- per le istallazioni tecnico / informatiche  951 50 15 36

### Spese di gestione corrente:

- credito ricorrente (canone di locazione spazi destinati al centro diurno):  fr. 19'200.-

- per il servizio del centro diurno occorre prevedere una spesa corrente annua di 
fr. 6'000.- per le pulizie

Questa spesa non è prevista a preventivo 2013 e a piano finanziario della gestione corrente 2013. In caso di approvazione del credito in oggetto, il preventivo 2013 come pure il piano finanziario della gestione corrente 2013 saranno aggiornati di conseguenza

## 2.	Conseguenze sul personale

Nessuna.

## 3.	Conseguenze per i comuni

Nessuna.

In conclusione, invitiamo il Gran Consiglio ad approvare le proposte formulate in questo messaggio.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, M. Borradori

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la concessione di un credito annuo di fr. 19'200.- per la locazione dei vani occupati dal centro diurno per consulenza e prevenzione con annesse camere e di un credito complessivo di fr. 253'000.- per gli interventi necessari alla riorganizzazione degli spazi dell’Ufficio dell’assistenza riabilitativa e del centro diurno con annesse camere

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 19 febbraio 2013 n. 6752 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

È stanziato un credito di fr. 253'000.- per gli adattamenti logistici e informatici necessari ampliamento dell’attuale sede dell’Ufficio dell’assistenza riabilitativa e la creazione di un centro diurno per consulenza e prevenzione con annesse camere.

Articolo 2

Il credito è iscritto al conto investimenti del Dipartimento delle finanze e dell’economia, ripartito nel modo seguente:

- fr. 211'300.-	Sezione della logistica, per opere edili di completamento, adattamento e mobilio;

- fr.  41'700.-	Centro sistemi informativi, per adattamenti programmi e procedure informatiche e attrezzature informatiche.

Articolo 3

È stanziato un credito annuo di fr. 19'200.- per la locazione degli spazi amministrativi assegnati all’Ufficio dell’assistenza riabilitativa e per i locali del centro diurno per consulenza e prevenzione con annesse camere. La Sezione della logistica è autorizzata a stipulare i relativi contratti.

Articolo 4

Il credito è iscritto al conto di gestione corrente del Dipartimento delle finanze e dell’economia, Sezione della logistica.

Articolo 5

Il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.