Messaggio

# 7076	 1° aprile 2015	 TERRITORIO

Richiesta di un credito aggiuntivo di fr. 419'932.- per il sussidiamento di opere di canalizzazione e di depurazione delle acque

Signor Presidente,

signore e signori deputati,

con il presente messaggio ci pregiamo sottoporre al vostro esame le proposte per la ratifica di crediti aggiuntivi per il sussidiamento di opere di canalizzazione e di depurazione delle acque comunali per un importo complessivo di fr. 419’932.-.

# 1.	PREMESSA

Il presente messaggio riguarda i sorpassi riscontrati nell'esecuzione di opere i cui crediti sono stati oggetto di più decreti legislativi inerenti canalizzazioni e impianti di depurazione comunali.

Come noto, i sussidi per le opere comunali sono stanziati con decreti legislativi annuali che concernono i progetti approvati dal Dipartimento del Territorio nell'anno precedente.

La maggior parte di tali opere è realizzata in tempi relativamente brevi: ca. il 40% nei primi due anni dopo l'approvazione del DL e un ulteriore 30-35% nei due anni seguenti.

Nel biennio 2013-2014 sono stati versati sussidi per ca. 8.91 milioni di franchi per 104 opere comunali (liquidazioni finali). In 80 casi il consuntivo è risultato inferiore al preventivo e negli altri 24 si sono riscontrati dei maggiori costi.

Per quanto concerne le 80 canalizzazioni in cui si è riscontrato un minor costo, la tabella che segue ne riassume la situazione finanziaria.

|  | Preventivo | Consuntivo | Sussidi stanz. | Sussidi versati | Minor sussidio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 15'530'097.- | 13'005'346.- | 3'445'104.- | 1'949'907.- | 1’495'197.- |
| 2014 | 17'564'464.- | 14'380'418.- | 5'857'575.- | 4'349'757.- | 1'507'818.- |
| Totale | 33'094'561.- | 27'385'764.- | 9'302'679.- | 6'299'664.- | 3'003'015.- |

Nella successiva tabella sono indicati i dati relativi al confronto preventivo-consuntivo per le opere comunali sussidiate dal 1995 al 2014. Si tratta in totale di 1’336 oggetti, dei quali 368 hanno registrato un sorpasso.

|  | Opere con minori costi : 968 |  | Opere con maggiori costi : 368 |
| --- | --- | --- | --- |

| Anno |  | Preventivo | Consuntivo |  | Preventivo | Consuntivo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1995 |  | 27'548'705 | 21'349'629 |  | 8'395'800 | 9'900'819 |
| 1996 |  | 35'912'603 | 29'174'843 |  | 12'955'125 | 14'973'499 |
| 1997 |  | 12'953'050 | 10'407'259 |  | 9'079'515 | 10'279'841 |
| 1998 |  | 15'402'597 | 11'800'076 |  | 5'934'020 | 6'905'020 |
| 1999 |  | 32'657'847 | 26'293'697 |  | 12'175'337 | 13'316'150 |
| 2000 |  | 29'370'354 | 21'994'939 |  | 10'208'055 | 13'161'394 |
| 2001 |  | 47'274'160 | 38'885'255 |  | 12'612'031 | 14'260'290 |
| 2002 |  | 19'404'128 | 16'237'433 |  | 9'108'940 | 10'337'348 |
| 2003 |  | 19'167'268 | 15'765'863 |  | 7'028'917 | 8'167'751 |
| 2004 |  | 23'499'085 | 19'857'343 |  | 12'527'720 | 13'859'255 |
| 2005 |  | 16'085’139 | 13'391’352 |  | 7'818’135 | 9'015’557 |
| 2006 |  | 11'580’380 | 9'887’077 |  | 5'853’122 | 6'705’953 |
| 2007 |  | 15'511’634 | 11'988’759 |  | 5'967’778 | 6'468’028 |
| 2008 |  | 11'727’775 | 10'269’531 |  | 4'484’700 | 5'283’411 |
| 2009 |  | 14'707’883 | 12'388’650 |  | 7'062’052 | 7'761’727 |
| 2010 |  | 14'897’934 | 12'249’909 |  | 3'216’400 | 3'494’795 |
| 2011 |  | 12'769’389 | 10'428’098 |  | 1'938’868 | 2'199’846 |
| 2012 |  | 17'137’311 | 14'435’496 |  | 4'001’420 | 4'760’858 |
| 2013 |  | 15'530’097 | 13'005’346 |  | 3'555’300 | 3'849’451 |
| 2014 |  | 17’564’464 | 14'380’418 |  | 3'774’300 | 4'629’060 |
| Totale |  | 410'701’803 | 334'190’973 |  | 147'697’535 | 169'330’053 |

Riassumendo, per le 1336 opere liquidate nel periodo 1995 - 2014 si hanno i seguenti importi:

-	preventivo globale				fr.  558'399’338

-	consuntivo globale				fr.  503'521’026

-	minor costo rispetto al preventivo		fr.    54'878’312

Le cause dei maggiori costi sono molteplici, anche se le principali, come per i messaggi precedenti, risultano essere :

-	aumenti e indennità ricorrenti

-	difficoltà d'esecuzione dei lavori

-	cambiamenti (estensione) di progetto

Una ripartizione dei casi a seconda della causa del sorpasso è assai difficile, anche perché, di regola, i maggiori costi sono collegati a più cause.

Dal profilo dell'entità dei sorpassi per le opere comunali del presente messaggio si ha la seguente situazione:

-	16 casi con maggiori sussidi inferiori a fr. 5000.-

-	8 casi con sorpassi più consistenti le cui cause sono illustrate in seguito.

Come prassi, con questo genere di messaggio si richiede in sostanza al Gran Consiglio di ratificare il versamento già avvenuto di sussidi aggiuntivi.

Per le considerazioni già espresse nel messaggio del 4642 del 14 maggio 1997, condivise dalla Commissione della gestione e delle finanze, al capitolo 2. sono riportate le giustificazioni solo per quelle opere i cui sussidi aggiuntivi sono superiori a fr. 5’000.-. Le opere i cui sorpassi di sussidio sono inferiori a tale importo sono in ogni modo riportate nella tabella ricapitolativa di fine capitolo 2.

La situazione è così aggiornata al 31.12.2014.

# 2.	GIUSTIFICAZIONE MAGGIORI COSTI

Qui di seguito sono elencate le opere con una breve descrizione dei motivi che hanno causato i maggiori costi.

L'ente esecutore ha prodotto le necessarie giustificazioni dettagliate che sono a disposizione presso la Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo.

DL 2006 (33 Comuni) – 26.06.2007 - Messaggio n. 5888 del 27.02.2007

NOVAGGIO

-  Canalizzazione Nucleo - lotto 1 e 2

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 1'317’673 | 40 | 527’069 |
| preventivo | 848’000 | 40 | 339’200 |
| maggior costo | 469’673 |  | 187’869 |

I maggiori costi sono dovuti principalmente a costi unitari più alti delle offerte rispetto al preventivo. I motivi di questi costi più alti sono da ricercare nelle difficoltà di lavorare nelle strettoie del nucleo, nella necessità di aprire e chiudere piccole tratte per permettere l'accesso al nucleo agli abitanti e in particolare agli anziani e al periodo congiunturale non favorevole.

Inoltre i lavori dovevano essere eseguiti nel 2006 in un lotto unico, purtroppo gli stessi sono iniziati solo nel 2007 con il Lotto 1 e si sono conclusi nel 2009 con la completazione del Lotto 2. I costi di preventivo devono pertanto essere indicizzati secondo l'indice dei costi di costruzione.

Evidenziamo inoltre che sono stati eseguiti alcuni lavori supplementari e che si sono verificati alcuni imprevisti con conseguenti aumenti ulteriori dei costi.

L'onorario dell'ingegnere è pure aumentato, a seguito della suddivisione in lotti esecutivi, del cambio dell'ingegnere dopo la fine del Lotto1 e dell'aumento della mole di lavoro.

DL 2008 (48 Comuni) – 23.06.2009 - Messaggio n. 6213 del 05.05.2009

BELLINZONA

-  Carrale Orba

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 107’194 | 30 | 32’158 |
| preventivo | 70’000 | 30 | 21’000 |
| maggior costo | 37’194 |  | 11’158 |

Il preventivo si basava su una lunghezza di canalizzazione di 100 ml. In realtà in fase esecutiva è risultata una lunghezza effettiva di ca. 130 ml. L’aumento dei costi è anche da attribuire ad alcuni imprevisti avvenuti in corso d’opera.

BIDOGNO (CAPRIASCA)

-  Lotti 4 e 5

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 851’301 | 40 | 340’520 |
| preventivo | 576’000 | 40 | 230’400 |
| maggior costo | 275’301 |  | 110’120 |

In fase esecutiva è stato deciso di ripavimentare l’intera carreggiata anziché la sola porzione interessata dai lavori di scavo (+ 2'500 mq). La richiesta è stata formulata dall’Ufficio del coordinamento dei Centri manutenzione strade cantonali.

DL 2009 (42 Comuni) – 05.10.2010 - Messaggio n. 6356 del 04.05.2010

BOGNO (LUGANO)

-  Nucleo

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 830’471 | 60 | 498’283 |
| preventivo | 814’000 | 60 | 488’400 |
| maggior costo | 16’471 |  | 9’883 |

Il superamento è dovuto all’estensione di una tratta di doppia canalizzazione di ca. 10 metri.

DL 2010 (44 Comuni) – 20.06.2011 - Messaggio n. 6468 del 22.02.2011

BLENIO

-  Canalizzazione Lavorceno

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 957’937 | 40 | 383’175 |
| preventivo | 883’300 | 40 | 353’320 |
| maggior costo | 74’637 |  | 29’855 |

Il superamento si giustifica con due tronchi supplementari di canalizzazione per le acque meteoriche che si è deciso di eseguire per migliorare sensibilmente l’evacuazione delle acque meteo.

COMANO

-  Canalizzazione località Roncaccio

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 803’125 | 10 | 80’313 |
| preventivo | 739’100 | 10 | 73’910 |
| maggior costo | 64’025 |  | 6’403 |

Il sorpasso è dovuto a dei maggiori costi di progettazione e all’ampliamento del progetto in concomitanza a dei lavori sul mappale 514.

INTRAGNA (CENTOVALLI)

-  Canalizzazione zona Valaa

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 240’499 | 40 | 96’200 |
| preventivo | 200’000 | 40 | 80’000 |
| maggior costo | 40’499 |  | 16’200 |

I maggiori costi sono stati causati principalmente da imprevisti ed adattamenti dovuti alle modifiche di progetto, tra i quali i maggiori scavi, trasporti e tasse di discarica dovuti al materiale molto franoso della ripiena, lo scavo in roccia determinato dalla modifica del tracciato della condotta premente che ha causato un maggior numero di saldature.

DL 2011 (49 Comuni) – 07.05.2012 - Messaggio n. 6615 del 13.03.2012

LUMINO

-  Canalizzazione via Molinera-Carrale Orefici

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 583’511 | 40 | 233’404 |
| preventivo | 521’000 | 40 | 208’400 |
| maggior costo | 62’511 |  | 25’004 |

I maggiori costi sono dovuti:

-	a delle difficoltà nell’attraversamento della strada cantonale (calcestruzzo armato e vibrato di spessore ca 30 cm) che ha causato un maggior tempo di esecuzione.

- 	al tracciato e quota canalizzazione in corrispondenza del pacchetto cavi fibre ottiche con conseguente maggior scavo per poter attraversare senza cambiare la sezione della canalizzazione e mantenere le pendenze da progetto.

- 	esecuzione a tappe a causa del pacchetto cavi fibra ottica e diverse infrastrutture, con strada cantonale da mantenere almeno con una corsia di transito libera.

- 	alle basse temperature invernali e gelate nello scavo, causando ritardi.

Riepilogo costi e sussidi da ratificare

|  |  | SUSSIDI |  | No.WBS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DL | COMUNI | VERSATI | STANZIATI | DIFFER. |  | 731.52 |

| 2004 – 22.06.2005 | Sonvico (Lugano) | 42'026 | 39'000 | 3’026 |  | 3852 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2005 – 17.10.2006 | Lugano | 22’187 | 22’100 | 87 |  | 4029 |
| 2006 – 26.06.2007 | Novaggio | 527’069 | 339’200 | 187’869 |  | 4075 |
| 2007 – 24.06.2008 | Origlio | 25'942 | 25’680 | 262 |  | 4117 |
| 2008 – 23.06.2009 | Bellinzona | 32'158 | 21'000 | 11'158 |  | 4156 |
|  | Bidogno (Capriasca) | 340'520 | 230'400 | 110'120 |  | 4157 |
|  | Cresciano | 234'828 | 234'000 | 828 |  | 4171 |
|  | Origlio | 25'220 | 21'400 | 3'820 |  | 4183 |
| 2009 – 20.10.2010 | Bogno (Lugano) | 498'283 | 488'400 | 9'883 |  | 4211 |
|  | Lugano | 16'630 | 14'530 | 2'100 |  | 4227 |
|  | Origlio | 15'296 | 14'200 | 1'096 |  | 4232 |
|  | Vico Morcote | 18'906 | 18'600 | 306 |  | 4242 |
| 2010 – 20.06.2011 | Blenio | 383'175 | 353'320 | 29'855 |  | 4255 |  |
|  | Intragna (Centovalli) | 96'200 | 80'000 | 16'200 |  | 4264 |
|  | Comano | 80'313 | 73'910 | 6'403 |  | 4268 |
| 2011 – 07.05.2012 | Astano | 142'119 | 141'750 | 369 |  | 4305 |
|  | Bogno (Lugano) | 27'319 | 23'200 | 4'119 |  | 4311 |
|  | Lumino | 32'386 | 32'000 | 386 |  | 4334 |
|  | Lumino | 233'404 | 208'400 | 25'004 |  | 4334 |
|  | Melide | 35'006 | 33'600 | 1'406 |  | 4336 |
|  | Melide | 32'342 | 30'600 | 1'742 |  | 4336 |
|  | Torricella-Taverne | 35'582 | 34'500 | 1'082 |  | 4347 |
| 2012 – 14.10.2013 | Faido | 26'231 | 26'200 | 31 |  | 4373 |  |
|  | Pianezzo | 10'380 | 7'600 | 2'780 |  | 4388 |

Dalla tabella risulta che l’importo di sussidi da ratificare è di fr. 419’932.-

# 3.	CONSIDERAZIONI FINALI

Il credito aggiuntivo richiesto di fr. 419’932.- è la ratifica di una spesa sostenuta negli anni 2013 e 2014 nell'ambito dei preventivi dello Stato e non comporta nessun sorpasso dei limiti di credito iscritti a piano finanziario 2012-2015.

Visto quanto sopra e in applicazione dell'art. 25 della Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato del 20 gennaio 1986 e sulla base delle considerazioni esposte, vi invitiamo a voler approvare l'allegato disegno di decreto legislativo.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, M. Bertoli

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente lo stanziamento di un credito aggiuntivo di fr. 419’932.- per il sussidiamento di opere di canalizzazione e di depurazione delle acque

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 1° aprile 2015 n. 7076 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a:

Articolo 1

È concesso un credito aggiuntivo di fr. 419’932.- per il sussidiamento delle opere di canalizzazione e di depurazione delle acque eseguite nei seguenti Comuni:

| DL 2004 – 22.06.2005 | Sonvico (Lugano) | fr. | 3’026 |
| --- | --- | --- | --- |
| DL 2005 – 17.10.2006 | Lugano | fr. | 87 |
| DL 2006 – 26.06.2007 | Novaggio | fr. | 187’869 |
| DL 2007 – 24.06.2008 | Origlio | fr. | 262 |
| DL 2008 – 23.06.2009 | Bellinzona | fr. | 11'158 |
|  | Bidogno (Capriasca) | fr. | 110'120 |
|  | Cresciano | fr. | 828 |
|  | Origlio | fr. | 3'820 |
| DL 2009 – 20.10.2010 | Bogno (Lugano) | fr. | 9'883 |
|  | Lugano | fr. | 2'100 |
|  | Origlio | fr. | 1'096 |
|  | Vico Morcote | fr. | 306 |
| DL 2010 – 20.06.2011 | Blenio | fr. | 29'855 |
|  | Intragna (Centovalli) | fr. | 16'200 |
|  | Comano | fr. | 6'403 |
| DL 2011 – 07.05.2012 | Astano | fr. | 369 |
|  | Bogno (Lugano) | fr. | 4'119 |
|  | Lumino | fr. | 386 |
|  | Lumino | fr. | 25'004 |
|  | Melide | fr. | 1'406 |
|  | Melide | fr. | 1'742 |
|  | Torricella-Taverne | fr. | 1'082 |
| DL 2012 – 14.10.2013 | Faido | fr. | 31 |
|  | Pianezzo | fr. | 2'780 |

|  | Totale complessivo |  |  | fr. | 419’932 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Articolo 2

Il credito di cui all'art. 1 è iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento del territorio, Sezione protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo.

Articolo 3

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.