Rapporto

6777 R	10 giugno 2013		TERRITORIO

della Commissione speciale bonifiche fondiarie

sul messaggio 9 aprile 2013 concernente l’approvazione del progetto per gli interventi selvicolturali nel comprensorio boschivo del Monte Ceneri, periodo 2014-2028, nei Comuni di Gambarogno, Cadenazzo, 
S. Antonino, Camorino, Monteceneri e Isone, e stanziamento di un sussidio complessivo cantonale e federale di fr. 4'216'000.--

# Ente esecutore

Il progetto selvicolturale in oggetto è promosso dal Consorzio di manutenzione arginature e interventi di premunizioni forestali Monte Ceneri, costituito nel 2007. Le aree oggetto d’intervento sono in buona parte di proprietà privata.

# Perimetro d’intervento

Il perimetro del progetto è definito principalmente dai limiti dei bacini imbriferi dei numerosi corsi d’acqua presenti sul versante sinistro del piano di Magadino, da Camorino a Magadino.

Su questo versante troviamo principalmente boschi di latifoglie, costituiti da castagno, betulla e faggio e, in corrispondenza dei terreni più umidi, è presente il frassino e l’ontano nero. Si incontrano specie resinose unicamente nelle piantagioni, si tratta principalmente di peccio, larice e pino.

# Obiettivo degli interventi

Lo scopo principale degli interventi è di ridurre il rischio di eventi naturali pericolosi su un vasto territorio urbanizzato del piano di Magadino, a beneficio diretto della sicurezza degli abitati presenti al piede del versante nord del Ceneri, delle infrastrutture viarie e di trasporto (energia e comunicazioni) e degli insediamenti produttivi. Gli interventi avranno come obiettivo generale quello di migliorare e garantire la continuità della funzione protettiva svolta dai boschi per quanto concerne i pericoli di formazione di frane, colate di detrito e alluvionamento.

# Interventi previsti e costi

Il messaggio governativo è molto esaustivo e ben fatto ragion per cui si evita in questa sede la trascrizione dettagliata degli interventi previsti. Va comunque sottolineato che l’intervento principale e caratterizzante del progetto riguarda la sicurezza dei corsi d’acqua di versante. La lunghezza degli alvei interessati da interventi di premunizione si estende su quasi 43 chilometri e interessa 56 aste torrentizie, per una superficie d’intervento di circa 256 ettari. Nel loro complesso gli interventi selvicolturali nel bosco di protezione, previsti sull’arco di 15 anni (2014-2028) interessano una superficie d’influenza di 305 ettari. Si prevede l’abbattimento di 13'100 mc di legname che corrisponde a un prelievo medio annuo di 2.9 mc/ha. L’esecuzione degli interventi, spalmata su un periodo apparentemente lungo di 15 anni, si giustifica dall’importante mole di lavoro (ca. 
fr. 350'000.--/anno) e dalla necessità di garantire una gestione continua dei numerosi corsi d’acqua, essenziale per la sicurezza idraulica. Gli interventi selvicolturali riguardano un volume di lavoro lordo di Fr. 5'270'000.- che corrisponde a Fr. 17'278.- / ha (ossia Fr. 1.70 / mq), così suddiviso:

| Installazione di cantiere | fr. | 270'000.-- |
| --- | --- | --- |
| Taglio, esbosco, trasporto e lavorazione legname | fr. | 2'794’330.-- |
| Opere tecniche (sentieri e e piccole premunizioni) | fr. | 458'700.-- |
| Lavori a regia | fr. | 280’000.-- |
| Indennità intemperie | fr. | 41'182.-- |
| Progettazione e DL | fr. | 440’000.-- |
| Rincaro 2014-2028 (6.25%) | fr. | 220'189.-- |
| Imprevisti e arrotondamento | fr. | 375'247.-- |
| IVA 8.00% | fr. | 390’352.-- |
| Totale lordo | fr. | 5'270'000.-- |

# Sussidi e piano finanziario

Nell’ambito dell’accordo programmatico Bosco di protezione, la Confederazione parteciperà con un sussidio di fr. 1'844’500.-- pari al 35% di fr. 5'270'000.--. Sulla base della nuova perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantone (NPC) la Confederazione riversa al Cantone Ticino un contributo forfettario di fr./ha 5'000.-- per ogni ettaro trattato nel bosco di protezione, indipendentemente del costo reale dei lavori. Il Cantone, sulla base di tutti i progetti selvicolturali approvati nel bosco di protezione a partire del 2008 deve gestire il contributo federale in modo da non superare l’importo forfettario complessivo concesso. Per adempiere a questa condizione sulla base delle superfici di bosco in corso di trattamento sul territorio cantonale e del costo dei lavori (a dipendenza della difficoltà e dell’intensità dell’intervento i costi possono variare considerevolmente) viene stabilito il tasso di sussidiamento cantonale e quello federale. Il CdS propone quindi un sussidio forestale complessivo di Cantone e Confederazione dell’80% (Legge cantonale sulle foreste, art. 31c, cpv. 1) pari al massimo a fr. 4'216’000.-- cosi ripartito. I ricavi forfettari della vendita del legname andranno a copertura dei costi residui del progetto. Non sono previsti oneri finanziari a carico dei proprietari.

Il Consorzio di manutenzione arginature e interventi di premunizioni forestali Monte Ceneri, in qualità di committente, assicura la gestione del progetto sotto la supervisione della Sezione forestale.

¯ ¯ ¯ ¯ ¯

La Commissione bonifiche fondiarie invita pertanto il Gran Consiglio ad approvare il Messaggio in esame e il relativo disegno di Decreto legislativo, così come presentato.

Per la Commissione speciale bonifiche fondiarie:

Luigi Canepa, relatore

Bignasca M. - Bordoni Brooks - Crivelli Barella -

Corti - Filippini - Fraschina - Minotti - Pagnamenta -

Pedroni - Peduzzi - Pellanda - Schnellmann