Rapporto

5458 R	31 marzo 2004	FINANZE E ECONOMIA

della Commissione delle bonifiche fondiarie

sul messaggio 13 gennaio 2004 concernente l’approvazione del consuntivo finale del raggruppamento terreni (RT) a carattere generale nel Comune di Rivera e il sussidiamento del II° periodo dei lavori geometrici

Attraverso analisi del messaggio no. 5458 del 13 gennaio 2004 si è colta l’occasione per riassumere lo stato delle opere di raggruppamento terreni (RT) e ricomposizione particellare (RP) nel nostro cantone.

La tabella seguente elenca in sintesi la situazione a fine 2003.

| Operati RT e RP | ettari | numero |
| --- | --- | --- |
| Eseguiti (dal 1912) | 42’449 | 214 |
| In esecuzione | 3’860 | 11 |
| In preparazione | 2’704 | 10 |
| Da eseguire | 7’127 | 32 |
| Totale | 56’140 | 267 |

Dalla tabella si evince che sul 75% della superficie oggetto di opere di RT o RP i lavori sono stati completati, sul 12% sono in esecuzione o in preparazione, mentre manca da raggruppare il 13% del territorio.

Nel 2003 l’ufficio per il raggruppamento terreni si è occupato in totale di 39 progetti, equivalenti ad una superficie di 6'581 ha, per un totale di costi pari a 55 Mio di franchi. La mole di lavoro eseguito l’anno scorso ammonta a 3'623'000 franchi. Le sole opere di RT hanno comportato lavori per 780'000 franchi e quelle di RP per 875'000 franchi.

La scrivente Commissione, nel novembre 1998, si è occupata ampiamente dei lavori del raggruppamento terreni RT di Rivera stilando un proprio rapporto sull’approvazione, sussidiamento e preventivo del raggruppamento a carattere generale. In quell’occasione il sussidiamento si limitava ad una prima tappa, in particolare per lavori costruttivi e studio del nuovo riparto fondi per un importo di 1'450'000 franchi, su un totale di 2'600'000 franchi.

Il consuntivo aggiornato, che si propone di sussidiare al 40% dei lavori, ammonta a 1'933'000 franchi, corrispondenti a un minor costo di 667'000 franchi rispetto al preventivo allestito 6 anni fa.

I lavori geometrici hanno comportato costi per 1'745'400 franchi, mentre i costi per le opere costruttive sono stati di 187'600 franchi.

Nel messaggio del Consiglio di Stato la diminuzione dei costi è stata presentata in modo errato. In effetti i minori costi per le opere costruttive sono stati di 162’400 franchi (350'000 franchi preventivati) e quelli geometrici di 504'600 franchi. In particolare si fa notare che i minori costi rilevati nella parte costruttiva derivano in realtà dal fatto che la costruzione di diversi accessi di nuovo riparto (NR) non è stata eseguita. A preventivo i costi di massima erano stati quantificati a 140'000 franchi.

Gli obbiettivi del RT di Rivera – che comprendono la riduzione del numero di particelle, nuove forme e confini regolari, buone possibilità di raccordo alla rete viaria, ottimizzazione delle aziende agricole ancora attive, evitare il degrado e l’abbandono di terreni coltivabili, adeguamento dei confini al nuovo piano regolatore, riserve di sedimi per opere previste dal PR e per opere forestali - sono stati ampiamente raggiunti.

Due soli dati: nella zona agricola le particelle sono diminuite da 3’881 a 867 unità (-78%) per una superficie media per particella di 5'707 mq; i proprietari sono diminuiti di 195 unità.

Fatte queste considerazioni, la commissione speciale delle bonifiche fondiarie propone al Gran Consiglio di approvare il consuntivo finale delle opere di RT nel Comune di Rivera, che ammonta a 1'933'000 franchi, e il sussidiamento del 2° periodo di lavori, pari al 40% di 483'000 franchi, ossia 193'200 franchi.

Per la Commissione speciale bonifiche fondiarie:

Riccardo Calastri , relatore

Arn - Bacchetta-Cattori - Bergonzoli - Celio –

Croce - Fiori - Guidicelli - Malandrini - Marzorini -

Pinoja - Regazzi - Torriani - Truaisch