Via Ghiringhelli 19, 6501 Bellinzona	ALLEGATO D

telefono	091 814 27 45

fax	091 814 27 39

e-mail	walter.bizzozero@ti.ch	Repubblica e Cantone Ticino

Centro di consulenza LCPubb

Criteri di aggiudicazione da valutare con formule matematiche

Basi per la messa a concorso

A	Principi

Lo scopo principale di questo documento è di fornire ai committenti, rispettivamente ai progettisti di opere da impresario costruttore, uno strumento di facile utilizzo e di diffusa applicazione per stabilire i criteri di idoneità nonché di aggiudicazione e allestire le relative condizioni di appalto seguendo la struttura del CPN 102.

In particolare ci si prefigge di utilizzare dei criteri aritmetici così che la loro valutazione sia precedentemente stabilita in modo chiaro per mezzo di formule matematiche, escludendo quindi le valutazioni soggettive, fonte di malumori e all’origine di parecchi ricorsi.

L’obiettivo è quello di creare una base di partenza comune per la scelta dei criteri per le commesse soggette alla LCPubb, accettata sia dai committenti (o dai rappresentanti degli stessi) sia dagli impresari costruttori.

Al fine di creare un documento generico che possa essere utilizzato per quasi tutte le tipologie di lavoro correnti, le ponderazioni dei criteri sono state legate alle categorie di lavoro previste dall’Indice dei costi di produzione (ICP) - pubblicazione della SSIC, riconosciuta ufficialmente dal KBOB per la fatturazione degli aumenti - alla quale è stata aggiunta una categoria riguardante la costruzione di ponti.

Le categorie considerate sono le seguenti:

- Costruzioni in murature e calcestruzzo

3	Opere in calcestruzzo armato – genio civile

4	Canalizzazioni e condotte

5	Costruzioni di strade

5.1	Risanamento di strade

7	Edifici in calcestruzzo armato, costruzioni industriali

8	Edifici in calcestruzzo armato, immobili amministrativi, centri di formazione

10	Sistemazione di corsi d’acqua

11	Sistemazione di torrenti

12	Costruzione di ponti

12.1	Risanamento di ponti

La tabella riportata alla pagina seguente illustra in modo sintetico le caratteristiche attribuite ad ogni singola categoria.

L’estratto del CPN 102 allegato, con i paragrafi:

- 223: Criteri di idoneità

- 224: Criteri di aggiudicazione

- 251: Modalità di inoltro

- 252: Allegati dell’imprenditore

permette un facile allestimento di chiare basi, per una corretta aggiudicazione. Il committente (progettista) deve scegliere, fra quelli proposti, quali criteri utilizzare con le rispettive ponderazioni, nonché determinare i parametri adeguati alla valutazione dei singoli criteri.

Questo estratto può poi venire integrato nel documento CPN 102 completo.

Si raccomanda di consultare preventivamente i seguenti documenti, che si possono scaricare dal sito del Centro di consulenza:

http://www.ti.ch/dt/SG/UffALS/Temi/Commesse/documentazione.htm

- “Aggiudicazione di commesse pubbliche” – Principi e raccomandazioni per una corretta aggiudicazione delle commesse pubbliche.

- “Condizioni d'appalto CPN 102” – Estratto del CPN 102 in formato word che permette un allestimento pratico e conforme alle vigenti leggi delle condizioni di appalto.

- “Disposizioni per l'allestimento delle condizioni di appalto” – Breve manuale per un corretto utilizzo del documento “Condizioni d'appalto CPN 102”

Dal sito della SSIC Sezione Ticino:

http://www.ssic-ti.ch → “Appalti e norme”	fino al 31.8.2007

http://www.ssic-ti.ch → “Documentazione” → “Appalti”	dal 1.9.2007

è possibile scaricare una cartella Excel che permette una valutazione facile e rapida delle offerte che prevedono questi criteri di aggiudicazione.

Tabella criteri e allegati

* 	Referenze da richiedere unicamente per lavori speciali che esigono conoscenze specifiche (1-2 referenze)

**	Criterio da richiedere unicamente per lavori speciali (5-10%)

B	Osservazioni

B.1	Criteri di idoneità

Si raccomanda di inserire le referenze nei criteri di idoneità (valutazione del concorrente e non dell’offerta) allo scopo di verificare che il concorrente sia idoneo o meno a realizzare l’opera messa a concorso. Questa impostazione è pure data dall’accordo GATT/OMC sugli appalti pubblici (vedi documento “Aggiudicazione di commesse pubbliche”) e dall’art. 22, lett. c) del RLCPubb.

Per le categorie 1, 3, 4, 5, 5.1 ,7, 8 si è ritenuto che i requisiti tecnici posti ai concorrenti dall’art. 34 del RLCPubb (Idoneità dei concorrenti) siano sufficienti a garantire la capacità del concorrente ad eseguire la commessa. Per le categorie 10,11,12,12.1, vista la loro particolarità, si propone di richiedere l’esecuzione di almeno 2 lavori analoghi negli ultimi 10 anni.

Si è inoltre creato un ambito di validità delle referenze per più categorie in quanto vi sono tipologie di lavori in cui le caratteristiche tecnico esecutive sono le medesime.

B.2	Criteri di aggiudicazione

Questi criteri sono stati scelti allo scopo di rendere le valutazioni il più possibile oggettive (aritmetiche).

Inoltre l’introduzione dell’attendibilità del prezzo, rispettivamente dell’attendibilità del programma lavori, tutelano il Committente da eventuali speculazioni.

B.2.1	Durata dei lavori

Per molti lavori l’esecuzione in tempi brevi può essere un vantaggio per il committente. In questi casi risulta intelligente premiare i concorrenti che, grazie ad uno studio accurato dell’offerta ed al loro know-how, sono in grado di offrire un programma lavori più corto rispetto alla concorrenza.

Per evitare però eventuali speculazioni, il criterio del programma lavori dovrebbe essere legato o a una penalità inversamente proporzionale al tempo offerto, o almeno ad una verifica dell’attendibilità del programma lavori.

La formula per il calcolo delle penalità prevista nell’allegato si differenzia da quella indicata nel documento “Aggiudicazione di commesse pubbliche” del marzo 2006 per il fatto che non si azzera. Si raccomanda perciò di privilegiare questa nuova formula.

B.3	Allegati dell’imprenditore

In questo ambito si è cercato di limitare al minimo indispensabile la documentazione inoltrata con l’offerta, privilegiando la successiva richiesta ai possibili deliberatari.

Ciò, oltre a ridurre il lavoro dei committenti e degli impresari, evita inutili sprechi di carta.

Allegato: estratto CPN 102

220	Messa in appalto, criteri di idoneità e di aggiudicazione

223	Criteri di idoneità

223.100	Con riferimento agli art. da 20 a 22 della LCPubb, il committente esige dall’offerente i seguenti requisiti.

223.110	Quelli richiesti dal RLCPubb, art. 34

223.120	Oltre a quelli previsti dal RLCPubb, art. 34, i seguenti:

Esecuzione di almeno  lavori, negli ultimi  anni, pertinenti la categoria in oggetto o categorie considerate affini.
In caso di consorzio fanno stato quelli della ditta pilota o direzione tecnica.

Categoria:

224	Criteri di aggiudicazione.

224.100	Le opere saranno aggiudicate al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri e sottocriteri, con le rispettive ponderazioni.

| Criteri | Ponderazione criteri |
| --- | --- |
| Prezzo | % |
| Attendibilità del prezzo | % |
| Durata dei lavori | % |
| Attendibilità durata dei lavori | % |
| Certificazione ISO 9001 | % |
| Apprendisti | % |

224.200	Assegnazione della nota sul prezzo

La nota concernente il criterio del prezzo sarà assegnata applicando la seguente formula:

Importo d’apertura dopo controllo aritmetico ed eventuali correzioni (IVA inclusa)

224.210	Percentuale limite per la sufficienza

S =      %

224.300	Assegnazione delle note per il criterio attendibilità globale prezzo d’offerta

224.310	Parametri

F =

f1 = 	     %

f2 = 	     %

224.400	Assegnazione delle note per il criterio durata dei lavori

Penalità in caso di non rispetto del programma offerto

Dove:	Px 	= Penalità del concorrente x in Fr./giorno

Ix 	= Importo in Fr. offerto dal concorrente x

Tx 	= No. giorni lavorativi offerti dal concorrente x

224.410	Parametri:

F =

f1 = 	     %

f2 = 	     %

224.500	Assegnazione delle note per il criterio attendibilità della durata dei lavori

224.510	Parametri:

f1 = 	     %

f2 = 	     %

224.600 	Assegnazione delle note per il criterio certificazione di qualità ISO 9001:

Nessun certificato :	pti	1

Certificato:	pti	6

224.700	Assegnazione delle note per il criterio  formazione apprendisti

Determinanti:

numero dipendenti (senza apprendisti) al momento dell'inoltro dell'offerta.

numero di apprendisti alle dipendenze negli ultimi 5 anni

A = richiesta, senza successo, per formare apprendisti negli ultimi 12 mesi

250	Offerta, allegati

251	Modalità di inoltro.

251.100	Deve essere inoltrata una copia originale del capitolato fornito con gli eventuali rispettivi allegati, debitamente compilato manualmente in tutte le sue parti e controfirmato dove richiesto.

251.200	Devono essere inoltrati:

- una copia originale del capitolato fornito con gli eventuali rispettivi allegati, con le pagine di copertina e ricapitolazione compilate, e controfirmato dove richiesto. Questo farà stato per i testi (condizioni e posizioni) e per i quantitativi;

- una stampa con il proprio programma di elaborazione dell'offerta, con i prezzi unitari ed i totali. Questo documento farà stato per i prezzi unitari;

- il supporto magnetico ricevuto contenente il file dell'offerta del concorrente, esportato secondo la norma SIA 451, protocollo IfA '92. Sul supporto devono essere indicati l'oggetto del concorso ed il nome del concorrente.

252	Allegati dell'imprenditore.

252.100	Documenti da inoltrare con il capitolato d'appalto o con l'elenco prezzi.

252.110	Le dichiarazioni previste dall'art. 39 del RLCPubb.

252.120	La dichiarazione che attesti di aver verificato l’adeguatezza delle misure di sicurezza previste dal capitolato e di eventualmente proporne il completamento, questo ai sensi dell’art. 3 dell’Ordinanza federale sui lavori di costruzione, secondo l'art. 41 del RLCPubb.

In caso di mancanza di uno o più documenti richiesti alle pos. 252.110 e/o 252.120, il committente assegna un termine perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta l'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione.

252.130	Inoltre i seguenti documenti:

01 RELAZIONE TECNICA con informazioni concernenti modalità tecniche ed i mezzi previsti per l'esecuzione;

02 PROGRAMMA DEI LAVORI comprendente il diagramma della manodopera e indicante le fasi di lavoro dalle quali deve essere riconoscibile il percorso critico e le eventuali riserve;

07 Elenco degli eventuali SUBAPPALTATORI;

10 Eventuale ATTO DI COSTITUZIONE DEL CONSORZIO con la ripartizione percentuale.

252.200	Da inoltrare successivamente da parte dei possibili deliberatari, su richiesta.

252.210	Le dichiarazioni previste dall'art. 39 del RLCPubb, riferite a tutti gli eventuali subappaltatori

252.220	GARANZIA DI BUONA ESECUZIONE come alla pos. 271.200

252.230	Analisi prezzi.

252.300	Da inoltrare successivamente da parte della ditta deliberataria, su richiesta.

252.310	ESTRATTO PLANIMETRICO con le installazioni stazionarie e le eventuali piste di cantiere

252.320	Certificato rilasciato dall'UFFICIO ESECUZIONI E FALLIMENTI attestante che contro il concorrente non siano in corso procedure di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato, secondo la legislazione Svizzera.