Rapporto

4761 R	1° ottobre 1998	ISTRUZIONE E CULTURA

della Commissione della gestione e delle finanze

sul messaggio 9 giugno 1998 concernente la concessione del credito di costruzione del nuovo deposito sotterraneo della Biblioteca cantonale di Locarno per un importo di fr 2'500'000.- e l'approvazione delle modifiche della Convenzione adottata il 10 marzo 1987 tra lo Stato del Cantone Ticino e il Comune di Locarno

1.	Il Gran Consiglio nel 1990 ha approvato un credito di fr 550'000.- per la progettazione del nuovo edificio destinato alla Biblioteca cantonale di Locarno, il cui costo era valutato in 7.5 mio fr (6.5 mio fr per l’edificio più 1.0 mio fr per l’arredamento) e che doveva sorgere in prossimità del settecentesco Palazzo Morettini.

- Pubblicato il progetto (1994), sono state inoltrate delle opposizioni da parte di privati, che sono state accolte con sentenza del Tribunale cantonale amministrativo (1996).

- Di conseguenza il DIC, in accordo con il Comune di Locarno, ha modificato le intenzioni di progetto:

- rinunciando momentaneamente alla costruzione del nuovo edificio (che tra l’altro, oltre agli spazi per la biblioteca, comprendeva una sala polivalente per le attività di promozione culturale);

- limitandosi alla costruzione di un deposito sotterraneo;

- procedendo ad alcuni interventi di manutenzione di Palazzo Morettini;

- occupando temporaneamente dalla Città alcuni spazi presso la SPSAS.

- La Commissione approva questa soluzione intermedia che prevede in sintesi un investimento di fr 2'500'000.- così articolato:

- oneri per la costruzione	fr	1'882'500.-

- arredamento e mobilio	fr	410'000.-

- economato, traslochi e attrezzature informatiche	fr	100'000.-

- assunzione affitto locali SPSAS (1.6.97 fino al 31.12.2000)	fr	107'500.-

Da notare come i costi di costruzione sono valutati in fr 2'110’00.-, dal quale vengono dedotti fr 227'500.- quale residuo del credito di progettazione accordato dal Gran Consiglio nel 1990, consumato solo parzialmente per abbandono del progetto iniziale.

- L’istituzione della Biblioteca cantonale di Locarno è vincolata da una Convenzione fra il Cantone e la Città, sottoscritta nel 1987. In seguito alle modifiche di indirizzo, la Convenzione è stata adattata dal Consiglio di Stato con decisione del 12.5.1998 e con entrata in vigore retroattivamente l’1.1.1998.

Le modifiche della stessa sono elencate nel messaggio governativo in esame.

Nella Convenzione precedente, recepita nel decreto istitutivo della Biblioteca di Locarno, era previsto che il Cantone costruisse un nuovo edificio a completamento dell’istituto e questo a decorrere dal 4°/5° anno dall’entrata in funzione della biblioteca, cioè nel 1992/93.

Le ben note vicende richiamate puntualmente nel messaggio hanno portato alla decisione di dotare la biblioteca almeno di un magazzino/deposito per consentire all’istituto il normale svolgimento dei suoi compiti.

L’indicazione dei 15 anni quale termine per la realizzazione del previsto nuovo edificio esprime solo – anche con l’accordo dell’autorità municipale – un orientamento di massima che se, da una parte, non cancella definitivamente gli accordi intercorsi con il Municipio di Locarno e fatti propri dal Gran Consiglio nel 1987, dall’altra, lascia aperte tutte le possibilità a dipendenza degli sviluppi che si registreranno nei prossimi 15 anni per quanto riguarda la politica bibliotecaria del Cantone, nonché della situazione finanziaria del Cantone stesso.

La Commissione invita il Consiglio di Stato a considerare la condizione temporale indicata al pto 3, lettera c) della Convenzione quale indirizzo ma non quale vincolo di impegno, considerate le possibili mutazioni delle esigenze nella politica bibliotecaria del Cantone e delle disponibilità finanziarie dello stesso.

Con queste considerazioni, la Commissione della gestione e delle finanze invita il Gran Consiglio a voler approvare il messaggio governativo e l’annesso decreto legislativo, tenuto conto dell’invito al Consiglio di Stato sull’interpretazione della Convenzione al pto 3, lett. c), in merito all’impegno del Cantone  sugli investimenti futuri.

Per la Commissione gestione e finanze:

Luigi Brenni, relatore

Beltraminelli - Bonoli - Donadini - Ferrari Mario -

Gendotti - Lombardi - Lotti - Merlini - Pezzati -

Pini - Simoneschi-Cortesi - Verda