Rapporto

5193 R	5 febbraio 2002	TERRITORIO

della Commissione della gestione e delle finanze

sul messaggio 18 dicembre 2001 relativo al Piano regionale dei  trasporti del Bellinzonese (PTB): stanziamento di un credito complessivo di fr. 10'000'000.- per interventi di sistemazione stradale lungo l'asse centrale principale in territorio di Giubiasco (Piazza Grande) e di Arbedo / Bellinzona (Molinazzo)

# 1.	Situazione crediti PTB

II messaggio in esame si inserisce nel quadro operativo a favore del piano regionale dei trasporti del Bellinzonese. E' stato preceduto da altri messaggi relativi al PTB. Per fare il punto alla situazione sugli impegni finanziari relativi agli interventi per il PTB, abbiamo ritenuto opportuno allestire una tabella riassuntiva con l'indicazione di tutti i messaggi finora votati, del tipo di messaggio, del credito accordato, dell'utilizzo al 31.12.2001 e del residuo ancora disponibile. Rileviamo che finora i crediti votati per gli interventi nel Bellinzonese, compreso il messaggio in esame, ammontano a fr. 19'150'320.-. Di questo importo sono stati utilizzati complessivamente fr. 2'951'452.-, con un residuo disponibile di fr. 16'198'868.- (si consideri tuttavia che il credito richiesto con il messaggio in esame ammonta a ben fr. 10'000'000.-).

Tabella riassuntiva - situazione crediti / spesa

| Base legale DL | Opere | Credito stanziato fr. | Credito utilizzato al 31.12.2001 | Residuo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.12.1995 | Elaborazione PTB | 1'350'000.- | 1'274'898.- | 75'102.- |
|  | Progettazione / studi |  |  |  |
| 01.12.1997 | Interscambio dei trasporti |  |  |  |
|  | presso la Stazione FFS - | 1'030'320.- 1) | 1'030'320.- | -.- |
|  | Bellinzona contributo cantonale |  |  |  |
| 13.12.1999 | Progettazione opere PTB | 3'500'000.- | 646'234.- | 2'853'766.- |
|  | suddiviso: |  |  |  |
|  | - Modifica semafori asse N-S | (1'000'000.-) |  |  |
|  | - Interventi puntuali incl. nuovo | (1'300'000.-) |  |  |
|  | ponte Giubiasco - Sementina |  |  |  |
|  | - Semisvincolo Sud | (700'000.-) |  |  |
|  | - P+R Sud + opere collaterali | (500'000.-) |  |  |
| 04.10.2001 | Riorganizzazione trasporti | 3'270'000.- | -.- | 3'270'000.- |
|  | pubblici suddiviso: |  |  |  |
|  | - Campagna promozione | (100'000.-) |  |  |
|  | - Interventi stradali | (3'020'000.-) |  |  |
|  | - Nuova segnaletica | (150'000.-) |  |  |
| 18.12.2001 | Interventi stradali asse centrale | 10'000'000.- | -.- | 10'000'000.- |
| MESSAGGIO | - Giubiasco (P.za Grande) | (5'900'000.-) |  |  |
|  | - Arbedo/Bellinzona-Molinazzo | (4'100'000.-) |  |  |
| Totale Crediti votati (incl. Messaggio) | 19'150'320.- | 2'951'452.- | 16'198'868.- |

1)  Il Cantone restituirà in seguito l'importo lordo anticipato dal Comune di Bellinzona

# 2.	Oggetto dei crediti richiesti

I crediti finora votati hanno interessato l'elaborazione di progetti e studi, l'intervento alla stazione FFS di Bellinzona e la riorganizzazione dei trasporti pubblici. II messaggio in esame si riferisce invece alla sistemazione degli accessi da nord e da sud all'asse urbano del Bellinzonese, come dettagliatamente spiegato nel messaggio.

L'obiettivo è quello di una migliore organizzazione del traffico motorizzato, con una moderazione dello stesso per aumentarne la sicurezza.

Per l'accesso sud il credito richiesto è di fr. 5'900'000.-; per l'accesso nord di fr. 4'100'000.- (due crediti d'opera separati). I tempi di realizzazione dovrebbero estendersi sul periodo 2002-2004 (5), con precedenza alla sistemazione di Piazza Grande a Giubiasco.

II finanziamento delle opere è garantito al 75% dal Cantone e al 25% dai Comuni, secondo una chiave di riparto.

# 3.	La rotonda di Via Cantonale - Via San Bernardino ad Arbedo-Castione

Segnaliamo che in data 11.6.2001 la Divisione delle costruzioni inviava una lettera al Municipio di Arbedo-Castione, segnalando che non è possibile, perlomeno in questo quadriennio, assicurare il finanziamento di tutte le opere proposte dall'esecutivo di quel Comune. Nella stessa lettera si proponeva tuttavia di realizzare al più presto la rotonda definitiva presso l'incrocio Via Cantonale - Via San Bernardino, precisando che il relativo credito sarebbe stato richiesto al Gran Consiglio nell'autunno 2001.

Considerando che il Consiglio comunale di Arbedo-Castione ha già votato il credito per la sistemazione di Via Cantonale, pure ai servizi del Dipartimento è sembrata pertinente la segnalazione giunta tramite il relatore dal Municipio di Arbedo, il quale chiede che per la rotonda in questione venga presentata in tempi brevi una richiesta di credito con relativo messaggio, come ad accordo fra il Dipartimento ed il Comune.

II Dipartimento, sollecitato dal relatore, conferma per iscritto la sua disponibilità ad intervenire celermente.

Con queste considerazioni, la Commissione della gestione e delle finanze invita il Gran Consiglio ad approvare il credito richiesto.

Per la Commissione gestione e finanze:

Daniele Lotti, relatore

Beltraminelli - Bignasca - Bonoli - Brenni -

Carobbio Guscetti - Croce - Ghisletta R. -

Lepori Colombo - Lombardi -

Maspoli F. - Merlini - Sadis