Rapporto

5353 R	11 febbraio 2003	 EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT

della Commissione della gestione e delle finanze

sul messaggio 14 gennaio 2003 concernente la concessione dell'uso speciale di parte dei mappali 3139 e 1445 RFD di Mendrisio alla fondazione Casa dell'Accademia e lo stanziamento di un credito di fr. 420'000.- per la sistemazione dei posteggi dell'OSC e del Liceo di Mendrisio

Il Gran Consiglio nel 1999 ha concesso un credito di 1 mio di franchi alla Fondazione Casa dell'Accademia destinato alla costruzione di un Centro residenziale e culturale per gli studenti dell'Accademia di Architettura di Mendrisio, credito vincolato all'ottenimento del sussidio federale che in seguito è stato concesso.

Una serie di eventi ben specificati nel messaggio hanno portato a dei cambiamenti di persone in seno al Consiglio di fondazione, così come alla modifica dell'ubicazione della nuova costruzione, con il conseguente adattamento del progetto.

La Casa dell'Accademia era prevista inizialmente su di un sedime alla porta nord di Mendrisio, in prossimità delle Cantine. Sedime di proprietà privata da acquistare per un costo di 1.5 mio di franchi. In seguito alle considerazioni menzionate nel messaggio, il Consiglio ha declinato l'acquisto del fondo e ha concluso le trattative con il Cantone individuando la nuova ubicazione su di una sua proprietà, nei pressi del Liceo e della Scuola Media, alla porta sud del Magnifico Borgo. Una zona questa più vicina alla sede dell'Accademia e frequentata da studenti delle scuole cantonali. La scelta è più che opportuna, in particolare per quanto riguarda la morfologia del terreno naturale, assai simile a quella iniziale, per cui l'adattamento del progetto esecutivo comporta modifiche assai contenute.

Il diritto di superficie e la durata dello stesso per 50 anni, con tutte le modalità relative, figura nella Convenzione stipulata dalle parti e che viene allegata al messaggio governativo.

Rispetto al messaggio del 1999 si hanno le modifiche seguenti dell'investimento previsto per quanto riguarda i costi:

|  | 1999 | 2003 |
| --- | --- | --- |
| Fondo o sistemazione del fondo | 1'500'000 | 304'000 |
| Lavori preliminari | 103'000 | 120'000 |
| Edificio | 6'505'000 | 6'270'000 |
| Lavori esterni | 240'000 | 363'000 |
| Costi secondari | 250'000 | 179'000 |
| Arredamento | 400'000 | 313'000 |
| Sviluppo del progetto |  | 100'000 |
| Riserva e imprevisti |  | 150'000 |
| Totale | 8'998'000 | 7'799'000 |

mentre il finanziamento del progetto viene così aggiornato:

|  | 1999 | 2003 |
| --- | --- | --- |
| Sussidio federale | 1'900'000 | 2'000'000 |
| Contributo cantonale | 1'000'000 | 1'000'000 |
| Contributo Mendrisio |  | 500'000 |
| Ricupero fondi propri della 1° fase (progetto) |  | 250'000 |
| Fondi propri nuovi | 2'798'000 | 800'000 |
| Ipoteca | 3'300'000 | 3'250'000 |
| Totale | 8'998'000 | 7'800'000 |

Dal profilo urbanistico il Comune di Mendrisio ha approntato la modifica di poco conto del PR in modo da soddisfare la nuova edificazione.

Dal profilo insediativo gli enti cantonali coinvolti dal nuovo insediamento (OSC, Liceo e Sezione logistica) preavvisano favorevolmente il progetto.

Ne consegue però l'opportunità di sistemare il terreno con le costruzioni esistenti. In dettaglio gli interventi previsti sono:

- il riordino e la costruzione di nuovi posteggi ad uso del Liceo;

- la demolizione dell'obitorio dell'OSC, la sua ricostruzione, così come l'ampliamento del posteggio esistente ad uso dell'OSC.

Questi oneri di costruzione ammontano a fr. 724'000.- e sono dettagliati nel massaggio.

Il Cantone si assume l'onere dei posteggi (fr. 420'000.-), la Fondazione quelli dell'obitorio (fr. 304'000.-).

Il decreto legislativo quindi propone:

- la Convenzione che definisce il diritto d'uso del terreno di proprietà del Cantone;

- la conferma del contributo di 1 mio di franchi come al DL 1999;

- lo stanziamento del credito di fr. 420'000.- quale investimento per la realizzazione dei posteggi (OSC e Liceo).

( ( ( ( (

Con queste considerazioni, la Commissione della gestione e delle finanze invita il Gran Consiglio ad approvare il decreto legislativo così come proposto nel messaggio.

Per la Commissione gestione e finanze:

Luciano Poli, relatore

Beltraminelli - Bignasca - Bonoli - Brenni -

Carobbio Guscetti - Croce - Foletti -

Ghisletta R. - Lepori Colombo - Lombardi -

Lotti - Merlini - Sadis