Rapporto

5741 R	7 febbraio 2006	FINANZE E ECONOMIA

della Commissione della gestione e delle finanze

sul messaggio 20 dicembre 2005 concernente la richiesta di un credito di fr. 6'000'000.-- per interventi di miglioria, manutenzione, conserva-zione e sistemazione del patrimonio immobiliare dello Stato per il periodo 2006-2007 in aggiunta al credito votato con decreto legislativo del 22 giugno 2004

# 1.	Premessa

Preme qui riportare integralmente le conclusioni del rapporto del collega Bruno Lepori dell'8 giugno 2004 relative al Messaggio n. 5473 dell'11 febbraio 2004, DL approvato dal Gran Consiglio il 22 giugno 2004.

"Malgrado la Commissione ritenga insufficiente il credito richiesto, nell'ottica di una corretta e pianificata politica di manutenzione e gestione del patrimonio immobiliare dello Stato, vi propone di accettare la richiesta del Consiglio di Stato.

La particolare e preoccupante situazione finanziaria richiede sacrifici e rinunce a tutti i livelli e pertanto vanno accettati, anche quelli che concernono il tema all'esame con la consapevolezza, che se prolungati nel tempo, i risparmi fatti ora potrebbero tramutarsi in un debito occulto futuro.

La Commissione invita il Consiglio di Stato a valutare la possibilità di destinare al credito-quadro in oggetto, eventuali crediti previsti a Piano Finanziario che dovessero liberarsi a seguito di ritardi o dilazioni nei singoli progetti".

# 2.	Utilizzazione credito-quadro di fr. 5'830'000.00

Il credito votato il 22 giugno 2004 è stato cosi impegnato

| No. | Descrizione stabile | Genere intervento | Importo | Spesa al | Impegnati |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| conto |  |  | previsto | 21.12.2005 | 2006 |  |
| 5048 | SME Giornico | Rifacimento tetti | 440'000.00 | 319'980.00 | 323'000.00 |  |
| 9997 | CSIA Lugano | Rifacimento tetto basso sud | 255'000.00 | 186'200.00 | 235'000.00 |  |
| 9997 | SME Tesserete | Rifacimento tetto biblioteca | 48'000.00 | 27'400.00 | 28'000.00 |  |
| 1054 | SME Stabio | Rifacimento tetto aule | 283'000.00 | 183'512.00 | 184'000.00 |  |
| 1052 | SME Riva S. Vitale | Rifacimento tetto aule | 330'00.00 | 252'658.00 | 265'000.00 |  |
| 9998 | Liceo Bellinzona | Rifacimento tetto aule e palestre | 235'000.00 |  | 120'000.00 |  |
| 9998 | SME Lodrino | Rifacimento tetto uffici | 75'000.00 | 80'000.00 | 89'000.00 |  |
| 9998 | SME Giubiasco | Rifacimento tetto collegamento | 184'000.00 |  | 185'000.00 |  |
| 9999 | Diverse sedi | Gestione posteggi | 100'000.00 |  | 100'000.00 |  |
| 5046 | SME Acquarossa | Rifacimento tetti | 330'000.00 | 311'050.00 | 316'000.00 |  |
| 5052 | SME Lodrino | Rifacimento tetto palestra | 110'000.00 |  |  |  |
| 2421 | SME Camignolo | Rifacimento tetto aule | 300'000.00 |  | 100'000.00 |  |
| 1040 | SME Mendrisio | Sostituzione serramenti | 120'000.00 |  | 60'000.00 |  |
| 9996 | Diversi stabili | Sicurezza antincendio | 240'000.00 | 72'665.00 | 240'000.00 |  |
| 9995 | Diversi stabili | Risanamento impianti OIBT | 110'000.00 | 24'051.00 | 110'000.00 |  |
| 9994 | Diverse scuole | Sicurezza e sistemazioni varie | 190'000.00 | 112'638.20 | 190'000.00 |  |
| 4003 | Amm. 1 Bellinzona | Rifacimento tetti | 135'000.00 |  | 135'000.00 |  |
| 2320 | SME Agno | Rifacimento tetto blocco D | 275'000.00 |  | 275'000.00 |  |
| 2010 | PGL Lugano | Sistemazione tetti | 300'000.00 | 39'250.00 | 300'000.00 |  |
| 2410 | CPC Rivera | Rifacimento tetto aule | 340'000.00 |  | 375'000.00 |  |
| 4036 | Arsenale saleggi | Rifacimento tetto blocco A | 170'000.00 |  | 150'000.00 |  |
| 9993 | Diversi stabili | Sicurezze e sistemazioni varie | 370'000.00 | 35'300.00 | 370'000.00 |  |
|  | Opere non impegnate | Cosa significa? | 890'000.00 |  |  |  |
| Totale CHF |  | 5'830'000.00 | 1'644'104.20 | 4'150'000.00 |  |

# 3.	Elenco progetti/stabili interessati dal credito quadro di CHF 6 milioni oggetto del Messaggio n. 5741

| Lista interventi previsti |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Oggetto e Luogo |  |  |  | Valutazione |  |
|  |  |  |  |  | spesa in CHF |  |
| A. Interventi di manutenzione programmata e di miglioria |  |  |  |
| 2320 | SME Agno |  |  |  | 280'000.00 |  |
| 2416 | DL strade Rivera | Dettaglio |  |  | 400'000.00 |  |
| 3040/41 | Scuole Morettina |  |  |  | 200'000.00 |  |
| 4101 | SME Castione |  |  |  | 100'000.00 |  |
| 4122 | SME Giubiasco |  |  |  | 100'000.00 |  |
| 4126 | SME Cadenazzo |  |  |  | 100'000.00 |  |
| Totale CHF |  |  |  | 1'180'000.00 |  |
| B.Interventi per messa in sicurezza fuoco e sicurezze diverse |
| 1040 | SME Mendrisio |  |  |  | 60'000.00 |  |
| 2083 | SME Barbengo |  |  |  | 60'000.00 |  |
| 2320 | SME Agno |  |  |  | 170'000.00 |  |
| 5050 | SME Ambri |  |  |  | 120'000.00 |  |
| 5051 | SME Lodrino |  |  |  | 60'000.00 |  |
| Totale CHF |  |  |  | 470'000.00 |  |
| C. Interventi per risanamenti energetici |  |  |  |  |
| 2010 | Palazzo di Giustizia di Lugano (Cosa si intende fare per il resto dei lavori?) | 330'000.00 |  |
| 2083 | SME Barbengo |  |  |  | 100'000.00 |  |
| 2401 | Carcere aperto di Torricella |  |  | 100'000.00 |  |
| 3039 | SME La Morettina |  |  |  | 100'000.00 |  |
| Totale CHF |  |  |  | 630'000.00 |  |
| D. Interventi di restauro conservativo |  |  |  |  |
| 2020 | Chiesa S. Antonio Lugano |  |  | 150'000.00 |  |
| 3080 | Chiesa S.Francesco Locarno |  |  | 150'000.00 |  |
| Totale CHF |  |  |  | 300'000.00 |  |
| E. Interventi risanamento generale tetti piani e a falde |  |  |  |  |
| 2088 | Stabile Vignola Lugano |  |  | 250'000.00 |  |
| 2320 | SME Agno |  |  |  | 300'000.00 |  |
| 3049 | SME Losone |  |  |  | 250'000.00 |  |
| 4006 | Ex Rattazzi Bellinzona |  |  | 100'000.00 |  |
| 4122 | SME Giubiasco |  |  |  | 130'000.00 |  |
| 5050 | SME Ambri |  |  |  | 170'000.00 |  |
| 1040 | Liceo Mendrisio |  |  |  | 180'000.00 |  |
| 4113 | Liceo Bellinzona |  |  |  | 320'000.00 |  |
| Totale CHF |  |  |  | 1'700'000.00 |  |
| F. Sistemazioni logistiche su indicazioni area di programmazione |  |  |  |
| 4036 | Deposito Polizia Arsenale Cantonale |  |  | 100'000.00 |  |
| 5003 | Pretorio Leontica |  |  |  | 300'000.00 |  |
| Totale CHF |  |  |  | 400'000.00 |  |
| G. Risanamenti e aggiornamenti impiantistica conformemente alle norme in vigore |  |
| 2083 | SME Barbengo |  |  | 100'000.00 |  |
| 2421 | SME Camignolo |  |  |  | 100'000.00 |  |
| 9999 | Diversi stabili |  |  | 210'000.00 |  |
| Totale CHF |  |  |  | 410'000.00 |  |
| H. Sistemazione infrastrutture esterne |  |  |  |  |
| 2411 | CCPC Rivera (Centro protezione civile) |  |  | 80'000.00 |  |
| 3014 | Aeroporto Locarno-Magadino, infrastrutture |  |  | 320'000.00 |  |
| 4122 | SME Giubiasco |  |  |  | 150'000.00 |  |
| Totale CHF |  |  |  | 550'000.00 |  |
| I. Altri interventi |  |  |  |  |  |
| 3001 | Pretorio Locarno |  |  |  | 60'000.00 |  |
| 9999 | Diversi siti Polizia |  |  |  | 300'000.00 |  |
| Totale CHF |  |  |  | 360'000.00 |  |

4.

Il lungo elenco degli interventi previsti dà un'idea della vastità del parco immobiliare del Cantone (oltre 500 immobili) e come malgrado il credito supplementare richiesto con il messaggio in esame, siano ancora lontani dalla necessità finanziaria minima per una manutenzione conforme agli standard usuali.

Nel rapporto sul Messaggio n. 5473 dell'11 febbraio 2004 era chiaramente indicato che il volume d'investimento teoricamente (ma anche praticamente) necessario era di CHF 30 milioni unicamente per gli interventi di vera manutenzione.

Dall'elenco riportato sopra si può vedere come una parte importante delle spese impegnate sono destinate per interventi che non possono essere definiti come manutenzione.

Notiamo infatti importi per la messa in sicurezza degli edifici, per la creazione di nuovi posteggi, migliori accessi, ecc. ed anche per restauri conservativi.

Se teniamo conto che nel frattempo le superfici degli stabili da gestire continuano ad aumentare, dobbiamo constatare come anche con il raddoppio del credito a disposizione non si riesca ancora a colmare il ritardo accumulato nella politica di manutenzione e gestione del patrimonio immobiliare dello Stato.

Nel frattempo sono stati votati i crediti per gli interventi di manutenzione straordinaria per il Centro Professionale di Trevano e per la progettazione di quelli per il Palazzo degli Studi a Lugano.

# Conclusioni

Il Consiglio di Stato con il licenziamento del messaggio in esame, dimostra di condividere le preoccupazioni espresse più volte dalla Commissione della gestione, quanto all'importanza di non ridurre per motivi finanziari gli interventi oltre un limite accettabile per non accumulare un debito occulto al quale si dovrà far fronte nei prossimi anni.

Anche la notevole riduzione degli investimenti risultante dal Consuntivo provvisorio 2005 deve essere di stimolo all'Esecutivo per riservare un occhio di riguardo per rispettare anche questo obiettivo nel Piano Finanziario di legislatura.

Richiamando integralmente le considerazioni contenute nel rapporto n. 5473R dell'8 giugno 2004 e quelle espresse al capitolo precedente, la Commissione della gestione e delle finanze invita il Gran Consiglio ad approvare il Messaggio in oggetto con l'annesso decreto legislativo.

Per la Commissione gestione e finanze:

Attilio Bignasca, relatore

Bacchetta-Cattori - Beltraminelli - Bonoli -

Carobbio Guscetti - Croce - Dell'Ambrogio -

Ferrari M. - Foletti - Ghisletta R. - Lepori B. -

Lepori Colombo - Lombardi - Merlini - Righinetti