Rapporto

5878 R	27 febbraio 2007	TERRITORIO

della Commissione della gestione e delle finanze

sul messaggio 30 gennaio 2007 concernente la richiesta di un credito di fr. 1'144'600.- a favore del Comune di Brusino Arsizio per il sussidiamento delle opere di allacciamento di Brusino Arsizio (via Maroggia) all’impianto di depurazione delle acque di Mendrisio e dintorni (fr. 944'600.-) e per la concessione di un contributo straordinario (massimo fr. 200'000.-)

# 1.	Introduzione

Va detto che Brusino, assieme a Gandria, è l’unico comune sulle sponde del lago Ceresio a non essere allacciato ad un impianto di depurazione.

Il progetto di allacciamento non rientra certo tra quelli che hanno avuto un iter semplice e lineare, anzi proposte, sospensioni e controproposte si sono succedute negli anni.

Ecco in sintesi il percorso:

- Nel 1990 il Cantone commissionava uno studio tecnico economico per l’allacciamento dei comuni di Arogno, Bissone e Brusino Arsizio. Il rapporto, presentato nel 1993, proponeva due soluzioni:

-	la realizzazione di impianti di depurazione nei singoli comuni;

-	l’allacciamento dei tre comuni all’IDA di Mendrisio.

La prima soluzione venne subito abbandonata, mentre la seconda prevedeva di convogliare le acque luride dei tre comuni presso la stazione di pompaggio a Poiana per poi, tramite una condotta posta sotto il lago, raggiungere il collettore di Riva San Vitale e l’IDA di Mendrisio.

Di seguito fu dato il mandato per la progettazione di massima della tratta tra Brusino e Poiana. Il Dipartimento del territorio approvò il progetto il 15 febbraio 1994 e l’Ufficio federale dell’ambiente e delle foreste e del paesaggio approvò il principio del suo sussidiamento il 31 luglio 2006.

Il progetto per i suoi costi venne sospeso e oggi ci si può chiedere se non era fin dall’inizio prevedibile tale esito senza perdere anni e soldi per la progettazione.

- La strada che oggi si propone, convalidata da una perizia fatta eseguire dal Cantone, il 13 settembre 2000, sembra abbastanza semplice e perfino logica. Allacciare Arogno e Bissone alle condotte del Consorzio di depurazione acque di Melano-Maroggia-Rovio e far confluire nella stressa condotta le acque luride di Brusino per poi farle giungere all’IDA di Mendrisio.

Il 22 giugno 2004 il comune di Brusino ha quindi conferito il mandato per una progettazione definitiva dell’allacciamento. Il progetto è poi stato approvato dal Cantone in data 3 gennaio 2006 e dall’Ufficio federale dell’ambiente il 23 giugno 2006.

# 2.	Il progetto e i costi

Il progetto prevede la costruzione delle condotte e di tre stazioni di pompaggio: una a Terniciolo, la seconda a Molino e la terza a Poiana la quale raccoglierà anche le acque luride provenienti dalle abitazioni poste sulla riva del lago.

Partendo da Poiana verrà realizzata una condotta in pressione lunga 900 m che convoglierà le acque di tutto il comprensorio di Poiana e Maroggia  alla stazione di pompaggio del consorzio Maroggia-Melano-Rovio che poi le porterà, tramite i collettori esistenti, all’IDA di Mendrisio.

Nel frattempo si sono messe in atto tutte le procedure per realizzare un nuovo consorzio composto dai sei comuni interessati.

Il costo totale dell’opera ammonta a fr. 3’890'000.-.

L’importo si divide in due tranche:

- le condotte principali: sono sussidiate sia dal Cantone che dalla Confederazione, il loro costo complessivo ammonta a fr. 3'332'000.

Il Cantone partecipa con un sussidio del 25%, vale a dire fr. 833'000.-

- le condotte secondarie: sono sussidiate solo dal Cantone. Il loro costo ammonta a fr. 558'000.- e il Cantone partecipa con un sussidio del 20%, vale a dire fr. 111'600.

Il decreto legislativo allegato al Messaggio chiede dunque di approvare un sussidio di 
fr. 944'600.-.

La Confederazione interverrà con un sussidio di fr. 1'171'800.- corrispondente al 36% dell’investimento sussidiabile che ammonta a fr. 3'255'000.-.

# 3.	Un nodo da sciogliere

L’allacciamento di nuovi comuni ha comportato un ampliamento dell’IDA da parte del Consorzio depurazione acque di Mendrisio.

In questo contesto si è dovuta elaborare una nuova chiave di ripartizione delle partecipazione dei comuni ai costi di investimento. Tale ripartizione si basa anche sul livello d’acqua erogata nei singoli comuni.

Sembra che l’importo preso in considerazione per Brusino sia sovradimensionato se comparato a quello di altri comuni con lo stesso numero di abitanti.

D’altra parte la quantificazione esatta non era possibile poiché Brusino non disponeva ancora di contatori AAP.

Mentre gli altri comuni facenti capo all’IDA hanno sottoscritto la convenzione, la vertenza tra Brusino e CDAM resta aperta e blocca anche la prosecuzione del progetto. Il Consiglio di Stato è intervenuto con funzione di mediazione e propone quindi, nel decreto legislativo allegato, di concedere un contributo straordinario massimo di fr. 200'000.- a compensazione dei maggiori costi derivanti al comune di Brusino derivante dall’inadeguatezza della chiave di riparto.

L’importo definitivo sarà però stabilito solo al momento in cui, messi i contatori, si potrà verificare in modo preciso il consumo d’acqua del comune di Brusino. Nel frattempo,stranamente il messaggio non ne parla, i contatori sono stati installati ed in effetti il consumo d’acqua è risultato la metà di quello inizialmente ipotizzato.

La questione può suscitare qualche perplessità  ma saggia appare comunque la mediazione del Cantone vista anche l’ingente somma che il comune dovrà accollarsi per questo impianto, vale a dire 1’773'600.-.

# 4.	Conclusioni

La Commissione della gestione e delle finanze, pur considerando la vicenda particolarmente intricata e non certo esemplare, ritiene importante provvedere a risanare questa situazione evitando che le fognature del ridente comune lacustre continuino a disperdersi direttamente nel lago a scapito dei pesci, dei turisti e degli abitanti.

Per la Commissione gestione e finanze:

Mario Ferrari, relatore

Arn - Bacchetta-Cattori - Bignasca -

Bonoli - Carobbio Guscetti - Croce -

Foletti - Ghisletta R. - Lepori Colombo -

Lombardi - Merlini - Righinetti - Robbiani - Soldati