Rapporto

6461 R	1° marzo 2011	TERRITORIO

della Commissione della gestione e delle finanze

sul messaggio 15 febbraio 2011 concernente la richiesta di un credito suppletorio di fr. 357'567.- per il sussidiamento di opere di canalizzazione e di depurazione delle acque

# Premessa

Il messaggio in questione riguarda i sorpassi riscontrati nell'esecuzione di opere i cui crediti sono stati oggetto di più decreti legislativi inerenti canalizzazioni e impianti di depurazione comunali, già votati in precedenza.

La maggior parte di tali opere è stata realizzata in tempi relativamente brevi: ca. il 40% nei primi due anni dopo l'approvazione del DL e un ulteriore 30-35% nei due anni seguenti.

Nel biennio 2009-2010 sono stati versati sussidi per ca. 10.79 milioni di franchi per 93 opere comunali (liquidazioni finali). In 67 casi il consuntivo è risultato inferiore al preventivo e negli altri 26 si sono riscontrati dei maggiori costi.

Per quanto concerne le 67 canalizzazioni in cui si è riscontrato un minor costo, la tabella che segue ne riassume la situazione finanziaria.

|  | Preventivo | Consuntivo | Sussidi stanz. | Sussidi versati | Minor sussidio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | 14'707'883.- | 12'388'650.- | 3'764'716.- | 3'148'828.- | 615'888.- |
| 2010 | 14'897'934.- | 12'249'909.- | 4'226'937.- | 3'470'604.- | 756'334.- |
| Totale | 29'605'817.- | 24'638'559.- | 7'991'653.- | 6'619'432.- | 1'372'222.- |

Nel periodo tra il 1995 e il 2010 sono state liquidate 1151 opere per un valore complessivo di:

-	preventivo globale	fr.  482'128'189.-

-	consuntivo globale	fr.  435'832'453.-

-	minor costo rispetto al preventivo	fr.    46'295'736.-

Dunque una situazione favorevole che nel suo insieme ha portato ad un importante contenimento dei costi e ciò nonostante un'evoluzione importante riscontrata a livello generale relativamente all'incremento dei costi di costruzione.

# Motivi e giustificazione dei maggiori costi

Per quanto attiene ai sorpassi, il presente messaggio prende in considerazione, come già evidenziato, 26 casi di cui:

-	10 casi con sorpassi inferiori al 10% rispettivamente i maggiori sussidi inferiori a 
5000.- fr.

-	16 casi con sorpassi più consistenti le cui cause sono illustrate in seguito.

-	Tutte le necessarie giustificazione relative ai maggiori costi sono disponibili presso la Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo.

In linea generale i maggiori costi sono imputabili ad aumenti e indennità ricorrenti dovute all'importante lasso di tempo trascorso tra progettazione e l'esecuzione dell'opera, a difficoltà particolari nell'esecuzione dei lavori, a modifiche o estensioni del progetto iniziale e a situazioni locali contingenti (presenza di un riale in profondità non prevedibile).

Dei 16 comuni presi in considerazione ben 12 sono comuni delle valli o di montagna. In questi casi l'incremento dei costi è sostanzialmente giustificato da informazioni catastali vecchie e pertanto poco pertinenti, relative in particolare agli allacciamenti privati. Altre cause frequenti derivano dalla morfologia e dalla geologia del territorio.

Gli altri 4 casi riguardano comuni dell'agglomerato e di pianura che sono stati interessati da aumenti ricorrenti (indennità intemperie e aumenti salariali). In un solo caso (Gordola) si parla esplicitamente di un errore di valutazione dei costi da parte dell'impresario costruttore. Questione che deve rendere attento l'ente appaltante e quello sussidiante circa la corretta applicazione della legge sulle commesse pubbliche, in particolare in relazione a una gestione attenta circa la concorrenza sleale.

# Conclusioni

La tabella seguente riassume tutti i costi e i sussidi da ratificare: 16 + 10

|  |  | SUSSIDI |  | No. WBS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DL | COMUNI | VERSATI | STANZIATI | DIFFER. |  | 731.52 |

| 1996 - 23.06.1997 | Bruzella | 191'480 | 154'480 | 37'000 |  | 3115 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1998 - 28.02.2000 | Cabbio | 100'753 | 100'000 | 753 |  | 3118 |
| 2000 - 09.10.2001 | Caneggio | 42'106 | 36'000 | 6'106 |  | 3160 |

|  | Caneggio | 122'238 | 112'000 | 10'238 |  | 3160 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Caneggio | 67'127 | 55'000 | 12'127 |  | 3160 |
| 2002 - 23.06.2003 | Lodrino | 448'895 | 425'224 | 23'671 |  | 3406 |
| 2003 - 22.06.2004 | Caneggio | 108'309 | 108'000 | 309 |  | 3159 |
|  | Gordola | 300'599 | 258'000 | 42'599 |  | 3336 |
| 2004 - 22.06.2005 | Claro | 148'749 | 145'062 | 3'687 |  | 3234 |
|  | Torricella Taverne | 93'624 | 84'000 | 9'624 |  | 3854 |
| 2005 - 17.10.2006 | Bidogno | 301'464 | 276'800 | 24'664 |  | 4009 |
|  | San Nazzaro | 102'813 | 87'400 | 15'413 |  | 4034 |
|  | Sonogno | 584'817 | 546'000 | 38'817 |  | 4036 |
| 2006 - 26.06.2007 | Bidogno | 532'024 | 520'000 | 12'024 |  | 4056 |
|  | Castel San Pietro | 17'241 | 14'000 | 3'241 |  | 4060 |
| 2007 - 24.06.2008 | Acquarossa | 462'977 | 386'396 | 76'581 |  | 4101 |
|  | Acquarossa | 44'120 | 42'400 | 1'720 |  | 4101 |
|  | Acquarossa | 44'148 | 39'480 | 4'668 |  | 4101 |
|  | Castel S. Pietro | 77'473 | 69'000 | 8'473 |  | 4104 |
|  | Rivera | 22'085 | 21'900 | 185 |  | 4120 |
| 2008 - 23.06.2009 | Medeglia | 57'994 | 48'058 | 9'936 |  | 4179 |
|  | Vacallo | 203'351 | 199'000 | 4'351 |  | 4195 |
|  | Vernate | 7'617 | 7'200 | 417 |  | 4197 |
|  | Vezia | 7'294 | 7'200 | 94 |  | 4198 |
| 2009 - 20.10.2010 | Acquarossa | 58'082 | 53'080 | 5'002 |  | 4201 |
|  | Caslano | 24'167 | 18'300 | 5'867 |  | 4216 |

Dalla tabella risulta che l'importo di sussidi da ratificare è di fr. 357'567.-

Tenuto conto delle considerazioni sopra esposte, la Commissione della gestione e delle finanze invita il Parlamento ad approvare il messaggio n. 6461 riguardante il credito suppletorio richiesto di fr. 357'567.-  Trattasi della ratifica di una spesa sostenuta negli anni 2009 e 2010 nell'ambito dei preventivi dello Stato che non comporta nessun sorpasso dei limiti di credito iscritti a piano finanziario 2008 - 2011.

Per la Commissione gestione e finanze:

Saverio Lurati, relatore

Bacchetta-Cattori - Beltraminelli - Bertoli -

Bignasca A. - Bobbià - Celio -  Chiesa -

Foletti - Jelmini - Merlini - Orelli Vassere -

Regazzi - Vitta