Rapporto

6737 R	19 febbraio 2013	TERRITORIO

della Commissione della gestione e delle finanze

sul messaggio 23 gennaio 2013 concernente la richiesta di un credito suppletorio di fr. 255'411.- per il sussidio di opere di canalizzazione e di depurazione delle acque

# Superamenti da ratificare

Il messaggio in oggetto riguarda i sorpassi riscontrati nell'esecuzione di opere per cui sono stati versati sussidi nel biennio 2011-2012 per un valore di circa 9.96 milioni di franchi inerenti 81 opere comunali (liquidazioni finali). In 64 casi il consuntivo è risultato inferiore al preventivo e negli altri 17 si sono riscontrati maggiori costi.

Per quanto concerne le 17 canalizzazioni in cui si è riscontrato un maggior costo, la tabella che segue ne riassume la situazione finanziaria.

|  |  | SUSSIDI |  | No.WBS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DL | COMUNI | VERSATI | STANZIATI | DIFFER. |  | 731.52 |

| 2002 – 23.06.2003 | Meride | 377'971 | 325'274 | 52'697 |  | 3508 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2003 – 22.06.2004 | Intragna | 46'022 | 42'000 | 4'022 |  | 3355 |
| 2005 – 17.10.2006 | Lugano | 76'601 | 35'500 | 41'101 |  | 4029 |
| 2006 – 26.06.2007 | Pianezzo | 153'321 | 143'535 | 9'786 |  | 4076 |
| 2007 – 24.06.2008 | Locarno | 561'316 | 496'919 | 64'397 |  | 4110 |
| 2008 – 23.06.2009 | Monteceneri | 140'307 | 117'200 | 23'107 |  | 4164 |
|  | Valcolla | 105'918 | 100'800 | 5'118 |  | 4196 |
| 2009 – 20.10.2010 | Blenio | 30'311 | 29'600 | 711 |  | 4210 |
|  | Camorino | 60'704 | 55'926 | 4'778 |  | 4214 |
|  | Caslano | 85'232 | 83'100 | 2'132 |  | 4216 |
|  | Giubiasco | 215'999 | 212'976 | 3'023 |  | 4224 |
| 2010 – 20.06.2011 | Monteceneri | 15'579 | 14'000 | 1'579 |  | 4261 |
|  | Semione | 170'619 | 140'000 | 30'619 |  | 4289 |
|  | Valcolla | 105'764 | 105'700 | 64 |  | 4292 |
| 2011 – 07.05.2012 | Acquarossa | 35'744 | 31'440 | 4'544 |  | 4301 |
|  | Dalpe | 23'125 | 17'730 | 5'395 |  | 4324 |
|  | Lumino | 48'338 | 46'000 | 2'338 |  | 4334 |

Dalla tabella risulta che l'importo di sussidi da ratificare ammonta a fr. 255'411.-.

# Motivazione dei sorpassi

Il messaggio è ampiamente esaustivo circa le motivazioni dei diversi sorpassi che sono per lo più ascrivibili alle seguenti voci:

- aumenti ricorrenti a causa del protrarsi nel tempo del cantiere;

- modifiche di progetto attribuibili a situazioni idrogeologiche (scoscendimenti, innalzamento della falda);

- esecuzioni di lavori non previsti al momento della progettazione;

- allungamento di alcune tratte.

# Situazione complessiva

Il messaggio contiene infine una tabella riassuntiva, estremamente eloquente circa il numero e l'entità degli investimenti effettuati nell'ambito dell'evacuazione delle acque di scarico dal 1995 a fine 2012. Tabella che mette in risalto il fatto che una maggioranza di interventi (888) sono costati meno del preventivo, mentre una minoranza (344) hanno superato il preventivo.

Riassumendo, per le 1232 opere liquidate nel periodo 1995-2012 si hanno i seguenti importi:

-	preventivo globale				fr.  517'975'177

-	consuntivo globale				fr.  467'656'751

-	minor costo rispetto al preventivo		fr.    50'318'426

|  | Opere con minori costi : 888 |  | Opere con maggiori costi : 344 |
| --- | --- | --- | --- |

| Anno |  | Preventivo | Consuntivo |  | Preventivo | Consuntivo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1995 |  | 27'548'705 | 21'349'629 |  | 8'395'800 | 9'900'819 |
| 1996 |  | 35'912'603 | 29'174'843 |  | 12'955'125 | 14'973'499 |
| 1997 |  | 12'953'050 | 10'407'259 |  | 9'079'515 | 10'279'841 |
| 1998 |  | 15'402'597 | 11'800'076 |  | 5'934'020 | 6'905'020 |
| 1999 |  | 32'657'847 | 26'293'697 |  | 12'175'337 | 13'316'150 |
| 2000 |  | 29'370'354 | 21'994'939 |  | 10'208'055 | 13'161'394 |
| 2001 |  | 47'274'160 | 38'885'255 |  | 12'612'031 | 14'260'290 |
| 2002 |  | 19'404'128 | 16'237'433 |  | 9'108'940 | 10'337'348 |
| 2003 |  | 19'167'268 | 15'765'863 |  | 7'028'917 | 8'167'751 |
| 2004 |  | 23'499'085 | 19'857'343 |  | 12'527'720 | 13'859'255 |
| 2005 |  | 16'085'139 | 13'391'352 |  | 7'818'135 | 9'015'557 |
| 2006 |  | 11'580'380 | 9'887'077 |  | 5'853'122 | 6'705'953 |
| 2007 |  | 15'511'634 | 11'988'759 |  | 5'967'778 | 6'468'028 |
| 2008 |  | 11'727'775 | 10'269'531 |  | 4'484'700 | 5'283'411 |
| 2009 |  | 14'707'883 | 12'388'650 |  | 7'062'052 | 7'761'727 |
| 2010 |  | 14'897'934 | 12'249'909 |  | 3'216'400 | 3'494'795 |
| 2011 |  | 12'769'389 | 10'428'098 |  | 1'938'868 | 2'199'846 |
| 2012 |  | 17'137'311 | 14'435'496 |  | 4'001'420 | 4'760'858 |
| Totale |  | 377'607'242 | 306'805'209 |  | 140'367'935 | 160'851'542 |

Anche se le cifre riportate nella tabella soprastante potrebbero apparire a prima vista enormi, in considerazione del fatto che molti comuni, specialmente nelle valli, non hanno ancora completato la propria rete di canalizzazioni e che gran parte delle fognature esistenti nelle città e nei centri sono state realizzate nella prima metà del secolo scorso, l'investimento medio degli ultimi dieci anni risulta sensibilmente al di disotto di quanto sarebbe necessario per il completamento e il mantenimento del valore delle infrastrutture.

Il ritardo che si sta accumulando e che rischia di accentuarsi vista la soppressione dei sussidi federali in materia, porterà inevitabilmente a un accumulo di opere da realizzare che rischiano di porre importanti problemi di sopportabilità finanziaria nei prossimi anni. Urge pertanto una pianificazione efficace che possa ridefinire l'impostazione dello smaltimento delle acque di scarico in funzione delle reali esigenze di protezione delle acque e rispetto a ciò siamo sempre in attesa della nuova legge cantonale sulle acque che non ha ancora potuto essere posta in consultazione.

Interpellata a tal proposito, la Sezione della protezione dell'aria dell'acqua e del suolo (SPAAS) precisa che:

«Soltanto lo scorso 4 maggio il Consiglio federale ha approvato le nuove disposizioni in materia di rinaturazione. Si tratta di modifiche che influenzano in modo diretto il progetto di legge in elaborazione. Da ciò la necessità di dover attendere il consolidamento delle stesse. Oltre a ciò vi è pure da considerare la complessità nell'accorpare e strutturare in modo coerente in un unico testo di legge le varie disposizioni legislative cantonali che oggi disciplinano i diversi aspetti legati al tema delle acque. Operazione che comporta un notevole dispendio di tempo ed energie, che deve essere pianificata in funzione della necessità di far fronte ad altro compiti».

# Conclusioni

Tenuto conto delle considerazioni sopraesposte, la Commissione della gestione e delle finanze invita il Parlamento ad approvare il messaggio n. 6737 riguardante la richiesta di un credito suppletorio per il sussidio di 17 opere di canalizzazione per un valore di 
fr. 255'411.-.

La Commissione della gestione e delle finanze invita inoltre il Consiglio di Stato e i servizi amministrativi preposti a una verifica puntuale circa l'applicazione della Legge sulle commesse pubbliche sia da parte dei Comuni sia del Consorzio.

Per la Commissione gestione e finanze:

Saverio Lurati, relatore

Badasci - Barra - Caimi - Chiesa -

Dadò - Gianora - Guidicelli -

Kandemir Bordoli - Savoia - Vitta