ALLEGATO 4

Applicazione informatica per l’esazione presso la Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino

Concorso 0084

Rapporto di valutazione

Versione 1.0 del 29.02.2012

Indice

1.	Introduzione	4

1.1.	Oggetto della procedura	4

1.2.	Termini della procedura:	4

1.3.	Offerte inoltrate	4

2.	Criteri di idoneità	5

3.	Criteri dI aggiudicazione	6

3.1.	Adempimento dei requisiti e domande	6

3.2.	Prezzo	7

3.3.	Referenze	7

3.4.	Stato di implementazione	8

3.5.	Profilo dell’offerente	8

3.6.	Collaboratori del progetto	8

4.	Valutazione complessiva	9

5.	Migrazione dei dati	10

5.1.	Migrazione completa dei dati	11

5.1.1.	Stima di Abraxas Informatik dell’impegno per la migrazione completa dei dati	11

5.1.2.	Stima dell’impegno del Committente per la migrazione completa dei dati	12

5.1.3.	Vantaggi e svantaggi di una migrazione completa dei dati	12

5.2.	Migrazione minima dei dati	13

5.2.1.	Stima di Abraxas Informatik dell’impegno per la migrazione minima dei dati	13

5.2.2.	Stima dell’impegno del Committente per la migrazione minima dei dati	13

5.2.3.	Vantaggi e svantaggi di una migrazione minima dei dati	13

6.	Costi complessivi della soluzione	14

7.	Analisi dei rischi e contromisure	15

8.	Considerazioni del gruppo di lavoro	18

9.	Aggiudicazione	19

Referenze

| Titolo | Autore | Data | Link / File |
| --- | --- | --- | --- |
| [1] Concorso 0084 - Applicazione informatica per l’esazione presso la Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino | Cantone Ticino | V2.0 del 15.07.2011 |  |

# Introduzione

## Oggetto della procedura

Concorso per la fornitura di un’applicazione informatica per l’esazione presso la Divisione delle contribuzioni del Canton Ticino [1].

## Termini della procedura:

Sono state previste le seguenti scadenze per la gara di appalto:

Pubblicazione	15.07.2011

Termine invio delle domande	entro il 19.08.2011

Invio delle risposte alle domande degli offerenti	a partire dal 12.09.2011

Consegna delle offerte (vedi pubblicazione sul F.U.)	13.10.2011

Apertura delle offerte (vedi pubblicazione sul F.U.)	14.10.2011

Eventuali presentazioni degli offerenti	a partire dal 3.11.2011

Aggiudicazione prevista 	entro il 07.03.2012

## Offerte inoltrate

Le seguenti offerte sono state inoltrate entro il termine previsto come da verbale di apertura delle offerte del 14 ottobre 2011:

| Ditta | Indirizzo |
| --- | --- |
| Consorzio - Centro di calcolo elettronico SA - Axioma S.p.a - Axioma Servizi S.rl. - Axioma soluzioni Software S.r.l IT – Cinisello Balsamo (IT) | c/o Centro di calcolo elettronico, Gordola |
| Abraxas Informatik AG | Zurigo |

# Criteri di idoneità

Il Committente ha esaminato le offerte in relazione:

- alla completezza;

- all’adempimento dei criteri di idoneità.

Le offerte ricevute sono state giudicate formalmente valide e prese in considerazione per la fase di valutazione.

I criteri di idoneità sono stati definiti nel modo seguente:

  - L’offerente deve comprovare i criteri di idoneità compilando la tabella Adempimento dei criteri di idoneità appositamente predisposta nell’allegato A.2.1 [1].

  - Sono ammesse alla gara d’appalto unicamente le ditte che possono dimostrare, con tre referenze valide nel periodo 2000-2010, di aver implementato e posto in funzione una soluzione fiscale in ambito di esazione presso l’Amministrazione federale, cantonale e/o comunale svizzera. Referenze di progettazione di sistema e/o d’implementazioni in corso e/o di altre tipologie non sono considerate.

  - L’offerente deve offrire una soluzione che soddisfi tutti i requisiti indispensabili richiesti nel capitolato d’oneri al capitolo 6 [1] e nella relativa tabella Excel presente .2.1 [1].

# Criteri dI aggiudicazione

Verificata l’idoneità delle offerte pervenute si è proceduto nella valutazione secondo i criteri di aggiudicazione seguenti:

| Criteri | Ponderazione | Punteggio |
| --- | --- | --- |
| Grado di adempimento dei requisiti e valutazione delle risposte alle domande (ponderazione dettagliata di ogni requisito e domanda come indicato nel foglio Excel) | 40% | 40 |
| Prezzo e costi (ponderazione dettagliata dei costi di investimento e ricorrenti come indicato nel foglio Excel) | 30% | 30 |
| Referenze | 10% | 10 |
| Stato d’implementazione (ponderazione dettagliata come indicato nel foglio Excel) | 10% | 10 |
| Profilo dell’offerente | 5% | 5 |
| Collaboratori del progetto | 5% | 5 |

Nei capitoli a seguire sono elencate le valutazioni per i singoli criteri di aggiudicazione ed i relativi punteggi.

## Adempimento dei requisiti e domande

## Prezzo

## Referenze

## Stato di implementazione

## Profilo dell’offerente

## Collaboratori del progetto

# Valutazione complessiva

Il riassunto della valutazione, incluso l’adempimento dei criteri di idoneità cosi come i punteggi dei criteri di aggiudicazione sono raffigurati nella seguente tabella e nel grafico sottostante.

# Migrazione dei dati

Dopo un’attenta lettura delle offerte, il gruppo di lavoro ha ritenuto necessario approfondire gli aspetti legati alla migrazione dei dati.

Per quanto concerne l’offerente CCE Lombardi le indicazioni riguardanti la migrazione dati sono risultate essere sufficientemente chiare nell’offerta presentata.

Ad Abraxas Informatik è stato chiesto di confermare che nell’offerta presentata fossero comprese tutte le attività da noi previste nel capitolato, poiché per la completa realizzazione di alcuni requisiti si faceva riferimento ad un’offerta aggiuntiva.

La ditta Abraxas Informatik ha quindi confermato che le attività previste dai requisiti Ind-6.3.9.1, Ind-6.3.12.1 (riguardo l’interfacciamento con tutti i sistemi) e Ind-6.3.6.1, Ind-6.3.6.2 (riguardo la migrazione dei dati dal sistema esistente e la gestione del pregresso) sono comprese nell’offerta.

Durante la presentazione effettuata da Abraxas Informatik e in base alle domande supplementari rivolte loro è emerso che l’offerente pone delle condizioni per quanto riguarda la migrazione dei dati.

In particolare, per la procedura di migrazione dei dati, Abraxas Informatik si avvale di un modello detto “A 10 tappe” che comprende, secondo le loro indicazioni, le attività seguenti:

- Determinare le sorgenti dati

- Comprendere i dati

- Determinare strategie di sostituzione

- Definire regole sulla qualità

- Definire regole di trasformazione

- Stabilire processi operativi temporanei

- Trasmettere dati

- Garantire la trasmissione

- Testare il risultato

- Costruire linee difensive

L’offerta presentata nell’ambito del concorso include unicamente i passi da 5 a 10 come attività a carico dell’offerente. Le prime 4 tappe sono quindi a carico del Committente.

Nel tentativo di semplificare l’introduzione del nuovo sistema contenendo l’impegno e i rischi per il Committente, il gruppo di lavoro ha analizzato due possibili varianti riguardanti la migrazione dei dati. La migrazione completa dei dati, riferita agli ultimi 15 anni, quindi ai dati attualmente in linea ed una migrazione cosiddetta minima, che prevede il popolamento del nuovo sistema unicamente con i dati necessari per la sua attivazione (migrazione dei dati dell’ultima tassazione o dell’ultima richiesta d’acconto per emissione nuova richiesta d’acconto).

## Migrazione completa dei dati

### Stima di Abraxas Informatik dell’impegno per la migrazione completa dei dati

A seguito di quanto sopradescritto è stata richiesta ad Abraxas Informatik la disponibilità ad assumersi tutti i compiti e le responsabilità previsti dal modello “A 10 passi” e di formulare un prezzo indicativo, supplementare all’offerta base, per la realizzazione dei passi da 1 a 4 previsti a carico del Committente.

In data 3 febbraio 2012 Abraxas Informatik ha presentato i risultati della propria analisi indicando quanto segue:

In base alla tariffa oraria applicata da Abraxas Informatik, CHF 221.40 IVA inclusa, il costo totale dell’offerta supplementare è di CHF 371'952.— IVA inclusa.

### Stima dell’impegno del Committente per la migrazione completa dei dati

Nell’ambito dell’analisi per la migrazione completa dei dati (riferita agli ultimi 15 anni), il gruppo di lavoro ha valutato l’impegno per il Committente (DDC e CSI) per i passi da 1 a 4. Tale impegno deve essere aggiunto a quanto previsto dall’offerta di Abraxas Informatik per questa attività.

Al totale sopraindicato ci sono ulteriori 365 giorni/uomo complessivi (DDC e CSI) per i passi da 5 a 10, come indicato nell’offerta iniziale.

### Vantaggi e svantaggi di una migrazione completa dei dati

## Migrazione minima dei dati

### Stima di Abraxas Informatik dell’impegno per la migrazione minima dei dati

Non disponibile.

### Stima dell’impegno del Committente per la migrazione minima dei dati

Nell’ambito dell’analisi per la migrazione minima dei dati, il gruppo di lavoro ha valutato l’impegno per il Committente (DDC e CSI) per i passi da 1 a 4. Tale impegno deve essere aggiunto a quanto previsto dall’offerta di Abraxas Informatik per questa attività.

Al totale sopraindicato ci sono ulteriori 365 giorni/uomo complessivi (DDC e CSI) per i passi da 5 a 10, come indicato nell’offerta iniziale.

### Vantaggi e svantaggi di una migrazione minima dei dati

# Costi complessivi della soluzione

Nella tabella seguente sono riassunti i costi e l’impegno per il Committente, per entrambi gli offerenti, per l’implementazione della soluzione e per la migrazione dei dati.

A seguito della scelta che verrà intrapresa e sulla base della stima relativa all’impegno del Committente analizzata in precedenza, la DDC procederà successivamente ad analizzare in dettaglio la struttura organizzativa relativa ai progetti di migrazione dei dati e di implementazione della soluzione. La definizione dell’organigramma di progetto permetterà anche di quantificare il numero di risorse supplementari necessarie all’UEC.

Il CSI, da parte sua, si riserva di analizzare e quantificare in dettaglio, sulla base della soluzione scelta, i costi aggiuntivi per la dotazione Hardware, per le licenze del Software di base e per le risorse umane necessarie per l’implementazione della soluzione ed il suo mantenimento.

Tali approfondimenti saranno oggetto di una fase successiva a quella di aggiudicazione, da svolgere durante la preparazione del messaggio per la richiesta di credito.

# Analisi dei rischi e contromisure

# Considerazioni del gruppo di lavoro

Sulla base delle offerte ricevute, degli incontri con gli offerenti e dell’esperienza maturata dal gruppo di lavoro, vengono formulate le seguenti considerazioni:

- Si evidenzia una certa differenza tra i due sistemi, in particolare il prodotto di CCE Lombardi offre un numero maggiore di  funzionalità e automatismi già implementati. La soluzione maggiormente confacente ai bisogni dell’UEC, a parere del gruppo di lavoro, è quindi quella offerta da CCE Lombardi.

- La valutazione oggettiva dei criteri posti nel capitolato ha prodotto un punteggio più favorevole per Abraxas Informatik. Questo risultato è dovuto sostanzialmente alla consistente differenza di prezzo tra i due prodotti. Il fattore prezzo risulta quindi determinante per la scelta, contrariamente da quanto emerge dall’analisi delle funzionalità. Ciò impone che la scelta della soluzione debba ricadere su Abraxas Informatik.

- Le passate esperienze vissute con altri fornitori (ad esempio VRSG) e il consistente impegno richiesto ad Abraxas Informatik per il completo sviluppo delle necessità UEC, portano ad avere seri dubbi sulla reale possibilità, da parte dell’offerente, di riuscire a realizzare quanto richiesto nei termini e nei costi prestabiliti.

- Nell’ambito della migrazione dei dati il gruppo di lavoro ha analizzato in modo dettagliato le possibili varianti. L’analisi ha chiaramente stabilito che esistono sostanzialmente due varianti che si adattano alla nostra situazione e che portano del valore aggiunto.

  - Migrazione minima

Nell’ambito di una migrazione  minima dei dati, ossia che prevede il popolamento del nuovo sistema unicamente con i dati necessari per la sua attivazione, l’impegno per il Committente risulterebbe contenuto (vedi capitolo 5.2.2). Tuttavia questa modalità di avvio del nuovo sistema implicherebbe l’impiego in parallelo di minimo 3 applicativi per un periodo di almeno 10 anni. La gestione in parallelo di tutti i sistemi richiederebbe un consistente potenziamento di unità per l’UEC.

  - Migrazione completa

Ipotizzando una migrazione completa dei dati, riferita agli ultimi 15 anni, l’impegno del Committente risulterebbe molto elevato per questa attività e implicherebbe lo slittamento di un anno della fase di implementazione della nuova soluzione. Tuttavia questa modalità consentirebbe l’utilizzo di un sistema unico di esazione nel quale poter integrare, nel corso degli anni, le rimanenti tipologie di incasso e successivamente abbandonare in modo definitivo il sistema attuale.

- Coerentemente con quanto sempre sostenuto ed espresso nel Capitolato d’appalto [1], il gruppo di lavoro ritiene indispensabile procedere con una migrazione completa dei dati degli ultimi 15 anni circa (prevedibilmente dall’imposta 2003, anno di introduzione del nuovo sistema di accertamento).

# Aggiudicazione

A seguito della valutazione effettuata secondo i criteri definiti dalla procedura d’appalto, l’aggiudicazione ricade sull’offerente Abraxas Informatik AG di Zurigo. In considerazione delle osservazioni formulate dal gruppo di lavoro si propone di integrare l’attività supplementare di migrazione completa dei dati degli ultimi 15 anni circa.